ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении государственного задания ГБУ НСО «ЦЗИ НСО» № 10

за II квартал 2026 года

Раздел 1 «Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры».

Типовые компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Прикладное сопровождение.

На постоянной основе осуществляются работы по технической поддержке и сопровождению программных средств криптографической защиты информации, программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации, программно-аппаратных комплексов обнаружения вторжений, программных средств межсетевого экранирования, программно-аппаратных комплексов защиты информации, программных средств защиты информации от несанкционированного доступа, программно-аппаратных комплексов обнаружения вторжений, программных средств защиты информации от несанкционированного доступа, программных средств антивирусной защиты информации. За отчетный период среднее значение средств защиты информации составило 54 942 единиц.

Риски неисполнения по разделу 1 отсутствуют.

Раздел 2 «Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры».

Типовые компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Контроль и мониторинг показателей функционирования.

На постоянной основе осуществляются работы по контролю и мониторингу функционирования программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации, программно-аппаратных комплексов обнаружения вторжений, программно-аппаратных комплексов защиты информации. За отчетный период среднее значение средств защиты информации составило 370 единиц.

Риски неисполнения по разделу 2 отсутствуют.

Раздел 3 «Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности».

Обеспечение требований информационной безопасности информационных систем.

За отчетный период проведены работы по разработке моделей угроз и нарушителя информационной безопасности и технических заданий на создание системы защиты информации в отношении 5 информационных систем, в рамках II квартала работы не проводились (проведение работ запланировано на III и IV кварталы 2026 года).

Риски неисполнения по разделу 3 отсутствуют.

Раздел 4 «Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности».

Обеспечение требований информационной безопасности информационных систем.

За отчетный период проведены работы по аттестации по требованиям информационной безопасности в отношении 5 информационных систем, в рамках II квартала работы не проводились (проведение работ запланировано на III и IV кварталы 2026 года).

Работы по контролю состояния защищенности сегментов информационных систем не проводились (проведение работ запланировано на III и IV кварталы 2026 года).

Риски неисполнения по разделу 4 отсутствуют.

Раздел 5 «Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности».

Обеспечение требований информационной безопасности информационных систем.

За отчетный период проведены работы по созданию системы защиты информации на 184 автоматизированных рабочих местах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, не содержащую сведений, составляющих государственную тайну, из них во II квартале – 162.

Риски неисполнения по разделу 5 отсутствуют.

Раздел 6 «Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности».

Контроль и координация деятельности объектов критической информационной инфраструктуры в рамках функционирования территориальной информационной системы Новосибирской области.

На постоянной основе осуществляется контроль и координация деятельности объектов критической информационной инфраструктуры в рамках функционирования
1 территориальной информационной системы Новосибирской области.

Риски неисполнения по разделу 6 отсутствуют.

Раздел 7 «Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры».

Типовые компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Клиентское сопровождение.

На постоянной основе осуществляются работы по клиентскому сопровождению пользователей антивирусных средств пользователей, подключенных к системе антивирусной защиты Правительства Новосибирской области. За отчетный период среднее значение пользователей составило 5 695.

Риски неисполнения по разделу 7 отсутствуют.

Раздел 8 «Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности».

Центр обработки данных.

За отчетный период проведенный анализ защищенности 1 688 информационных ресурсов центра обработки данных и выданы рекомендации по устранению выявленных уязвимостей, из них во II квартале – 890.

Риски неисполнения по разделу 8 отсутствуют.

Раздел 9 «Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности».

Центр обработки данных.

На постоянной основе осуществляются работы по обеспечению требований информационной безопасности 2 центров обработки данных, проводятся следующие работы:

- администрирование системы обнаружения целевых атак Правительства Новосибирской области;

- администрирование и техническая поддержка системы сбора и корреляции событий информационной безопасности;

- администрирование и техническая поддержка системы глубокого анализа трафика;

- администрирование и техническая поддержка системы оркестрации, автоматизации и реагирования на инциденты информационной безопасности;

- администрирование и техническая поддержка платформы анализа информации об угрозах.

Риски неисполнения по разделу 9 отсутствуют.

Раздел 10 «Обслуживание участников взаимодействия в рамках территориальной информационной системы Новосибирской области, в части обеспечения средствами защиты информации, программным обеспечением для формирования организационно-распорядительных документов по защите информации».

Обеспечение средствами антивирусной защиты информации. Обеспечение средствами защиты информации от несанкционированного доступа. Обеспечение средствами анализа защищенности информации. Обеспечение средствами межсетевого экранирования. Обеспечение средствами обнаружения вторжений. Обеспечение средствами электронной подписи. Обеспечение программно-аппаратными комплексами обнаружения вторжений. Обеспечение программно-аппаратными комплексами криптографической защиты информации. Обеспечение программно-аппаратными комплексами защиты информации от несанкционированного доступа. Обеспечение средствами криптографической защиты информации.

На постоянной основе осуществляются работы с участниками взаимодействия в рамках 1 территориальной информационной системы Новосибирской области, в части обеспечения средствами защиты информации, программным обеспечением для формирования организационно-распорядительных документов по защите информации.

Риски неисполнения по разделу 10 отсутствуют.

Раздел 11 «Поддержка инфраструктуры безопасной аутентификации пользователей».

Обслуживание инфраструктуры безопасной аутентификации пользователей, включающей обеспечение функционирования информационной системы двухфакторной аутентификации.

В целях обеспечения функционирования информационной системы двухфакторной

аутентификации в домене Правительства Новосибирской области специалисты 2 органов государственной власти: министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и контрольное управление Новосибирской области, используют двухфакторную аутентификацию.

Риски неисполнения по разделу 11 отсутствуют.