Аналитический отчет, подтверждающий оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2023 год

| Наименование Учредителя | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области |
| --- | --- |
| Наименование Учреждения | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр защиты информации Новосибирской области» |

| Уникальный номер реестровой записи | Наименование оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) | Показатель объема оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) | Описание государственной услуги (выполняемой работы) | Значение показателя объема оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) |  |  |  |  |  | Результат выполнения государственной услуги (выполняемой работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утверждено в государственном задании на год | Выполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение |  | отклонение, превышающее допустимое (возможное) | причина отклонения |  |
|  |  |  |  |  |  | в процентах | в абсолютных величинах (ед.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10.1.749020.0.00077 | Осуществление функции доверенного лица государственного удостоверяющего центра | Количество принятых заявлений, количество врученных сертификатов | Осуществление функции доверенного лица государственного удостоверяющего центра | 6 335 | 6 162 | 10 | 634 | - | # - | Работы по разделу осуществление функции доверенного лица государственного удостоверяющего центра выполнены на 97,3 % от объема, предусмотренного государственным заданием, в связи с расторжением соглашения от 13.04.2021 № 51-13-59/17 управлением Федерального казначейства по Новосибирской области. |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средствкриптографической защиты информации) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средствкриптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети Правительства Новосибирской области (ViPNet-сеть № 985) | 8 362 | 8 362 | 10 | 836 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме |
| 10.1.620230.0.00019 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети Правительства Новосибирской области (ViPNet-сеть № 985) | 208 | 208 | 10 | 21 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств обнаружения вторжений) | Осуществление сопровождения программных средств обнаружения вторжений, входящих в состав защищенной сети Правительства Новосибирской области (ViPNet-сеть № 985) | 8008 | 8008 | 10 | 801 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств межсетевого экранирования) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств межсетевого экранирования, входящих в состав защищенной сети Правительства Новосибирской области (ViPNet-сеть № 985) | 6807 | 6807 | 10 | 681 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00018 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств криптографической защиты информации, программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации) | Контроль и мониторинг функционирования программных средств криптографической защиты информации, программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети Правительства Новосибирской области (ViPNet-сеть № 985) | 1352 | 1352 | 10 | 135 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств электронной подписи) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств электронной подписи | 6835 | 6835 | 10 | 684 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети министерства труда и социального развития Новосибирской области (ViPNet-сеть № 542) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети министерства труда и социального развития Новосибирской области (ViPNet-сеть № 542) | 2294 | 2294 | 10 | 229 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00019 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети министерства труда и социального развития Новосибирской области (ViPNet-сеть № 542) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети министерства труда и социального развития Новосибирской области (ViPNet-сеть № 542) | 32 | 32 | 10 | 3 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств межсетевого экранирования, входящих в состав защищенной сети министерства труда и социального развития Новосибирской области (ViPNet-сеть № 542) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств межсетевого экранирования, входящих в состав защищенной сети министерства труда и социального развития Новосибирской области (ViPNet-сеть № 542) | 1166 | 1166 | 10 | 116 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети министерства здравоохранения Новосибирской области (ViPNet-сеть № 3907 | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети министерства здравоохранения Новосибирской области (ViPNet-сеть № 3907) | 12987 | 12987 | 10 | 1299 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00019 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети министерства здравоохранения Новосибирской области (ViPNet-сеть № 3907) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети министерства здравоохранения Новосибирской области (ViPNet-сеть № 3907) | 225 | 225 | 10 | 23 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00019 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программно-аппаратных комплексов обнаружение вторжений, входящих в состав защищенной сети министерства здравоохранения Новосибирской области (ViPNet-сеть № 3907) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программно-аппаратных комплексов обнаружения вторжений, входящих в состав защищенной сети министерства здравоохранения Новосибирской области (ViPNet-сеть № 3907) | 271 | 271 | 10 | 27 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств межсетевого экранирования, входящих в состав защищенной сети министерства здравоохранения Новосибирской области (ViPNet-сеть № 3907) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств межсетевого экранирования, входящих в состав защищенной сети министерства здравоохранения Новосибирской области (ViPNet-сеть № 3907) | 12887 | 12887 | 10 | 1289 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00018 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств криптографической защиты информации, программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети министерства здравоохранения Новосибирской области (ViPNet-сеть № 3907) | Контроль и мониторинг показателей функционирования программных средств криптографической защиты информации, программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети министерства здравоохранения Новосибирской области (ViPNet-сеть № 3907) | 771 | 771 | 10 | 77 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети ГКУ НСО «Служба 112» (ViPNet-сеть № 3752) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети ГКУ НСО «Служба 112» (ViPNet-сеть № 3752) | 150 | 150 | 10 | 15 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00019 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети ГКУ НСО «Служба 112» (ViPNet-сеть № 3752) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети ГКУ НСО «Служба 112» (ViPNet-сеть № 3752) | 54 | 54 | 10 | 5 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00019 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программно-аппаратных комплексов обнаружения вторжений, входящих в состав защищенной сети ГКУ НСО «Служба 112» (ViPNet-сеть № 3752) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программно-аппаратных комплексов обнаружения вторжений, входящих в состав защищенной сети ГКУ НСО «Служба 112» (ViPNet-сеть № 3752) | 6 | 6 | 0 | 0 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети ГКУ НСО «Центр занятости города Новосибирска» (ViPNet-сеть № 10757) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети ГКУ НСО «Центр занятости города Новосибирска» (ViPNet-сеть № 10757) | 305 | 305 | 10 | 31 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00019 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программно- аппаратных комплексов криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети ГКУ НСО «Центр занятости города Новосибирска» (ViPNet-сеть № 10757) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети ГКУ НСО «Центр занятости города Новосибирска» (ViPNet-сеть № 10757) | 13 | 13 | 10 | 1 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети управления по делам ЗАГС Новосибирской области (ViPNet-сеть № 1353) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети управления по делам ЗАГС Новосибирской области (ViPNet-сеть № 1353) | 374 | 374 | 10 | 37 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств межсетевого экранирования, входящих в состав защищенной управления по делам ЗАГС Новосибирской области (ViPNet-сеть № 1353) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств межсетевого экранирования, входящих в состав защищенной управления по делам ЗАГС Новосибирской области (ViPNet-сеть № 1353) | 267 | 267 | 10 | 27 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети ГКУ НСО «НИМРО» (ViPNet-сеть № 3825) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств криптографической защиты информации, входящих в состав защищенной сети ГКУ НСО «НИМРО» (ViPNet-сеть № 3825) | 95 | 95 | 10 | 10 | - | # - | работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.749020.0.00013 | Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности | Количество разработанных моделей угроз и нарушителя информационной безопасности ИС, технических заданий на создание системы защиты информации ИС | Разработка моделей угроз и нарушителя информационной безопасности ИС обеспечения специальной деятельности, технических заданий на создание системы защиты информации ИС обеспечения специальной деятельности | 22 | 20 | 10 | 2 | - | # - | Работы по разделу осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности выполнены на 90,9% от объема, предусмотренного государственным заданием причине нецелесообразности проведения работ по разработке моделей угроз и нарушителя информационной безопасности и технических заданий на создание системы защиты информации информационных систем по причине не перехода на отечественные операционные системы (ОС «Альт, ОС «Аврора», Astra Linux Special Edition и т.д.) на автоматизированных рабочих местах в рамках мероприятий по импортозамещению |
| 10.1.749020.0.00013 | Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности | Количество АРМ, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, не содержащую сведений, составляющих государственную тайну, в ИС обеспечения специальной деятельности | Создание системы защиты информации на АРМ, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, не содержащую сведений, составляющих государственную тайну, в ИС обеспечения специальной деятельности | 694 | 640 | 10 | 69 | - | # - | Работы по разделу выполнены на 92,2% от объема, предусмотренного государственным заданием по причине неукомплектованности (непредоставления) заказчиком (субъектом, являющемся владельцем и осуществляющим пользование ИС) СЗИ, необходимых для проведения работ по созданию системы защиты информации на АРМ в соответствии с национальным стандартом ГОСТ P 51583-2014 и приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах». |
| 10.1.749020.0.00014 | Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности | Количество разработанных моделей угроз и нарушителя информационной безопасности ИС, технических заданий на создание системы защиты информации ИС | Разработка моделей угроз и нарушителя информационной безопасности ИС обеспечения типовой деятельности, технических заданий на создание системы защиты информации ИС обеспечения типовой деятельности | 2 | 2 | 0 | 0 | - | # - | Работы по разделу осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности выполнены в полном объеме. |
| 10.1.749020.0.00014 | Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности | Количество АРМ, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, не содержащую сведений, составляющих государственную тайну, в ИС обеспечения типовой деятельности | Создание системы защиты информации на АРМ, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, не содержащую сведений, составляющих государственную тайну, в ИС обеспечения типовой деятельности | 7 | 7 | 10 | 0 | - | # - | Работы по разделу осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности выполнены в полном объеме. |
| 10.1.749020.0.00014 | Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности | Количество ИС обеспечения типовой деятельности | Аттестация по требованиям информационной безопасности ИС обеспечения типовой деятельности | 2 | 2 | 0 | 0 | - | # - | Работы по разделу осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности выполнены в полном объеме. |
| 10.1.749020.0.00013 | Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности | Количество ИС обеспечения специальной деятельности | Аттестация по требованиям информационной безопасности ИС обеспечения специальной деятельности | 54 | 49 | 10 | 5 | - | # - | Работы по разделу осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности выполнены на 90,7 % от объема, предусмотренного государственным заданием по причине нецелесообразности проведения аттестации на соответствие требованиям по защите информации информационных систем по причине не перехода на отечественные операционные системы (ОС «Альт, ОС «Аврора», Astra Linux Special Edition и т.д.) на автоматизированных рабочих местах в рамках мероприятий по импортозамещению |
| 10.1.620230.0.00019 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программно-аппаратных комплексов обнаружения вторжений) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программно-аппаратных комплексов обнаружения вторжений | 8 | 8 | 0 | 0 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00017 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество пользователей | Клиентское сопровождение пользователей антивирусных средств | 5718 | 5362 | 10 | 572 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены на 93,8% от объема, предусмотренного государственным заданием по причине отклонения фактического увеличения пользователей в отчетном периоде от запланированного, численной нестабильности системы антивирусной защиты информации Правительства Новосибирской области и подведомственных учреждений. |
| 10.1.749020.0.00020 | Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности | Количество проведенных анализов защищенности информационных ресурсов | Проведение анализа защищенности информационных ресурсов | 2500 | 2748 | 10 | 250 | - | # - | Работы по разделу осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности выполнены в полном объеме |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств защиты информации от несанкционированного доступа) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств защиты информации от несанкционированного доступа | 1500 | 1500 | 10 | 150 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00019 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программно-аппаратных комплексов обнаружения вторжений, входящих в состав защищенной сети Правительства Новосибирской области (ViPNet-сеть № 985) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программно-аппаратных комплексов обнаружения вторжений, входящих в состав защищенной сети Правительства Новосибирской области (ViPNet-сеть № 985) | 10 | 10 | 10 | 1 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств антивирусной защиты информации) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств антивирусной защиты информации | 512 | 513 | 10 | 42 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств сбора и корреляции событий информационной безопасности) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств сбора и корреляции событий информационной безопасности | 4 | 4 | 0 | 0 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств защиты информации от несанкционированного доступа) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств защиты информации от несанкционированного доступа | 56 | 56 | 0 | 0 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств защиты информации от несанкционированного доступа) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств защиты информации от несанкционированного доступа | 93 | 93 | 10 | 9 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00019 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программно-аппаратных комплексов межсетевого экранирования) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программно-аппаратных комплексов межсетевого экранирования | 1 | 1 | 0 | 0 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.749020.0.00079 | Обеспечение средствами защиты информации | Средства антивирусной защиты информации | Обеспечение средствами антивирусной защиты информации | 14802 | 13330 | 10 | 1480 | - | # - | Работы по разделу обеспечение средствами защиты информации выполнены на 90,1% от объема, предусмотренного государственным заданием в связи с уменьшение потребности в приобретении средств антивирусной защиты информации для почтовых серверов Правительства Новосибирской области в связи с перспективой перехода на Автоматизированное рабочее место государственного служащего (АРМ ГС). |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств электронной подписи) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств электронной подписи | 18690 | 18690 | 10 | 1869 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.749020.0.00013 | Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности | Количество ИС обеспечения специальной деятельности | Аттестация по требованиям информационной безопасности ИС обеспечения специальной деятельности | 1 | 1 | 0 | 0 | - | # - | Работы по разделу осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств защиты информации от несанкционированного доступа) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств защиты информации от несанкционированного доступа | 10 | 10 | 10 | 1 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.749020.0.00079 | Обеспечение средствами защиты информации | Средства антивирусной защиты информации | Обеспечение средствами антивирусной защиты информации | 252 | 252 | 10 | 25 | - | # - | Работы по разделу обеспечение средствами защиты информации выполнены в полном объеме. |
| 10.1.749020.0.00013 | Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности | Количество ИС обеспечения специальной деятельности | Аттестация по требованиям информационной безопасности ИС обеспечения специальной деятельности | 1 | 1 | 0 | 0 | - | # - | Работы по разделу осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности выполнены в полном объеме. |
| 10.1.749020.0.00020 | Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности | Количество центров обработки данных | Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности центров обработки данных | 2 | 2 | 0 | 0 | - | # - | Работы по разделу осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности выполнены в полном объеме. |
| 10.1.749020.0.00013 | Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности | Количество ИС обеспечения специальной деятельности | Проведение контроля состояния защищенности сегментов ИС обеспечения специальной деятельности | 15 | 15 | 10 | 2 | - | # - | Работы по разделу осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00016 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программных средств защиты информации от несанкционированного доступа) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программных средств защиты информации от несанкционированного доступа | 51 | 51 | 10 | 5 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |
| 10.1.620230.0.00019 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество типовых компонентов ИТКИ (программно-аппаратных комплексов защиты информации от несанкционированного доступа) | Осуществление технической поддержки и сопровождения программно-аппаратных комплексов защиты информации от несанкционированного доступа | 1 | 1 | 0 | 0 | - | # - | Работы по разделу техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры выполнены в полном объеме. |