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Аналитическая записка

о результатах реализации в 2014 году долгосрочной целевой программы «Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012 - 2016 годы»

Программа «Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012 - 2016 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 03.10.2011 №433-п (далее – Программа), разработана в целях создания условий для получения гражданами
и организациями на территории Новосибирской области преимуществ
от применения информационных и телекоммуникационных технологий на основе формирования единого информационного пространства Новосибирской области.

В связи со сложившейся ситуацией на конец 2013 года по кредиторской задолженности, оплачиваемой в отчетном периоде за счет лимитов бюджетных средств 2014 года, в целях оптимизации расходования средств областного бюджета Новосибирской области возникла необходимость пересмотра в 2014 году приоритетов реализации мероприятий ряда целевых программ областных исполнительных органов власти, в том числе программ, заказчиком которых является департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области (далее – департамент).

В целях приведения в соответствие объемов финансирования Программы лимитам бюджетных ассигнований, установленных департаменту Законом Новосибирской области от 10.12.2013 № 401-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.10.2014 № 401-п внесены изменения в Программу, предусматривающие корректировку состава мероприятий (наименований, нумерации, ожидаемых результатов) с перераспределением в 2014-2015 годах объемов финансирования по ним за счет средств областного бюджета Новосибирской области. Также, в соответствии с новой редакцией Программы приказом департамента от 14.10.2014 № 147-Д внесены изменения в план мероприятий Программы на 2014 год, утвержденный приказом ДИиРТТ НСО от 09.01.2014 № 2-Д.

В рамках реализации Программы на конец отчетного периода:

В направлении общих мер по решению инфраструктурных задач:

1. Выполнено плановое продление лицензионных соглашений по использованию программного обеспечения исполнительных органов государственной власти Новосибирской области.

2. Проведены мероприятия по защите персональных данных граждан, конфиденциальной и иной охраняемой законом информации, в том числе:

проведены мероприятия по контролю выполнения мер в области защиты информации, в том числе и сведений, составляющих государственную тайну в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, министерстве промышленности и развития предпринимательства Новосибирской области, министерстве сельского хозяйства Новосибирской области, министерстве строительства Новосибирской области, министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области, министерстве здравоохранения Новосибирской области, в управлении по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, а также в департаменте физической культуры и спорта Новосибирской области;

создана система защиты государственной информационной системы «Серверный сегмент защищенных государственных информационных систем Новосибирской области», предназначенной для размещения защищаемых государственных ресурсов и серверных сегментов (банков данных, серверов резервного хранения данных, серверов приложений и прочее), содержащих сведения, не составляющие государственную тайну;

в связи с внедрением информационных систем в деятельность областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления расширена защищенная сеть Правительства Новосибирской: число абонентских пунктов (количество защищенных рабочих мест) к концу 2014 года составило свыше 2 000 единиц;

в целях автоматизации процесса приема обращений граждан проведены работы по созданию коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла Правительства Новосибирской области, развернут серверный сегмент для возможности подключения рабочих мест специалистов в исполнительных органах государственной власти Новосибирской области;

выполнены работы по сертификации средств межсетевого экранирования, осуществляющих фильтрацию трафика и доступа в сеть «Интернет» в локальной вычислительной сети администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области.

3. В целях обеспечения юридически значимого взаимодействия между органами власти и сокращения сроков предоставления государственных и муниципальных услуг Региональным удостоверяющим центром исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления в Новосибирской области (далее – РУЦ НСО) в течение 2014 года выдано более 1 600 электронных подписей абонентам удостоверяющего центра. В настоящее время абонентами РУЦ НСО являются: 21 исполнительный орган государственной власти Новосибирской области, 90 подведомственных им государственных учреждений, 33 администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, 430 администраций муниципальных образований Новосибирской области, 85 муниципальных учреждений.

4. Продолжены работы по обеспечению доступом в сеть государственной информационной сети передачи данных Новосибирской области (далее – ГИСПД НСО) районных медицинских учреждений ряда муниципальных образований Новосибирской области: г. Черепаново, г. Куйбышев, г. Купино, г. Каргат, р.п. Колывань, г. Татарск, – выполнены межкорпусные подключения к центральным узлам ГИСПД НСО. Также, в течение 2014 года осуществлялось техническое обслуживание и ремонт фрагментов ГИСПД НСО.

В направлении повышения качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, развития новых технологий их предоставления:

1. Продолжены работы по внедрению в деятельность исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Новосибирской области и подведомственных им учреждений государственных информационных систем, разработанных в рамках Программы:

1) «Центр приема государственных услуг» (далее – ГИС «ЦПГУ»), предназначенная для реализации технической возможности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Новосибирской области.

ГИС «ЦПГУ» интегрирована с системой электронного межведомственного взаимодействия, государственной автоматизированной системой Новосибирской области «Межведомственная автоматизированная информационная система» (далее – ГИС «МАИС»), Единой системой идентификации и аутентификации и установлена на базе всех филиалов государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – МФЦ НСО);

В 2014 году на базе МФЦ НСО в операторском формате организовано предоставление 170 из 203 государственных услуг исполнительных органов государственной власти Новосибирской области.

2) Подсистема «Региональная информационная система о государственных и муниципальных платежах» ГИС «МАИС» (далее – РИС ГМП), позволяющая исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, органам местного самоуправления в Новосибирской области и подведомственным им учреждениям взаимодействовать с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах для получения необходимой информации и передачи сведений о совершенных начислениях при предоставлении услуг. В отчетном периоде количество пользователей подсистемы РИС ГМП увеличилось на 330 организаций и составило 1985 администраторов доходов, подсистема пополнилась сведениями о более чем 490 000 совершенных и начисленных платежах в федеральный, региональный и муниципальные бюджеты Новосибирской области.

3) Подсистема «Электронный детский сад» ГИС «МАИС», позволяющая вести учет заявлений на предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях во всех муниципальных образованиях Новосибирской области, формировать единую электронную очередь и комплектовать группы в дошкольных учреждениях, а также формировать статистическую и аналитическую отчетности. «Электронный детский сад» интегрирована с Федеральной информационной системой единой федеральной базы данных показателей ведения электронной очереди. В мае 2014 года впервые с использованием подсистемы комплектование групп в дошкольных образовательных учреждениях осуществлено в автоматическом режиме.

По состоянию на конец 2014 года количество пользователей подсистемы «Электронный детский сад» (сотрудники уполномоченных органов власти, органов местного самоуправления и учреждений) насчитывает 1 215 человек.

4) Подсистема «Учет платных услуг» ГИС «МАИС», предназначенная для обеспечения автоматизации централизованного учета родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях (далее – родительская плата) и обеспечения автоматической передачи данных о начислениях родительской платы в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.

5) Подсистема «Сводный реестр граждан, состоящих на учете на бесплатное предоставление в собственность земельных участков» ГИС «МАИС», предназначенная для формирования, ведения и контроля очереди на предоставление земельных участков льготным категориям граждан. Доступ к системе имеется во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области и содержит 8 534 записи о гражданах, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно. Отслеживать движение очереди возможно на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ).

6) 18 электронных сервисов на базе ГИС «МАИС», позволяющие исполнительным органам государственной власти Новосибирской области и органам местного самоуправления в Новосибирской области передавать в синхронном режиме сведения, необходимые федеральным органам исполнительной власти для предоставления государственных услуг.

Таким образом, в отчетном периоде выполнены требования федеральных нормативных правовых актов в части обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти.

2. Проведены работы по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством ЕПГУ, что обеспечило направление более 430 000 электронных заявок на получение услуг в исполнительные органы государственной власти Новосибирской области и органы местного самоуправления Новосибирской области. В рамках мероприятий по популяризации с марта по декабрь 2014 года проведен конкурс среди обучающихся образовательных учреждений Новосибирской области «Электронные услуги – 2014», направленный на увеличение количества жителей области – пользователей ЕПГУ, а также на повышение востребованности сервисов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. В настоящее время общее количество пользователей ЕПГУ, проживающих на территории Новосибирской области, превышает 252 000 человек.

3. С августа 2014 года Новосибирская область участвует в пилотном проекте Минкомсвязи России по упрощению процедуры регистрации Личных кабинетов на ЕПГУ. По состоянию на конец отчетного периода организовано 10 пунктов активации простой электронной подписи на базе филиалов МФЦ, 30 – в органах местного самоуправления и 20 пунктов – на базе исполнительных органов государственной власти. В конце 2014 года в МФЦ НСО появилась новая услуга – создание «Личного кабинета» на портале ЕПГУ. Все необходимые регистрационные действия совершаются операторами МФЦ НСО.

В направлении автоматизации бизнес-процессов внутри органов государственной власти и повышения уровня открытости информации о деятельности областных исполнительной органов власти Новосибирской области и органов местного самоуправления в Новосибирской области:

1. Продолжены работы по внедрению разработанных в 2013 году подсистем регионального сегмента ГАС «Управление» Новосибирской области: 

1) ГИС «Программно-целевое управление в Новосибирской области» (далее – ГИС «ПЦУ НСО»). Главное назначение ГИС «ПЦУ НСО» – автоматизация процессов разработки и изменений государственных и ведомственных целевых программ Новосибирской области, а также мониторинга их исполнения, контроля достижения целевых показателей, установленных планово-прогнозными документами Новосибирской области. Система позволяет автоматически рассчитать оценку эффективности при занесении фактических данных по исполнению программ. 

Начиная с середины 2014 года в ГИС «ПЦУ НСО» работает порядка 150 пользователей – сотрудников органов государственной власти; внесено порядка 100 государственных (в том числе долгосрочных) и ведомственных целевых программ. В автоматическом режиме собраны квартальные отчеты органов власти о реализации целевых программ. Данные о ходе реализации представлены в доступном для граждан виде на информационно-аналитическом портале Новосибирской области по адресу iportal.nso.ru в разделе «Основные показатели региона» / «Государственные целевые программы».

2) ГИС «Наказы избирателей Новосибирской области» (далее – ГИС «Наказы»), предназначенной для автоматизации процессов мониторинга хода реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области. Начиная с середины 2014 года в системе работает 40 специалистов органов исполнительной государственной власти Новосибирской области и 35 специалистов органов местного самоуправления Новосибирской области. Непосредственно в системе ведутся реестр наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области, программа и планы мероприятий по их реализации. Отчеты об исполнении наказов избирателей формуются автоматически.

3) ГИС «Информационно-аналитический портал Новосибирской области» (далее – ГИС «ИАП НСО»), предназначенной для повышения открытости информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Данные по показателям в ведомственных информационных системах собраны воедино и хранятся в централизованном хранилище данных регионального сегмента ГАС «Управление» Новосибирской области. В системе содержится порядка 5 000 различных показателей по территориям Новосибирской области и различным отраслям развития экономики региона. Информация доступна в сети Интернет по адресу iportal.nso.ru.

Кроме того, в рамках работ по интеграции регионального сегмента ГАС «Управление» с федеральной системой осуществлена автоматическая передача данных по показателям реализации «майских» Указов Президента Российской Федерации на территории Новосибирской области.

2. В рамках модернизации государственной информационной системы документооборота и делопроизводства Правительства Новосибирской области (далее – СЭДД НСО):

доработана подсистема «СМ - Делопроизводство» в целях синхронизации с ГИС «МАИС»;

доработана подсистема «Управление персоналом» для организации конкурсов, работы с кадровым резервом и контроля сведений о доходах и расходах граждан, претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы Новосибирской области;

выполнена интеграция СЭДД НСО с региональным сегментом ГАС «Управление» для информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений.

В направлении развития и сопровождения СЭДД НСО в течение отчетного периода:

проводились работы по обеспечению бесперебойной работы 3500 пользователей СЭДД НСО;

продолжены работы по внедрению СЭДД НСО в деятельность администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в целях оперативного взаимодействия с главами муниципальных образований региона.

3. Запущена обновленная версия официального сайта Правительства Новосибирской области и Губернатора Новосибирской области. В целях обеспечения регулярного информационного наполнения портала 25 марта 2014 года утверждено распоряжение Правительства Новосибирской области № 93‑рп «О мерах по обеспечению функционирования официального сайта Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
Проведена работа по переводу сайтов исполнительных органов государственной власти Новосибирской области на новую технологическую платформу.

В направлении решения комплекса отраслевых задач ведомственной информатизации:

1. В сфере здравоохранения Новосибирской области:

в целях автоматизации процессов льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в 83 медицинских организациях региона внедрена Система льготного лекарственного обеспечения в Новосибирской области – 1С-ДЛО. К системе подключено свыше 100 пунктов отпуска лекарственных препаратов; среднее число одновременно работающих в системе пользователей – 500 человек; среднее число выписанных рецептов – 8 800 рецептов в день, ежемесячно – 185 000 рецептов. По состоянию на конец 2014 года с помощью 1С-ДЛО выписано 1 877 152 рецепта, отпущено 1 722 286 рецепта. Во втором полугодии 2014 года министерство здравоохранения Новосибирской области провело заявочную кампанию на закупку лекарственных средств для льготной категории граждан региона также с использованием системы 1С-ДЛО; 

229 медицинским учреждениям города Новосибирска и Новосибирской области обеспечен информационный обмен с Центром обработки данных департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий и предоставлен централизованный доступ в сеть Интернет. Данная услуга обеспечила работоспособность Единой регистратуры Новосибирской области и дополнительную возможность записи на прием к специалистам поликлиник посредством единого телефонного номера или через web-сайт. Кроме того, централизованный доступ в Интернет и возможность передачи данных в пределах информсистем министерства здравоохранения Новосибирской области позволяет проводить телемедицинские консультации между учреждениями с целью повышения качества диагностики и лечения конкретных пациентов;

приобретено оборудование для нужд медицинских организаций Новосибирской области (принтеры – в количестве 115 единиц).

2. В сфере образования Новосибирской области:

осуществлена поставка 268 единиц автоматизированных рабочих мест учащихся с предустановленным программным обеспечением;

в целях дальнейшего использования лицензионного базового программного обеспечения выполнено обновление лицензий для общеобразовательных учреждений Новосибирской области на условиях простой (неисключительной) лицензии (общее количество предоставляемых пользовательских прав – 20 206 единиц);

обеспечена возможность информационного обмена, в том числе в сети Интернет, между 1 140 образовательными учреждениями Новосибирской области, межшкольным методическим центром и областным центром информационных технологий Новосибирской области.

3. В сфере соцзащиты и социального обслуживания Новосибирской области:

обновлен компьютерный парк (включая периферийное оборудование) отделов социального обслуживания, расположенных в муниципальных районах и городских округах области, отделов социальных пособий и выплат, учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области (приобретены многофункциональные устройства в количестве 111 единиц, системы бесперебойного электропитания);

выполнена доработка территориальной информационной системы «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» (далее – «СПГ ТХД НСО»)  в части ее интеграции с системой ГИС «ЦПГУ», а также в течение года обеспечивалась бесперебойная работа серверной части ТИС «СПГ ТХД НСО».

4. В иных социально значимых сферах Новосибирской области:

обеспечены доступ в сеть Интернет и возможность ежедневного обмена информацией в Системе государственного информационного обеспечения агропромышленного комплекса Новосибирской области региональному и муниципальным центрам, подведомственным министерству сельского хозяйства Новосибирской области;

выполнены работы по переводу в электронную форму документов архивного фонда ГКУ НСО «Государственный архив Новосибирской области» (553 846 страниц);

в целях дальнейшего использования лицензионного базового программного обеспечения выполнено обновление лицензий на программное обеспечение для автоматизации функций в сфере занятости населения в деятельности государственных учреждений службы занятости населения НСО (общее количество предоставляемых пользовательских прав – 548 единиц), приобретена компьютерная техника в рамках работ по модернизации ПАК «Катарсис» (ПК – 160 единиц для 29 центров занятости населения);

выполнена модернизация программного обеспечения АС «Бюджет» для обеспечения обмена электронными документами между территориальными финансовыми органами Новосибирской области и ГИС ГМП;

выполнены иные организационно-технические мероприятия, обеспечивающие процессы функционирования информационных систем и информационных ресурсов исполнительных органов власти и органов местного самоуправления Новосибирской области.

Объем финансирования расходов по мероприятиям Программы в 2014 году за счет средств областного бюджета Новосибирской области составил 1 417 285,07 тыс. рублей, в том числе:

основной объем средств в размере 922 415,90 тыс. рублей направлен на погашение задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2014, по обязательствам, принятым в 2013 году на исполнение ряда мероприятий Программы (финансирование затрат на ремонтно-восстановительные работы локально-вычислительной сети, приобретение автоматизированных рабочих мест и оргтехники для органов государственной власти, программно-аппаратных комплексов криптографической защиты, серверного оборудования, программного обеспечения, лицензий для органов государственной власти, модернизацию системы защиты информации, модернизацию, доработку и внедрение различных программных комплексов, популяризацию Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном виде и др.). В ходе приемки работ по контрактам, заключенным в 2013 году и исполненным в 2014 году, скорректирован объем финансирования, в результате чего получена экономия средств областного бюджета Новосибирской области по соответствующим мероприятиям Программы;

профинансированы затраты на содержание ГБУ НСО «ЦИТ НСО» в размере 32 388,4 тыс. рублей (субсидия за счет средств областного бюджета Новосибирской области), осуществляющего в рамках государственного задания эксплуатацию, администрирование и техническую поддержку различного оборудования, обеспечение технической работоспособности программно-аппаратных комплексов территориальной информационной системы Новосибирской области;

произведена выплата по налогу на имущество, приобретенного в рамках Программы, в размере 6 300,0 тыс. рублей;

средства в размере 456 180,77 тыс. рублей направлены на исполнение мероприятий 2014 года.

Уровень кассового исполнения Программы за 2014 год составил 99,6% от годовых бюджетных ассигнований средств областного бюджета Новосибирской области. В ходе проведения конкурсных процедур на исполнение мероприятий Программы получена экономия средств областного бюджета Новосибирской области за счет снижения начальных цен ряда контрактов.

С 2015 года Программа прекращает свое действие с момента вступления в силу государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы», предусматривающей, в том числе, дальнейшую реализацию мероприятий по развитию государственных информационных систем, информационного общества и формированию электронного правительства Новосибирской области.

	
	
	

	
	Информация о ходе реализации

	
	долгосрочной целевой программы «Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012-2016 годы»

по состоянию на 31.12.2014

	
	

	
	Наименование мероприятия
	Значение  целевого индикатора
	За отчетный год (2014)
	в том числе за отчетный период (IV квартал 2014)
	Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	
	
	План (года)
	Факт (за отчетный период)
	Количество
	Стоимость
	Количество
	Стоимость
	Количество
	Стоимость
	Количество
	Стоимость
	


	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012-2016 годы

	
	Цель.

создание условий для получения гражданами и организациями на территории Новосибирской области преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий на основе формирования единого информационного пространства Новосибирской области
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	Доля государственных услуг, оказываемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, которые можно получить в электронном виде из общего объема государственных услуг, ежегодно
	100,00
	100,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	в течение отчетного периода проводились работы по обеспечению доступа населения Новосибирской области к получению в электронном виде 100% государственных услуг, оказываемых ОИОГВ НСО 

	
	Доля муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Новосибирской области, которые можно получить в электронном виде из общего объема муниципальных услуг, ежегодно
	100,00
	100,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	в течение отчетного периода проводились работы по обеспечению доступа населения Новосибирской области к получению в электронном виде 100% муниципальных услуг, оказываемых ОМСУ НСО, в соответствии с типовым перечнем муниципальных услуг

	
	Задача 1

Развитие базовой инфраструктуры информационного общества
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	Доля администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, обеспеченных доступом в сеть ГИСПД
	100,00
	100,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	с начала реализации Программы доступом в сеть ГИСПД обеспечены 100% муниципальных районов и городских округов Новосибирской области

	
	Доля муниципальных образований, обеспеченных защищенными каналами связи по сети ГИСПД
	100,00
	100,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	с начала реализации Программы защищенными каналами связи по сети ГИСПД обеспечены 100% муниципальных образований Новосибирской области

	
	Доля учреждений социальной сферы, обеспеченных доступом в сеть ГИСПД:
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	учреждения здравоохранения Новосибирской области
	100,00
	100,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	с начала реализации Программы доступом в сеть ГИСПД обеспечены 100% учреждений здравоохранения Новосибирской области

	
	учреждения социального обслуживания, подведомственные министерству социального развития Новосибирской области
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	муниципальные учреждения социального обслуживания населения Новосибирской области 
	50,00
	50,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора указано на уровне  2013 года,  мероприятий, влияющих на указанное значение, в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось

	
	учреждения культуры – библиотеки Новосибирской области
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	муниципальные архивы Новосибирской области
	37,00
	37,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора указано на уровне  2013 года,  мероприятий, влияющих на указанное значение, в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось

	
	Обеспеченность специалистов современными персональными компьютерами:
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	специалисты учреждений здравоохранения Новосибирской области
	5,80
	5,80
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора указано на уровне достигнутых результатов в 2013 году,  мероприятий, влияющих на указанное значение, в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось

	
	специалисты общеобразовательных учреждений, подведомственных министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
	9,00
	9,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора указано на уровне  2013 года,  мероприятий, влияющих на указанное значение, в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось

	
	специалисты учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области
	1,43
	1,43
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора указано на уровне  2013 года,  мероприятий, влияющих на указанное значение, в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось

	
	специалисты муниципальных учреждений социального обслуживания населения Новосибирской области
	1,43
	1,43
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора указано на уровне  2013 года,  мероприятий, влияющих на указанное значение, в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось

	
	специалисты музеев и библиотек Новосибирской области, подведомственных министерству культуры Новосибирской области
	4,00
	4,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора указано на уровне  2013 года,  мероприятий, влияющих на указанное значение, в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось

	
	специалисты государственного архива Новосибирской области
	1,64
	1,64
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора указано на уровне  2013 года,  мероприятий, влияющих на указанное значение, в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось

	
	специалисты муниципальных архивов Новосибирской области
	1,30
	1,30
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора указано на уровне  2013 года,  мероприятий, влияющих на указанное значение, в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось

	
	Мероприятие 1.6.

Обеспечение информационного обмена между образовательными учреждениями НСО, ММЦ НСО и областным центром информационных технологий, в том числе предоставление доступа в сеть Интернет ( ед. ) 
	x
	x
	1 140
	63,60
	1 140
	63,60
	1 140
	63,60
	1 140
	63,60
	в рамках данного пункта Программы оказаны услуги по обеспечению информационного обмена, в том числе предоставление доступа в сеть Интернет, в 2014 году 1140 образовательным учреждениям НСО

	
	Сумма затрат по мероприятию 1.6., в том числе: 
	x
	x
	x
	72 500,00
	x
	72 500,00
	x
	29 458,14
	x
	29 458,14
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	72 500,00
	x
	72 500,00
	x
	29 458,14
	x
	29 458,14
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.10.

Приобретение лицензий в рамках стандартного (базового) пакета программного обеспечения для образовательных учреждений НСО ( стоимость единицы ) 
	x
	x
	20 205
	0,29
	20 205
	0,29
	20 205
	0,29
	20 205
	0,29
	в отчетном периоде профинансированы услуги по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения для образовательных учреждений НСО на условиях простой (неисключительной) лицензии (20 206 ед.)

	
	Сумма затрат по мероприятию 1.10., в том числе: 
	x
	x
	x
	5 900,00
	x
	5 900,00
	x
	5 900,00
	x
	5 900,00
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	5 900,00
	x
	5 900,00
	x
	5 900,00
	x
	5 900,00
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.11.

Приобретение комплектов мультимедийного и компьютерного оборудования для образовательных учреждений НСО ( ед. ) 
	x
	x
	1,00
	6 566
	1,00
	6 566
	-
	
	-
	-
	в отчетном периоде приобретен комплект оборудования для образовательных учреждений Новосибирской области в количестве 268 АРМ с предустановленным программным обеспечением

	
	Сумма затрат по мероприятию 1.11., в том числе: 
	x
	x
	x
	6 566,00
	x
	6 566,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	6 566,00
	x
	6 566,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	Мероприятие 1.19.

Обеспечение информационного обмена между региональным центром и муниципальными центрами СГИО АПК, в т.ч. предоставление доступа в сеть Интернет ( шт. ) 
	x
	x
	20,00
	5,52
	20,00
	5,52
	-
	
	-
	-
	в отчетном периоде профинансированы услуги доступа в сеть Интернет в целях обеспечения информационного обмена в 2014 году  между региональными центрами и муниципальным центром СГИО АПК

	
	Сумма затрат по мероприятию 1.19., в том числе: 
	x
	x
	x
	110,31
	x
	110,31
	x
	-
	x
	-
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	110,31
	x
	110,31
	x
	-
	x
	-
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	Мероприятие 1.20.

Модернизация компьютерного парка ОПИСВ НСО, включая периферийное оборудование ( ед. ) 
	x
	x
	111,00
	39,79
	111,00
	39,79
	111,00
	39,79
	111,00
	39,79
	в отчетном периоде приобретены многофункциональные устройства (111 штук), а также системы бесперебойного электропитания в целях модернизации компьютерного парка отделов пособий и социальных выплат НСО 

	
	Сумма затрат по мероприятию 1.20., в том числе: 
	x
	x
	x
	4 416,14
	x
	4 416,14
	x
	2 414,87
	x
	2 414,87
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	4 416,14
	x
	4 416,14
	x
	2 414,87
	x
	2 414,87
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.32.

Развитие сети передачи данных, в том числе ее защищенных сегментов, и других объектов территориальной информационной системы Новосибирской области. Сопровождение и эксплуатация объектов системы (включая повышение ИКТ-компетентности участников взаимодействия в рамках ТИС) ( ед. ) 
	x
	x
	-
	ххх
	-
	ххх
	-
	ххх
	-
	ххх
	в отчетном периоде профинансированы затраты на содержание ГБУ НСО «РИЦ», осуществляющего в рамках госзадания эксплуатацию, администрирование и техническую поддержку различного оборудования, обеспечение технической работоспособности программно-аппаратных комплексов ТИС НСО, а также обеспечены выплаты по налогу на имущество, приобретенного в рамках Программы. Кроме того, выполнены межкорпусные подключения   к центральным узлам  ГИСПД НСО медучреждений муниципальных образований НСО  (г. Черепаново, г. Куйбышев, г. Купино, г. Каргат, р.п. Колывань, г. Татарск,  г. Обь) , профинансированы услуги по техническому обслуживанию и ремонту фрагментов ГИСПД НСО, приобретены электронные идентификаторы, приобретены компьютеры и оргтехника для создания резервного фонда оборудования ТИС НСО и др. В ходе проведения конкурсных процедур на исполнение данного пункта Программы получена экономия средств областного бюджета НСО за счет снижения начальной цены ряда контрактов

	
	Сумма затрат по мероприятию 1.32., в том числе: 
	x
	x
	x
	118 061,25
	x
	116 068,77
	x
	78 421,70
	x
	76 429,22
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	118 061,25
	x
	116 068,77
	x
	78 421,70
	x
	76 429,22
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.34.

Приобретение права на использование (приобретение лицензий) СУБД для обеспечения лицензионной частоты используемого программного обеспечения ( ед. ) 
	x
	x
	1,00
	46 094,52
	1,00
	46 094,52
	1,00
	45 824,03
	1,00
	45 824,03
	в рамках данного пункта Программы профинансированы услуги по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских) прав на использование ряда программных продуктов (Microsoft,  VMware)

	
	Сумма затрат по мероприятию 1.34., в том числе: 
	x
	x
	x
	46 094,52
	x
	46 094,52
	x
	45 824,03
	x
	45 824,03
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	46 094,52
	x
	46 094,52
	x
	45 824,03
	x
	45 824,03
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.53.

Приобретение комплектов компьютерного, периферийного оборудования и программного обеспечения для ГАУ НСО «МФЦ» ( ед. ) 
	x
	x
	1,00
	300,90
	1,00
	300,90
	1,00
	300,90
	1,00
	300,90
	в отчетном периоде  приобретена компьютерная техника для нужд Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг НСО (12 шт.)

	
	Сумма затрат по мероприятию 1.53., в том числе: 
	x
	x
	x
	300,90
	x
	300,90
	x
	300,90
	x
	300,90
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	300,90
	x
	300,90
	x
	300,90
	x
	300,90
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.56.

Погашение задолженности, сложившейся по состоянию на начало отчетного года  ( тыс. рублей ) 
	x
	x
	-
	ххх
	-
	ххх
	-
	ххх
	-
	ххх
	

	
	Сумма затрат по мероприятию 1.56., в том числе: 
	x
	x
	x
	454 356,14
	x
	454 356,13
	x
	41 850,17
	x
	41 850,17
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	454 356,14
	x
	454 356,13
	x
	41 850,17
	x
	41 850,17
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Итого сумма затрат на решение задачи 1, в том числе:
	x
	x
	x
	708 305,26
	x
	706 312,77
	x
	204 169,81
	x
	202 177,33
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	708 305,26
	x
	706 312,77
	x
	204 169,81
	x
	202 177,33
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Задача 2

Внедрение информационных и телекоммуникационных технологий в процессы взаимодействия общества и государства
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	Доля учреждений здравоохранения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, подключенных к информационной системе «Электронная регистратура»
	100,00
	100,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора указано на уровне  2013 года,  мероприятий, влияющих на указанное значение, в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось

	
	Доля общеобразовательных учреждений, подведомственных министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, использующих в организации учебно-воспитательного процесса дистанционные формы
	8,00
	18,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора указано на уровне  2013 года,  мероприятий, влияющих на указанное значение, в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось.  При внесении изменений в Программу при корректировке плановых значений целевых индикаторов ошибочно не учтен уровень показателей Программы, достигнутый по итогам 2013 года

	
	Доля государственных и муниципальных учреждений культуры Новосибирской области, представленных в сети Интернет посредством сайта (в том числе веб-страницы)
	25,00
	25,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение показателя приведено в соответствии с ДЦП «Культура Новосибирской области на 2012-2016 годы»

	
	Доля государственных и муниципальных библиотек Новосибирской области, подключенных к единой информационной сети «OPAC GLOBAL»
	0,10
	0,10
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора указано на уровне  2013 года,  мероприятий, влияющих на указанное значение, в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось

	
	Доля государственных и муниципальных архивов Новосибирской области, предоставляющих населению электронные информационные сервисы архивной отрасли
	2,70
	2,70
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора указано на уровне  2013 года,  мероприятий, влияющих на указанное значение, в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось

	
	Доля специалистов, прошедших обучение использованию информационно-коммуникационных технологий:
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	специалисты общеобразовательных учреждений, подведомственных министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
	50,00
	50,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора указано на уровне  2013 года,  мероприятий, влияющих на указанное значение, в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось

	
	специалисты учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области
	20,00
	20,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора указано на уровне  2013 года,  мероприятий, влияющих на указанное значение, в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось

	
	специалисты муниципальных учреждений социального обслуживания населения Новосибирской области
	20,00
	20,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора указано на уровне  2013 года,  мероприятий, влияющих на указанное значение, в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось

	
	специалисты государственных музеев и библиотек Новосибирской области, подведомственных министерству культуры Новосибирской области
	8,70
	8,70
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора указано на уровне  2013 года,  мероприятий, влияющих на указанное значение, в отчетном периоде не планировалось и не осуществлялось

	
	Доля рабочих мест в министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области, оснащенных автоматизированной информационной системой, включающей программный комплекс бюджетирования, ориентированного на результат, в общем объеме рабочих мест  требующих установки данного программного обеспечения (к уровню 2010 года)
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	Доля долгосрочных и ведомственных целевых программ Новосибирской области, охваченных системой планирования, мониторинга и оценки эффективности и результативности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ Новосибирской области, ежегодно
	100,00
	100,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	в целях автоматизации процессов разработки и изменений государственных и ведомственных целевых программ Новосибирской области, а также мониторинга их исполнения, контроля достижения целевых показателей, установленных планово-прогнозными документами Новосибирской области в начале 2014 года введена в опытную эксплуатацию ГИС «Программно-целевое управление в Новосибирской области». В отчетном периоде в систему внесены 100% региональных целевых программ

	
	Мероприятие 2.1.

Информатизация здравоохранения НСО ( комплекс работ ) 
	x
	x
	1,00
	96 860,18
	1,00
	95 443,89
	1,00
	59 290,51
	1,00
	57 874,22
	выполнены работы по модернизации ГИС «Автоматизированная система льготного лекарственного обеспечения в НСО», оказаны услуги по обеспечению информационного обмена, в том числе предоставление доступа в сеть Интернет, 241 медицинскому учреждению города Новосибирска и Новосибирской области, оказаны услуги по техническому сопровождению защищенной сети  ГБУЗ НСО «МИАЦ»,  приобретены принтеры (115 штук) для нужд медицинских организаций города Новосибирска и Новосибирской области и др. В ходе проведения конкурсных процедур на исполнение данного мероприятия Программы получена экономия средств областного бюджета Новосибирской области за счет снижения начальных цен ряда контрактов

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.1., в том числе: 
	x
	x
	x
	96 860,18
	x
	95 443,89
	x
	59 290,51
	x
	57 874,22
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	96 860,18
	x
	95 443,89
	x
	59 290,51
	x
	57 874,22
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.17.

Разработка (модернизация), внедрение, сопровождение программно-аппаратного комплекса «Социальный портрет гражданина» ( ед. ) 
	x
	x
	1,00
	15 000,00
	1,00
	15 000,00
	1,00
	13 098,00
	1,00
	13 098,00
	в отчетном периоде профинансированы услуги по организации программно-технического сопровождения ГИС «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» на 2014 год и доработке ее в части интеграции  с системой ЦПГУ

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.17., в том числе: 
	x
	x
	x
	15 000,00
	x
	15 000,00
	x
	13 098,00
	x
	13 098,00
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	2 000,00
	x
	2 000,00
	x
	2 000,00
	x
	2 000,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	13 000,00
	x
	13 000,00
	x
	11 098,00
	x
	11 098,00
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.22.

Модернизация, развитие и сопровождение программно-аппаратного комплекса документооборота и делопроизводства Правительства Новосибирской области ( ед. ) 
	x
	x
	1,00
	14 100,00
	1,00
	14 100,00
	1,00
	14 100,00
	1,00
	14 100,00
	в отчетном периоде выполнена доработка  подсистемы «СМ - Делопроизводство»  СЭДД НСО в целях синхронизации с МАИС НСО, подсистемы «Управление персоналом» СЭДД НСО для организации конкурсов, работы с кадровым резервом и контроля сведений о доходах и расходах граждан, претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы НСО. Выполнена интеграция СЭДД НСО с ГАС «Управление». Кроме того, в течение отчетного периода проводились работы по обеспечению бесперебойной работы 3500 пользователей СЭДД НСО

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.22., в том числе: 
	x
	x
	x
	14 100,00
	x
	14 100,00
	x
	14 100,00
	x
	14 100,00
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	14 100,00
	x
	14 100,00
	x
	14 100,00
	x
	14 100,00
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.23.

Создание, доработка и сопровождение программно-аппаратных комплексов, включая создание условий для их устойчивого функционирования, обеспечивающих процессы оказания государственных и муниципальных услуг Новосибирской области в электронном виде, в том числе с использованием электронного межведомственного взаимодействия, а также их интеграция с «Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций)». Выполнение иных мероприятий (включая информирование) по обеспечению прав граждан, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Создание, модернизация, развитие и сопровождение официального портала Правительства Новосибирской области и иных интернет-ресурсов Правительства Новосибирской области ( ххх ) 
	x
	x
	-
	ххх
	-
	ххх
	-
	ххх
	-
	ххх
	в отчетном периоде профинансированы услуги по сопровождению и модернизации подсистем Межведомственной автоматизированной информационной системы, используемой в исполнительных органах государственной власти, ОМС в Новосибирской области, а также в подведомственных им учреждениях; услуги по сопровождению и модернизации информационной системы "Электронная демократия" и портала Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области и др.

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.23., в том числе: 
	x
	x
	x
	99 000,00
	x
	98 000,00
	x
	91 896,55
	x
	90 896,55
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	28 000,00
	x
	28 000,00
	x
	28 000,00
	x
	28 000,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	71 000,00
	x
	70 000,00
	x
	63 896,55
	x
	62 896,55
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.26.

Создание, развитие (модернизация), сопровождение информационно-аналитического портала Новосибирской области в рамках модернизации регионального сегмента государственной автоматизированной системы «Управление» ( ед. ) 
	x
	x
	1,00
	4 400,00
	1,00
	4 400,00
	1,00
	4 400,00
	1,00
	4 400,00
	в отчетном периоде выполнены работы по модернизации подсистемы мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований Новосибирской области, подсистемы мониторинга состава программно-аппаратных средств ИОГВ НСО и ОМСУ НСО, их подведомственных учреждений, создан единый реестр получателей государственной поддержки в Новосибирской области в рамках интеграции с МАИС НСО, реализован модуль автоматической загрузки данных в подсистеме мониторинга выполнения майских указов Президента РФ, доработано мобильное приложение информационно-аналитического портала Новосибирской области и др.

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.26., в том числе: 
	x
	x
	x
	4 400,00
	x
	4 400,00
	x
	4 400,00
	x
	4 400,00
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	4 400,00
	x
	4 400,00
	x
	4 400,00
	x
	4 400,00
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.32.

Проведение работ по переводу в электронную форму (оцифровка) документов архивного фонда Новосибирской области ( тыс. шт. ) 
	x
	x
	2 880 000
	0,005
	2 880 000
	0,005
	-
	
	-
	-
	в отчетном периоде профинансированы услуги по переводу в электронную форму документов Архивного фонда ГКУ НСО "Государственный архив Новосибирской области" (553 846 страниц)

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.32., в том числе: 
	x
	x
	x
	14 200,00
	x
	14 200,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	14 200,00
	x
	14 200,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	Мероприятие 2.40.

Модернизация, развитие, обслуживание и обеспечение работоспособности программно-аппаратного комплекса в сфере управления общественными финансами, обеспечение информационной безопасности ( ед. ) 
	x
	x
	1,00
	6 800,00
	1,00
	6 768,65
	1,00
	6 800,00
	1,00
	6 768,65
	в отчетном периоде профинансированы услуги по модернизации программного обеспечения АС "Бюджет" для обеспечения обмена электронными документами между финансовым органом и ГИС ГМП, а также услуги по дооснащению и развитию информационной инфраструктуры НСО 

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.40., в том числе: 
	x
	x
	x
	6 800,00
	x
	6 768,65
	x
	6 800,00
	x
	6 768,65
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	6 800,00
	x
	6 768,65
	x
	6 800,00
	x
	6 768,65
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.41.

Модернизация, развитие и обслуживание программно-аппаратного комплекса «КАТАРСИС» ( ед. ) 
	x
	x
	1,00
	25 000,00
	1,00
	25 000,00
	1,00
	25 000,00
	1,00
	25 000,00
	в отчетном периоде профинансированы услуги по предоставлению (передаче) неисключительных прав на программное обеспечение для автоматизации функций в сфере занятости населения в деятельности государственных учреждений службы занятости населения НСО (право работы в системе пользователями в кол-ве 548 шт.), приобретена компьютерная техника в рамках работ по обновлению ПАК "Катарсис" (ПК - 160 шт., 29 центров занятости населения)

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.41., в том числе: 
	x
	x
	x
	25 000,00
	x
	25 000,00
	x
	25 000,00
	x
	25 000,00
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	25 000,00
	x
	25 000,00
	x
	25 000,00
	x
	25 000,00
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.43.

Погашение задолженности, сложившейся по состоянию на начало отчетного года  ( тыс.рублей ) 
	x
	x
	-
	ххх
	-
	ххх
	-
	ххх
	-
	ххх
	в ходе приемки работ по контрактам, заключенным в 2013 году и исполненным  в 2014 году, скорректирован объем финансирования,   в результате чего получена экономия средств областного бюджета Новосибирской области

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.43., в том числе: 
	x
	x
	x
	469 236,97
	x
	467 580,76
	x
	77 865,78
	x
	76 209,57
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	469 236,97
	x
	467 580,76
	x
	77 865,78
	x
	76 209,57
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Итого сумма затрат на решение задачи 2, в том числе:
	x
	x
	x
	744 597,15
	x
	740 493,30
	x
	292 450,84
	x
	288 346,99
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	30 000,00
	x
	30 000,00
	x
	30 000,00
	x
	30 000,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	714 597,15
	x
	710 493,30
	x
	262 450,84
	x
	258 346,99
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Задача 3

Популяризация возможностей и преимуществ информационного общества
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	Количество мероприятий по информационному сопровождению работ по развитию информационного общества и формированию электронного правительства Новосибирской области (конференций, семинаров, форумов; статей в средствах массовой информации), в том числе:
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	в сфере образования
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	в сфере социальной поддержки
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	в сфере культуры
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	Мероприятие 3.5.

Погашение задолженности, сложившейся по состоянию на начало отчетного года  ( тыс.рублей ) 
	x
	x
	-
	ххх
	-
	ххх
	-
	-
	-
	-
	

	
	Сумма затрат по мероприятию 3.5., в том числе: 
	x
	x
	x
	479,00
	x
	479,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	479,00
	x
	479,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	Итого сумма затрат на решение задачи 3, в том числе:
	x
	x
	x
	479,00
	x
	479,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	479,00
	x
	479,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	Итого на достижение цели , в том числе:
	x
	x
	x
	1 453 381,41
	x
	1 447 285,07
	x
	496 620,65
	x
	490 524,32
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	30 000,00
	x
	30 000,00
	x
	30 000,00
	x
	30 000,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	1 423 381,41
	x
	1 417 285,07
	x
	466 620,65
	x
	460 524,32
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Итого по программе, в том числе: 
	x
	x
	x
	1 453 381,41
	x
	1 447 285,07
	x
	496 620,65
	x
	490 524,32
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	30 000,00
	x
	30 000,00
	x
	30 000,00
	x
	30 000,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	1 423 381,41
	x
	1 417 285,07
	x
	466 620,65
	x
	460 524,32
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании долгосрочной целевой программы 

«Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012 - 2016 годы»
по итогам 2014 года

	Источник финансирования программы
	Объемы и источники финансирования,
тыс. руб.
	Примечание

(причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период)

	
	с начала реализации программы
	отчетный год
	

	
	план
	факт
	% выпол-нения плана
	план (годовой)
	факт
	% выпол-нения плана
	

	Сумма затрат, 
в том числе
	3 457 602,11
	2 498 970,67
	72,3**
	1 423 381,41
	1 417 285,07
	99,6
	уровень кассового исполнения Программы в 2014 году составил 99,6% от годовых бюджетных ассигнований средств областного бюджета Новосибирской области. В ходе проведения конкурсных процедур на исполнение мероприятий Программы получена экономия средств областного бюджета Новосибирской области за счет снижения начальных цен ряда контрактов

	областной бюджет
	3 457 602,11
	2 498 970,67
	72,3**
	1 423 381,41
	1 417 285,07
	99,6
	

	федеральный бюджет*
	56 191,0
	56 191,0
	100,0
	30 000,00
	30 000,00
	100,0
	

	местные бюджеты
	0
	0
	х
	0
	0
	х
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	х
	0
	0
	х
	


*федеральное финансирование приведено справочно и не участвует при расчете суммарных затрат, так как предусмотрено за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 11.04.2011 № 130-п «О программе модернизации здравоохранения Новосибирской области на 2011 - 2012 годы».

**с учетом погашения задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2014, по обязательствам, принятым в 2013 году, фактическое кассовое исполнение с начала реализации Программы сложилось на уровне 98,6%. Объем средств областного бюджета Новосибирской области, предусмотренных на гашение указанной задолженности, дважды учтен в годовых (2013 и 2014 годы) плановых значениях по Программе и в Законе об областном бюджете Новосибирской области.
_________

