
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аналитическая записка

о результатах выполнения долгосрочной целевой программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах»
за 2014 год

Комплекс мероприятий по созданию геоинформационной системы и развитию навигационной инфраструктуры Новосибирской области с использованием технологий ГЛОНАСС осуществляется департаментом информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области (далее – департамент) в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012 - 2016 годах» (далее – Программа). Программа утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 03.10.2011 № 434-п.

В целях приведения в соответствие объемов финансирования Программы лимитам бюджетных ассигнований, установленных департаменту Законом Новосибирской области от 10.12.2013 № 401-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства Новосибирской области от 04.08.2014 № 311-п внесены изменения в Программу, предусматривающие корректировку состава мероприятий с перераспределением в 2014 году объемов финансирования по ним за счет средств областного бюджета Новосибирской области. Также в соответствии с новой редакцией Программы приказом департамента от 14.10.2014 № 147-Д внесены изменения в план мероприятий Программы на 2014 год, утвержденный приказом ДИиРТТ НСО от 09.01.2014 № 2-Д.

Планом мероприятий Программы на 2014 год предусмотрено финансовое обеспечение госзадания государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Центр навигационных и геоинформационных технологий Новосибирской области» (далее – ГБУ НСО «ЦНГТ НСО»), подведомственного департаменту. 

В рамках реализации мероприятий Программы, в том числе, во исполнение государственного задания, утвержденного постановлением Правительства от 20.01.2014 № 11-п, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» в отчетном периоде:

1) в направлении выполнения работ по эксплуатации, администрированию и техническому обслуживанию вычислительного центра сети станций точного позиционирования ГЛОНАСС/GPS Новосибирской области:

заключено два соглашения о создании единого навигационно-информационного и координатно-временного пространства Новосибирской области (региональное соглашение) и Сибирского федерального округа (межрегиональное соглашение с представителями субъектов СФО). В рамках соглашений к объединенному вычислительному центру (далее – ПДБС НСО) постоянно действующих базовых станций ГЛОНАСС/GPS Новосибирской области подключены 40 базовых станций ГЛОНАСС участников (в том числе 5 базовых станций на территории г. Новосибирска и г. Бердска, 2 – в Алтайском крае, 12 в Омской области и 21 станция на территории Красноярского края); ведется работа по подключению базовых станций остальных участников.

Исполнение соглашений позволило увеличить зоны покрытия сигналами точного позиционирования ГЛОНАСС на территории Новосибирской области и в приграничных регионах. Благодаря данным мероприятиям зона покрытия экономически активной территории Новосибирской области сигналами точного позиционирования ГЛОНАСС Новосибирской области достигла 95%, и далее ожидается не только увеличение, но, в первую очередь, увеличение качества предоставления сигнала;

оказывалась техническая поддержка пользователей сети ПДБС НСО (количество активных пользователей увеличилось с 91 до 129), осуществлялась настройка и тестирование высокоточного пользовательского оборудования, программного обеспечения, предназначенного для управления сетями ПДБС с количеством станций в сети более 100;

в тестовую эксплуатацию запущены 2 системы деформационного мониторинга с использованием ГЛОНАСС-технологий – на автомобильном Октябрьском мосту и метромосту в г. Новосибирск, ведется работа по подключению системы мониторинга Бугринского моста к сети Правительства Новосибирской области.

В соответствии с протоколом совещания департамента и министерства транспорта и дорожного хозяйства совместно с сибирским филиалом ОАО «РЖД» и представителями ОАО «РКС» проведено совещание с ООО «НИИ Прикладной телематики» от 10.10.2014 по вопросу реализации пилотного проекта создания системы деформационного мониторинга железнодорожного моста через реку Обь в рамках выполнения опытно-конструкторской работы по теме «Создание системы мониторинга потенциально опасных объектов железнодорожного транспорта с использованием систем ГЛОНАСС/GPS/GALILEO». Работы проводится по заказу Министерства транспорта Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 2010 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 189;

2) в направлении выполнения работ по эксплуатации, администрированию и техническому обслуживанию вычислительного центра и станций метеорологического назначения Новосибирской области:

настроено тестовое взаимодействие сети метеорологических станций с геоинформационной системой Новосибирской области;

осуществлялась техническая поддержка работы метеостанций и разработанного собственными силами прототипа сервера обработки данных;

восстановлена связь с метеостанциями и произведены ремонтно-восстановительные работы в с. Шипицино и с. Венгерово Венгеровского района, пострадавших от ураганных ветров;

3) в направлении выполнения работ по эксплуатации, администрированию и технической поддержке серверного оборудования навигационно-информационной системы Новосибирской области, поддержке и консультированию операторов навигационной деятельности Новосибирской области, органов исполнительной власти Новосибирской области:

произведена дополнительная интеграция навигационно-информационной платформы транспортного комплекса Новосибирской области по протоколам и дисциплинам передачи мониторинговой информации (количество операторов навигационной деятельности Новосибирской области увеличено до 33, из них 4 – пока не активны);

выполнена оптимизация работы передачи и получения мониторинговой информации от операторов навигационной деятельности;

созданы условия для оформления заявок, проведения тестирования и выдачи свидетельств об оснащении транспортных средств системами спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, подключенных к навигационно-информационным системам операторов навигационной деятельности и владельцев транспортных средств, с предоставлением доступа на основе web-технологий;

проводится предварительная работа по возможности интеграции навигационно-информационных платформ транспортного комплекса Новосибирской области с приграничными регионами (Омская, Кемеровская и Томская области, Алтайский край);

проведена работа по нанесению слоя на навигационно-информационную платформу, включающего данные по остановкам транспортных средств пассажирского транспорта города Новосибирска и городов-спутников Новосибирска (Бердск, Искитим и др.);

совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области продолжается работа по занесению маршрутов движения пассажирских транспортных средств на территории Новосибирской области, начата работа по вводу информации о перевозчиках пассажиров на территории Новосибирской области;

4) в направлении выполнения работ по подключению, администрированию и технической поддержке транспортных средств с использованием абонентских телематических терминалов ГЛОНАСС/GPS на территории Новосибирской области:

организовано получение мониторинговой информации с абонентских телематических терминалов ГЛОНАСС/GPS (далее – АТТ), установленных на транспортных средствах, посредством мониторинговых систем операторов навигационной деятельности и напрямую на навигационно-информационную платформу. Общее количество транспортных средств, оснащенных системами спутникового мониторинга, составляет 14 380 единиц (пассажирский транспорт, санитарный и скорая помощь, опасные и крупногабаритные грузы, школьные автобусы и друге категории транспортных средств), из них привязаны к владельцам транспортных средств и видны для просмотра ответственными органами исполнительной власти 6 826 единиц;

продолжается передача мониторинговой информации в Сибирское управление федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор); на конец отчетного периода выдано 4 292 свидетельств об оснащении транспортных средств системами спутникового мониторинга;

продолжается процесс перехода на использование web-приложений для мониторинга машин скорой медицинской помощи и санитарного транспорта медицинскими учреждениями региона и школьных автобусов образовательными учреждениями Новосибирской области;

продолжается процесс организации взаимодействия с предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров и грузов средствами легкового такси;

5) в направлении выполнения работ по эксплуатации, администрированию, техническому сопровождению и заведению отраслевых слоев в региональной геоинформационной системе Новосибирской области (далее – РГИС НСО):

для 25 органов исполнительной власти Новосибирской области и 9 органов местного самоуправления Новосибирской области проведена работа по расширению функционала ГИС-приложений и наполнению отраслевыми пространственными данными РГИС НСО.

По итогам года органами власти внесена и актуализирована различная информация ведомственного характера: объекты капстроительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений, пункты сдачи ЕГЭ, государственный сводный реестр лицензий производителей алкогольной продукции; список медицинских учреждений Новосибирской области; сельскохозяйственные предприятия; перечень инвестиционных уполномоченных в муниципальных районах и городских округах; проект планировки Промышленно-логистического парка; объекты археологического наследия, подлежащие обязательному сохранению; список библиотек; объекты государственных образовательных организаций культуры и искусства и др. В информационной системе добавились ведомственные пространственные данные Баганского, Кочковского, Краснозерского, Карасукского и Тогучинского районов.

По итогам 2014 года отдельными публичными приложениями в составе РГИС НСО запущены ресурсы:

- инвестиционная карта Новосибирской области, включающая также отдельно публикуемое в открытом доступе мобильное приложение для планшетных компьютеров и смартфонов (работа велась совместно с министерством экономического развития Новосибирской области и муниципальными образованиями Новосибирской области);

- карта выборов Новосибирской области, включающая отдельно публикуемое в открытом доступе мобильное приложение для планшетных компьютеров и смартфонов (совместный проект с Избирательной комиссией Новосибирской области);

- информационный портал публичных приложений РГИС НСО (gis.nso.ru);

- приложение «Земельные участки Новосибирского района» (совместный проект с администрацией Новосибирского района Новосибирской области). В настоящее время совместно с Новосибирским районом Новосибирской области организуются работы по применению мобильного сканера при инвентаризации земель, а также при создании моделей перспективных инвестиционных участков;

- приложение «Отделы ЗАГС Новосибирской области».

В тестовой эксплуатации на портале maps.nso.ru доступны также приложения: Геопортал Новосибирской области, Адресный план Новосибирской области, Архив геофонда Новосибирской области и др.

В соответствии с поручением Губернатора Новосибирской области от 22.08.2014 реализуются мероприятия по подготовке решений в составе РГИС НСО для территориального планирования, организации градостроительной деятельности муниципальных образований и городских округов Новосибирской области, а также подготовки адресного плана всей территории Новосибирской агломерации Новосибирской области. Помимо этого, ведется работа по инвентаризации земельных участков Новосибирской агломерации Новосибирской области, в том числе с применением мобильного сканирующего устройства.

6) в направлении выполнения работ по созданию, приобретению и подготовке трехмерной модели Новосибирской области, контролю состояния, строительства и содержания дорог Новосибирской области:

проведено сканирование и получены привязанные к точным координатам облака точек на улицах: пр. Ак. Коптюга, 2-й пер. Пархоменко, Аникина, Б. Хмельницкого, Депутатская, Д. Ковальчук, Краузе, Колыванское шоссе, Свердлова, Серебренниковская, Орджоникидзе, Проспект Мозжерина с фасадами аэропорта «Толмачево».

ведется работа по взаимодействию с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, министерства здравоохранения Новосибирской области и департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области по использованию мобильного сканирующего устройства.

В частности, проведены совещания по возможности использования мобильного сканирующего устройства для контроля строительства и содержания автомобильных дорог на территории Новосибирской области с мэрией города Новосибирска, министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области (ГКУ НСО «ТУАД НСО»).

Совместно с департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области (ДИЗО НСО) была проведена работа по обследованию с использованием мобильного сканера Дендропарка города Новосибирска, с выявлением места незаконного использования, пристройки, на территории Дендропарка. Отчет и информация переданы в ДИЗО НСО.

Совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области и ГКУ НСО «Служба технического контроля и развития материально-технической базы» проведено сканирование на геометрические параметры и дефекты зданий и прилегающей инфраструктуры городской поликлиники № 29 по ул. Тюленина, 9, детского клинического психоневрологического диспансера по адресу ул. Инская, 61, поликлиники № 26 (2-й пер. Пархоменко, 7), детской больницы № 4 (2-й пер. Пархоменко, 9). Отчет о состоянии зданий с внешними дефектами и деформациями на основе точных координат, полученных с использованием мобильного сканирующего устройства и сети станций точного позиционирования ГЛОНАСС, переданы в министерство здравоохранения Новосибирской области;

проведено предварительное проектирование технических заданий в целях разработки программного обеспечения для автоматического контроля состояния дорог при использовании мобильного сканирующего устройства;

7) в направлении выполнения работ по созданию, приобретению и подготовке трехмерной модели Новосибирской области, подготовке трехмерных моделей зданий и сооружений Новосибирской области:

проведено сканирование и обработка данных зданий и прилегающей инфраструктуры городской поликлиники № 29 по ул. Тюленина 9, детского клинического психоневрологического диспансера по ул. Инская, 61, поликлиники № 26 (2 пер. Пархоменко 7), детской больницы № 4 (2 пер. Пархоменко 9), а также Бугринского моста и прилегающих развязок;

8) ведутся работы по организации информационного взаимодействия государственной автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях и чрезвычайных ситуациях «ЭРА-ГЛОНАСС» с системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Система-112), а также взаимодействия РНИС НСО с «ЭРА-ГЛОНАСС» и с региональными навигационно-информационными системами соседних субъектов РФ. Для реализации этих задач проводится планомерная работа с министерством транспорта РФ, некоммерческим партнерством «ГЛОНАСС», ГКУ НСО «Служба 112» и ОАО «Ростелеком».

Суммарный объем принятых обязательств в 2014 году на исполнение средств областного бюджета НСО по мероприятиям Программы составляет 164 459,76 тыс. рублей, что в результате обеспечивает на конец отчетного периода исполнение средств областного бюджета НСО на уровне 99,2%. 

В связи с отклонением платежных документов в декабре 2014 года, а также в связи с принятием решения о расторжении одного из заключенных государственных контрактов на исполнение мероприятий Программы, кассовое исполнение средств областного бюджета сложилось на уровне 87,16%, остаточное финансирование расходов по мероприятиям Программы за счет средств областного бюджета НСО переносится на I квартал 2015 года. 

Кроме того, являясь одним из субъектов Российской Федерации, включенных в перечень получателей субсидий на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад», Новосибирская область в 2013 и 2014 годах получила субсидии из средств федерального бюджета в размере 46 952,45 тыс. рублей и 36 527,57 тыс. рублей соответственно. Средства направлены на увеличение уставного капитала ОАО «РНИЦ НСО» (оператора региональной навигационно-информационной системы Новосибирской области), который распределяется между членом некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» ООО «Сумма телеком» и Новосибирской областью в размерах 51% и 49% соответственно. Пополнение уставного капитала ОАО «РНИЦ НСО» за счет средств внебюджетных источников (ООО «Сумма телеком») в период 2013-2014 годов не производилось. В связи с принятием решения в декабре 2014 года о смене основного инвестора ОАО «РНИЦ НСО», финансирование мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников в размере 83 480,02 тыс. рублей перенесено на 2015 год.

С 2015 года Программа прекращает свое действие с момента вступления в силу государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы», предусматривающей, в том числе, дальнейшую реализацию мероприятий по развитию геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области.
	
	
	

	
	Информация о ходе реализации

	
	долгосрочной целевой программы «Долгосрочная целевая программа «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012 - 2016 годах» (далее - Программа)»

по состоянию на 31.12.2014

	
	

	
	Наименование мероприятия
	Значение  целевого индикатора
	За отчетный год (2014)
	в том числе за отчетный период (IV квартал 2014)
	Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	
	
	План (года)
	Факт (за отчетный период)
	Количество
	Стоимость
	Количество
	Стоимость
	Количество
	Стоимость
	Количество
	Стоимость
	


	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Долгосрочная целевая программа "Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012 - 2016 годах" (далее - Программа)

	
	Цель.

Создание базовых условий, обеспечивающих доступ к пространственным данным и результатам космической деятельности, и их эффективное использование на базе геоинформационных и навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС в Новосибирской области.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	Задача 1

Создание геоинформационной системы Новосибирской области (далее – ГИС НСО) и наполнение ее базовыми пространственными данными
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	количество муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, подключенных к ГИС НСО
	9,00
	9,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	в отчетном периоде наряду с подключенными к ГИС НСО по итогам 2012-2013 годов 4-мя муниципальными образованиями (г.Новосибирск, наукоград Кольцово, Новосибирский и Кыштовский районы) дополнительно к системе подключены Краснозерский, Тогучинский, Баганский, Кочковский и Карасукский районы

	
	уровень наполнения базы данных ГИС НСО базовыми пространственными данными муниципальных образований Новосибирской области
	30,00
	30,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	в течение отчетного периода проводились работы по наполнению базы данных ГИС НСО соответствующими данными 5 муниципальных образований НСО, подключенных к ГИС НСО в 2014 году

	
	Мероприятие 1.1

Создание ядра ГИС НСО (формирование нормативно-правовой базы, программно-аппаратного комплекса и информационно-методологическое обеспечение ГИС НСО) (подробное описание этапов создания ядра ГИС НСО приведено в разделе III долгосрочной целевой программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах» (далее – Программа) ( система ) 
	x
	x
	-
	21 888,05
	-
	11 848,68
	-
	21 888,05
	-
	11 848,68
	в отчетном периоде профинансированы услуги по предоставлению (передаче) неисключительных пользовательских прав на использование лицензионного программного обеспечения для функционирования РГИС НСО, на базы данных для первичного наполнения базовой инфраструктуры пространственных данных РГИС НСО, а также на прикладное программное обеспечение для создания типового решения муниципальной подсистемы РГИС НСО Новосибирской области агломерации Новосибирской области. Суммарный объем принятых обязательств на исполнение средств областного бюджета НСО по данному пункту Программы составляет 21 451,68 тыс. рублей (в ходе проведения конкурсных процедур на исполнение мероприятия Программы получена экономия средств областного бюджета НСО за счет снижения начальных цен контрактов). Остаточное финансирование расходов по Программе за счет бюджетных средств перенесено МФиНП НСО на 2015 год

	
	Сумма затрат по мероприятию 1.1, в том числе: 
	x
	x
	x
	21 888,05
	x
	11 848,68
	x
	21 888,05
	x
	11 848,68
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	21 888,05
	x
	11 848,68
	x
	21 888,05
	x
	11 848,68
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.2

Информационно-методологическое обеспечение, сопровождение работоспособности и развитие ГИС НСО и региональной навигационно-информационной платформы НСО ( комплекс работ ) 
	x
	x
	1,00
	7 654,72
	1,00
	7 304,42
	1,00
	2 119,92
	1,00
	1 769,62
	сопровождение, развитие и поддержание работоспособности региональной геоинформационной и навигационно- информационной систем Новосибирской области, а также выполнение работ по обработке пространственных данных, полученных с использованием мобильного лазерного 3D-сканера, осуществляется ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», затраты на содержание которого в отчетном периоде профинансированы в рамках данного пункта Программы. Кроме того, в ходе реализации Программы выполнена оптимизация расходов на выполнение государственного задания ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» на 350,0 тыс. рублей

	
	Сумма затрат по мероприятию 1.2, в том числе: 
	x
	x
	x
	7 654,72
	x
	7 304,72
	x
	2 119,92
	x
	1 769,92
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	7 654,72
	x
	7 304,72
	x
	2 119,92
	x
	1 769,92
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.3

Обеспечение работоспособности сети станций метеорологического назначения Новосибирской области в составе ГИС НСО ( шт. ) 
	x
	x
	32,00
	89,79
	32,00
	89,79
	32,00
	89,79
	32,00
	89,79
	сопровождение, развитие и поддержание работоспособности сети метеорологических станций Новосибирской области осуществляется ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», затраты на содержание которого в отчетном периоде профинансированы в рамках данного пункта Программы

	
	Сумма затрат по мероприятию 1.3, в том числе: 
	x
	x
	x
	2 873,28
	x
	2 873,28
	x
	773,28
	x
	773,28
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	2 873,28
	x
	2 873,28
	x
	773,28
	x
	773,28
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.4

Погашение кредиторской задолженности, сложившейся на начало отчетного периода ( тыс.руб. ) 
	x
	x
	-
	18 721,97
	-
	18 721,97
	-
	-
	-
	-
	

	
	Сумма затрат по мероприятию 1.4, в том числе: 
	x
	x
	x
	18 721,97
	x
	18 721,97
	x
	-
	x
	-
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	18 721,97
	x
	18 721,97
	x
	-
	x
	-
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	Итого сумма затрат на решение задачи 1, в том числе:
	x
	x
	x
	51 138,02
	x
	40 748,65
	x
	24 781,25
	x
	14 391,88
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	51 138,02
	x
	40 748,65
	x
	24 781,25
	x
	14 391,88
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Задача 2

Создание условий для наполнения отраслевыми пространственными данными базы данных ГИС НСО
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	уровень наполнения ГИС НСО отраслевыми пространственными данными
	30,00
	30,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	в течение 2014 года проводились работы по наполнению ГИС НСО отраслевыми пространственными данными, относящимися к компетенции ДИиРТТ НСО (зоны покрытия сетями операторов связи, сетей станций точного позиционирования и т.д.), Минэкономразвития НСО (в части инвестиционной привлекательности региона), Избирательной комиссии НСО (данные об избирательных округах) и других ведомств, а также данными ряда муниципальных образований Новосибирской области (Тогучинского, Баганского, , Кочковского, Карасукского районов), подключенных к ГИС НСО и др.

	
	Мероприятие 2.9

Создание отраслевых баз данных ГИС НСО ( Ед. ) 
	x
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	оздание отраслевых баз данных и их наполнение в ГИС НСО начиная с конца 2013 года осуществляется ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» в рамках исполнения государственного задания, финансирование которого в отчетном периоде обеспечивалось в рамках пп.1.2, 1.3, 3.6 Программы

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.9, в том числе: 
	x
	x
	x
	-
	x
	-
	x
	-
	x
	-
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	-
	x
	-
	x
	-
	x
	-
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	-
	x
	-
	x
	-
	x
	-
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	-
	x
	-
	x
	-
	x
	-
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	-
	x
	-
	x
	-
	x
	-
	

	
	Мероприятие 2.11

Погашение кредиторской задолженности, сложившейся на начало отчетного периода ( тыс.руб. ) 
	x
	x
	-
	44 278,03
	-
	44 278,03
	-
	-
	-
	-
	

	
	Сумма затрат по мероприятию 2.11, в том числе: 
	x
	x
	x
	44 278,03
	x
	44 278,03
	x
	-
	x
	-
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	44 278,03
	x
	44 278,03
	x
	-
	x
	-
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	Итого сумма затрат на решение задачи 2, в том числе:
	x
	x
	x
	44 278,03
	x
	44 278,03
	x
	-
	x
	-
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	44 278,03
	x
	44 278,03
	x
	-
	x
	-
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	Задача 3

Развитие навигационной инфраструктуры Новосибирской области с использованием технологий ГЛОНАСС
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	охват территории Новосибирской области навигационной инфраструктурой с использованием технологий ГЛОНАСС в целях создания единого координатного пространства
	95,00
	95,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора достигнуто по итогам реализации мероприятий Программы в 2013 году

	
	обеспеченность территории Новосибирской области навигационным сервисом в режиме реального времени дециметровой точности (1ч2 дм)
	100,00
	100,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора достигнуто по итогам реализации мероприятий Программы в 2013 году

	
	обеспеченность территории Новосибирской области навигационным сервисом в режиме реального времени сантиметровой точности (1ч3 см)
	80,00
	80,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора достигнуто по итогам реализации мероприятий Программы в 2013 году

	
	обеспеченность территории Новосибирской области навигационным сервисом в режиме постобработки работ по координатным определениям с точностью 1ч2 см
	100,00
	100,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	фактическое значение целевого индикатора достигнуто по итогам реализации мероприятий Программы в 2013 году

	
	Мероприятие 3.3

Обеспечение работоспособности сети станций точного позиционирования ГЛОНАСС Новосибирской области ( Станция ) 
	x
	x
	31,00
	60
	31,00
	60
	31,00
	60
	31,00
	60
	в отчетном периоде обеспечены выплаты по налогу на имущество, приобретенного в рамках Программы (оборудование сетей станций точного позиционирования). Кроме того, в рамках данного пункта Программы приобретены запасные части для обеспечения работоспособности сети постоянно действующих станций точного позиционирования ГЛОНАСС НСО

	
	Сумма затрат по мероприятию 3.3, в том числе: 
	x
	x
	x
	1 860,00
	x
	1 859,57
	x
	1 080,00
	x
	1 079,57
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	1 860,00
	x
	1 859,57
	x
	1 080,00
	x
	1 079,57
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 3.6

Запуск в рабочую эксплуатацию и обеспечение работоспособности вычислительного центра сети станций точного позиционирования ГЛОНАСС Новосибирской области ( комплекс работ ) 
	x
	x
	1,00
	1 800
	1,00
	1 800
	1,00
	450
	1,00
	450
	сопровождение, развитие и поддержание работоспособности сети постоянно действующих станций точного позиционирования ГЛОНАСС Новосибирской области осуществляется ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», затраты на содержание которого в отчетном периоде профинансированы в рамках данного пункта Программы

	
	Сумма затрат по мероприятию 3.6, в том числе: 
	x
	x
	x
	1 800,00
	x
	1 800,00
	x
	450,00
	x
	450,00
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	1 800,00
	x
	1 800,00
	x
	450,00
	x
	450,00
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 3.7

Погашение кредиторской задолженности, сложившейся на начало отчетного периода ( тыс.руб. ) 
	x
	x
	-
	6 961,93
	-
	4 745,13
	-
	-
	-
	-
	в связи с продлением сроков реализации государственного контракта на проведение сертификации сети референтных станций НСО, остаточное финансирование по данному пункту Программы за счет средств областного бюджета НСО переносится на 2015 год

	
	Сумма затрат по мероприятию 3.7, в том числе: 
	x
	x
	x
	6 961,93
	x
	4 745,13
	x
	-
	x
	-
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	6 961,93
	x
	4 745,13
	x
	-
	x
	-
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	Итого сумма затрат на решение задачи 3, в том числе:
	x
	x
	x
	10 621,93
	x
	8 404,70
	x
	1 530,00
	x
	1 529,57
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	10 621,93
	x
	8 404,70
	x
	1 530,00
	x
	1 529,57
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Задача 4

Создание региональной информационно-навигационной системы мониторинга работы транспортного комплекса Новосибирской области
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	региональная навигационно-информационная система, введенная в постоянную эксплуатацию и используемая при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов на территории Новосибирской области
	1,00
	1,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	по результатам реализации мероприятий Программы в 2013 году РНИС НСО введена в опытную эксплуатацию. К концу отчетного периода к РНИС НСО подключено 14 380 единиц транспортных средств пассажирского назначения, в том числе осуществляющие перевозку детей, машин санитарного транспорта, скорой медицинской помощи, территориального центра медицины катастроф, транспорта перевозящего опасные и крупногабаритные грузы

	
	доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, используемых при осуществлении перевозки пассажиров, включая детей и оснащенных навигационно-связным оборудованием
	100,00
	100,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	в течение отчетного периода проведены организационно-методические работы по реализации данных положений НПА. Функции по контролю реализации НПА осуществляет оператор РНИС НСО

	
	доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи и оснащенных навигационно-связным оборудованием
	100,00
	100,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	в течение отчетного периода проведены организационно-методические работы по реализации данных положений НПА. Функции по контролю реализации НПА осуществляет оператор РНИС НСО

	
	доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг и оснащенных навигационно-связным оборудованием
	70,00
	70,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	в течение отчетного периода проведены организационно-методические работы по реализации данных положений НПА. Функции по контролю реализации НПА осуществляет оператор РНИС НСО

	
	доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов и оснащенных навигационно-связным оборудованием
	70,00
	40,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	достижение годовых плановых значений целевого индикатора связано с реализацией положений нормативных правовых актов ФОИВ РФ. В связи с вступлением в силу в мае 2014 года решения об отмене приказа Минтранса РФ от 26.01.2012 № 20 приостановлены работы по оснащению навигационным оборудованием транспортных средств, используемых в том числе для перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Фактические значения целевых индикаторов остались на уровне 2013 года

	
	доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, используемых при осуществлении дорожно-строительных работ и оснащенных навигационно-связным оборудованием
	90,00
	90,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	в течение отчетного периода проведены организационно-методические работы по реализации данных положений НПА. Функции по контролю реализации НПА осуществляет оператор РНИС НСО

	
	доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, используемых при осуществлении перевозки лесоматериалов и сельскохозяйственной техники и оснащенных навигационно-связным оборудованием
	30,00
	30,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	в течение отчетного периода проведены организационно-методические работы по реализации данных положений НПА. Функции по контролю реализации НПА осуществляет оператор РНИС НСО

	
	доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, используемых при осуществлении перевозки транспортными средствами служб такси и оснащенных навигационно-связным оборудованием
	70,00
	10,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	достижение годовых плановых значений целевого индикатора связано с реализацией положений нормативных правовых актов ФОИВ РФ. В связи с вступлением в силу в мае 2014 года решения об отмене приказа Минтранса РФ от 26.01.2012 № 20 приостановлены работы по оснащению навигационным оборудованием служб такси. Фактические значения целевых индикаторов остались на уровне 2013 года

	
	Мероприятие 4.1

Создание и развитие единого навигационного центра Новосибирской области, включающего единую платформу навигационных приложений, систему обеспечения информационной безопасности, подсистему информационного обеспечения деятельности органов государственной власти, средства, обеспечивающие взаимодействие с внешними системами и подсистемами ( Комплекс работ ) 
	x
	x
	1,00
	43 001,58
	1,00
	11 483,93
	1,00
	43 001,58
	1,00
	11 483,93
	в отчетном периоде профинансированы услуги по предоставлению (передаче) неисключительных прав на использование подсистемы внешнего взаимодействия региональной навигационно- информационной платформы транспортного комплекса НСО «ЭРА-ГЛОНАСС», приобретен программно-технический комплекс для автоматизации выездных бригад скорой медицинской помощи в рамках внедрения унифицироаванного проргаммного решения для обеспечения функции диспетчеризации санитарного автотранспорта. В ходе проведения конкурсных процедур получена экономия средств областного бюджета НСО за счет снижения начальной цены контракта. По указанным в п.4.6 причинам финансирование расходов по мероприятиям Программы за счет средств внебюджетных источников переносится на 2015 год

	
	Сумма затрат по мероприятию 4.1, в том числе: 
	x
	x
	x
	43 001,58
	x
	11 483,93
	x
	43 001,58
	x
	11 483,93
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	11 855,87
	x
	11 483,93
	x
	11 855,87
	x
	11 483,93
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	31 145,71
	x
	0,00
	x
	31 145,71
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 4.4

Создание навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортными средствами территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи, а также выездного персонала скорой медицинской помощи Новосибирской области ( комплект/ диспетчерская система ) 
	x
	x
	1,00
	14 020
	1,00
	6 840
	1,00
	14 020
	1,00
	6 840
	в отчетном периоде профинансированы работы по внедрению программного решения для обеспечения функции диспетчеризации санитарного автотранспорта Новосибирской области. По указанным в п.4.6 причинам финансирование расходов по мероприятиям Программы за счет средств внебюджетных источников переносится на 2015 год

	
	Сумма затрат по мероприятию 4.4, в том числе: 
	x
	x
	x
	14 020,00
	x
	6 840,00
	x
	14 020,00
	x
	6 840,00
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	6 840,00
	x
	6 840,00
	x
	6 840,00
	x
	6 840,00
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	7 180,00
	x
	0,00
	x
	7 180,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 4.6

Пропорциональное увеличение доли в уставном капитале хозяйственного общества – оператора региональной информационно-навигационной системы ( Комплекс работ ) 
	x
	x
	-
	62 651,50
	-
	33 970,37
	-
	62 651,50
	-
	33 970,37
	в отчетном периоде получена субсидия из средств федерального бюджета в размере 36 527,57 тыс. рублей на реализацию мероприятий по информационно-навигационному обеспечению автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад» - средства направлены на увеличение уставного капитала ОАО «РНИЦ НСО», который является оператором региональной навигационно-информационной системы НСО. Пополнение уставного капитала ОАО за счет средств внебюджетных источников (ООО «Сумма телеком») в отчетном периоде не производилось. В связи с принятием решения в декабре 2014 года о смене основного инвестора ОАО «РНИЦ НСО», финансирование мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников в размере 83 480,02 тыс. рублей перенесено на 2015 год

	
	Сумма затрат по мероприятию 4.6, в том числе: 
	x
	x
	x
	62 651,50
	x
	33 970,37
	x
	62 651,50
	x
	33 970,37
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	62 651,50
	x
	33 970,37
	x
	62 651,50
	x
	33 970,37
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 4.8

Создание подсистемы управления дорожно-строительной техникой и соответствующего мониторинга на базе единого навигационного центра Новосибирской области ( Комплекс работ ) 
	x
	x
	1,00
	4 800
	0,00
	0
	1,00
	4 800
	0,00
	0
	по указанным в п.4.6 причинам финансирование расходов по мероприятиям Программы за счет средств внебюджетных источников переносится на 2015 год

	
	Сумма затрат по мероприятию 4.8, в том числе: 
	x
	x
	x
	4 800,00
	x
	0,00
	x
	4 800,00
	x
	0,00
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	4 800,00
	x
	0,00
	x
	4 800,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 4.9

Создание системы мониторинга автомобильных транспортных средств, используемых для нужд сельского хозяйства Новосибирской области ( Комплекс работ ) 
	x
	x
	1,00
	800
	0,00
	0
	1,00
	800
	0,00
	0
	по указанным в п.4.6 причинам финансирование расходов по мероприятиям Программы за счет средств внебюджетных источников переносится на 2015 год

	
	Сумма затрат по мероприятию 4.9, в том числе: 
	x
	x
	x
	800,00
	x
	0,00
	x
	800,00
	x
	0,00
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	800,00
	x
	0,00
	x
	800,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 4.10

Создание системы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) Новосибирской области ( Комплекс работ ) 
	x
	x
	1,00
	5 450
	0,00
	0
	1,00
	5 450
	0,00
	0
	по указанным в п.4.6 причинам финансирование расходов по мероприятиям Программы за счет средств внебюджетных источников переносится на 2015 год

	
	Сумма затрат по мероприятию 4.10, в том числе: 
	x
	x
	x
	5 450,00
	x
	0,00
	x
	5 450,00
	x
	0,00
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	5 450,00
	x
	0,00
	x
	5 450,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 4.11

Создание автоматизированной системы управления дорожным движением Новосибирской области ( Комплекс работ ) 
	x
	x
	1,00
	16 728,90
	1,00
	8 422,80
	1,00
	16 728,90
	1,00
	8 422,80
	в отчетном периоде получена субсидия из средств федерального бюджета в размере 36 527,57 тыс. рублей на реализацию мероприятий по информационно-навигационному обеспечению автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад» - средства направлены на увеличение уставного капитала ОАО «РНИЦ НСО», который является оператором РНИС НСО. За счет средств областного бюджета Новосибирской области приобретен аппаратно- программный комплекс для обработки результатов мобильного лазерного сканирования (в ходе проведения конкурсных процедур получена экономия бюджетных средств за счет снижения начальной цены контракта). Кроме того, в связи с выявленными значительными недоработками поставляемого продукта в рамках одного из заключенных государственных контрактов по данному пункту Программы принято решение о его расторжении по согласованию сторон, в связи с чем, средства областного бюджета по мероприятию израсходованы не в полном объеме

	
	Сумма затрат по мероприятию 4.11, в том числе: 
	x
	x
	x
	16 728,90
	x
	8 422,80
	x
	16 728,90
	x
	8 422,80
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	2 557,20
	x
	2 557,20
	x
	2 557,20
	x
	2 557,20
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	14 171,70
	x
	5 865,60
	x
	14 171,70
	x
	5 865,60
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 4.12

Создание системы информационно-справочного обеспечения транспортного комплекса Новосибирской области ( Комплекс работ ) 
	x
	x
	1,00
	5 800
	0,00
	0
	1,00
	5 800
	0,00
	0
	по указанным в п.4.6 причинам финансирование расходов по мероприятиям Программы за счет средств внебюджетных источников переносится на 2015 год

	
	Сумма затрат по мероприятию 4.12, в том числе: 
	x
	x
	x
	5 800,00
	x
	0,00
	x
	5 800,00
	x
	0,00
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	5 800,00
	x
	0,00
	x
	5 800,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 4.14

Создание системы мониторинга работы и управления транспортными средствами Новосибирской области, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа легковыми такси ( Комплекс работ ) 
	x
	x
	1,00
	10 033
	0,00
	0
	1,00
	10 033
	0,00
	0
	по указанным в п.4.6 причинам финансирование расходов по мероприятиям Программы за счет средств внебюджетных источников переносится на 2015 год

	
	Сумма затрат по мероприятию 4.14, в том числе: 
	x
	x
	x
	10 033,00
	x
	0,00
	x
	10 033,00
	x
	0,00
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	10 033,00
	x
	0,00
	x
	10 033,00
	x
	0,00
	

	
	Мероприятие 4.15

Погашение кредиторской задолженности, сложившейся на начало отчетного периода ( тыс.руб. ) 
	x
	x
	-
	26 901,05
	-
	26 901,05
	-
	-
	-
	-
	

	
	Сумма затрат по мероприятию 4.15, в том числе: 
	x
	x
	x
	26 901,05
	x
	26 901,05
	x
	-
	x
	-
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	26 901,05
	x
	26 901,05
	x
	-
	x
	-
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	
	Итого сумма затрат на решение задачи 4, в том числе:
	x
	x
	x
	190 186,03
	x
	87 618,15
	x
	163 284,98
	x
	60 717,10
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	65 208,70
	x
	36 527,57
	x
	65 208,70
	x
	36 527,57
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	59 768,62
	x
	51 090,58
	x
	32 867,57
	x
	24 189,53
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	65 208,71
	x
	0,00
	x
	65 208,71
	x
	0,00
	

	
	Итого на достижение цели , в том числе:
	x
	x
	x
	296 224,01
	x
	181 049,53
	x
	189 596,23
	x
	76 638,55
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	65 208,70
	x
	36 527,57
	x
	65 208,70
	x
	36 527,57
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	165 806,60
	x
	144 521,96
	x
	59 178,82
	x
	40 110,98
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	65 208,71
	x
	0,00
	x
	65 208,71
	x
	0,00
	

	
	Итого по программе, в том числе: 
	x
	x
	x
	296 224,01
	x
	181 049,53
	x
	189 596,23
	x
	76 638,55
	

	
	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	65 208,70
	x
	36 527,57
	x
	65 208,70
	x
	36 527,57
	

	
	областной бюджет
	x
	x
	x
	165 806,60
	x
	144 521,96
	x
	59 178,82
	x
	40 110,98
	

	
	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	65 208,71
	x
	0,00
	x
	65 208,71
	x
	0,00
	


ИНФОРМАЦИЯ 

о финансировании долгосрочной целевой программы 

«Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием 

системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического 

и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах»

по итогам 2014 года

	Источник 

финансирования 

программы
	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.
	Примечание

	
	с начала реализации программы
	отчетный 2013 год
	

	
	план
	факт
	%

выполнения плана
	план

(годовой)
	факт
	%

выполнения 

плана
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сумма затрат,

в том числе:
	588 653,3
	311 998,08
	53,0
	296 224,01
	181 049,53
	61,12
	суммарный объем принятых обязательств в 2014 году на исполнение средств областного бюджета НСО по мероприятиям Программы составляет 164 459,76 тыс. рублей, что в результате обеспечивает на конец отчетного периода исполнение средств областного бюджета НСО на уровне 99,2%. В связи с тем, что остаточное финансирование расходов по Программе за счет бюджетных средств Новосибирской области перенесено МФиНП НСО на 2015 год, а также в связи с принятием решения о расторжении одного из заключенных государственных контрактов на исполнение мероприятий Программы (услуги по государственному контракту оказаны не в полном объеме), кассовое исполнение средств областного бюджета сложилось на уровне 87,16%. Финансирование расходов отчетного года по мероприятиям Программы за счет средств внебюджетных источников также переносится на 2015 год.

	областной бюджет
	348 677,3
	228 518,06
	65,54*
	165 806,60
	144 521,96
	87,16
	

	федеральный бюджет
	119 988
	83 480,02
	69,57**
	65 208,70
	36 527,57
	56,02**
	

	местный бюджет
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	

	внебюджетные источники
	109 558,6
	0
	0**
	65 208,71
	0
	0**
	


*с учетом погашения задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2014, по обязательствам, принятым в 2013 году, фактическое кассовое исполнение средств областного бюджета Новосибирской области с начала реализации Программы сложилось на уровне 92,7%. Объем средств областного бюджета Новосибирской области, предусмотренных на гашение указанной задолженности, дважды учтен в годовых (2013 и 2014 годы) плановых значениях по Программе и в Законе об областном бюджете Новосибирской области.

**в 2013 и 2014 годах бюджету Новосибирской области перечислены федеральные субсидии в фактических размерах 46 952,45 тыс. рублей и 36 527,57 тыс. рублей соответственно и направлены на увеличение уставного капитала ОАО «РНИЦ НСО» в целях реализации мероприятий по информационно-навигационному обеспечению автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад». Пополнение уставного капитала ОАО «РНИЦ НСО» за счет средств внебюджетных источников, объем которых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.12.2012 № 1367 не может быть менее фактического объема федеральных средств, запланировано в 2015 году в размере 83 480,02 тыс. рублей в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы».

_________

