ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2014  № 311-п

г. Новосибирск

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.10.2011 № 434-п

Правительство Новосибирской области  п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 03.10.2011 № 434-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах» следующие изменения:

1. Пункт 2 после слов «возложить на» дополнить словами «временно исполняющего обязанности».

2. В долгосрочной целевой программе «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах» (далее – Программа):

1) позицию «Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий Программы)» в разделе I «Паспорт долгосрочной целевой программы» изложить в следующей редакции:

| « | Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий Программы) | Общий прогнозный объем финансирования Программы – 752166,1 тыс. рублей, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | всего, тыс. руб. | в том числе (тыс. руб.): |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | вне-бюджетные источники |
|  |  | 2012 | 74282,1 | 0 | 74282,1 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 | 218147,2 | 54779,3 | 108588,6 | 0 | 54779,3 |
|  |  | 2014 | 296224,0 | 65208,7 | 165806,6 | 0 | 65208,7 |
|  |  | 2015 | 82481,4 | 0 | 82481,4 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 | 81031,4 | 0 | 81031,4 | 0 | 0 |
|  |  | итого: | 752166,1 | 119988,0 | 512190,1 | 0 | 119988,0 |
|  |  | из них: департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области – 752166,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе: »; 96863,0 тыс. рублей – в 2014 году на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2014 |  |  |  |  |  |

2) в разделе VI «Ресурсное обеспечение Программы» подраздел 2 «Необходимое финансовое обеспечение с распределением расходов по годам, статьям и источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы в 2012-2016 годах, составит 752166,1 тыс. рублей, из них 119988,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 512190,1 тыс. рублей –средства областного бюджета Новосибирской области, в том числе 96863,0 тыс. рублей в 2014 году предусмотрено на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2014, 119988,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников.

В целях обеспечения финансирования мероприятий Программы на период 2014-2016 годов департаменту в Законе Новосибирской области от 10.12.2013 № 401-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» установлены лимиты бюджетных ассигнований в размере 394528,1 тыс. рублей, в том числе: 231015,3 тыс. рублей – в 2014 году (с учетом субсидии федерального бюджета), 82481,4 тыс. рублей – в 2015 году и 81031,4 тыс. рублей в – 2016 году.

Сводные финансовые затраты с распределением расходов по годам и источникам финансирования приводятся в приложении № 3 к Программе.».

3. Приложение № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые индикаторы долгосрочной целевой программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Приложение № 2 к Программе «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Приложение № 3 к Программе «Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства Новосибирской области

от 04.08.2014  № 311-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к долгосрочной целевой программе

«Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

долгосрочной целевой программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной

инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: создание базовых условий, обеспечивающих доступ к пространственным данным и результатам космической деятельности, и их эффективное использование на базе геоинформационных технологий в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание геоинформационной системы Новосибирской области (далее – ГИС НСО) и наполнение ее базовыми пространственными данными | количество муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, подключенных к ГИС НСО | ед. | 0,1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | 35 | нарастающим итогом |
|  | уровень наполнения базы данных ГИС НСО базовыми пространственными данными муниципальных образований Новосибирской области | % | 0,1 | 0 | 2 | 8 | 30 | 65 | 100 | нарастающим итогом |
| Задача 2. Создание условий для наполнения отраслевыми пространственными данными базы данных ГИС НСО | уровень наполнения ГИС НСО отраслевыми пространственными данными | % | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 100 | нарастающим итогом |
| Задача 3. Развитие навигационной инфраструктуры Новосибирской области с использованием технологий ГЛОНАСС | охват территории Новосибирской области навигационной инфраструктурой с использованием технологий ГЛОНАСС в целях создания единого координатного пространства | % | 0,1 | 40 | 40 | 85 | 95 | 95 | 100 | нарастающим итогом |
|  | обеспеченность территории Новосибирской области навигационным сервисом в режиме реального времени дециметровой точности (1ч2 дм) | % | 0,05 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | нарастающим итогом |
|  | обеспеченность территории Новосибирской области навигационным сервисом в режиме реального времени сантиметровой точности (1ч3 см) | % | 0,05 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | нарастающим итогом |
|  | обеспеченность территории Новосибирской области навигационным сервисом в режиме постобработки работ по координатным определениям с точностью 1ч2 см | % | 0,05 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | нарастающим итогом |
| Задача 4. Создание региональной информационно-навигационной системы мониторинга работы транспортного комплекса Новосибирской области | региональная навигационно-информационная система, введенная в постоянную эксплуатацию и используемая при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов на территории Новосибирской области | ед. | 0,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | в 2013 г. – создание, с 2014 г. – развитие и эксплуатация |
|  | доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, используемых при осуществлении перевозки пассажиров, включая детей, и оснащенных навигационно-связным оборудованием* | % | 0,05 | 0 | 0 | 85 | 100 | 100 | 100 | нарастающим итогом |
|  | доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи и оснащенных навигационно-связным оборудованием* | % | 0,05 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | нарастающим итогом |
|  | доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг и оснащенных навигационно-связным оборудованием* | % | 0,04 | 0 | 0 | 40 | 70 | 100 | 100 | нарастающим итогом |
|  | доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов и оснащенных навигационно-связным оборудованием* | % | 0,04 | 0 | 0 | 40 | 70 | 100 | 100 | нарастающим итогом |
|  | доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, используемых при осуществлении дорожно-строительных работ и оснащенных навигационно-связным оборудованием* | % | 0,03 | 0 | 0 | 60 | 90 | 100 | 100 | нарастающим итогом |
|  | доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, используемых при осуществлении перевозки лесоматериалов и сельскохозяйственной техники и оснащенных навигационно-связным оборудованием | % | 0,02 | 0 | 0 | 10 | 30 | 60 | 100 | нарастающим итогом |
|  | доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, используемых при осуществлении перевозки транспортными средствами служб такси и оснащенных навигационно-связным оборудованием* | % | 0,02 | 0 | 0 | 10 | 70 | 100 | 100 | нарастающим итогом |

*В соответствии с требованиями к оборудованию и программным комплексам, установленными приказом Минтранса России от 31.07.2012 № 285 «Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов», приказом Минтранса России от 01.02.2013 № 19 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад».

_________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства Новосибирской области

от 04.08.2014  № 311-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к долгосрочной целевой программе

«Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах»

МЕРОПРИЯТИЯ

долгосрочной целевой программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах»

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя, в том числе по годам: |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: создание базовых условий, обеспечивающих доступ к пространственным данным и результатам космической деятельности, и их эффективное использование на базе геоинформационных технологий в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание геоинформационной системы Новосибирской области (далее – ГИС НСО) и наполнение ее базовыми пространственными данными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Создание ядра ГИС НСО – формирование нормативно-правовой базы и программно-аппаратного комплекса (подробное описание этапов создания ядра ГИС НСО приведено в разделе IV долгосрочной целевой программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах» (далее –Программа) | Количество | система | - | - | - | - | 1 | 1 | ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» | в результате реализации данного мероприятия поэтапно будут сформированы условия для создания ГИС НСО, в том числе будет получена целостная структура градостроительного документооборота, создано правовое поле для внедрения и эксплуатации ГИС НСО, разработаны методики и программное обеспечение, позволяющие осуществлять миграцию данных; будут оборудованы созданные рабочие места пользователей ГИС НСО, обучены операторы ГИС НСО; произведен ввод в опытную эксплуатацию ГИС НСО |
|  | Стоимость единицы* | тыс. руб. | 230168,96 |  |  |  |  | 230168,96 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 53362,14 | 19781,97 | 21888,05 | 68293,40 | 66843,40 | 230168,96 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 53362,14 | 19781,97 | 21888,05 | 68293,40 | 66843,40 | 230168,96 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. Информационно-методологическое обеспечение, сопровождение работоспособности и развитие ГИС НСО и региональной навигационно-информационной платформы НСО | Количество | комплекс работ | - | - | 1 |  |  | 1 | ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» | обеспечение работоспособности ГИС НСО и навигационно-информационной платформы НСО, начиная с 2014 года, информационно-методологическое обеспечение, сопровождение и развитие ГИС НСО и региональной навигационно-информационной платформы; обеспечение взаимодействия с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, а также наполнение специализированными и пространственными данными, полученными с использованием специализированного оборудования |
|  | Стоимость единицы* | тыс. руб. | - | - | 22964,16 |  |  | 22964,16 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 7654,72 | 7654,72 | 7654,72 | 22964,16 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 7654,72 | 7654,72 | 7654,72 | 22964,16 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3. Обеспечение работоспособности сети станций метеорологического назначения Новосибирской области в составе ГИС НСО | Количество | шт. | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» | содержание сети станций метеорологического назначения Новосибирской области, начиная с 2014 года, расширение применения метеорологических данных для органов государственной власти Новосибирской области, предприятий и населения Новосибирской области, развитие информационно-справочных и веб-технологий для предоставления метеорологической информации заинтересованным лицам на территории Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы* | тыс. руб. | - | - | 89,79 | 89,79 | 89,79 | 89,79 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 2873,28 | 2873,28 | 2873,28 | 8619,84 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 2873,28 | 2873,28 | 2873,28 | 8619,84 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4. Погашение кредиторской задолженности, сложившейся на начало отчетного года | Количество | система | - | - | - | - | - | - | ДИиРТТ НСО | обеспечение выполнения обязательств по финансированию мероприятий в соответствии с объемом кредиторской задолженности, сложившейся на начало отчетного периода |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 18721,97 | - | - | 18721,97 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 18721,97 | - | - | 18721,97 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |  | тыс. руб. | 53362,14 | 19781,97 | 51138,02 | 78821,40 | 77371,40 | 280474,93 |  |  |
| федеральный бюджет** |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 53362,14 | 19781,97 | 51138,02 | 78821,40 | 77371,40 | 261752,96 |  |  |
| местные бюджеты** |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники** |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача 2. Создание условий для наполнения отраслевыми пространственными данными базы данных ГИС НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Разработка проекта по наполнению базы данных ГИС НСО отраслевыми слоями пространственных данных министерства здравоохранения Новосибирской области | Количество | проект | - | 1 | - | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО, Минздрав НСО | определение комплекса работ по наполнению базы данных ГИС НСО отраслевыми слоями пространственных данных министерства здравоохранения Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.2. Разработка проекта по наполнению базы данных ГИС НСО отраслевыми слоями пространственных данных министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | Количество | проект | - | 1 | - | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО, Минобрнауки НСО | определение комплекса работ по наполнению базы данных ГИС НСО отраслевыми слоями пространственных данных министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.3. Разработка проекта по наполнению базы данных ГИС НСО отраслевыми слоями пространственных данных министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области | Количество | проект | - | 1 | - | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО, Минпромторг НСО | определение комплекса работ по наполнению базы данных ГИС НСО отраслевыми слоями пространственных данных министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.4. Разработка проекта по наполнению базы данных ГИС НСО отраслевыми слоями пространственных данных министерства сельского хозяйства Новосибирской области | Количество | проект | - | 1 | - | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО, Минсельхоз НСО | определение комплекса работ по наполнению базы данных ГИС НСО отраслевыми слоями пространственных данных министерства сельского хозяйства Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.5. Разработка проекта по наполнению базы данных ГИС НСО отраслевыми слоями пространственных данных министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | Количество | проект | - | 1 | - | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО, МСиЖКХ НСО | определение комплекса работ по наполнению базы данных ГИС НСО отраслевыми слоями пространственных данных министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.6. Разработка проекта по наполнению базы данных ГИС НСО отраслевыми слоями пространственных данных министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | Количество | проект | - | 1 | - | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО, Минтранс НСО | определение комплекса работ по наполнению базы данных ГИС НСО отраслевыми слоями пространственных данных министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.7. Разработка проекта по наполнению базы данных ГИС НСО отраслевыми слоями пространственных данных департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области | Количество | проект | - | 1 | - | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО, ДИЗО НСО | определение комплекса работ по наполнению базы данных ГИС НСО отраслевыми слоями пространственных данных департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.8. Разработка проекта по наполнению базы данных ГИС НСО отраслевыми слоями пространственных данных департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области | Количество | проект | - | 1 | - | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО | определение комплекса работ по наполнению базы данных ГИС НСО отраслевыми слоями пространственных данных департамента информатизации и развития телекоммуникацион-ных технологий Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.9. Создание отраслевых баз данных ГИС НСО | Количество | ед. | - | - | - | - | - | - | ДИиРТТ НСО | базы данных ГИС НСО, заполненные актуальными и достоверными отраслевыми пространственными данными |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | *** | *** | *** | *** |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.10. Закупка оборудования для проведения работ по автоматизации наполнения пространственными данными баз данных ГИС НСО | Количество | комплект | - | 1 | - | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО | возможность создания 3D моделей зданий, сооружений на территории Новосибирской области с предоставлением информации на геоинформационном портале Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 35000,0 | - | - | - | 35000,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 35000,0 | - | - | - | 35000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 35000,0 | - | - | - | 35000,0 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.11. Погашение кредиторской задолженности, сложившейся на начало отчетного года | Количество | система | - | - | - | - | - | - | ДИиРТТ НСО | обеспечение выполнения обязательств по финансированию мероприятий в соответствии с объемом кредиторской задолженности, сложившейся на начало отчетного периода |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 44278,03 | - | - | 44278,03 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 44278,03 | - | - | 44278,03 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |  | тыс. руб. | - | 44500,0 | 44278,03 | - | - | 88778,0 |  |  |
| федеральный бюджет** |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | - | 44500,0 | 44278,03 | - | - | 88778,0 |  |  |
| местные бюджеты** |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники** |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача 3. Развитие навигационной инфраструктуры Новосибирской области с использованием технологий ГЛОНАСС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Разработка проектно-сметной документации по развитию наземной инфраструктуры глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС/GPS» на территории Новосибирской области | Количество | проект | 1 | - | - | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО | проект развития навигационной инфраструктуры Новосибирской области, проектная документация на установку каждой базовой станции сети инфраструктуры, вычислительного центра инфраструктуры |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 99,00 | - | - | - | - | 99,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 99,00 | - | - | - | - | 99,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 99,00 | - | - | - | - | 99,00 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.2. Приобретение оборудования, программного обеспечения и иных технических средств для проведения работ по расширению, эксплуатации и модернизации сети референтных станций (наземной инфраструктуры глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС/GPS») на территории Новосибирской области | Количество | комплект техничес-ких средств | 12 | 4 | - | - | - | 16 | ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» | расширение и обновление спутниковой сети станций точного позиционирования ГЛОНАСС НСО с покрытием до 85% экономически активной территории НСО. Закупка геодезических приемников для эксплуатации спутниковой сети станций точного позиционирования ГЛОНАСС и технических средств, предназначенных для использования, эксплуатации и наполнения пространственными данными информационных ресурсов НСО на основе использования сети станций ГЛОНАСС |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 1383,70 | 4826,17 | - | - | - | 1383,70 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 16604,60 | 4826,17 | - | - | - | 21430,77 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 16604,60 | 4826,17 | - | - | - | 21430,77 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.3. Обеспечение работоспособности сети станций точного позиционирования ГЛОНАСС Новосибирской области | Количество | станция | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» | поддержание работоспособности сети базовых станций навигационной инфраструктуры Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 34,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 34,00 – 60,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 1040,00 | 1860,00 | 1860,00 | 1860,00 | 6620,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 1040,00 | 1860,00 | 1860,00 | 1860,00 | 6620,00 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.4. Проведение работ по установке, настройке и интеграции в существующую сеть оборудования в рамках расширения сети наземных базовых станций ГЛОНАСС/GPS Новосибирской области | Количество | комплекс работ | 1 | - | - | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО | развитие сети базовых станций навигационной инфраструктуры Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 4216,40 | - | - | - | - | 4216,40 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 4216,40 | - | - | - | - | 4216,40 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 4216,40 | - | - | - | - | 4216,40 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | 0 | - | - | - | - | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.5. Пуско-наладочные работы навигационной инфраструктуры. Комплекс мероприятий по сертификации и определению параметров перехода от геоцентрической системы координат к местной системе координат Новосибирской области | Количество | комплекс работ | - | 1 | - | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» | достижение полной работоспособности навигационной инфраструктуры Новосибирской области; обеспечение возможности использования навигационной инфраструктуры для координатных определений (плановых и высотных) в режиме реального времени в местной системе координат Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 2216,83 | - | - | - | 2216,83 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 2216,83 | - | - | - | 2216,83 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 2216,83 | - | - | - | 2216,83 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.6. Запуск в рабочую эксплуатацию и обеспечение работоспособности вычислительного центра сети станций точного позиционирования ГЛОНАСС Новосибирской области | Количество | комплекс работ | - | 1 |  |  |  | 1 | ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» | в 2013 году будет запущен в постоянную эксплуатацию вычислительный центр сети станций точного позиционирования ГЛОНАСС Новосибирской области, начиная с 2014 года будет проводиться администрирование работы вычислительного центра, поддержание работоспособности вычислительного центра и предоставление навигационных услуг потребителям навигационных сервисов |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 3077,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 8477,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 3077,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 8477,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 3077,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 8477,00 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.7. Погашение кредиторской задолженности, сложившейся на начало отчетного года | Количество | система | - | - | - | - | - | - | ДИиРТТ НСО | обеспечение выполнения обязательств по финансированию мероприятий в соответствии с объемом кредиторской задолженности, сложившейся на начало отчетного периода |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 6961,93 | - | - | 6961,93 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 6961,93 | - | - | 6961,93 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |  | тыс. руб. | 20920,00 | 11160,00 | 10621,93 | 3660,00 | 3660,00 | 50021,93 |  |  |
| федеральный бюджет** |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 20920,00 | 11160,00 | 10621,93 | 3660,00 | 3660,00 | 50021,93 |  |  |
| местные бюджеты** |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники** |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача 4. Создание региональной информационно-навигационной системы мониторинга работы транспортного комплекса Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Создание и развитие единого навигационного центра Новосибирской области, включающего единую платформу навигационных приложений, систему обеспечения информационной безопасности, подсистему информационного обеспечения деятельности органов государственной власти, средства, обеспечивающие взаимодействие с внешними системами и подсистемами | Количество | комплекс работ | 1 |  |  |  |  | 1 | ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», хозяйственное общество**** | обеспечение запуска в работу единого навигационно-информационного центра Новосибирской области с 2013 года, с эксплуатацией по отраслевой принадлежности органами государственной власти. Обеспечение взаимодействия с внешними системами и подсистемами |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 16560,48 | 43001,57 | - | - | 59562,05 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 16560,48 | 43001,57 | - | - | 59562,05 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | 2148,20 | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 5063,63 | 11855,87 | - | - | 16919,50 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | 9348,65 | 31145,70 | - | - | 40494,35 |  |  |
| 4.2. Создание диспетчерской службы и подсистемы диспетчерского управления пассажирскими перевозками на базе единого навигационного центра Новосибирской области и соответствующего мониторинга | Количество | комплект/ диспетчер-ская система | - | 80/1 | - | - | - | 80/1 | ДИиРТТ НСО, Минтранс НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», хозяйственное общество**** | запуск в эксплуатацию подсистемы управления пассажирским транспортом с последующей организацией единой диспетчерской службы пассажирского транспорта Новосибирской области на территории Новосибирской области; автоматизация процесса составления расписания и контроля его исполнения при осуществлении пассажирских перевозок, оснащение оборудованием контроля пассажирских транспортных средств (80 единиц) с поддержкой работы на основе сети станций точного позиционирования ГЛОНАСС Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 35,00/ 16539,00 | - | - | - | 35,00/ 16539,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 19335,00 | - | - | - | 19335,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 2800,00 | - | - | - | 2800,00 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | 16535,00 | - | - | - | 16535,00 |  |  |
| 4.3. Создание навигационно-информационной системы мониторинга работы школьных автобусов в Новосибирской области | Количество | комплекс работ | - | 1 | - | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», Минобрнауки НСО, хозяйственное общество**** | запуск в постоянную эксплуатацию специализированной системы, возможность контроля выполнения маршрутов и государственных заказов на перевозку детей, оснащение школьных автобусов оборудованием контроля, в том числе устройством экстренного вызова, в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации и Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 12441,45 | - | - | - | 12441,45 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 12441,45 | - | - | - | 12441,45 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 5154,80 | - | - | - | 5154,80 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | 7286,65 | - | - | - | 7286,65 |  |  |
| 4.4. Создание навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортными средствами территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи, а также выездного персонала скорой медицинской помощи Новосибирской области | Количество | комплект/ диспетчер-ская система | - | 678/1 | 1 | - | - | 678/2 | ДИиРТТ НСО, Минздрав НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», хозяйственное общество**** | навигационно-информационная автоматизированная система обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортными средствами территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи, а также выездного персонала скорой медицинской помощи Новосибирской области; оснащение транспортных средств и выездного персонала оборудованием контроля, в том числе устройством экстренного вызова |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 20,35/ 5450,00 | 14020,00 | - | - | 20,35/ 5450 – 14020,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 19250,00 | 14020,00 | - | - | 33270,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 13800,00 | 6840,00 | - | - | 20640,00 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | 5450,00 | 7180,00 | - | - | 12630,00 |  |  |
| 4.5. Создание навигационно-информационной подсистемы мониторинга перевозок специальных и опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов автомобильным транспортом на базе единого навигационного центра Новосибирской области | Количество | комплекс работ | - | 1 | - | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО»,Минтранс НСО, хозяйственное общество**** | запуск в эксплуатацию навигационно-информационных подсистем единого навигационного центра Новосибирской области, обеспечивающих мониторинг, управление и согласование маршрутов следования, движения с уполномоченными органами государственной власти (ГИБДД НСО, ФУАД, ТУАД, Минтранс НСО и т.д.) транспортных средств, перевозящих специальные, опасные, тяжеловесные и крупногабаритные грузы по территории Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 9961,00 | - | - | - | 9961,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 9961,00 | - | - | - | 9961,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | 9961,00 | - | - | - | 9961,00 |  |  |
| 4.6. Пропорциональное увеличение доли в уставном капитале хозяйственного общества – оператора региональной информационно-навигационной системы**** | Количество | - | - |  |  |  |  | - | ДИиРТТ НСО, ДИЗО НСО | обеспечение доли участия Новосибирской области в уставном капитале хозяйственного общества**** в размере не менее 49% |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 52631,10 | 62651,50 | - | - | 115282,60 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 52631,10 | 62651,50 | - | - | 115282,60 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | 52631,10 | 62651,50 | - | - | 115282,60 |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.7. Создание диспетчерской системы и подсистемы мониторинга автомобильных транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства, включая снегоуборочные машины, мусоровозы и др. на территории Новосибирской области на базе единого навигационного центра Новосибирской области | Количество | комплекс работ | - | 1 | - | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», МСиЖКХ НСО, хозяйственное общество**** | запуск в работу единого диспетчерского центра Новосибирской области, с использованием специализированной подсистемы контроля работы транспорта ЖКХ |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 6198,00 | - | - | - | 6198,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 6198,00 | - | - | - | 6198,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | 6198,00 | - | - | - | 6198,00 |  |  |
| 4.8. Создание подсистемы управления дорожно-строительной техникой и соответствующего мониторинга на базе единого навигационного центра Новосибирской области | Количество | комплекс работ | - | - | 1 | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», Минтранс НСО, хозяйственное общество**** | запуск в рабочую эксплуатацию специализированной подсистемы управления дорожно-строительной техникой, оптимизация и мониторинг работы техники |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 4800,00 | - | - | 4800,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 4800,00 | - | - | 4800,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | 4800,00 | - | - | 4800,00 |  |  |
| 4.9. Создание системы мониторинга автомобильных транспортных средств, используемых для нужд сельского хозяйства Новосибирской области | Количество | комплекс работ | - | - | 1 | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», Минсельхоз НСО, хозяйственное общество**** | специализированная система контроля и работы сельхозтехники, оценка эффективности использования земельных ресурсов |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 800,00 | - | - | 800,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 800,00 | - | - | 800,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | 800,00 | - | - | 800,00 |  |  |
| 4.10. Создание системы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) Новосибирской области | Количество | комплекс работ | - | 1 |  | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», хозяйственное общество**** | информационное обеспечение потребителей транспортных услуг, создание информационных порталов и логистических комплексов |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 2468,90 | 5450,00 | - | - | 7918,90 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 2468,90 | 5450,00 | - | - | 7918,90 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 2468,90 | - | - | - | 2468,90 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | 5450,00 | - | - | 5450,00 |  |  |
| 4.11. Создание автоматизированной системы управления дорожным движением Новосибирской области | Количество | комплекс работ | - | - | 1 | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», Минтранс НСО | создание системы и ее последующее развитие и автоматизация для управления дорожным движением на территории Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 16728,90 | - | - | 16728,90 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 16728,90 | - | - | 16728,90 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | 2557,20 | - | - | 2557,20 |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 14171,70 | - | - | 14171,70 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.12. Создание системы информационно-справочного обеспечения транспортного комплекса Новосибирской области | Количество | комплекс работ | - | 1 |  | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», Минтранс НСО | закупка специализированного программного обеспечения (2013 год), создание и запуск в эксплуатацию (2014 год) подсистемы мониторинга и информационно-справочного обеспечения транспортного комплекса Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 3859,30 | 5800,00 | - | - | 9659,30 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 3859,30 | 5800,00 | - | - | 9659,30 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 3859,30 | - | - | - | 3859,30 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | 5800,00 | - | - | 5800,00 |  |  |
| 4.13. Создание системы взимания платы с грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн за проезд по автомобильным дорогам общего пользования Новосибирской области | Количество | комплекс работ | - | - | - | - | - | - | ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», Минтранс НСО | НИОКР «Разработка Концепции системы взимания платы с грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн за проезд по региональным и межмуниципальным автомобильным дорогам общего пользования Новосибирской области на основе технологий ГЛОНАСС/GPS и проведение испытаний экспериментального образца системы в пилотной зоне» |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | *** | *** | *** |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | *** | *** | *** |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.14. Создание системы мониторинга работы и управления транспортными средствами Новосибирской области, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа легковыми такси | Количество | комплекс работ | - | - | 1 | - | - | 1 | ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», Минтранс НСО, хозяйственное общество**** | запуск в эксплуатацию и развитие специализированной системы мониторинга и управления таксомоторными парками Новосибирской области, контроль лицензирования и мониторинга транспортных средств таксомоторных парков |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | 10033,00 | - | - | 10033,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 10033,00 | - | - | 10033,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | 10033,00 | - | - | 10033,00 |  |  |
| 4.15. Погашение кредиторской задолженности, сложившейся на начало отчетного года | Количество | система | - | - | - | - | - | - | ДИиРТТ НСО | обеспечение выполнения обязательств по финансированию мероприятий в соответствии с объемом кредиторской задолженности, сложившейся на начало отчетного периода |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 26901,05 | - | - | 26901,05 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 26901,05 | - | - | 26901,05 |  |  |
|  | местные бюджеты** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: |  | тыс. руб. | - | 142705,2 | 190186,0 | - | - | 332891,3 |  |  |
| федеральный бюджет** |  | тыс. руб. | - | 54779,30 | 65208,70 | - | - | 119988,00 |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | - | 33146,63 | 59768,62 | - | - | 92915,25 |  |  |
| местные бюджеты** |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники** |  | тыс. руб. | - | 54779,30 | 65208,70 | - | - | 119988,00 |  |  |
| Итого затрат по Программе, в том числе: |  | тыс. руб. | 74282,1 | 218147,2 | 296224,0 | 82481,4 | 81031,4 | 752166,14 |  |  |
| федеральный бюджет** |  | тыс. руб. | - | 54779,30 | 65208,70 | - | - | 119988,00 |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 74282,14 | 108588,60 | 165806,60 | 82481,40 | 81031,40 | 512190,14 |  |  |
| местные бюджеты** |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники** |  | тыс. руб. | - | 54779,30 | 65208,70 | - | - | 119988,00 |  |  |

*Планируется поэтапное финансирование в соответствии с перечнем работ, предусмотренным государственным контрактом.

**Указываются прогнозные объемы.

***Объемы финансирования в 2014-2016 годах подлежат корректировке в 2014 году по итогам заключения соглашения Новосибирской области с Федеральным дорожным агентством.

****Хозяйственное общество – ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Новосибирской области».

Применяемые сокращения:

ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр навигационных и геоинформационных технологий Новосибирской области»;

ГИБДД НСО – Государственная инспекция безопасности дорожного движения по Новосибирской области;

ГИС НСО – геоинформационная система Новосибирской области;

ГУ МЧС России по НСО – Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по Новосибирской области;

ДИЗО НСО – департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области;

ДИиРТТ НСО – департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;

Минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;

Минобрнауки НСО – министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;

Минпромторг НСО – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

Минсельхоз НСО – министерство сельского хозяйства Новосибирской области;

Минтранс НСО – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

МСиЖКХ НСО – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

ТУАД – территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области;

ФУАД – федеральное управление автомобильных дорог.

## _________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства Новосибирской области

от 04.08.2014  № 311-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к долгосрочной целевой программе

«Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

долгосрочной целевой программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах»

| Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков Программы (главных распорядителей бюджетных средств) | Финансовые затраты (в ценах 2011 года), тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственный заказчик – департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 752166,1 | 74282,1 | 218147,2 | 296224,0 | 82481,4 | 81031,4 |  |
| федерального бюджета* | 119988,0 | 0 | 54779,3 | 65208,7 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 512190,1 | 74282,1 | 108588,6 | 165806,6 | 82481,4 | 81031,4 |  |
| местных бюджетов* | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников* | 119988,0 | 0 | 54779,3 | 65208,7 | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения, в том числе из: | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов * | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - |  |
| НИОКР**, в том числе из: | - | - | - | *** | *** | *** |  |
| федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | *** | *** | *** |  |
| местных бюджетов * | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников* | - | - | - | *** | *** | *** |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 752166,1 | 74282,1 | 218147,2 | 296224,0 | 82481,4 | 81031,4 |  |
| федерального бюджета* | 119988,0 | 0 | 54779,3 | 65208,7 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 512190,1 | 74282,1 | 108588,6 | 165806,6 | 82481,4 | 81031,4 |  |
| местных бюджетов* | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников* | 119988,0 | 0 | 54779,3 | 65208,7 | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 752166,1 | 74282,1 | 218147,2 | 296224,0 | 82481,4 | 81031,4 |  |
| федерального бюджета* | 119988,0 | 0 | 54779,3 | 65208,7 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 512190,1 | 74282,1 | 108588,6 | 165806,6 | 82481,4 | 81031,4 |  |
| местных бюджетов* | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников* | 119988,0 | 0 | 54779,3 | 65208,7 | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения, в том числе из: | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов* | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - |  |
| НИОКР**, в том числе из: | - | - | - | *** | *** | *** |  |
| федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | *** | *** | *** |  |
| местных бюджетов* | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников* | - | - | - | *** | *** | *** |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 752166,1 | 74282,1 | 218147,2 | 296224,0 | 82481,4 | 81031,4 |  |
| федерального бюджета* | 119988,0 | 0 | 54779,3 | 65208,7 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 512190,1 | 74282,1 | 108588,6 | 165806,6 | 82481,4 | 81031,4 |  |
| местных бюджетов* | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников* | 119988,0 | 0 | 54779,3 | 65208,7 | 0 | 0 |  |

*Указываются прогнозные объемы.

**Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

***Объемы финансирования в 2014-2016 годах подлежат корректировке в 2014 году по итогам заключения соглашения Новосибирской области с Федеральным дорожным агентством.

## ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

долгосрочной целевой программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах» в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование расходного обязательства | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Период реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Долгосрочная целевая программа «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах» | 194 | 04 | 10 | 5226100 |  | 74282,1 | 108588,6 |  |  |  |
|  | Выполнение функций государственными органами | 194 | 04 | 10 | 5226100 | 012 | 74282,1 |  |  |  |  |
|  | Государственная программа «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах» | 194 | 04 | 10 | 59.0.0000 |  |  |  | 231015,3 | 82481,4 | 81031,4 |
|  | Мероприятия в рамках государственной программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах» | 194 | 04 | 10 | 59.0.0407 |  |  |  | 165806,6 | 82481,4 | 81031,4 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 194 | 04 | 10 | 5226100 | 200 |  | 104471,6 |  |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 59.0.0407 | 200 |  |  | 152438,6 | 69113,4 | 67663,4 |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 194 | 04 | 10 | 5226100 | 240 |  | 104471,6 |  | 69113,4 | 67663,4 |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 59.0.0407 | 240 |  |  | 152438,6 | 69113,4 | 67663,4 |
|  | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 194 | 04 | 10 | 5226100 | 242 |  | 104471,6 |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 194 | 04 | 10 | 5226100 | 600 |  | 3077,0 |  |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 59.0.0407 | 600 |  |  | 12328,0 | 12328,0 | 12328,0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям | 194 | 04 | 10 | 5226100 | 610 |  | 3077,0 |  |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 59.0.0407 | 610 |  |  | 12328,0 | 12328,0 | 12328,0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 194 | 04 | 10 | 5226100 | 611 |  | 3077,0 |  |  |  |
|  | Иные бюджетные ассигнования | 194 | 04 | 10 | 5226100 | 800 |  | 1040,0 |  |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 59.0.0407 | 800 |  |  | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 |
|  | Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 194 | 04 | 10 | 5226100 | 850 |  | 1040,0 |  |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 59.0.0407 | 850 |  |  | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 |
|  | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 194 | 04 | 10 | 5226100 | 851 |  | 1040,0 |  |  |  |
|  | Развитие информационно-навигационного обеспечения автомобильных дорог по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад» | 194 | 04 | 10 | 59.0.5062 |  |  |  | 65208,7 |  |  |
|  | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 194 | 04 | 10 | 59.0.5062 | 400 |  |  | 65208,7 |  |  |
|  | Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 194 | 04 | 10 | 59.0.5062 | 450 |  |  | 65208,7 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 74282,1 | 108588,6 | 231015,3 | 82481,4 | 81031,4 |

## _________».