ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


Аналитическая записка
о результатах реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2014-2016 годы» за 2014 год

Ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2014-2016 годы» (далее – программа) разработана в целях содействия повышению доступности и качества предоставляемых услуг почтовой связи жителям и организациям Новосибирской области и утверждена приказом департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области (далее – департамент) от 02.10.2013 № 8 (ред. приказа департамента от 22.09.2014 
№ 133-Д).
В результате реализации программы в отчетном периоде:
1. Во втором квартале 2014 года погашена кредиторская задолженность средств областного бюджета Новосибирской области в размере 1 611,8 тыс. рублей, которая сложилась по состоянию на 01.01.2014 по мероприятиям, реализованным в 2013 году в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2011-2013 годы», утвержденной приказом департамента от 21.10.2010 № 6. 
2. В направлении решения задачи 1 программы департаментом заключены Соглашения о предоставлении субсидий на ремонт муниципальных помещений, занимаемых отделениями почтовой связи (далее – ОПС) с администрациями следующих муниципальных образований Новосибирской области: Таскаевского сельсовета Баганского района, Алексеевского и Верх-Урюмского сельсоветов Здвинского района, Борковского и Мамоновского сельсоветов Маслянинского района, Шипуновского сельсовета Сузунского района, Сокурского сельсовета Мошковского района, Согорнского, Волчанского и Травнинского сельсоветов Доволенского района, Ордынского района, Борцовского и Буготакского сельсоветов Тогучинского района, Мичуринского сельсовета Новосибирского района и Раисинского сельсовета Убинского района.
3. Администрациями вышеуказанных муниципальных образований проведены мероприятия по определению подрядных организаций, заключены муниципальные контракты и прямые договора подряда. Ремонтные работы в муниципальных помещениях, занимаемых отделениями почтовой связи, полностью выполнены, отчетные документы представлены в полном объеме.
Объем годовых принятых обязательств на исполнение средств областного бюджета Новосибирской области составил 6 317,77 тыс. рублей, Незначительное отклонение фактического объема финансирования от запланированного связано с уменьшением цены контрактов по итогам проведения аукционов в электронной форме и запроса котировок в администрациях Таскаевского сельсовета Барабинского района, Борковского сельсовета Маслянинского района, Согорнского сельсовета Доволенского района и Мичуринского сельсовета Новосибирского района.
Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий программы в 2014 году составил 6 740,99 тыс. рублей, в том числе:
6 317,77 тыс. рублей – средства областного бюджета Новосибирской области;
423,22 тыс. рублей – средства местных бюджетов.
Всего к концу 2014 года завершен ремонт 17 отделений почтовой связи (из 17 запланированных), расположенных на территории 10 муниципальных районов Новосибирской области.
Департаментом осуществлена работа по интеграции действующих ведомственных целевых и долгосрочных целевых программ департамента в государственную программу Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы» (далее – государственная программа). Мероприятия по повышению качества и доступности услуг почтовой связи и соответствующие им целевые индикаторы учтены проектом государственной программы. С 2015 года программа прекращает свое действие с момента вступления в силу государственной программы. 




Информация о ходе реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2014 - 2016 годы» по состоянию на 31.12.2014

	Наименование мероприятия
	Значение  целевого индикатора
	За отчетный год (2014)
	в том числе за отчетный период (IV квартал 2014)
	Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	
	План (года)
	Факт (за отчетный период)
	Количество
	Стоимость
	Количество
	Стоимость
	Количество
	Стоимость
	Количество
	Стоимость
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2014 - 2016 годы

	Цель.
Содействие повышению доступности и качества услуг почтовой связи на территории Новосибирской области
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	Доля населения области (без г. Новосибирска), для которого улучшилось качество предоставления услуг почтовой связи (от общего количества жителей области, без г. Новосибирска), нарастающим итогом
	10,80
	10,80
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	Задача 1.
Модернизация и развитие объектов почтовой связи на территории муниципальных образований Новосибирской области
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	Доля сельских отделений почтовой связи, размещенных в муниципальных помещениях муниципальных образований Новосибирской области, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, соответствующим стандартам и требованиям обслуживания (от общего числа сельских отделений почтовой связи области), нарастающим итогом
	72,20
	72,20
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	Мероприятие 1.
Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) 
	x
	x
	17,00
	298,10
	17,00
	301,71
	17,00
	298,10
	17,00
	301,71
	В ходе проведения конкурсных процедур на исполнение мероприятий Программы получена экономия средств областного бюджета Новосибирской области за счет снижения начальных цен ряда контрактов
Администрациями муниципальных образований приняты решения о выделение дополнительные средства на ремонт ОПС.  

	Мероприятие 1.1.
Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) 
	x
	x
	1,00
	360
	1,00
	359,00
	1,00
	360,00
	1,00
	359,00
	В ОПС Таскаевского сельсовета Баганского района проведена замена окон, дверей, системы отопления, электропроводки, обустроен отдельный вход, произведено утепления стен и внутренний косметический ремонт, установлены подвесные потолки и покрытия из линолеума

	Сумма затрат по мероприятию 1.1., в том числе: 
	x
	x
	x
	360,00
	x
	359,00
	x
	360,00
	x
	359,00
	

	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	областной бюджет
	x
	x
	x
	342,00
	x
	341,05
	x
	342,00
	x
	341,05
	

	местные бюджеты
	x
	x
	x
	18,00
	x
	17,95
	x
	18,00
	x
	17,95
	

	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	Мероприятие 1.2
Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) 
	x
	x
	2,00
	349,50
	2,00
	349,50
	2,00
	349,50
	2,00
	349,50
	В ОПС Верх-Урюмского и Алексеевского сельсоветов Здвинского района проведена замена окон, дверей, системы отопления, санузла, электропроводки, обустроено крыльцо входа, проведен внутренний косметический ремонт, установлены покрытия из линолеума

	Сумма затрат по мероприятию 1.2, в том числе: 
	x
	x
	x
	699,00
	x
	699,00
	x
	699,00
	x
	699,00
	

	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	областной бюджет
	x
	x
	x
	664,00
	x
	664,00
	x
	664,00
	x
	664,00
	

	местные бюджеты
	x
	x
	x
	35,00
	x
	35,00
	x
	35,00
	x
	35,00
	

	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	Мероприятие 1.3
Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) 
	x
	x
	2,00
	169,25
	2,00
	109,01
	2,00
	169,25
	2,00
	159,01
	Стоимость ремонта снижена в результате проведения аукциона в электронной форме.  В ОПС Борковского и Мамоновского сельсоветов Маслянинского района проведены ремонтные работы по замене окон, дверей, установлены охранные металлические решетки, пожарная сигнализация, произведена замена электропроводки, выполнен внутренний косметический ремонт, установлены подвесные потолки и покрытия из линолеума 

	Сумма затрат по мероприятию 1.3, в том числе: 
	x
	x
	x
	338,50
	x
	318,02
	x
	338,50
	x
	318,02
	

	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	областной бюджет
	x
	x
	x
	322,00
	x
	302,02
	x
	322,00
	x
	302,02
	

	местные бюджеты
	x
	x
	x
	16,50
	x
	16,00
	x
	16,50
	x
	16,00
	

	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	Мероприятие 1.4
Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) 
	x
	x
	1,00
	200,00
	1,00
	218,40
	1,00
	200,00
	1,00
	218,40
	В ОПС Шипуновского сельсовета Сузунского района проведена замена окон, дверей, обустроено крыльцо, установлены охранные металлические решетки, проведен  внутренний косметический ремонт, установлены покрытия из линолеума

	Сумма затрат по мероприятию 1.4, в том числе: 
	x
	x
	x
	200,00
	x
	218,40
	x
	200,00
	x
	218,40
	

	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	областной бюджет
	x
	x
	x
	190,00
	x
	190,00
	x
	190,00
	x
	190,00
	

	местные бюджеты
	x
	x
	x
	10,00
	x
	28,40
	x
	10,00
	x
	28,40
	

	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	Мероприятие 1.5
Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) 
	x
	x
	1,00
	249,50
	1,00
	249,50
	1,00
	249,50
	1,00
	249,50
	В ОПС Сокурского сельсовета Мошковского района проведена замена окон, дверей, пола, покрытий из линолеума, ремонт санузла, произведен внутренний косметический ремонт и установлены подвесные потолки

	Сумма затрат по мероприятию 1.5, в том числе: 
	x
	x
	x
	249,50
	x
	249,50
	x
	249,50
	x
	249,50
	

	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	областной бюджет
	x
	x
	x
	237,00
	x
	237,00
	x
	237,00
	x
	237,00
	

	местные бюджеты
	x
	x
	x
	12,50
	x
	12,50
	x
	12,50
	x
	12,50
	

	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	Мероприятие 1.6
Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) 
	x
	x
	3,00
	300
	3,00
	298,33
	3,00
	300
	3,00
	298,33
	Стоимость ремонта снижена в результате проведения аукциона в электронной форме. В ОПС Согорнского, Волчанского и Травнинского сельсоветов Доволенского района проведена замена окон, дверей, пола, электропроводки, покрытий из линолеума, проведен внутренний косметический ремонт, установлены внутренние перегородки, обустроено крыльцо с пандусом для   маломобильных групп населения

	Сумма затрат по мероприятию 1.6, в том числе: 
	x
	x
	x
	900,00
	x
	895,00
	x
	900,00
	x
	895,00
	

	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	областной бюджет
	x
	x
	x
	855,00
	x
	850,25
	x
	855,00
	x
	850,25
	

	местные бюджеты
	x
	x
	x
	45,00
	x
	44,75
	x
	45,00
	x
	44,75
	

	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	Мероприятие 1.7
Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) 
	x
	x
	2,00
	289,50
	2,00
	289,50
	2,00
	289,50
	2,00
	289,50
	В ОПС Усть-Луковского и Спиринского сельсоветов Ордынского районы проведена замена окон, дверей, пола, электропроводки, выполнен внутренний косметический ремонт, установлены металлические решетки и покрытия из линолеума

	Сумма затрат по мероприятию 1.7, в том числе: 
	x
	x
	x
	579,00
	x
	579,00
	x
	579,00
	x
	579,00
	

	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	областной бюджет
	x
	x
	x
	550,00
	x
	550,00
	x
	550,00
	x
	550,00
	

	местные бюджеты
	x
	x
	x
	29,00
	x
	29,00
	x
	29,00
	x
	29,00
	

	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	Мероприятие 1.8.
Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области (Убинский район)
	x
	x
	1,00
	400,00
	1,00
	425
	1,00
	400
	1,00
	425
	В ОПС Раисинского сельсовета  Убинского района проведена заменена крыльца,  выполнен ремонт каркасных стен и укрепление фундамента

	Сумма затрат по мероприятию 1.8., в том числе: 
	x
	x
	x
	400,00
	x
	425,00
	x
	400,00
	x
	425,00
	

	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	областной бюджет
	x
	x
	x
	380,00
	x
	380,00
	x
	380,00
	x
	380,00
	

	местные бюджеты
	x
	x
	x
	20,00
	x
	45,00
	x
	20,00
	x
	45,00
	

	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	Мероприятие 1.9
Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области ( помещений ) 
	x
	x
	2,00
	323,50
	2,00
	323,80
	2,00
	323,50
	2,00
	323,50
	В ОПС Борцовского и Буготакского сельсоветов Тогучинского района проведена замена окон, дверей, электропроводки, покрытий из линолеума, установлены подвесные потолки, проведен внутренний косметический ремонт и монтаж внутренних перегородок, выполнены отделочные работы фасада, обустроен отдельный вход

	Сумма затрат по мероприятию 1.9, в том числе: 
	x
	x
	x
	647,00
	x
	647,60
	x
	647,00
	x
	647,60
	

	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	областной бюджет
	x
	x
	x
	615,00
	x
	615,00
	x
	615,00
	x
	615,00
	

	местные бюджеты
	x
	x
	x
	32,00
	x
	32,60
	x
	32,00
	x
	32,60
	

	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	Мероприятие 1.10.
Ремонт помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Новосибирской области (Новосибирский район) ( помещение ) 
	x
	x
	2,00
	347,50
	2,00
	369,33
	2,00
	347,50
	2,00
	369,33
	[bookmark: _GoBack]Стоимость ремонта снижена в результате проведения аукциона в электронной форме.
В двух ОПС Мичуринского сельсовета Новосибирской района проведена замена окон, дверей, электропроводки, пола, покрытий из линолеума, проведен внутренний косметический ремонт, монтаж подвесных потолков и внутренних перегородок, обустроен отдельных вход

	Сумма затрат по мероприятию 1.10., в том числе: 
	x
	x
	x
	695,00
	x
	738,67
	x
	695,00
	x
	738,67
	

	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	областной бюджет
	x
	x
	x
	660,00
	x
	576,65
	x
	660,00
	x
	576,65
	

	местные бюджеты
	x
	x
	x
	35,00
	x
	162,02
	x
	35,00
	x
	162,02
	

	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	Мероприятие 1.24.
Кредиторская задолженность по итогам 2013 года ( помещений ) 
	x
	x
	7,00
	230,25
	7,00
	230,25
	-
	-
	-
	-
	 

	Сумма затрат по мероприятию 1.24., в том числе: 
	x
	x
	x
	1 611,80
	x
	1 611,80
	x
	-
	x
	-
	

	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	областной бюджет
	x
	x
	x
	1 611,80
	x
	1 611,80
	x
	-
	x
	-
	

	местные бюджеты
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	-
	x
	-
	

	Сумма затрат по мероприятию 1., в том числе: 
	x
	x
	x
	6 679,80
	x
	6 740,99
	x
	5 068,00
	x
	5 129,19
	 

	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	областной бюджет
	x
	x
	x
	6 426,80
	x
	6 317,77
	x
	4 815,00
	x
	4 705,97
	

	местные бюджеты
	x
	x
	x
	253,00
	x
	423,22
	x
	253,00
	x
	423,22
	

	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	Итого сумма затрат на решение задачи 1., в том числе:
	x
	x
	x
	6 679,80
	x
	6 740,99
	x
	5 068,00
	x
	5 129,19
	 

	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	областной бюджет
	x
	x
	x
	6 426,80
	x
	6 317,77
	x
	4 815,00
	x
	4 705,97
	

	местные бюджеты
	x
	x
	x
	253,00
	x
	423,22
	x
	253,00
	x
	423,22
	

	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	Итого на достижение цели , в том числе:
	x
	x
	x
	6 679,80
	x
	6 740,99
	x
	5 068,00
	x
	5 129,19
	 

	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	областной бюджет
	x
	x
	x
	6 426,80
	x
	6 317,77
	x
	4 815,00
	x
	4 705,97
	

	местные бюджеты
	x
	x
	x
	253,00
	x
	423,22
	x
	253,00
	x
	423,22
	

	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	Итого по программе, в том числе: 
	x
	x
	x
	6 679,80
	x
	6 740,99
	x
	5 068,00
	x
	5 129,19
	 

	федеральный бюджет
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	

	областной бюджет
	x
	x
	x
	6 426,80
	x
	6 317,77
	x
	4 815,00
	x
	4 705,97
	

	местные бюджеты
	x
	x
	x
	253,00
	x
	423,22
	x
	253,00
	x
	423,22
	

	внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	x
	0,00
	





Информация о финансировании ведомственной целевой программы «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2014 - 2016 годы»

	Источник финансирования программы
	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.
	Примечание

	
	с начала реализации программы
	отчетный год
	

	
	План
	Факт
	% выполнения плана
	План
	Факт
	% выполнения плана
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сумма затрат, в том числе:  
	6 679,80
	6 740,99
	100,92
	6 679,80
	6 740,99
	100,92
	Уровень кассового исполнения Программы в 2014 году составил 98,3% от годовых бюджетных ассигнований средств областного бюджета Новосибирской области. В ходе проведения конкурсных процедур на исполнение мероприятий Программы получена экономия средств областного бюджета Новосибирской области за счет снижения начальных цен ряда контрактов
Администрациями муниципальных образований приняты решения о выделение дополнительные средства на ремонт ОПС.  

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	

	областной бюджет
	6 426,80
	6 317,77
	98,30
	6 426,80
	6 317,77
	98,30
	

	местные бюджеты
	253,00
	423,22
	167,28
	253,00
	423,22
	167,28
	

	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	



