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Аналитическая записка

о результатах реализации ведомственной целевой программы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2014-2017 годы» за 2014 год
Ведомственная целевая программа «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2014-2017 годы» разработана в целях обеспечения доступа сельских жителей Новосибирской области к современным телекоммуникационным услугам. Программа утверждена приказом департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области от 26.08.2014 № 124-Д.

Во втором квартале 2014 года погашена кредиторская задолженность средств областного бюджета Новосибирской области, сложившаяся по состоянию на 01.01.2014 по мероприятиям, реализованным в 2013 году в рамках ведомственной целевой программы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы», утвержденной приказом департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области от 21.10.2010 № 5.
Реализация мероприятий Программы по модернизации и развитию линий и сооружений связи на территории поселений Новосибирской области в 2014 году не предусмотрена, в связи с чем значения целевых индикаторов на 2014 год не установлены.
Кассовое исполнение средств областного бюджета сложилось на уровне 99,4%. Снижение размера субсидий из областного бюджета и софинансирования из средств местных бюджетов частично обусловлено тем, что по итогам размещения заказов путём проведения открытых аукционов в электронной форме начальная цена контрактов понижена.
Департаментом осуществлена работа по интеграции действующих ведомственных целевых и долгосрочных целевых программ департамента в государственную программу Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы» (далее – государственная программа). Мероприятия по модернизации и развитию объектов телекоммуникационной инфраструктуры на территории поселений Новосибирской области и соответствующие им целевые индикаторы учтены проектом государственной программы. С 2015 года программа прекращает свое действие с момента вступления в силу государственной программы. 

Информация о ходе реализации ведомственной целевой программы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2014-2017 годы» по состоянию на 31.12.2014
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	Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2014-2017 годы

	Цель 1
Содействие повышению доступности и качества телекоммуникационных услуг на территории Новосибирской области.
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	Задача 1
Модернизация и развитие линий и сооружений связи на территории поселений Новосибирской области.
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	Количество вводимых телефонных номеров цифровых АТС (в том числе путём замены) в поселениях Новосибирской области
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	Мероприятие 1.
Предоставление субсидий бюджетам МО на строительство и модернизацию линий и сооружений связи на территории поселений Новосибирской области на условиях софинансирования ( ед. ) 
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	Погашена кредиторская задолженность средств областного бюджета Новосибирской области, сложившаяся по состоянию на 01.01.2014 по мероприятиям, реализованным в 2013 году в рамках ведомственной целевой программы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы», утвержденной приказом департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области от 21.10.2010 № 5. Снижение размера субсидий из областного бюджета и софинансирования из средств местных бюджетов частично обусловлено тем, что по итогам размещения заказов путём проведения открытых аукционов в электронной форме начальная цена контрактов понижена. 

	Сумма затрат по мероприятию 1., в том числе: 
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	Итого сумма затрат на решение задачи 1, в том числе:
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	Итого на достижение цели 1, в том числе:
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	Итого по программе, в том числе: 
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Информация о финансировании ведомственной целевой программы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2014-2017 годы» по итогам 2014 года
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	Сумма затрат, в том числе:  
	17 622,60
	17 612,80
	99,94
	17 622,60
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	Погашена кредиторская задолженность средств областного бюджета Новосибирской области, сложившаяся по состоянию на 01.01.2014 по мероприятиям, реализованным в 2013 году в рамках ведомственной целевой программы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы», утвержденной приказом департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области от 21.10.2010 № 5. Снижение размера субсидий из областного бюджета и софинансирования из средств местных бюджетов частично обусловлено тем, что по итогам размещения заказов путём проведения открытых аукционов в электронной форме начальная цена контрактов понижена.
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