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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



П Р И К А З

 [image: ]                                                                                    

Об утверждении Плана реализации государственной программы 
Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» 
на очередной 2023 год


В целях эффективной реализации государственной программы 
Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 403-п, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить План реализации государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» на очередной 2023 год (далее – План) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Заместителю министра – начальнику управления инфраструктурных проектов А.И. Лошакову обеспечить организацию выполнения Плана.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



	Министр
	С.С. Цукарь
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства цифрового развития
и связи Новосибирской области
[bookmark: _GoBack]от 30.03.2023 № 93-Д



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в Новосибирской области» на очередной 2023 год 
(на основании государственной программы в редакции постановления Правительства Новосибирской области
от 21.03.2023 № 102-п)


Таблица № 1
Целевые индикаторы 
государственной программы Новосибирской области 
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» 
на очередной 2023 год

	Цель/задачи, требующие
решения для достижения
цели
	Наименование целевого
индикатора
	Ед.
измерения
	Значение
весового
коэффициента целевого
индикатора
	Значение целевого индикатора на очередной финансовый 2023 год, в том числе
	Примечание

	
	
	
	
	6 месяцев
	12 месяцев
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области»

	Цель 1 государственной программы – создание на территории Новосибирской области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

	Задача 1.2. государственной программы. 
Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	6. Количество муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых установлены, заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга,
системы оповещения и управления эвакуацией, автономные системы экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системы передачи тревожных сообщений,
ежегодно
	ед.
	0,1674
	0
	200
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	8. Доля населенных пунктов Новосибирской области, оснащенных региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области
	%
	0,0725
	19,58
	31,97
	Целевой индикатор введен с 2023 года

	
	9. Охват населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
	%
	0,0053
	100
	100
	

	
	10. Доля МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения), ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области
	%
	0,0138
	100
	100
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	П 1. Доля мест массового пребывания людей, оснащенных системами видеонаблюдения и видеоаналитики аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	%
	0,084
	80
	90,2
	Целевой индикатор введен с 2023 года

	
	П 2. Степень укомплектованности регионального
центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка информационно-телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением в соответствии с требованиями ГУ МВД по Новосибирской области и УФСБ России по Новосибирской области
	%
	0,0169

	0
	100
	Целевой индикатор введен с 2023 года

	
	11. Доля фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото и видео фиксации от общего количества выявленных нарушений
	%
	0,0673
	91
	92
	



	
	П 3. Количество участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых применяются автоматические комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД;
	шт
	0,1489
	187
	187
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	В том числе: 
П 3.1. Количество участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых применяются автоматические комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД
	шт
	0,0256
	50
	50
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	П 4. Количество приобретенных (модернизированных) стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, в рамках РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)», ежегодно
	шт
	0,2611
	0
	50
	Целевой индикатор введен с 2021 года

	
	12. Доля муниципальных образований, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций
	%
	0,0098
	100
	100
	

	
	П 5. Доля комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, от которых организован информационный обмен с центром обработки данных Правительства Новосибирской области
	%
	0,0077
	74,1
	100
	

	
	13. Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области
	мин
	0,1197
	40
	40
	




Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых
индикаторов государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» (далее – государственная программа)
на очередной 2023 год

	Наименование целевого индикатора
	Периодичность сбора
	Вид временной характеристики
	Методика расчета 
(плановых и фактических значений)
	Источник получения данных

	1
	2
	3
	4
	5

	Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области»

	6. Количество муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых установлены, заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга,
системы оповещения и управления эвакуацией, автономные системы экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системы передачи тревожных сообщений,
ежегодно
	полугодовая
	за отчетный период
	1)	плановое значение целевого индикатора определяется как количество образовательных организаций Новосибирской области, в которых от потребности на 01 января текущего года необходимо установить, заменить (модернизировать) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга,
системы оповещения и управления эвакуацией, автономные системы экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системы передачи тревожных сообщений в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, за отчетный период;
2)	фактическое значение целевого индикатора определяется как количество образовательных организаций Новосибирской области, в которых фактически установлены, заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга,
системы оповещения и управления эвакуацией, автономные системы экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системы передачи тревожных сообщений в отчетном периоде в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Данные ведомственного мониторинга Минобразования НСО, сформированные на основании информации, получаемой от органов местного самоуправления.
Данные о планируемом количестве образовательных организаций определяются на основании заявок муниципальных образований Новосибирской области с учётом объёмов финансирования, предусмотренных законом об областном бюджете Новосибирской области на реализацию мероприятия 1.2.1.1. государственной программы

	8. Доля населенных пунктов Новосибирской области, оснащенных региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области
	полугодовая
	нарастающим итогом 
	1) плановое значение целевого индикатора (М план.) определяется по формуле:
М план. = (НП уст. + НП план)/НП общ х100%, где: 
НП уст. – количество населенных пунктов Новосибирской области, в которых установлены элементы РАСЦО ГО на начало отчетного периода; 
НП план – количество населенных пунктов Новосибирской области, в которых планируется установить элементы РАСЦО в рамках реализации мероприятия 1.2.1.5. таблицы № 3 плана реализации; 
НП общ – общее количество населенных пунктов Новосибирской области (или общее количество населенных пунктов, определенных для размещения элементов РАСЦО).
НП уст. на 01.01.2023 – 302.
2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (М факт.) определяется по формуле:
Mфакт. = НПохв. /НП общ х100%, где:
НПохв. –количество населенных пунктов Новосибирской области, в которых фактически установлены элементы РАСЦО ГО (с учетом результатов на начало реализации настоящей программы);
НП общ – общее количество населенных пунктов Новосибирской области (1542).
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.1.5. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	1) данные ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» о реализации мероприятий;
2) отчет исполнителей о реализации мероприятия;
3) в соответствии с Законом Новосибирской области от 02.06.2004 №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»

	9. Охват населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
	полугодовая
	нарастающим итогом 
	1) плановое значение целевого индикатора (X план.) определяется по формуле:
Xплан. = Xп/Ч*100%, где:
Xп – численность населения, проживающего в зонах быстроразвивающихся ЧС, на территории которых планируется установить КСЭОН;
Ч – численность населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций;
2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Y факт.) определяется по формуле:
Yфакт. = Yф /Ч*100%, где:
Yф – численность населения, проживающего в зонах быстроразвивающихся ЧС, на территории которых фактически установлена КСЭОН;
Ч – численность населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций.
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.1.2 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	1) данные Минцифры НСО о реализации мероприятий 1.2.1.2 таблицы 3 плана реализации;
2) отчет исполнителей о реализации мероприятия;
3) перечень зон быстроразвивающихся ЧС, на территории которых необходимо установить КСЭОН, определяется распоряжением Губернатора
Новосибирской области
от 02.04.2013 № 68-р;
4) численность населения, проживающего в зонах быстроразвивающихся ЧС, на территории которых необходимо установить КСЭОН, определено в проектной документации по созданию КСЭОН на территории Новосибирской области

	10. Доля МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения), ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области
	полугодовая
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (ОВ.п.) в рамках реализации мероприятия 1.2.1.3. в части работ по подключению к региональной системе мониторинга Новосибирской области МО, ОИОГВ и ФОИВ, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, определяется по формуле:
ОВ.п. = (К ов. ф + К п. ов.)/К ов общ. х 100%, где:
К ов. ф - количество МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, фактически подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области по состоянию на 01.01.2023 (для расчёта принимается равным 46);
К п. ов. - количество МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, которые планируется подключить к региональной системе мониторинга Новосибирской области в отчетном периоде в рамках мероприятия 1.2.1.3 таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы;
К ов общ. – общее количество МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, которые необходимо подключить к региональной системе мониторинга Новосибирской области (ЕДДС МО, ДДС реагирования в ЧС (ЦУКС НСО), ГУ МВД России по НСО, МЖКХиЭ НСО) на конец отчетного периода (для расчёта принимается равным общее количество 48).
2) фактическое значение целевого индикатора (ОВ.ф.) рассчитывается по следующей формуле:
ОВ.ф. = (К ов. ф + К п. ов.)/К ов общ. х 100%, где:
К ов.ф. – количество МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, фактически подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области по состоянию на 01.01.2023 (для расчёта принимается равным 46);
К п. ов. - количество МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, которые планируется подключить к региональной системе мониторинга Новосибирской области в отчетном периоде в рамках мероприятия 1.2.1.3 таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы;
К ов. общ. – общее количество МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, которые необходимо подключить к региональной системе мониторинга Новосибирской области (ЕДДС МО, ДДС реагирования в ЧС (ЦУКС НСО), ГУ МВД России по НСО, МЖКХиЭ НСО) на конец отчетного периода (для расчёта принимается равным общее количество 48).
	ведомственная информация Минцифры НСО, отчеты исполнителей о реализации мероприятия

	П 1. Доля мест массового пребывания людей, оснащенных системами видеонаблюдения и видеоаналитики аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	полугодовая
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (М план.) определяется по формуле:
Mплан. = (Mоснащ.+ М)/Ч х100%, где:
Mоснащ. – количество мест массового пребывания людей в Новосибирской области, оснащенных системами видеонаблюдения и видеоаналитики аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на начало отчетного периода;
На 01.01.2023 – 42 места массового пребывания.
М – количество мест массового пребывания людей в Новосибирской области, которые за отчетный период планируется оснастить системами видеонаблюдения и видеоаналитики аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в соответствии с планом, утвержденным ГУ МВД России по Новосибирской области (планируется к подключению 50 мест массового пребывания в рамках мероприятия 1.2.1.3. таблицы № 3 плана реализации); 
Ч – количество мест массового пребывания людей в Новосибирской области, нуждающихся в оснащении системами видеонаблюдения и видеоаналитики аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в соответствии с планом, утвержденным ГУ МВД России по Новосибирской области; (общая потребность по количеству мест, нуждающихся в оснащении равно 102)
2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (М факт.) определяется по формуле:
Mфакт. = Mохв. /Ч х100%, где:
Мохв. – количество мест массового пребывания людей в Новосибирской области, оснащенных системами видеонаблюдения и видеоаналитики аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на начало отчетного периода (42 места массового пребывания);
Ч – количество мест массового пребывания людей в Новосибирской области, нуждающихся в оснащении системами видеонаблюдения и видеоаналитики аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в соответствии с планом, утвержденным ГУ МВД России по Новосибирской области (общая потребность по количеству мест, нуждающихся в оснащении равно 102).
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.1.3 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	ведомственная информация Минцифры НСО, ГУ МВД России по Новосибирской области, отчеты исполнителей о реализации мероприятия

	П 2. Степень укомплектованности регионального
центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка информационно-телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением в соответствии с требованиями ГУ МВД по Новосибирской области и УФСБ России по Новосибирской области
	полугодовая
	на конец отчетного периода
	1) плановое значение целевого индикатора (СВ.п.) определяется как 100%-я укомплектованность регионального центра оперативного управления (далее – РЦОУ) в соответствии с требованиями ГУ МВД по Новосибирской области и УФСБ России по Новосибирской области информационно-телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. 
Требованием УФСБ России по Новосибирской области для расчета показателя является соответствующее описание объекта закупки, согласованное с УФСБ России по Новосибирской области.

2) фактическое значение целевого индикатора на конец отчетного периода (СВ.ф.) определяется по формуле:
СВ.ф.=К.ф./ КР.общ *100%, где:
К.ф. – количество единиц оборудования и ПО, определенных требованиями ГУ МВД России по НСО (УФСБ России по Новосибирской области), которыми укомплектовано помещение РЦОУ;
КР.общ – общее количество единиц оборудования и ПО, которыми необходимо обеспечить помещения РЦОУ в соответствии с требованиями ГУ МВД по Новосибирской области и УФСБ России по Новосибирской области.
Требованием УФСБ России по Новосибирской области для расчета показателя является соответствующее описание объекта закупки, согласованное с УФСБ России по Новосибирской области.
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.1.4 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	ведомственная информация Минцифры НСО, отчеты исполнителей о реализации мероприятия

	11. доля фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото и видео фиксации, от общего количества выявленных нарушений
	полугодовая
	ежегодно 
	1) плановое значение определяется Минтрансом Новосибирской области в соответствии со сметой ГКУ НСО ЦОДД, а также с учетом прогнозных данных УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области об ожидаемом количестве фактов нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах в Новосибирской области;
2) фактическое значение определяется Минтрансом Новосибирской области на основании отчетных данных УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, как отношение количества фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото и видео фиксации в отчетном периоде, по которым вынесены административные постановления за нарушения ПДД к общему количеству фактов нарушений, выявленных на автомобильных дорогах в Новосибирской области в отчетном периоде, по которым вынесены административные постановления за нарушения ПДД, умноженное на 100%.
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.2.1 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, а также с учетом итогов реализации мероприятия 1.2.4.1 плана
	информация УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области по запросу Минтранса Новосибирской области

	П 3. Количество участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых применяются автоматические комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД
	полугодовая
	на конец отчетного периода
	1) плановое значение определяется ГКУ НСО ЦОДД (с учетом информации УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области об общем количестве участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых требуется установка комплексов фото- и видео фиксации нарушений ПДД) как количество участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых планируется применение стационарных и передвижных комплексов фото- и видео фиксации нарушений ПДД (за исключением имитаторов, муляжей и мобильных комплексов фото- и видео фиксации нарушений ПДД) на конец отчетного периода в рамках реализации мероприятий 1.2.2.1.2.-1.2.2.1.3. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы (при расчете не учитываются участки автомобильных дорог, на которых КФВФ сняты с обслуживания и (или) для проведения модернизации).
2) фактическое значение определяется на основании отчетной информации от ГКУ НСО ЦОДД о количестве участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых фактически применяются стационарные и передвижные комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД (за исключением имитаторов, муляжей и мобильных комплексов фото- и видео фиксации нарушений ПДД) на конец отчетного периода в рамках реализации мероприятий 1.2.2.1.2.-1.2.2.1.3. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы (при расчете учитываются участки автомобильных дорог, на которых КФВФ сняты с обслуживания и (или) для проведения модернизации).
	плановые значения определяются ГКУ ЦОДД НСО на основании информации от УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области об общем количестве участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых требуется установка комплексов фото- и видео фиксации нарушений ПДД.
При определении участка автомобильной дороги общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых планируется применение автоматического комплекса фото и видео фиксации нарушений ПДД, учитываются:
- интенсивность движения на участке;
- техническая и финансовая возможность установки комплекса;
- результаты опытной эксплуатации комплекса;
-количество комплексов фото и видео фиксации нарушений ПДД, приобретенных в рамках подмероприятий 1.2.2.1.1 и 1.2.4.1. и переданных на обслуживание от городских округов безвозмездно

	П 3.1. Количество участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых применяются автоматические комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД
	полугодовая
	на конец отчетного периода
	1) плановое значение определяется ГКУ НСО ЦОДД (с учетом информации УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области об общем количестве участков концентрации ДТП на территории Новосибирской области), как количество 
участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых планируется применение стационарных и передвижных комплексов фото- и видео фиксации нарушений ПДД на конец отчетного периода в рамках реализации мероприятий 1.2.2.1.2-1.2.2.1.3. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы.
2) фактическое значение определяется на основании отчетной информации от ГКУ НСО ЦОДД о количестве участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых фактически применяются стационарные и передвижные комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД на конец отчетного периода в рамках реализации мероприятий 1.2.2.1.2.-1.2.2.1.3. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы на конец отчетного периода
	плановые значения определяются ГКУ ЦОДД НСО на основании информации от УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области об общем количестве участков концентрации ДТП на территории Новосибирской области

	П 4. Количество приобретенных (модернизированных) стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, в рамках РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)», ежегодно
	полугодовая
	за отчетный период
	1) плановое значение определяется как количество стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, которые планируются к приобретению (модернизации) в рамках реализации мероприятия 1.2.4. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, за отчетный период;
2) фактическое значение целевого индикатора определяется как количество стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, которые фактически приобретены (модернизированы) в рамках реализации мероприятия 1.2.4 таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, за отчетный период
	плановые значения определяются Минтрансом НСО во взаимодействии с ГКУ ЦОДД НСО

	12. доля муниципальных образований, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций
	полугодовая
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (Дплан) определяется по формуле: 
Дплан= МОплан/МОобщ*100%, где:
МОплан – количество муниципальных образований, которые планируют использовать навигационную (с учётом доработки её функциональных подсистем) и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций по состоянию на конец отчетного периода;
МОобщ – общее количество муниципальных образований Новосибирской области (в расчет берется 4 городских округа и 30 муниципальных районов, р.п. Кольцово не входит в общее количество муниципальных образований, так как не имеет собственного муниципального транспорта);
2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Дфакт) определяется по формуле:
Дфакт = МОфакт/ МОобщ *100%, где:
МОфакт – количество муниципальных образований, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций по состоянию на конец отчетного периода;
МОобщ – общее количество муниципальных образований Новосибирской области (в расчет берется 4 городских округа и 30 муниципальных районов, р.п. Кольцово не входит в общее количество муниципальных образований, так как не имеет собственного муниципального транспорта).
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.2.2 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	информация ГБУ НСО «ЦЦТ НСО» по запросу Минцифры НСО

	П 5. Доля комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, от которых организован информационный обмен с центром обработки данных Правительства Новосибирской области
	полугодовая
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (Дплан) определяется по формуле: 
Дплан= (КФВФо+КФВФп)/КФВФобщ*100%, где:
КФВФо – количество комплексов фото-видео фиксации, от которых организовывается информационный обмен с центром обработки данных Правительства Новосибирской области по состоянию на 01.01.2023 (для расчёта принимается равным 187 комплексов);
КФВФп – количество комплексов фото-видео фиксации, от которых планируется организовывать информационный обмен с центром обработки данных Правительства Новосибирской области в отчетном периоде в рамках мероприятия 1.2.2.3 таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы;
КФВФобщ – общее количество комплексов фото-видео фиксации, от которых необходимо организовать информационный обмен с центром обработки данных Правительства Новосибирской области на конец отчетного периода (для расчёта принимается равным 266 комплексов);
2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Дфакт) определяется по формуле:
Дфакт= (КФВФо+КФВФф)/КФВФобщ*100%, где:
КФВФо – количество комплексов фото-видео фиксации, от которых организовывается информационный обмен с центром обработки данных Правительства Новосибирской области по состоянию на 01.01.2023 (для расчёта принимается равным 187 комплексов);
КФВФф – количество комплексов фото-видео фиксации, от которых фактически организован информационный обмен с центром обработки данных Правительства Новосибирской области в отчетном периоде в рамках мероприятия 1.2.2.3 таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы;
КФВФобщ – общее количество комплексов фото-видео фиксации, от которых необходимо организовать информационный обмен с центром обработки данных Правительства Новосибирской области на конец отчетного периода (для расчёта принимается равным 266 комплексов).
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.2.3 таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	плановые значения определяются ГКУ ЦОДД НСО на основании информации от ГУ МВД России по НСО

	13. Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области
	полугодовая
	за отчетный период
	1) плановое значение определяется исходя из информации о поступающих вызовах с момента введения в эксплуатацию Системы-112 и с учётом рекомендованного сокращения времени реагирования для всех субъектов РФ в рамках ФЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 16.03.2013 №223.
2) фактическое значение определяется на основании данных Системы-112. Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.2.3. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы 
	Информация ГКУ НСО «Служба 112» посредством данных Системы-112







Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области 
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» 
на очередной 2023 год
тыс. рублей


	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Код бюджетной классификации
	Значение показателя на очередной финансовый 2023 год, в том числе
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат  (краткое описание) 

	
	
	ГРБС
	РЗ
	ПР
	ЦСР
	ВР
	6 месяцев
	12 месяцев
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области»

	1. Цель 1 государственной программы – создание на территории Новосибирской области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

	Задача 1.2. государственной программы. Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	1.2.1. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО, Минобразования НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, МЖКХиЭ НСО,
ГУ МВД России по НСО (по согласованию), учреждения, подведомственные Минцифре НСО – исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	Будет обеспечено функционирование программных и технических решений, предназначенных для обеспечения безопасности коммунальной инфраструктуры, в том числе:
- будут установлены, заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга, системы оповещения и управления эвакуацией, автономные системы экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системы передачи тревожных сообщений не менее чем в 200 образовательных организациях Новосибирской области;
- региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка будет укомплектован информационно-телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением в соответствии с требованиями ГУ МВД России по Новосибирской области и УФСБ России по Новосибирской области; 
-  будет осуществляться обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	75 258,3  
	577 455,2  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	75 258,3  
	570 032,5  
	
	

	
	в том числе:
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	520
	0,0  
	229 900,0  
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	0,0  
	29 520,0  
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	0,0  
	1 682,2  
	
	

	
	
	210
	03
	09
	22.0.03.02580
	240
	0,0  
	116 400,0  
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.03210
	610
	27 161,2  
	27 161,2  
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.00590
	610
	9 264,9  
	18 529,8  
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.03250
	240
	38 832,2  
	146 839,3  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	7 422,7  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.1. Установка, замена (модернизация) автоматических пожарных сигнализаций и систем пожарного мониторинга, систем оповещения и управления эвакуацией, автономных систем экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, систем передачи тревожных сообщений в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области, государственных организациях, подведомственных Минобразования Новосибирской области
	Количество организаций
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	200,0  
	Минобразования НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО; государственные и муниципальные образовательные организации НСО, государственные организации, подведомственные Минобразования НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	Для создания современных безопасных условий организации учебного процесса и обеспечения пожарной безопасности в образовательных организациях будет производиться установка, замена (модернизация) автоматических пожарных сигнализаций и систем пожарного мониторинга, систем оповещения и управления эвакуацией, автономных систем экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, систем передачи тревожных сообщений  не менее чем в  33 образовательных организациях Новосибирской области, подведомственных министерству образования Новосибирской области, а также 167 муниципальных образовательных организациях Новосибирской области

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	1 342,6  
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	268 524,9  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	261 102,2  
	
	

	
	в том числе:
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	520
	0,0  
	229 900,0  
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	0,0  
	29 520,0  
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	0,0  
	1 682,2  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	7 422,7  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.2. Обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, об угрозе возникновения или о возникновении ЧС
	Количество систем
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0  
	1,0  
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	Будет осуществляться обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	4 213,8  
	8 427,6  
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	4 213,8  
	8 427,6  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	4 213,8  
	8 427,6  
	
	

	
	в том числе:
	194
	04
	10
	22.0.03.00590
	610
	4 213,8  
	8 427,6  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.3. Создание, развитие и обеспечение функционирования региональной системы мониторинга (в том числе видеонаблюдения и видеоаналитики) компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области 
	Количество систем
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0  
	1,0  
	Минцифра НСО, ГУ МВД России по НСО (по согласованию), исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2023 году:
- будет обеспечиваться оплата услуг связи до автономных дымовых пожарных извещателей;
- будет обеспечена оплата услуг по предоставлению видеопотоков с камер видеонаблюдения по сервисной модели (оплата связи без затрат на оснащение объектов инфраструктурой); 
- в целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка  будет осуществляться подключение к системе новых камер видеонаблюдения по согласованию с ГУ МВД России по НСО и УФСБ России по НСО для использования в правоохранительной деятельности;
- будет создана и введена в эксплуатацию государственная информационная система "Комплекс средств автоматизации "Региональная платформа", направленная на автоматизацию деятельности ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области и региональных задач ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области;
 - планируется к подключению 50 мест массового пребывания.
- планируется подключить к  региональной системе мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области ОИОГВ, ФОИВ в количестве  2-х единиц.
Также, в целях обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий  будет осуществляться совместное использование устройств видеонаблюдения и видеорегистрации с областными и федеральными органами государственной власти, учреждениями, подведомственными Минцифре НСО, в том числе  предоставленного  ГУ МВД России по Новосибирской области в пользование

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	43 883,3  
	156 941,5  
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	43 883,3  
	156 941,5  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	43 883,3  
	156 941,5  
	
	

	
	в том числе:
	194
	04
	10
	22.0.03.03250
	240
	38 832,2  
	146 839,3  
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.00590
	610
	5 051,1  
	10 102,2  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.4. Организация функционирования Регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка при проведении массовых мероприятий 
	Количество центров оперативного управления
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0  
	1,0  
	Минцифра НСО, ГУ МВД России по НСО, учреждения, подведомственные Минцифре НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2023 году в целях обеспечения координации деятельности территориальных органов ФОИВ, ОМСУ и организаций, реализующих усиленные меры безопасности в период проведения массовых  мероприятий на территории Новосибирской области будет приобретено информационно-телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение для дооснащения Регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка.

Также будет осуществляться совместное использование приобретенного информационно-телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения с областными и федеральными органами государственной власти, учреждениями, подведомственными Минцифре НСО, в том числе  предоставленного  ГУ МВД России по Новосибирской области и УФСБ России по Новосибирской области в пользование

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	27 161,2  
	27 161,2  
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	27 161,2  
	27 161,2  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	27 161,2  
	27 161,2  
	
	

	
	в том числе:
	194
	04
	10
	22.0.03.03210
	610
	27 161,2  
	27 161,2  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.5. Мероприятия по обеспечению гарантированного доведения информации об угрозе возникновения или о возникновении ЧС до органов управления территориальной подсистемы РСЧС и населения Новосибирской области
	Количество систем
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	191,0  
	МЖКХиЭ НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	 В 2023 году планируется оснастить 191 населенный пункт Новосибирской области системами оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях:
Здвинский район - 33 населенных пункта;
Колыванский район - 42 населенных пункта;
Маслянинский район - 24 населенных пункта;
Северный район - 16 населенных пунктов;
Черепановский  район - 34 населенных пункта;
Чистоозерный район - 42 населенных пункта

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	609,4  
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	116 400,0  
	
	

	
	областной бюджет
	210
	03
	09
	22.0.03.02580
	240
	0,0  
	116 400,0  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения транспортной безопасности
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО, 
Минтранс НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, с ГУ МВД России по НСО и с УГИБДД ГУ МВД России по НСО, 
учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО –исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	К концу 2023 года будет увеличена доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявляемых с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации;
доля ОМСУ, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы;
доля комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, от которых организован информационный обмен с центром обработки данных Правительства Новосибирской области будет на уровне 100 %

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	83 322,3  
	415 975,1  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	83 322,3  
	415 975,1  
	
	

	
	в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	43 644,4  
	150 607,9  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	34 791,2  
	183 993,0  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	2 949,4  
	51 616,0  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	320
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	830
	72,0  
	184,8  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	204,6  
	1 335,2  
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.04.03250
	240
	292,4  
	25 322,6  
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.04.00590
	610
	1 368,3  
	2 915,6  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1. Создание и обеспечение функционирования системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минтранс НСО, ГКУ НСО ЦОДД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска и с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	К концу 2023 года доля фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации составит 92 % от общего количества нарушений 

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	81 661,6  
	387 736,9  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	81 661,6  
	387 736,9  
	
	

	
	в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	43 644,4  
	150 607,9  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	34 791,2  
	183 993,0  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	2 949,4  
	51 616,0  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	320
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	830
	72,0  
	184,8  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	204,6  
	1 335,2  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.1. Оснащение (модернизация) системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, транспортными средствами, в том числе проектно-изыскательские работы, услуги по переносу стационарных комплексов фотовидеофиксациии
	Количество комплектов (с учётом комплектующих деталей)
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	40,0  
	Минтранс НСО, ГКУ НСО ЦОДД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска и с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2023 году будет приобретено 3 шт. передвижных КФВФ, 3 мобильных КФВФ 18 комплектов для установки под  ПК ФВФ, состоящих из модернизированных ВЗБ под АКБ, опор под ВЗБ. Также будет осуществлен перенос 11 стационарных КФВФ, уже находящихся на обслуживании, модернизировано 5 ед. стационарных КФВФ.

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	782,5  
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	31 300,0  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	31 300,0  
	
	

	
	в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	0,0  
	31 300,0  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.2. Содержание систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения,содержание комплекса периферийного оборудования ИТС,передача данных посредством волоконно-оптической связи
	Количество комплексов,  количество оборудования ИТС
	 
	 
	 
	 
	 
	155,0  
	155,0  
	Минтранс НСО,
 ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2023 году планируется содержание 155 единиц , из которых 116 единиц (100 КФВФ стационарных и 16 муляжей) действовавших в 2022 году,17 стационарных КФВФ, купленных в конце 2022 года, содержание комплекса периферийного оборудования ИТС 22 ед.

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	51,7  
	438,4  
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	8 014,0  
	67 946,8  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	8 014,0  
	67 946,8  
	
	

	
	в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	8 014,0  
	67 946,8  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.3.
Организация использования передвижных и мобильных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области с привлечением организаций на договорной основе без участия экипажей дорожно-постовой службы ГИБДД
	Количество используемых комплексов
	 
	 
	 
	 
	 
	72,0  
	73,0  
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2023 году количество передвижных систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД составит 70 единиц, из которых 70, используемых в 2022 году и 2 мобильных КФВФ ,используемых в 2022 году.Со 2 полугодия 2023 года добавится 3 мобильных КФВФ, приобретенных в 1 полугодии 2023 года, 2 мобильных КФВФ будут списаны.В 1 полугодии будут приобретены 3 ед. передвижных КФВФ, 3 передвижных КФВФ будут списаны.

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	280,2  
	837,4  
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	20 175,0  
	61 132,0  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	20 175,0  
	61 132,0  
	
	

	
	в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	20 175,0  
	61 132,0  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.4.
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения»
	Количество учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0  
	1,0  
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД
	Обеспечение деятельности ГКУ НСО ЦОДД для эффективного и оперативного реагирования на складывающуюся дорожно-транспортную ситуацию

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	46 314,9
	203 188,4  
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	46 314,9  
	203 188,4  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	46 314,9  
	203 188,4  
	
	

	
	в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	43 644,4  
	150 607,9  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	2 393,9  
	51 060,5  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	320
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	204,6  
	1 335,2  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	830
	72,0  
	184,8  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.5. Приобретение (модернизация) программно-аппаратных комплексов для обеспечения хранения данных с комплексов фото- и видеофиксации и мониторинга технических средств системы фото-, видеофиксации административных правонарушений правил дорожного движения на территории Новосибирской области, включая обеспечение их функционирования, технического сопровождения прикладного ПО ИТС,тех. сопровождение серверного оборудования, сетевой инфраструктуры ИТС,ПО для прогноза автомобильных и пассажиропотоков 
	Количество программно- аппаратных комплексов
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0  
	3,0  
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	С 2023 года будет тех. сопровождение 3 ед. программного обеспечения (ПО):
- Обслуживание ПО мониторинга тех средств системы ФВФ
- Прикладного ПО интеллектуальных транспортных систем (ИТС)
- ПО для прогноза автомобильных и пассажиропотоков.

А также, проводиться техническое сопровождение серверного оборудования сетевой инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем.

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	5 670,7  
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	17 012,0  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	17 012,0  
	
	

	
	в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	0,0  
	17 012,0  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.6. Обеспечение технического сопровождения комплексов защиты информации, получаемой с комплексов фото- и видеофиксации по выявлению нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, а также приобретение комплексов защиты информации
	Количество комплексов защиты информации
	 
	 
	 
	 
	 
	53,0  
	53,0  
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2023 году будет осуществляться техническое сопровождение 53 приборов защиты информации.

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	123,1  
	123,1  
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	6 525,4  
	6 525,4  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	6 525,4  
	6 525,4  
	
	

	
	в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	6 525,4  
	6 525,4  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.7. Погашение кредиторской задолженности
	Количество учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0  
	1,0  
	Минтранс НСО,
 ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2023 году будет погашена кредиторская задолженность ГКУ НСО «ЦОДД» за 2022 год в сумме 632,3 тыс. рублей: 
1) за услуги связи-1,6 тыс. рублей;  2)за коммунальные услуги-411,5 тыс. рублей;  3)за уборку территории от снега - 16 тыс. рублей;     4) за предрейсовые осмотры-10,6 тыс. рублей;  5)за ГСМ-192,6 тыс. рублей.

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 632,3
	 632,3
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	632,3  
	632,3  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	632,3  
	632,3  
	
	

	
	в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	76,8  
	76,8  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	555,5  
	555,5  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	830
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.2. Техническое обслуживание, сопровождение и комплексное развитие (модернизация, доработка) региональной навигационно-информационной системы Новосибирской области (РНИС НСО)
	Количество систем
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	1,0  
	Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦЦТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	Будет проведена доработка программного обеспечения РНИС НСО и ее функциональных подсистем в соответствии с потребностями ОИОГВ НСО

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	15 679,8  
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	15 679,8  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	15 679,8  
	
	

	
	в том числе:
	194
	04
	10
	22.0.04.03250
	240
	0,0  
	15 679,8  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.3. Организация информационного обмена между комплексами фото- и видеофиксации и центром обработки данных Правительства Новосибирской области для хранения и обработки информации с предоставлением результатов обработки заинтересованным территориальным органам ФОИВ в сфере правопорядка и общественной безопасности
	Количество комплексов
	 
	 
	 
	 
	 
	10,0  
	79,0  
	Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦИТ НСО», Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2023 году:
- будет организован информационный обмен между 79 КФВФ и центром обработки данных Правительства Новосибирской области для хранения и обработки информации с предоставлением результатов обработки заинтересованным территориальным органам ФОИВ в сфере правопорядка и общественной безопасности;
- будет организован дополнительный канал связи до ГУ МВД России по НСО

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	159,0  
	159,0  
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	1 660,7  
	12 558,4  
	
	

	
	областной бюджет всего, 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 660,7  
	12 558,4  
	
	

	
	в том числе:
	194
	04
	10
	22.0.04.03250
	240
	292,4  
	9 642,8  
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.04.00590
	610
	1 368,3  
	2 915,6  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0  
	-
	
	

	1.2.3. Реализация мер, направленных на координацию работы и взаимодействие служб и ведомств, ответственных за обеспечение общественной безопасности
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО – исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2023 году будет обеспечиваться бесперебойное функционирование «Системы 112» в круглосуточном режиме на территории Новосибирской области.

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	89 234,1  
	192 144,5  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	89 234,1  
	192 144,5  
	
	

	
	в том числе:
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	110
	56 632,0  
	107 714,4  
	
	

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	240
	13 446,5  
	37 065,0  
	
	

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	850
	792,7  
	3 203,8  
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.03250
	240
	15 393,7  
	40 282,1  
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.00590
	610
	2 969,2  
	3 879,2  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3.1. Эксплуатация, сопровождение и развитие «Системы 112», обеспечение функционирования ГКУ НСО «Служба 112»
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «Служба 112», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2023 году будет обеспечиваться бесперебойное функционирование «Системы 112» в круглосуточном режиме на территории Новосибирской области, а также деятельность ГКУ НСО «Служба 112»

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	89 234,1  
	192 144,5  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	89 234,1  
	192 144,5  
	
	

	
	в том числе:
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	110
	56 632,0  
	107 714,4  
	
	

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	240
	13 446,5  
	37 065,0  
	
	

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	850
	792,7  
	3 203,8  
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.03250
	240
	15 393,7  
	40 282,1  
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.00590
	610
	2 969,2  
	3 879,2  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3.1.1. Содержание ГКУ НСО «Служба 112»
	Количество учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0  
	1,0  
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «Служба 112»
	В 2023 году будут обеспечиваться: содержание ГКУ НСО «Служба 112», созданного для организации работы по функционированию и развитию «Системы 112», поддержание единого информационного пространства для всех участников «Системы 112», координация, управление и поддержка межведомственного взаимодействия в чрезвычайных ситуациях при реагировании на вызовы, поступившие по номеру «112», требующих участия нескольких оперативных служб

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 871,2  
	147 983,2  
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	70 871,2  
	147 983,2  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	70 871,2  
	147 983,2  
	
	

	
	в том числе
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	110
	56 632,0  
	107 714,4  
	
	

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	240
	13 446,5  
	37 065,0  
	
	

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	850
	792,7  
	3 203,8  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3.1.2. Обеспечение функционирования, развитие и модернизация «Системы 112». Обеспечение информационной безопасности «Системы 112»
	Количество систем
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0  
	1,0  
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «Служба 112», 
ГБУ НСО «ЦИТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2023 году в постоянном режиме будет обеспечиваться бесперебойная работа и модернизация «Системы 112», компьютерной техники и оборудования, также будут выполнены требования действующего законодательства в области защиты информации

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 362,9  
	44 161,3
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	18 362,9  
	44 161,3  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	18 362,9  
	44 161,3  
	
	

	
	в том числе:
	194
	04
	10
	22.0.01.03250
	240
	15 393,7  
	40 282,1  
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.00590
	610
	2 969,2  
	3 879,2  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.4. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)»
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	50,0  
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2023 году будет осуществляться приобретение 50 единиц стационарных комплексов фото- и видеофиксации фактов нарушений ПДД.

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	2400,00-12000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	419 000,0  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	419 000,0  
	
	

	
	в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.R2.03240
	240
	0,0  
	419 000,0  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.4.1. Приобретение (модернизация,
аренда) стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области
	Количество систем (комплексов)
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	50,0  
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2023 году будет осуществляться приобретение 50 единиц стационарных комплексов фото- и видеофиксации фактов нарушений ПДД.

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	2400,00-12000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	419 000,0  
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	419 000,0  
	
	

	
	в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.R2.03240
	240
	0,0  
	419 000,0  
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	0,0  
	
	

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Итого на решение задачи 1.2. государственной программы 
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	247 814,7  
	1 604 574,8  
	-
	х

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	-
	х

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	247 814,7  
	1 597 152,1  
	-
	х

	
	в том числе:
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	520
	0,0  
	229 900,0  
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	0,0  
	29 520,0  
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	0,0  
	1 682,2  
	-
	х

	
	
	210
	03
	09
	22.0.03.02580
	240
	0,0  
	116 400,0  
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	43 644,4  
	150 607,9  
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	34 791,2  
	183 993,0  
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	2 949,4  
	51 616,0  
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	204,6  
	1 335,2  
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.R2.03240
	240
	0,0  
	419 000,0  
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	320
	0,0  
	0,0  
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	830
	72,0  
	184,8  
	-
	х

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	110
	56 632,0  
	107 714,4  
	-
	х

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	240
	13 446,5  
	37 065,0  
	-
	х

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	850
	792,7  
	3 203,8  
	-
	х

	
	
	194
	10
	04
	22.0.01.00590
	110
	0,0  
	0,0  
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.00590
	610
	2 969,2  
	3 879,2  
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.03250
	240
	15 393,7  
	40 282,1  
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.00590
	610
	9 264,9  
	18 529,8  
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.03210
	240
	-
	-
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.03210
	610
	27 161,2  
	27 161,2  
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.03250
	240
	38 832,2  
	146 839,3  
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.04.00590
	610
	1 368,3  
	2 915,6  
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.04.03250
	240
	292,4  
	25 322,6  
	-
	х

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	 
	0,0  
	7 422,7  
	-
	х

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	-
	0,0  
	0,0  
	-
	х

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	Итого по государственной программе 
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	247 814,7  
	1 604 574,8  
	-
	х

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	0,0  
	-
	х

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	247 814,7  
	1 597 152,1  
	-
	х

	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	247 814,7  
	1 597 152,1  
	-
	х

	
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	 
	 
	 
	 
	 
	81 661,6  
	806 736,9  
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	43 644,4  
	150 607,9  
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.03250
	240
	34 791,2  
	183 993,0  
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	2 949,4  
	51 616,0  
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	204,6  
	1 335,2  
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.R2.03240
	240
	0,0  
	419 000,0  
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	320
	0,0  
	0,0  
	-
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	830
	72,0  
	184,8  
	-
	х

	
	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
	 
	 
	 
	 
	 
	166 153,1  
	412 913,0  
	-
	х

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	110
	56 632,0  
	107 714,4  
	-
	х

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	240
	13 446,5  
	37 065,0  
	-
	х

	
	
	194
	03
	10
	22.0.01.00590
	850
	792,7  
	3 203,8  
	-
	х

	
	
	194
	10
	04
	22.0.01.00590
	110
	0,0  
	0,0  
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.00590
	610
	2 969,2  
	3 879,2  
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.03250
	240
	15 393,7  
	40 282,1  
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.03210
	610
	27 161,2  
	27 161,2  
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.03250
	240
	38 832,2  
	146 839,3  
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.00590
	610
	9 264,9  
	18 529,8  
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.04.00590
	610
	1 368,3  
	2 915,6  
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.04.03250
	240
	292,4  
	25 322,6  
	-
	х

	
	Министерство образования Новосибирской области
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	261 102,2  
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	520
	0,0  
	229 900,0  
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	0,0  
	29 520,0  
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	0,0  
	1 682,2  
	-
	х

	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0  
	116 400,0  
	-
	х

	
	
	210
	03
	09
	22.0.03.02580
	240
	0,0  
	116 400,0  
	-
	х

	
	местные бюджеты
	х
	х
	х
	х
	х
	0,0  
	7 422,7  
	-
	х

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	х
	0,0  
	0,0  
	-
	х

	
	налоговые расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х
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