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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ




П Р И К А З

16.01.2020 №1-НПА                                                                                      

О внесении изменений в приказ департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области от 26.06.2019 № 4‑НПА «Об утверждении Плана реализации государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области»

на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В связи с внесением изменений в государственную программу Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области», утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 403-п, п р и к а з ы в а ю:

1. Таблицу № 1, Таблицу № 2 и Таблицу № 3 приложения № 1 «План реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – План) к приказу департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области от 26.06.2019 № 4‑НПА «Об утверждении Плана реализации государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – приказ от 26.06.2019 № 4‑НПА) изложить согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Дополнить приказ от 26.06.2019 № 4‑НПА приложением № 2 «Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» на очередной 2019 год» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Заместителю министра – начальнику управления координации мероприятий по цифровой трансформации И.О. Савельевой обеспечить организацию выполнения Плана.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                             



           А.В. Дюбанов 

                                                         [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к проекту приказа министерства цифрового развития 

и связи Новосибирской области
от 16.01.2020 № 1-НПА
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу департамента информатизации

и развития телекоммуникационных технологий

Новосибирской области
от 26.06.2019 № 4-НПА»
Таблица № 1

Целевые индикаторы 

государственной программы Новосибирской области 

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» 

на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

	Цель/задачи, требующие
решения для достижения
цели
	Наименование целевого
индикатора
	Ед.
измерения
	Значение
весового
коэффициента целевого
индикатора
	Значение целевого индикатора
	Примечание

	
	
	
	
	На очередной
финансовый
2019 год
	на 2019 год, в том числе
поквартально
	2020 год
	2021 год
	

	
	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области»

	Цель 1 государственной программы – создание на территории Новосибирской области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

	Задача 1.1. государственной программы. Формирование нормативной правовой, методической и технической базы для построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
	1. Доля городских округов и муниципальных районов, обеспеченных техно-рабочими проектами аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» *
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	 100
	

	
	3. Доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которыми обеспечены муниципальные районы и городские округа Новосибирской области*
	%
	-
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	46,7
	100
	Целевой индикатор введен с 2018 года

	
	П 1. Доля муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, адресные планы территории которых созданы и актуализированы в региональной геоинформационной системе Новосибирской области
	%
	0,0350
	100
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	Задача 1.2. государственной программы. 

Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	5. Удельный вес числа муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых система видеонаблюдения соответствует стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город»
	%


	0,0540
	9,111
	-
	-
	9,111
	9,111
	18,223
	27,334
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	6. Количество муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга, ежегодно 
	ед.
	0,0206
	16
	0
	0
	16
	0
	16
	16
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	7. Охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области
	%
	0,0385
	88,9
	85,2
	85,2
	88,9
	88,9
	92,3
	95,4
	 

	
	П 2. Количество населенных пунктов Новосибирской области, подверженных риску развития техногенных аварий и находящихся в полосе отвода железнодорожных путей, в которых установлены (модернизированы) элементы муниципальной системы оповещения, входящей в региональную автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области
	ед.
	0,0268
	27
	0
	0
	0
	27
	-
	-
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	8. Охват населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
	%
	0,0163
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	
	9. Доля МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения), ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области
	%
	0,0837
	92,106
	-
	-
	-
	92,106
	100
	100
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	10. Доля фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото и видео фиксации от общего количества выявленных нарушений
	%
	0,2422
	75,7
	73,07
	73,07
	75,7
	75,7
	78,0
	79,0
	 



	
	П 3. Количество участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых применяются автоматические комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД;

В том числе: 

П 3.1. Количество участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых применяются автоматические комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД
	шт
	0,1238
	120
	-
	120
	-
	120
	135
	142
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	
	шт
	0,0826
	18
	-
	10
	-
	18
	10
	10
	Целевой индикатор введен с 2019 года

	
	11. Доля муниципальных образований, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций
	%
	0,0133
	97,05

	97,05
 
	97,05
 
	97,05
 
	97,05

	97,05

	100

	

	
	12. Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области
	мин
	0,2632
	40
	 40
	 40
	 40
	40
	40
	40
	


*- мероприятия, обеспечивающие достижение целевых индикаторов, приведены в таблице 3 Плана реализации справочно, с учётом возможности включения затрат на их реализацию в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» (далее – государственная программа) на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

	Наименование целевого индикатора
	Периодичность сбора
	Вид временной характеристики
	Методика расчета 

(плановых и фактических значений)
	Источник получения данных

	1
	2
	3
	4
	5

	Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области»

	1. доля городских округов и муниципальных районов, обеспеченных техно-рабочими проектами аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (Дплан) определяется по формуле: 

Дплан = МОплан/МОобщ*100%, где:

МОплан – количество городских округов и муниципальных районов Новосибирской области, которое планируется обеспечить техно-рабочими проектами по проектированию АПК «Безопасный город» с начала реализации госпрограммы на конец планового периода;

МОобщ – общее количество городских округов и муниципальных районов Новосибирской области, которое необходимо обеспечить техно-рабочими проектами по проектированию АПК «Безопасный город» за весь период реализации государственной программы (5 городских округов и 30 муниципальных районов);

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Дфакт) определяется по формуле:

Дфакт=МОфакт/ МОобщ *100%, где:

МОфакт – количество городских округов и муниципальных районов, обеспеченных техно-рабочими проектами по проектированию АПК «Безопасный город» с начала реализации программы на конец отчетного периода;

МОобщ – общее количество городских округов и муниципальных районов Новосибирской области, которое необходимо обеспечить техно-рабочими проектами по проектированию АПК «Безопасный город» за весь период реализации государственной программы (5 городских округов и 30 муниципальных районов).

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.1.1.2 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	ведомственная информация Минцифры НСО, отчеты исполнителей о реализации мероприятия

	3. доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которыми обеспечены муниципальные районы и городские округа Новосибирской области
	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (Дплан) определяется по формуле: 

Дплан = ИПСплан/ ИПСобщ *100%, где:

ИПСплан – количество информационных подсистем единой региональной интеграционной платформы, которыми планируется обеспечить МР и ГО Новосибирской области

ИПСобщ – общее количество действующих информационных подсистем-компонентов единой региональной интеграционной платформы на территории Новосибирской области (15 информационных подсистем);

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Дфакт) определяется по формуле:

Дфакт = ИПСфакт / ИПСобщ *100%, где:

ИПСплан – количество информационных подсистем единой региональной интеграционной платформы, которыми обеспечены МР и ГО Новосибирской области в отчетном периоде;

ИПСобщ – общее количество действующих информационных подсистем-компонентов единой региональной интеграционной платформы на территории Новосибирской области (15 информационных подсистем);

За единицу в качестве ИПСплан  принимается информационная подсистема, входящая в ЕРИП АПК «Безопасный город», к которой планируется подключить все МР и ГО НСО, имеющие потребность в подключении к данной информационной подсистеме.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.1.3.3 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	ведомственная информация Минцифры НСО, отчеты исполнителей о реализации мероприятия

	П 1. доля муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, адресные планы территории которых созданы и актуализированы в региональной геоинформационной системе Новосибирской области
	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (ДМО п.) определяется по формуле:

ДМО п. = КМО п./МО общ. х 100%, где:

КМО п. – количество городских округов и муниципальных районов Новосибирской области, адресные планы территории которых планируется создать и актуализировать в РГИС НСО на конец отчетного периода;

МОобщ – общее количество городских округов и муниципальных районов Новосибирской области (5 городских округов и 30 муниципальных районов);

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (ДМО ф.) определяется по формуле:

ДМО ф.=КМО ф./ МОобщ *100%, где:

КМО ф. – количество городских округов и муниципальных районов Новосибирской области, адресные планы территории которых фактически созданы и актуализированы в РГИС НСО на конец отчетного периода;

МОобщ – общее количество городских округов и муниципальных районов Новосибирской области, (5 городских округов и 30 муниципальных районов);

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятий 1.1.3.4-1.1.3.5. таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	ведомственная информация Минцифры НСО, данные из РГИС

	5. удельный вес числа муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых система видеонаблюдения соответствует стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город».


	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (Уоб.п.) определяется по формуле: 

Уоб.п. = Чоб.п / Коб. х 100%, где:

Уоб.п. – планируемое значение удельного веса числа образовательных организаций, в которых система видеонаблюдения на конец отчетного периода будет соответствовать стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город»;

Чоб.п – число образовательных организаций, в которых планируется привести систему видеонаблюдения в соответствие стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город»», в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, а также в рамках текущей деятельности соответствующих органов местного самоуправления, с 01.01.2019 на конец отчетного периода,

Коб. – общее количество образовательных организаций в Новосибирской области (по состоянию на 01.01.2019 количество образовательных организаций Новосибирской области, в которых требуется приведение системы видеонаблюдения в соответствие стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» составляет 1756).

2) фактические значения целевого индикатора рассчитываются по следующей формуле:

Уоб.ф. = Чоб.ф / Коб.ф. х 100%, где:

Уоб.ф. – удельный вес образовательных организации, в которых на конец отчетного периода система видеонаблюдения соответствует стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город»;

Чоб.ф – число образовательных организаций, в которых на конец отчетного периода система видеонаблюдения фактически приведена в соответствие стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город», в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, а также в рамках текущей деятельности соответствующих органов местного самоуправления, с 01.01.2019 на конец отчетного периода

Коб.ф. – общее количество действующих образовательных организаций в Новосибирской области на конец отчетного периода (по состоянию на 01.01.2019 количество образовательных организаций Новосибирской области, в которых требуется приведение системы видеонаблюдения в соответствие стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» составляет 1756)
	Данные ведомственного мониторинга Минобразования НСО, сформированные на основании информации, получаемой от органов местного самоуправления

	6. количество муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга, ежегодно
	квартальная
	за отчетный период
	1) плановое значение целевого индикатора определяется как количество образовательных организаций Новосибирской области, в которых планируется заменить (модернизировать) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга в рамках реализации мероприятия 1.2.1.2. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, за отчетный период;

2) фактическое значение целевого индикатора определяется как количество образовательных организаций Новосибирской области, в которых фактически заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга в отчетном периоде в рамках реализации мероприятия 1.2.1.2. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	Данные ведомственного мониторинга Минобразования НСО, сформированные на основании информации, получаемой от органов местного самоуправления.

 Данные о планируемом количестве образовательных организаций определяются на основании заявок муниципальных образований Новосибирской области с учётом объёмов финансирования, предусмотренных законом об областном бюджете Новосибирской области на реализацию мероприятия 1.2.1.2. государственной программы

	7. охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области
	квартальная
	нарастающим итогом 
	1) плановое значение целевого индикатора (М план.) определяется по формуле:

Mплан. = (Mуст.+ М)/Ч х100%, где:

Mуст. – численность населения муниципальных районов и городских округов, в которых установлены элементы РАСЦО ГО на начало отчетного периода (с учетом результатов на начало реализации настоящей программы);

М – численность населения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, в которых за отчетный период планируется установить элементы РАСЦО;

Ч – численность населения Новосибирской области;

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (М факт.) определяется по формуле:

Mфакт. = Mохв. /Ч х100%, где:

Мохв. – численность населения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, в которых фактически установлены элементы РАСЦО ГО (с учетом результатов на начало реализации настоящей программы);

Ч – численность населения Новосибирской области.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.1.3 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	1) данные ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» о реализации мероприятий;

2) отчет исполнителей о реализации мероприятия;

3) информация Новосибирскстата о численности населения по муниципальным районам и городским округам и количестве муниципальных образований Новосибирской области на 1 января года, предшествующего отчетному

	П 2. Количество населенных пунктов Новосибирской области, подверженных риску развития техногенных аварий и находящихся в полосе отвода железнодорожных путей, в которых установлены (модернизированы) элементы муниципальной системы оповещения, входящей в региональную автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области
	квартальная
	за отчетный период 
	1) плановое значение целевого индикатора определяется как количество населенных пунктов Новосибирской области, подверженных риску развития техногенных аварий и находящихся в полосе отвода железнодорожных путей, в которых планируется установить (модернизировать) элементы муниципальной системы оповещения, входящей в региональную автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области, в связи с выявленной потребностью в рамках реализации мероприятия 1.2.1.6. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, за отчетный период;

2) фактическое значение целевого индикатора определяется как количество населенных пунктов Новосибирской области, подверженных риску развития техногенных аварий и находящихся в полосе отвода железнодорожных путей, в которых фактически установлены (модернизированы) элементы муниципальной системы оповещения, входящей в региональную автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области, в связи с выявленной потребностью в рамках реализации мероприятия 1.2.1.6. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, за отчетный период
	1) данные ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» о реализации мероприятий;

2) отчет исполнителей о реализации мероприятия.



	8. охват населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
	квартальная
	ежегодно 
	1) плановое значение целевого индикатора (X план.) определяется по формуле:

Xплан. = Xп/Ч*100%, где:

Xп – численность населения, проживающего в зонах быстроразвивающихся ЧС, на территории которых планируется установить КСЭОН;

Ч – численность населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций;

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Y факт.) определяется по формуле:

Yфакт. = Yф /Ч*100%, где:

Yф – численность населения, проживающего в зонах быстроразвивающихся ЧС, на территории которых фактически установлена КСЭОН;

Ч – численность населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.1.4 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	1) данные Минцифры НСО о реализации мероприятий 1.2.1.4 таблицы 3 плана реализации;

2) отчет исполнителей о реализации мероприятия;
3) перечень зон быстроразвивающихся ЧС, на территории которых необходимо установить КСЭОН, определяется распоряжением Губернатора

Новосибирской области

от 02.04.2013 № 68-р;

4) численность населения, проживающего в зонах быстроразвивающихся ЧС, на территории которых необходимо установить КСЭОН, определено в проектной документации по созданию КСЭОН на территории Новосибирской области

	9. доля МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения), ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области
	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (ОВ.п.) определяется по формуле:

ОВ.п. = Ков.п./Ков общ. х 100%, где:

Ков.п. – количество МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, которые планируется подключить к региональной системе мониторинга Новосибирской области с 01.01.2019 на конец отчётного периода в рамках реализации мероприятия 1.2.1.7. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы,

Ков общ. – общее количество МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, которые необходимо подключить к региональной системе мониторинга Новосибирской области (ЕДДС МО (35), ДДС реагирования в ЧС (ЦУКС НСО), ГУ МВД России по НСО, Министерство природных ресурсов и экологии НСО) в рамках реализации мероприятия 1.2.1.7. Общее количество принимается равным 38 (потребность в подключении определена на 01.01.2019).

2) фактическое значение целевого индикатора (ОВ.ф.) рассчитывается по следующей формуле:

ОВ.ф. = Ков.ф./Ков. общ. х 100%, где:

Ков.ф. – количество МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, фактически подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области с 01.01.2019 на конец отчётного периода в рамках реализации мероприятия 1.2.1.7. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы,

Ков. общ. – общее количество МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, которые необходимо подключить к региональной системе мониторинга Новосибирской области (ЕДДС МО (35), ДДС реагирования в ЧС (ЦУКС НСО), ГУ МВД России по НСО, Министерство природных ресурсов и экологии НСО) в рамках реализации мероприятия 1.2.1.7. Общее количество принимается равным 38 (потребность в подключении определена на 01.01.2019).
	ведомственная информация Минцифры НСО, отчеты исполнителей о реализации мероприятия

	10. доля фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото и видео фиксации, от общего количества выявленных нарушений
	квартальная
	ежегодно 
	1) плановое значение определяется Минтрансом Новосибирской области в соответствии со сметой ГКУ НСО ЦОДД, а также с учетом прогнозных данных УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области об ожидаемом количестве фактов нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах в Новосибирской области;

2) фактическое значение определяется Минтрансом Новосибирской области на основании отчетных данных УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, как отношение количества фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото и видео фиксации в отчетном периоде, по которым вынесены административные постановления за нарушения ПДД к общему количеству фактов нарушений, выявленных на автомобильных дорогах в Новосибирской области в отчетном периоде, по которым вынесены административные постановления за нарушения ПДД, умноженное на 100%.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.2.1 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	информация УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области по запросу Минтранса Новосибирской области

	П 3. Количество участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых применяются автоматические комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД
	полугодовая
	на конец отчетного периода
	1) плановое значение определяется ГКУ НСО ЦОДД (с учетом информации УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области об общем количестве участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых требуется установка комплексов фото- и видео фиксации нарушений ПДД) как количество участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых планируется применение стационарных и передвижных комплексов фото- и видео фиксации нарушений ПДД (за исключением имитаторов и муляжей) на конец отчетного периода в рамках реализации мероприятий 1.2.2.1.2.-1.2.2.1.3. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы (при расчете не учитываются участки автомобильных дорог, на которых КФВФ сняты с обслуживания и (или) для проведения модернизации).

2) фактическое значение определяется на основании отчетной информации от ГКУ НСО ЦОДД о количестве участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых фактически применяются стационарные и передвижные комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД (за исключением имитаторов и муляжей) на конец отчетного периода в рамках реализации мероприятий 1.2.2.1.2.-1.2.2.1.3. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы (при расчете учитываются участки автомобильных дорог, на которых КФВФ сняты с обслуживания и (или) для проведения модернизации).
	плановые значения определяются ГКУ ЦОДД НСО на основании информации от УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области об общем количестве участков автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых требуется установка комплексов фото- и видео фиксации нарушений ПДД.

При определении участка автомобильной дороги общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых планируется применение автоматического комплекса фото и видео фиксации нарушений ПДД, учитываются:

- интенсивность движения на участке;

- техническая и финансовая возможность установки комплекса;

- результаты опытной эксплуатации комплекса;

-количество комплексов фото и видео фиксации нарушений ПДД, приобретенных в рамках подмероприятия 1.2.2.1.1 1 и переданных на обслуживание от городских округов безвозмездно

	П 3.1. Количество участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых применяются автоматические комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД
	полугодовая
	на конец отчетного периода
	1) плановое значение определяется ГКУ НСО ЦОДД (с учетом информации УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области об общем количестве участков концентрации ДТП на территории Новосибирской области), как количество 

участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых планируется применение стационарных и передвижных комплексов фото- и видео фиксации нарушений ПДД на конец отчетного периода в рамках реализации мероприятий 1.2.2.1.2.-1.2.2.1.3. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы.

2) фактическое значение определяется на основании отчетной информации от ГКУ НСО ЦОДД о количестве участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области, на которых фактически применяются стационарные и передвижные комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД на конец отчетного периода в рамках реализации мероприятий 1.2.2.1.2.-1.2.2.1.3. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы на конец отчетного периода
	плановые значения определяются ГКУ ЦОДД НСО на основании информации от УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области об общем количестве участков концентрации ДТП на территории Новосибирской области

	11. доля муниципальных образований, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций
	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (Дплан) определяется по формуле: 

Дплан= МОплан/МОобщ*100%, где:

МОплан – количество муниципальных образований, которые планируют использовать навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций по состоянию на конец отчетного периода;

МОобщ – общее количество муниципальных образований Новосибирской области (в расчет берется 4 городских округа и 30 муниципальных районов, р.п. Кольцово не входит в общее количество муниципальных образований, так как не имеет собственного муниципального транспорта);

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Дфакт) определяется по формуле:

Дфакт = МОфакт/ МОобщ *100%, где:

МОфакт – количество муниципальных образований, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций по состоянию на конец отчетного периода;

МОобщ – общее количество муниципальных образований Новосибирской области (в расчет берется 4 городских округа и 30 муниципальных районов, р.п. Кольцово не входит в общее количество муниципальных образований, так как не имеет собственного муниципального транспорта).

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.2.2 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	информация ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» по запросу Минцифры НСО

	12. среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области
	квартальная
	за отчетный период
	1) плановое значение на 2019-2021 годы определяется исходя из информации о поступающих вызовах с момента введения в эксплуатацию Системы-112 и с учётом рекомендованного сокращения времени реагирования для всех субъектов РФ в рамках ФЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 16.03.2013 №223.

2) фактическое значение определяется на основании данных Системы-112. Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.2.3. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы 
	Информация ГКУ НСО «Служба 112» посредством данных Системы-112


Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области 
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Код бюджетной классификации
	Значение показателя на 2019 год
	Значение показателя на очередной финансовый 2019 год (поквартально)
	Значение показателя на 2020 год 
	Значение показателя на 2021 год 
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат (краткое описание) 

	
	
	ГРБС
	РЗ
	ПР
	ЦСР
	ВР
	
	1 кв.
	2 кв. 
	3 кв. 
	4 кв.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области»

	1. Цель 1 государственной программы – создание на территории Новосибирской области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

	Задача 1.1. государственной программы. Формирование нормативной правовой, методической и технической базы для построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

	1.1.1. Разработка техно-рабочих проектов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» *
	Количество разработанных техно-рабочих проектов
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	8
	28 
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	к концу 2021 года будет разработан техно-рабочий проект по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и будут обеспечены все городские округа и муниципальные районы техно-рабочими проектами, обеспечивающими создание на их территории аппаратно-программных комплексов «Безопасный город»

	
	Стоимость единицы
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	областной бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.1.1. Разработка техно-рабочего проекта по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» *
	Количество разработанных техно-рабочих проектов
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2020 году будет разработан техно-рабочий проект по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

	
	Стоимость единицы 
	 
	
	
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	
	
	
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	-
	
	

	1.1.1.2. Разработка техно-рабочих проектов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на муниципальном уровне *
	Количество разработанных техно-рабочих проектов
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	7
	28 
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	К концу 2021 года будут обеспечены все городские округа и муниципальные районы техно-рабочими проектами, обеспечивающими создание на их территории аппаратно-программных комплексов «Безопасный город».

	
	Стоимость единицы
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	областной бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.2. Создание нормативной правовой, методической базы, обеспечивающей функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	Кол-во утвержденных нормативных документов
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Минцифра НСО
	к концу 2021 года будут созданы необходимые нормативные правовые и методические основы для эффективного функционирования аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» на муниципальном и региональном уровнях

	
	Стоимость единицы 
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	

	
	областной бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	

	1.1.2.1. Разработка нормативного правового акта, определяющего требования к собственникам объектов имущества, по созданию и функционированию элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на данных объектах
	Кол-во утвержденных нормативных документов
	 
	 
	 
	 
	
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Минцифра НСО
	в 2021 году будет принят нормативный правовой акт, устанавливающий обязанность для юридических лиц, определенных в рамках технических проектов, содействовать реализации проекта «Безопасный город»

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	

	1.1.3. Создание единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
	Количество
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минцифра НСО, учреждения, подведомственные Минцифре НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2019-2021 годах будут проводиться работы по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Окончательный ввод в эксплуатацию ЕРИП АПК «Безопасный город» будет произведен к концу 2021 года

	
	Стоимость единицы
	 
	
	
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	20 684,30
	-
	-
	-
	20 684,30
	4000,00
	4000,00
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.02.02560
	240
	20 684,30
	-
	-
	-
	20 684,30
	4000,00
	4000,00
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.3.2. Подготовка регламента по техническому взаимодействию существующих информационных систем, связанных с вопросами обеспечения безопасности населения, в рамках функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» *
	Количество регламентов
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	1 
	-
	Минцифра НСО
	в 2020 году по итогам реализации мероприятия 1.1.1. по разработке техно-рабочих проектов будут определены единые технические форматы взаимодействия информационных систем, связанных с вопросами обеспечения безопасности населения; будет определен порядок взаимодействия между поставщиками и потребителями информации в рамках функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

	
	Стоимость единицы
	 
	
	
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	- 
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	-
	
	

	1.1.3.3. Подключение муниципальных районов и городских округов Новосибирской области к существующим информационным подсистемам региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»* 
	Количество информационных подсистем, к которым подключены МР и ГО НСО
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	8
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	За период 2020-2021 годов МР и ГО НСО будут подключены к 10 информационным подсистемам, включенным в ЕРИП АПК «Безопасный город», что к концу 2021 года, с учетом подсистем к которым присоединены МР и ГО в 2017 году, составит 100% от общего количества подсистем, входящих в ЕРИП АПК «Безопасный город».

Финансирование по мероприятию будет уточняться в ходе реализации государственной программы в рамках установленных бюджетных ассигнований

	
	Стоимость единицы
	 
	
	
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	областной бюджет
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.3.4. Наполнение региональной геоинформационной системы Новосибирской области пространственными данными
	Количество систем
	
	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2019 году будет сформирована базовая инфраструктура пространственных данных региональной геоинформационной системы Новосибирской области, в том числе адресный план на территории муниципальных образований Новосибирской области. В 2020-2021 годах в рамках мероприятия планируется осуществлять актуализацию созданных адресных планов

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	10 000,00
	х
	х
	х
	х
	4000,00
	4000,00
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	10 000,00
	-
	-
	-
	10 000,00
	4000,00
	4000,00
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.02.02560
	240
	10 000,00
	-
	-
	-
	10 000,00
	4000,00
	4000,00
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,00
	 -
	 -
	 -
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,00
	 -
	 -
	 -
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,00
	 -
	 -
	 -
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.3.5. Увеличение технической инфраструктуры размещения региональной геоинформационной системы Новосибирской области
	Количество систем
	
	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2019 году будет увеличена техническая инфраструктура размещения РГИС, в том числе с целью размещения адресных планов всех муниципальных образований НСО

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	10 684,30
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	10 684,30
	-
	-
	-
	10684,3
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.02.02560
	240
	10 684,30
	-
	-
	-
	10684,3
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	
	

	1.1.3.6. Проектирование аналитической визуальной надстройки к региональной интеграционной платформе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и обеспечение ее интеграции с единой системой распределенных ситуационных центров Российской Федерации *
	Количество проектов
	 
	 
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	Минцифра НСО,

исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2020 году будет разработан проект создания ситуационного центра на базе региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» со схемой подключения к единой системе распределенных ситуационных центров Российской Федерации

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	-
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	-
	
	

	Сумма затрат по Задаче 1.1. 
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	20684,30
	-
	-
	-
	20684,30
	4000,00
	4000,00
	 
	х

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.02.02560
	240
	20684,30
	-
	-
	-
	20684,30
	4000,00
	4000,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Задача 1.2. государственной программы. Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	1.2.1. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минцифра НСО, Минобразования НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, МЖКХиЭ НСО, учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО – исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	будет обеспечено функционирование программных и технических решений, предназначенных для обеспечения безопасности коммунальной инфраструктуры, в том числе:

-к концу 2021 года доля образовательных организаций, в которых система видеонаблюдения соответствует стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город», составит не менее 27,334%;

-ежегодно количество образовательных организаций Новосибирской области, в которых заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга, будет составлять не менее 16 учреждений;
-к концу 2021 года будет увеличен охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны до 95,4%;

-в 2019 году будут разработаны 2 типовых проекта муниципальных систем оповещения, входящих в РАСЦО, в том числе для населенных пунктов Новосибирской области, подверженных риску развития техногенных аварий и находящихся в полосе отвода железнодорожных путей;

-к концу 2019 года в 27 населенных пунктах Новосибирской области, подверженных риску развития техногенных аварий и находящихся в полосе отвода железнодорожных путей, будут установлены (модернизированы) элементы муниципальной системы оповещения, входящей в РАСЦО;

-в 2020 году доля МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области, составит 100%

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	143369,70
	2471,50
	3070,75
	68962,08
	68865,37
	94051,00
	94051,00
	
	

	
	областной бюджет

всего,


	
	
	
	
	
	141754,90
	2471,50
	3070,75
	67347,28
	68865,37
	92436,20
	92436,20
	
	

	
	в том числе:
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	240
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	500,00
	500,00
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	4180,00
	0,00
	0,00
	4180,00
	0,00
	4180,00
	4180,00
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	7650,00
	0,00
	0,00
	7650,00
	0,00
	7650,00
	7650,00
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.70910
	520
	30676,20
	0,00
	0,00
	30676,20
	0,00
	30676,20
	30676,20
	
	

	
	
	210
	03
	09
	22.0.03.02580
	240
	39030,50
	0,00
	500,00
	23030,50
	15500,00
	23030,50
	23030,50
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.02580
	240
	9718,20
	2471,50
	2570,75
	1310,58
	3365,37
	9715,20
	9715,20
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.02560
	240
	50000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50000,00
	16684,30

	16684,30
0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	1614,80
	0,00
	0,00
	1614,80
	0,00
	1614,80
	1614,80
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.1.1.Обеспечение соответствия систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области и государственных организациях, подведомственных Минобразования Новосибирской области, стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город

	Система видеонаблюдения (комплект)
	
	
	
	
	
	160
	-
	-
	160
	-
	160
	160
	Минобразования НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО; государственные и муниципальные образовательные организации НСО, государственные организации, подведомственные Минобразования НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в соответствии с нормами действующего законодательства в сфере обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций в 2019 году не менее чем в 160 образовательных организациях Новосибирской области будет обеспечено соответствие систем видеонаблюдения стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город».
На 2020-2021 годы указаны прогнозные значения, которые будут уточнены после поступления заявок в установленные госпрограммой сроки

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	6,5 - 400
	х
	х
	х
	х
	6,5 - 400
	6,5 - 400
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	32 291,00
	-
	-
	32 291,00
	-
	32 291,00
	32 291,00
	
	

	
	областной бюджет

всего,
	
	
	
	
	
	30676,20
	-
	-
	30676,20
	-
	30676,20
	30676,20
	
	

	
	в том числе:
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	240
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.70910
	520
	30676,20
	-
	-
	30676,20
	-
	30676,20
	30676,20
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	1614,80
	-
	-
	1614,80
	-
	1614,80
	1614,80
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.1.2. Замена (модернизация) автоматических пожарных сигнализаций и систем пожарного мониторинга в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области и государственных организациях, подведомственных Минобразования Новосибирской области
	Система пожарного мониторинга (комплект пожарной сигнализации)
	
	
	
	
	
	16
	-
	-
	16
	-
	16
	16
	Минобразования НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО; государственные и муниципальные образовательные организации НСО, государственные организации, подведомственные Минобразования НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	для создания современных безопасных условий организации учебного процесса и обеспечения пожарной безопасности в образовательных организациях в 2019 году будет производиться замена и модернизация автоматических пожарных сигнализаций не менее чем в 16 образовательных организациях Новосибирской области, подведомственных министерству образования Новосибирской области.

В настоящий момент на 2020-2021 годы указаны прогнозные значения, которые будут уточнены после поступления заявок в установленные госпрограммой сроки

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	770,625
	х
	х
	х
	х
	770,625
	770,625
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	12 330,0
	-
	-
	12 330,0
	-
	12 330,0
	12 330,0
	
	

	
	областной бюджет всего,
	
	
	
	
	
	12 330,0
	-
	-
	12 330,0
	-
	12 330,0
	12 330,0
	
	

	
	в том числе
	
	
	
	
	
	12 330,0
	-
	-
	12 330,0
	-
	12 330,0
	12 330,0
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	240
	500
	-
	-
	500
	-
	500,0
	500,0
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	4 180,00
	-
	-
	4 180,00
	-
	4 180,00
	4 180,00
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	7 650,00
	-
	-
	7 650,00
	-
	7 650,00
	7 650,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.1.3. Мероприятия по обеспечению гарантированного доведения информации об угрозе возникновения или о возникновении ЧС до органов управления территориальной подсистемы РСЧС и населения Новосибирской области
	Количество населенных пунктов, в которых смонтированы системы оповещения
	
	
	
	
	
	5
	-
	-
	5
	-
	4
	5
	МЖКХиЭ НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	за период 2019-2021 годов в 14 населенных пунктах будут смонтированы элементы региональной автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны Новосибирской области, в результате чего к концу 2021 года информация об угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций или чрезвычайных ситуациях будет доводиться до 95,4% населения Новосибирской области.

В 2021 году количество населенных пунктов будет уточнено

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	3750,0 – 7124,0
	х
	х
	х
	х
	3750,0 – 7124,0
	3750,0 – 7124,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	23 030,50
	-
	-
	23 030,50
	-
	23 030,50
	23 030,50
	
	

	
	областной бюджет
	210
	03
	09
	22.0.03.02580
	240
	23 030,50
	-
	-
	23 030,50
	-
	23 030,50
	23 030,50
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.1.4. Обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, об угрозе возникновения или о возникновении ЧС
	Количество систем
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2019-2021 годах будет осуществляться обеспечение функционирования экстренного оповещения населения

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	9 718,20
	х
	х
	х
	х
	9 715,20
	9 715,20
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	9 718,20
	2 471,50
	2 570,75
	1 310,58
	3365,37
	9 715,20
	9 715,20
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.03.02580
	240
	9 718,20
	2 471,50
	2 570,75
	1 310,58
	3365,37
	9 715,20
	9 715,20
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.1.5. Разработка типовых проектов муниципальных систем оповещения, входящих в РАСЦО, в том числе для населенных пунктов Новосибирской области, подверженных риску развития техногенных аварий и находящихся в полосе отвода железнодорожных путей
	Количество проектов
	
	
	
	
	
	2
	-
	1
	
	1
	-
	-
	МЖКХиЭ НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2019 году будут разработаны 2 типовых проекта муниципальных систем оповещения, входящих в РАСЦО, один из которых для населенных пунктов Новосибирской области, подверженных риску развития техногенных аварий и находящихся в полосе отвода железнодорожных путей.

В 2020-2021 годах реализация мероприятия не планируется

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	500,00
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	1000,00
	
	500
	
	500
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	210
	03
	09
	22.0.03.002580
	240
	1000,00
	
	500
	
	500
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	0,00
	
	0,00
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	0,00
	
	0,00
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	0,00
	
	0,00
	-
	-
	
	

	1.2.1.6. 

Установка (модернизация) элементов муниципальных систем оповещения, входящих в РАСЦО, в населенных пунктах Новосибирской области, подверженных риску развития техногенных аварий и находящихся в полосе отвода железнодорожных путей
	Количество населенных пунктов, в которых смонтированы системы оповещения
	
	
	
	
	
	27
	-
	-
	-
	27
	-
	-
	МЖКХиЭ НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2019 году будет создана централизованная система оповещения в 27 населенном пункте.

В 2020-2021 годах реализация мероприятия будет продолжена в случае выделения бюджетных ассигнований. 

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	555,555
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	15000,00
	-
	-
	-
	15000,00
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет
	210
	03
	09
	22.0.03.002580
	240
	15000,00
	-
	-
	-
	15000,00
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	
	

	1.2.1.7. Создание и обеспечение функционирования региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области
	Количество систем
	
	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2019 году в Новосибирской области будет создана региональная система мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности. Система обеспечит прогнозирование и мониторинг угроз природного, техногенного, социального и экологического характера на территории Новосибирской области.

В 2019 году к системе будут подключены 35 ЕДДС МО. 

В 2020 будут подключены ГУ МВД России по НСО, ЦУКС НСО, Министерство природных ресурсов и экологии НСО. 

В 2021 году будет обеспечиваться функционирование системы.

Финансирование по мероприятию на 2020-2021 годы будет уточняться в ходе реализации государственной программы в рамках установленных бюджетных ассигнований

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	50 000,0
	х
	х
	х
	х
	16 684,3
	16 684,3
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	50 000,0
	
	
	
	50 000,0
	16 684,3

	16 684,3

	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.03.02560
	240
	50 000,0
	
	
	
	50 000,0
	16 684,3

	16 684,3

	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,0
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,0
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,0
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения транспортной безопасности
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минцифра НСО, 
Минтранс НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, с ГУ МВД России по НСО и с УГИБДД ГУ МВД России по НСО, 
учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО –исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	К концу 2021 года будет увеличена доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявляемых с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации;

доля ОМСУ, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	275 997,80
	25 965,46
	25 161,05
	70 329,71
	154 541,57
	247 527,10
	249 107,30
	
	

	
	областной бюджет

всего,


	
	
	
	
	
	275 997,80
	25 965,46
	25 161,05
	70 329,71
	154 541,57
	247 527,10
	249 107,30
	
	

	
	в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	38 697,50
	9 636,11
	9 618,72
	9 528,54
	9 914,13
	39 767,00
	41 347,20
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.02560
	240
	221 801,30
	15 543,66
	14 447,05
	59 579,76
	132 230,82
	193 580,30
	193 580,30
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	7 265,30
	696,53
	1 083,25
	1216,32
	4269,2
	3 788,70
	3 788,70
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	830
	23,40
	0,00
	0,00
	0,00
	23,40
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	239,40
	89,16
	12,03
	5,09
	133,12
	2420,20
	2420,20
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.04.02560
	240
	7 970,90
	0,00
	0,00
	0,00
	7 970,90
	7 970,90
	7 970,90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.2.1. Создание и обеспечение функционирования системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минтранс НСО, ГКУ НСО ЦОДД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска и с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	к концу 2021 года доля фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации, составит не менее 79% от общего количества нарушений

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	268026,90
	25965,46
	25161,05
	70329,71
	146570,67
	239 556,20
	241 136,40
	
	

	
	областной бюджет

всего,


	
	
	
	
	
	268026,90
	25965,46
	25161,05
	70329,71
	146570,67
	239 556,20
	241 136,40
	
	

	
	в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	38697,50
	9636,11
	9618,72
	9528,54
	9914,13
	39 767,00
	41 347,20
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.02560
	240
	221801,30
	15543,66
	14447,05
	59579,76
	132230,82
	193 580,30
	193 580,30
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	7265,30
	696,53
	1083,25
	1216,32
	4269,20
	3 788,70
	3 788,70
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	830
	23,40
	0,00
	0,00
	0,00
	23,40
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	239,40
	89,16
	12,03
	5,09
	133,12
	2420,2
	2420,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2.1.1. Оснащение (модернизация) системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, транспортными средствами, в том числе проектно-изыскательские работы
	Количество комплектов (с учётом комплектующих деталей)
	
	
	
	
	
	184
	
	43
	37
	104
	16
	15
	Минтранс НСО, ГКУ НСО ЦОДД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска и с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2019 году будет приобретено и установлено 184 единицы автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, в т.ч.: 4 стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД (далее – КФВФ), 16 передвижных КФВФ, 119 муляжей КФВФ, 1 модернизированный КФВФ, 11 модернизированных вандалозащищенных бокса (далее - ВЗБ), 2 велосипеда, 16 ВЗБ, 12 опор под ВЗБ, 3 комплекта зарядных устройств к передвижным КФВФ. 

Справочная информация: кроме 184 единиц в конце 2019 года будут установлены 4 единицы КФВФ на Уад, безвозмездно переданные от Мэрии г. Новосибирска.

В 2019 году в рамках мероприятия будут составлены 2 проектно-сметные документации на установку систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД.

В 2020 году планируется приобрести и установить 16 единиц автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, в т.ч. 4 стационарных КФВФ, 4 передвижных КФВФ, 8 муляжей КФВФ.

В 2021 году планируется приобрести и установить 15 единиц автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, в т.ч. 3 стационарных КФВФ, 4 передвижных КФВФ, 8 муляжей КФВФ

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	5,00-8918,9
	х
	х
	х
	х
	50,0-12000,00
	50,-11200,00
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	71495,51
	
	1320,87
	17356,43
	52818,21
	40 817,60
	25 817,60
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.04.02560
	240
	71495,51
	
	1320,87
	17356,43
	52818,21
	40 817,6
	25 817,6
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.2.1.2. Содержание систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
	Количество комплексов
	
	
	
	
	
	84
	84
	84
	84
	84
	93
	100
	Минтранс НСО, 
ГБУ НСО СМЭУ,
 ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2019 году планируется содержание 84 комплексов систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, из которых 81 комплекс, действовавший в 2018 году (53 стационарных КФВФ на Уад, 14 мобильных КФВФ, и 14 муляжей КФВФ); 1 КФКФ "Интегра" на Уад, приобретённый в 2018 году и введённый в эксплуатацию в 2019 году; 2 КФВФ на Уад, модернизированных в 2018 году и введенных в эксплуатацию в 2019 году; а также безвозмездно переданные в конце 2018 года 5 КФВФ на Уад (от мэрии г. Новосибирска -4 комплекса, от г. Бердска - 1 комплекс).

В 2019 году из обслуживания убраны 38 имитаторов. 

Также в 2019 году будут списаны 4 КФВФ на Уад и снят с обслуживания 1 КФВФ на Уад в связи с его модернизацией.

В 2020 году планируется содержание 93 комплексов, из которых 84 комплексов, действовавших в 2019 году, 4 стационарных КФВФ на Уад, приобретённых в 2019 году и введённых в эксплуатацию в 2020 году; 1 КФВФ на Уад, модернизированный в 2019 году и введенный в эксплуатацию в 2020 году; 4 единицы КФВФ на Уад, безвозмездно переданные в 2019 году от Мэрии г. Новосибирска.

В 2021 году планируется содержание 100 комплексов, из которых 93 комплекса, действовавших в 2020 году, 4 стационарных КФВФ на Уад, приобретённых в 2020 году и введённых в эксплуатацию в 2021 году, 3 КФВФ на Уад, безвозмездно переданные от Мэрии г. Новосибирска в 2020 году

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	220,641
	х
	х
	х
	х
	344,086
	360,0
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	18533,88
	1957,88
	1643,73
	4905,80
	10026,47
	32 000,00
	36 000,00
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.04.02560
	240
	18533,88
	1957,88
	1643,73
	4905,80
	10026,47
	32 000,0
	36 000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники


	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.2.1.3.  Организация использования передвижных и мобильных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области с привлечением организаций на договорной основе без участия экипажей дорожно-постовой службы ГИБДД


	Количество используемых комплексов
	
	
	
	
	
	64
	64
	64
	64
	64
	70
	70
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2019 году количество используемых без участия экипажей дорожно-постовой службы ГИБДД передвижных систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД составит 64 единицы, из которых 62 передвижных комплекса – используемых в 2018 году и 6 ед. передвижных комплексов, приобретенных в 2018 году и введённых в эксплуатацию в 2019 году, кроме этого 4 единицы передвижных комплексов будут списаны в 2019 году. Списание обусловлено моральным и физическим износом передвижных комплексов.

В 2020 году количество передвижных систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД составит 70 единиц, из которых 64 используемых в 2019 году, 16 ед. передвижных комплексов, приобретенных в 2019 году и введённых в эксплуатацию в 2020 году, кроме этого 10 единицы передвижных комплексов будут списаны в 2020 году.

В 2021 году количество передвижных систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД составит 70 единиц, из которых 70, используемых в 2020 году, 4 ед. передвижных комплексов, приобретенных в 2020 году и введённых в эксплуатацию в 2021 году, кроме этого 4 единицы передвижных комплексов будут списаны в 2021 году

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	795,088
	х
	х
	х
	х
	875
	890,62
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	50885,66
	7651,04
	
	16663,39
	26571,23
	56 000,00
	57 000,00
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.04.02560
	240
	50885,66
	7651,04
	
	16663,39
	26571,23
	56 000,0
	57 000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.2.1.4. Оформление материалов и рассылка почтовых отправлений и СМС-сообщений об уплате штрафов за нарушения законодательства Российской Федерации в области дорожного движения, выявленные на территории Новосибирской области с помощью специальных технических средств фото- и видеофиксации и взыскиваемых органами, уполномоченными в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе приобретение бумаги и иной печатной продукции для обеспечения оформления и отправки постановлений и материалов по делам об административных правонарушениях в области обеспечения безопасности дорожного движения
	Комплекс мероприятий
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, во взаимодействии с ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	за период 2019-2021 годов общий объем пересылаемых почтовых отправлений об уплате штрафов за нарушение законодательства РФ в области дорожного движения составит не менее 1750 тысяч единиц в 2019 году; 1850 тысяч единиц в 2020 году; 1850 тысяч единиц в 2021 году

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	64 926,32
	х
	х
	х
	х
	62 762,70
	62 762,70
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	64926,32
	5934,74
	11171,58
	19025,21
	28794,78
	62 762,70
	62 762,70
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.04.02560
	240
	64926,32
	5934,74
	11171,58
	19025,21
	28794,78
	62 762,70
	62 762,70
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.2.1.5.

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения»
	Количество учреждений
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД
	обеспечение деятельности ГКУ НСО ЦОДД для эффективного и оперативного реагирования на складывающуюся дорожно-транспортную ситуацию

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	46225,60
	х
	х
	х
	х
	45 975,90
	47 556,10
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	46225,60
	10421,80
	10714,00
	10749,95
	14339,85
	45 975,90
	47 556,10
	
	

	
	областной бюджет

всего,

в том числе:
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	38697,50
	9636,11
	9618,72
	9528,54
	9914,13
	39767,00
	41347,20
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	7265,30
	696,53
	1083,25
	1216,32
	4269,20
	3788,70
	3788,70
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	830
	23,40
	0,00
	0,00
	0,00
	23,40
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	239,40
	89,16
	12,03
	5,09
	133,12
	2420,2
	2420,2
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.2.1.6. Приобретение (модернизация) программно-аппаратных комплексов для обеспечения хранения данных с комплексов фото- и видеофиксации и мониторинга технических средств системы фото-, видеофиксации административных правонарушений правил дорожного движения на территории Новосибирской области, включая обеспечение их функционирования
	Количество программно- аппаратных комплексов
	
	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2019 году будет осуществляться техническое сопровождение программно-аппаратных комплексов. Также в связи с увеличением количества комплексов ФВФ нарушений на перекрестках "Вакорд-ТрафикТ" (за счет их безвозмездной передачи в 2018 году) в 2019 году будет увеличена мощность серверного оборудования для обеспечения работоспособности комплексов с целью увеличения глубины архива фактов нарушений ПДД и видеоматериалов с этих комплексов. 

В 2020 году в рамках мероприятия будет обеспечиваться обслуживание ПО «Ангел IT мониторинга технических средств Системы фото-и видеофиксации». Финансирование на 2020 год будет уточняться в ходе реализации государственной программы в рамках установленных бюджетных ассигнований
В 2021 году в связи с увеличением общего количества комплексов ФВФ (стационарных, передвижных) будет увеличена мощность серверного оборудования для обеспечения работоспособности комплексов.

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	24,7-12660,5
	х
	х
	х
	х
	-


	10 000,0
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	14971,25
	
	187,29
	1258,18
	13525,78
	0,00
	10 000,0
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.04.02560
	240
	14971,25
	
	187,29
	1258,18
	13525,78
	0,00
	10 000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.2.1.7. 

Обеспечение технического сопровождения комплексов защиты информации, получаемой с комплексов фото- и видеофиксации по выявлению нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, а также приобретение комплексов защиты информации
	Количество комплексов защиты информации
	
	
	
	
	
	30
	30
	30
	30
	30
	38
	38
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2019-2021 годах будет осуществляться техническое сопровождение 38 приборов защиты информации, в том числе: -15 приборов защиты информации, приобретенных в 2017 году (с учетом годового срока гарантийного облуживания, не требующего дополнительного финансирования);

-15 приборов защиты информации, безвозмездно переданных в 2017 году от Мэрии г. Новосибирска (с учетом годового срока гарантийного облуживания, не требующего дополнительного финансирования);

-8 приборов защиты информации, безвозмездно переданных от мэрии г. Новосибирска в 2019 году (с учетом годового срока гарантийного облуживания, не требующего дополнительного финансирования).

	
	Стоимость единицы
	
	
	
	
	
	32,956
	х
	х
	х
	х
	52,63
	52,63
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	
	
	
	
	
	988,68
	
	123,58
	370,75
	494,35
	2000,00
	2000,00
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.04.02560
	240
	988,68
	
	123,58
	370,75
	494,35
	2 000,00
	2 000,00
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.2.2. Техническое обслуживание, сопровождение и комплексное развитие (модернизация, доработка) региональной навигационно-информационной системы Новосибирской области (РНИС НСО)
	Количество систем
	
	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2019-2021 годах будет обеспечиваться работоспособность серверного оборудования, бортового оборудования транспортных средств, включая оперативное сопровождение на базе ГЛОНАСС технологий и программного обеспечения, подсистем РНИС НСО

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	7 970,9
	х
	х
	х
	х
	7 970,9
	7 970,9
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	7 970,90
	-
	-
	-
	7 970,90
	7 970,90
	7 970,90
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.04.02560
	240
	7 970,90
	-
	-
	-
	7 970,90
	7 970,90
	7 970,90
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.3. Реализация мер, направленных на координацию работы и взаимодействие служб и ведомств, ответственных за обеспечение общественной безопасности
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минцифра НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО – исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2019-2021 годах года будет обеспечиваться бесперебойное функционирование «Системы 112» в круглосуточном режиме на территории Новосибирской области

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	153 262,80
	29 211,09
	32 025,91
	30 815,28
	61 487,22
	155 470,80
	158 374,90
	
	

	
	областной бюджет

всего,


	
	
	
	
	
	153 262,80
	29 211,09
	32 025,91
	30 815,28
	61 487,22
	155 470,80
	158 374,90
	
	

	
	в том числе:
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	110
	79 156,40
	20 662,00
	20 489,00
	18 282,00
	19 723,40
	82 318,30
	85 585,60
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	240
	16 071,00
	3 003,90
	3 583,92
	2 749,80
	6 733,38
	11 117,10
	10 753,90
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	850
	3 910,90
	985,9
	698,3
	975,0
	1251,7
	3 910,90
	3 910,90
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.98704
	240
	400
	0,00
	139,05
	100,95
	160,00
	400,00
	400,00
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.02560
	240
	53 724,50
	4 559,29
	6 838,94
	8 707,53
	33 618,74
	57 724,50
	57 724,50
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.3.1. Эксплуатация, сопровождение и развитие «Системы 112», обеспечение функционирования ГКУ НСО «Служба 112»
	Количество
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «Служба 112», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2019-2021 годах будет обеспечиваться бесперебойное функционирование «Системы 112» в круглосуточном режиме на территории Новосибирской области, а также деятельность ГКУ НСО «Служба 112»

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	153 262,80
	29 211,09
	31 749,21
	30 815,28
	61 487,22
	155 470,80
	158 374,90
	
	

	
	областной бюджет

всего,


	
	
	
	
	
	153 262,80
	29 211,09
	31 749,21
	30 815,28
	61 487,22
	155 470,80
	158 374,90
	
	

	
	в том числе:
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	110
	79 156,40
	20 662,00
	20 489,00
	18 282,00
	19 723,40
	82 318,30
	85 585,60
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	240
	16 071,00
	3 003,90
	3 583,92
	2 749,80
	6 733,38
	11 117,10
	10 753,90
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	850
	3 910,90
	985,9
	698,3
	975,0
	1251,7
	3 910,90
	3 910,90
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.98704
	240
	400
	0,00
	139,05
	100,95
	160,00
	400,00
	400,00
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.02560
	240
	53 724,50
	4 559,29
	6 838,94
	8 707,53
	33 618,74
	57 724,50
	57 724,50
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.3.1.1. Содержание ГКУ НСО «Служба 112»
	Количество учреждений
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «Служба 112»
	в 2019-2021 годах будут обеспечиваться: содержание ГКУ НСО «Служба 112», созданного для организации работы по функционированию и развитию «Системы 112», поддержание единого информационного пространства для всех участников «Системы 112», координация, управление и поддержка межведомственного взаимодействия в чрезвычайных ситуациях при реагировании на вызовы, поступившие по номеру «112», требующих участия нескольких оперативных служб

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	99138,3
	х
	х
	х
	х
	97346,3
	100250,4
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	99138,3
	24651,8
	24 771,22
	22 006,80
	27708,47883
	97346,3
	100 250,40
	
	

	
	областной бюджет всего,
	
	
	
	
	
	99138,3
	24651,8
	24 771,22
	22 006,80
	27708,47883
	97346,3
	100 250,40
	
	

	
	в том числе
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	110
	79156,4
	20662
	20489
	18282
	19723,4
	82318,3
	85 585,60
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	240
	16071
	3003,9
	3583,9
	2749,8
	6733,4
	11117,1
	10753,9
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	850
	3910,9
	985,9
	698,3
	975,0
	1251,7
	3910,9
	3910,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.3.1.2. Информирование населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	Комплекс мероприятий
	
	
	
	
	
	1
	-
	1
	
	
	1
	1
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «Служба 112», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2019-2021 годах будет происходить подготовка и размещение рекламных и информационных материалов (статьи, буклеты, видеоматериалы и др.) в целях повышения уровня осведомленности населения Новосибирской области о функционировании «Системы 112»

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	400
	х
	х
	х
	х
	400
	400
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	400
	
	139,05
	100,95
	160,00
	400,00
	400,00
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.01.98704
	240
	400
	
	139,05
	100,95
	160,00
	400,00
	400,00
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.3.1.3. Сопровождение и модернизация учебных комплексов «Системы 112» Новосибирской области, организация обучения и повышения квалификации специалистов «Системы 112» Новосибирской области
	Комплекс мероприятий
	
	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «Служба 112», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2019-2021 годах будет проходить обучение (инструктажи, семинары, тренинги и др.), повышение квалификации специалистов «Системы 112»

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	300
	х
	х
	х
	х
	300
	300
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	300,0
	
	
	
	300,0
	300,00
	300,00
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.01.02560
	240
	300,0
	
	
	
	300,0
	300,00
	300,00
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.3.1.4. Обеспечение функционирования, развитие и модернизация, «Системы 112». Обеспечение информационной безопасности «Системы 112»
	Количество систем
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минцифра НСО, ГКУ НСО «Служба 112», 

ГБУ НСО «ЦИТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2019-2021 годах в постоянном режиме будет обеспечиваться 

бесперебойная работа «Системы 112», в том числе доведение сигналов оповещения в рамках функционирования "Системы-112", выполнены требования действующего законодательства в области защиты информации

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	53 424,50
	х
	х
	х
	х
	57 424,5
	57 424,50
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	53 424,50
	4559,29
	6 838,94
	8 707,53
	33 318,74
	57 424,5
	57 424,50
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.01.02560
	240
	53 424,50
	4559,29
	6 838,94
	8 707,53
	33 318,74
	57 424,50
	57 424,50
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Сумма затрат по Задаче 1.2.
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	572 630,30
	57 648,05
	59981,00817
	170 107,07
	284 894,16
	497 048,9
	501 533,2
	- 
	х

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 
	х

	
	областной бюджет всего,
	
	
	
	
	
	571 015,50
	57 648,05
	59981,01
	168 492,27
	284 894,16
	495 434,1
	499 918,4
	 -
	х

	
	в том числе:
	136
	07
	09
	22.0.03.70910
	520
	30 676,20
	0,00
	0,00
	30 676,20
	0,00
	30 676,20
	30 676,20
	 -
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	240
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	500,00
	500,00
	 -
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	4 180,00
	0,00
	0,00
	4 180,00
	0,00
	4 180,00
	4 180,00
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	7 650,00
	0,00
	0,00
	7 650,00
	0,00
	7 650,00
	7 650,00
	 -
	х

	
	
	210
	03
	09
	22.0.03.02580
	240
	39 030,50
	0,00
	500
	23 030,50
	15500
	23 030,50
	23 030,50
	 -
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	38 697,50
	9 636,11
	9 618,72
	9 528,54
	9 914,13
	39 767,00
	41 347,20
	 -
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.02560
	240
	221 801,30
	15 543,66
	14 447,05
	59 579,76
	132 230,82
	193 580,30
	193 580,30
	 -
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	7 265,30
	696,527
	1 083,25
	1216,32
	4269,2
	3 788,70
	3 788,70
	 -
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	830
	23,40
	0,00
	0,00
	0,00
	23,40
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	239,40
	89,162
	12,03
	5,09
	133,12
	2420,2
	2420,2
	 -
	х

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	110
	79 156,40
	20 662,00
	20 489,00
	18 282,00
	19 723,40
	82 318,30
	85 585,60
	 -
	х

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	240
	16 071,00
	3 003,90
	3 583,92
	2 749,80
	6 733,38
	11 117,10
	10 753,90
	- 
	х

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	850
	3 910,90
	985,9
	698,3
	975
	1251,7
	3 910,90
	3 910,90
	 -
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.02560
	240
	53 724,50
	4559,29
	6 838,94
	8 707,53
	33 618,74
	57 724,50
	57 724,50
	 -
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.98704
	240
	400,00
	0,00
	139,05
	100,95
	160,00
	400,00
	400,00
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.02560
	240
	50 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 000,00
	16684,30

	16684,30

	-
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.02580
	240
	9 718,20
	2 471,50
	2 570,75
	1 310,58
	3 365,37
	9 715,20
	9 715,20
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.04.02560
	240
	7 970,90
	0,00
	0,00
	0,00
	7 970,90
	7 970,90
	7 970,90
	-
	х

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	1 614,80
	0,00
	0,00
	1 614,80
	0,00
	1 614,80
	1 614,80
	 -
	х

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 -
	х

	Сумма затрат по государственной программе Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы»
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	593314,60
	57648,05
	59981,01
	170107,07
	305578,46
	501048,90
	505533,20
	-
	х

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 -
	х

	
	областной бюджет, 

в том числе:
	
	
	
	
	
	591699,80
	57648,05
	59981,01
	168492,27
	305578,46
	499434,10
	503918,40
	 -
	х

	
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	
	
	
	
	
	268026,90
	25965,47
	25161,05
	70329,71
	146570,67
	239556,20
	241136,40
	 -
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	110
	38697,50
	9636,11
	9618,72
	9528,54
	9914,13
	39767,00
	41347,20
	 -
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.02560
	240
	221801,30
	15543,66
	14447,05
	59579,76
	132230,82
	193580,30
	193580,30
	 -
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	240
	7265,30
	696,53
	1083,25
	1216,32
	4269,20
	3788,70
	3788,70
	 -
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	830
	23,40
	0,00
	0,00
	0,00
	23,40
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.04.00590
	850
	239,40
	89,16
	12,03
	5,09
	133,12
	2420,2
	2420,2
	 -
	х

	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
	210
	03
	09
	22.0.03.02580
	240
	39030,50
	0,00
	500,00
	23030,50
	15500,00
	23030,50
	23030,50
	 -
	х

	
	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
	
	
	
	
	
	241636,20
	31682,59
	34319,96
	32125,86
	143507,79
	193841,20
	196745,30
	 -
	х

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	110
	79156,40
	20662,00
	20489,00
	18282,00
	19723,40
	82318,30
	85585,60
	- 
	х

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	240
	16071,00
	3003,90
	3583,92
	2749,80
	6733,38
	11117,10
	10753,90
	- 
	х

	
	
	194
	03
	09
	22.0.01.00590
	850
	3910,90
	985,90
	698,30
	975,00
	1251,70
	3910,90
	3910,90
	 -
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.02560
	240
	53724,50
	4559,29
	6838,94
	8707,53
	33618,74
	57724,50
	57724,50
	 -
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.01.98704
	240
	400,00
	0,00
	139,05
	100,95
	160,00
	400,00
	400,00
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.02.02560
	240
	20684,30
	0,00
	0,00
	0,00
	20684,30
	4000,00
	4000,00
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.02560
	240
	50000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50000,00
	16684,30

	16684,30

	-
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.03.02580
	240
	9718,20
	2471,50
	2570,75
	1310,58
	3365,37
	9715,20
	9715,20
	-
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.04.02560
	240
	7970,90
	0,00
	0,00
	0,00
	7970,90
	7970,90
	7970,90
	-
	х

	
	Министерство образования Новосибирской области
	
	
	
	
	
	43006,20
	0,00
	0,00
	43006,20
	43006,20
	43006,20
	43006,20
	 -
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.70910
	520
	30676,20
	0,00
	0,00
	30676,20
	30676,20
	30676,20
	30676,20
	 -
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	240
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	 -
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	610
	4180,00
	0,00
	0,00
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	4180,00
	-
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.03.02590
	620
	7650,00
	0,00
	0,00
	7650,00
	7650,00
	7650,00
	7650,00
	 -
	х

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	1614,80
	0,00
	0,00
	1614,80
	0,00
	1614,80
	1614,80
	 -
	х

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 -
	х

	
	*- количественные показатели и ожидаемые результаты приведены справочно, с учётом возможности включения затрат на реализацию мероприятия в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Применяемые сокращения:

АПК «Безопасный город» – аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»;

ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области» – Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области»;

ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр навигационных и геоинформационных технологий Новосибирской области»;

ГБУ НСО СМЭУ – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»;

ГКУ НСО «Служба 112» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Служба 112»;

ГКУ НСО «УКС» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства»;

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области»;

ГКУ НСО ЦОДД – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр организации дорожного движения»;

ГО и МР – городской округ и муниципальный район;

ГУ МВД России по НСО – Главное управление Министерства внутренних дел России по Новосибирской области;

ГУ МЧС России по НСО – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области;

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба;

ЕРИП – единая региональная интеграционная платформа;

КСЭОН – Комплексная система экстренного оповещения населения;

КФВФ – комплекс фото и видеофиксации;

МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;

Минтранс НСО – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

Минцифра НСО – министерство цифрового развития и связи Новосибирской области;

МО – муниципальное образование;

НСО – Новосибирская область;


ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

ОМС НСО – органы местного самоуправления в Новосибирской области;

РАСЦО – Региональная автоматизированная система централизованного оповещения;

РНИС НСО – региональная навигационно-информационная система;

«Система 112» – система обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112»;

УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области – Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел по Новосибирской области;

Уад – участок автомобильной дороги общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов на территории Новосибирской области;

ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти;
ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по НСО – Центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области;

ЧС – чрезвычайная ситуация. 

_________».

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к проекту приказа министерства цифрового развития 

и связи Новосибирской области

от 16.01.2020 № 1-НПА
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к приказу департамента информатизации

и развития телекоммуникационных технологий

Новосибирской области
от 26.06.2019 № 4-НПА
«Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы 

Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» на очередной 2019 год
Наименование основного мероприятия (детализированного мероприятия)

Код наказа

Содержание наказа избирателей

Наименование мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области на 2019 год

Объем и источники финансирования

на 2019 год, (тыс. руб.)

Главные распорядители бюджетных средств, ответственные исполнители

Комментарии

1

2

3

4

5

6

7

1.2.1.1. Установка и модернизация систем видеонаблюдения в государственных и муниципальных образовательных организациях НСО, государственных организациях, подведомственных Минобразования Новосибирской области
01-049
Предусмотреть в областном бюджете денежные средства на программу "Безопасность образовательных учреждений", включающую средства системы видеонаблюдения и "тревожную кнопку". На территории района 25 образовательных учреждений нуждаются в этой программе. (с. Кыштовка)
В рамках государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» на 2019 год Кыштовскому району предусмотрено 250,0 тыс. руб., будут проводиться работы по приведению в соответствие систем видеонаблюдения образовательных организаций Кыштовского района единому стандарту, для обеспечения возможности интеграции данных систем в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». По данным ОМС запланированы мероприятия по комплексной безопасности и противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях Кыштовского района (огнезащитная пропитка чердачных помещений, установка систем видеонаблюдения и др.).

Итого, в том числе:

2631,00
Министерство образования Новосибирской области, Администрация Кыштовского района
Мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области на 2019 год в сфере действия государственной программы в полном объеме учтены в Плане реализации мероприятий государственной программы на 2019-2021 годы
Областной бюджет

250,00
Федеральный бюджет

Местный бюджет

2381,00
Внебюджетные источники

_________».


