| П А С П О Р Т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| государственной программы |  |  |  |  |
| «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области » |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |
| Куратор государственной программы | Петухов Юрий Федорович |  |  |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Цукарь Сергей Сергеевич |  |  |  |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2016 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 |  |  |  |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия всех служб, ответственных за обеспечение безопасности" |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Создание единой цифровой среды в сфере обеспечения безопасности" |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 12 041 314,36 тыс. рублей |  |  |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации |  |  |  |  |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «Обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия всех служб, ответственных за обеспечение безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество приобретенных (модернизированных) стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, в рамках РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)», ежегодно | ГП | Возрастание | Единица | 0 | 2023 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 2. | Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области | ГП | Убывание | Минута | 40 | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 3. | Количество государственных учреждений Новосибирской области, деятельность которых обеспечена | ГП | Возрастание | Единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 4. | Доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которыми обеспечены муниципальные районы и городские округа Новосибирской области | ГП | Возрастание | Процент | 73,3 | 2023 | 83,3 | 93,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 5. | Доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации, от общего количества выявленных нарушений | ГП | Возрастание | Процент | 92 | 2023 | 92,5 | 93 | 93,2 | 93,5 | 93,7 | 94,1 | 94,4 |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия всех служб, ответственных за обеспечение безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество приобретенных (модернизированных) стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, в рамках РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)», ежегодно | ГП | Единица | X | X | 0 | X | X | 10 | X | X | 10 | X | X | 16 |
| 1.2. | Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области | ГП | Минута | X | X | 40 | X | X | 40 | X | X | 40 | X | X | 40 |
| 1.3. | Количество государственных учреждений Новосибирской области, деятельность которых обеспечена | ГП | Единица | X | X | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 |
| 1.4. | Доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которыми обеспечены муниципальные районы и городские округа Новосибирской области | ГП | Процент | X | X | 73,3 | X | X | 73,3 | X | X | 73,3 | X | X | 83,3 |
| 1.5. | Доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации, от общего количества выявленных нарушений | ГП | Процент | X | X | 90,5 | X | X | 91,5 | X | X | 92 | X | X | 92,5 |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Создание единой цифровой среды в сфере обеспечения безопасности" |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)" Теленчинов Роман Александрович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2018 - 2025 |  |
| 1.1.1 | Применение новых технологий в дорожной отрасли | Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах |  | Количество приобретенных (модернизированных) стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, в рамках РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)», ежегодно |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования, расширение и модернизация компонентов АПК "Безопасный город"" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 1.2.1 | Обеспечение общественной безопасности | Обеспечена координация работы и взаимодействие служб и ведомств в сфере общественной безопасности |  | Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области |
| 1.2.2 | Обеспечение безопасности населения, среды обитания и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | Обеспечено функционирование компонентов обеспечения безопасности населения, среды обитания и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры |  | Доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которыми обеспечены муниципальные районы и городские округа Новосибирской области |
| 1.2.3 | Обеспечение функционирования компонентов транспортной безопасности | Обеспечено функционирование компонентов обеспечения транспортной безопасности |  | Доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации, от общего количества выявленных нарушений |
| 1.2.4 | Реализация функций возложенных на государственные учреждения ГКУ НСО "Служба 112" и ГКУ НСО "ЦОДД" | Возложенные функции на государственные учреждения ГКУ НСО "Служба 112" и ГКУ НСО "ЦОДД" реализованы в полном объеме |  | Количество государственных учреждений Новосибирской области, деятельность которых обеспечена |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" (всего), в том числе: | 1 894 477,99 | 1 830 127,67 | 1 748 010,07 | 1 588 127,97 | 1 629 289,01 | 1 671 520,21 | 1 714 849,43 | 12 076 402,35 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 889 465,42 | 1 825 115,10 | 1 742 997,50 | 1 583 115,40 | 1 624 276,44 | 1 666 507,64 | 1 709 836,86 | 12 041 314,36 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 1 301 300,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 1 336 387,99 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)" (всего), в том числе: | 200 554,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 554,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 200 554,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 554,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования, расширение и модернизация компонентов АПК "Безопасный город"" (всего), в том числе: | 1 693 923,99 | 1 630 127,67 | 1 548 010,07 | 1 588 127,97 | 1 629 289,01 | 1 671 520,21 | 1 714 849,43 | 11 475 848,35 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 688 911,42 | 1 625 115,10 | 1 542 997,50 | 1 583 115,40 | 1 624 276,44 | 1 666 507,64 | 1 709 836,86 | 11 440 760,36 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 185 900,00 | 1 301 300,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 190 912,57 | 1 336 387,99 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации/ местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования, расширение и модернизация компонентов АПК "Безопасный город"" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |
|  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

УТВЕРЖДЕНО В ГИИС «Электронный бюджет» 28.06.2024