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ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

___07.05.2018__                                                                                        ___2-НПА___
Об утверждении Плана реализации государственной программы 
Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» 

на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В целях эффективной реализации государственной программы 
Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 403-п, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План реализации государственной программы 
Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – План) согласно приложению № 1 к приказу.
2. Утвердить справочные материалы к Плану согласно приложению № 2 к приказу.
3. Заместителю руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Жучкову П.А. обеспечить организацию выполнения Плана.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
	И.о. руководителя департамента
	
	П.А. Жучков


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области

от 07.05.2018 № 2-НПА
«ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» 
на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица № 1

Целевые индикаторы 
государственной программы Новосибирской области 

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

	Цель/задачи, требующие
решения для достижения
цели
	Наименование целевого
индикатора
	Ед.
измерения
	Значение
весового
коэффициента целевого
индикатора
	Значение целевого индикатора
	Примечание

	
	
	
	
	На очередной
финансовый
2018 год
	на 2018 год, в том числе
поквартально
	2019 год
	2020 год
	

	
	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы»

	Цель 1 государственной программы – создание на территории Новосибирской области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

	Задача 1.1. государственной программы. Формирование нормативной правовой, методической и технической базы для построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
	1. доля городских округов и муниципальных районов, обеспеченных техно-рабочими проектами аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	%
	-*
	20
	0
	0
	0
	20
	100
	 100
	

	
	3. доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которыми обеспечены муниципальные районы и городские округа Новосибирской области
	%
	-*
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	46,7
	53,3
	Целевой индикатор введен с 2018 года

	Задача 1.2. государственной программы. 

Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе соответствующих организаций: 4. общеобразовательные организации; 

5. организации, реализующие дополнительные образовательные программы
	%


	0,168
	100

	100


	100


	100

	100

	100


	100


	общеобразовательные организации

	
	
	%


	0,103
	70
	69
	69
	70
	70
	80
	90
	организации дополнительного образования

	
	6. охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области
	%
	0,056
	85,2
	82,3
	82,3
	85,2
	85,2
	88,9
	92,3
	 

	
	7. охват населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
	%
	0,014
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	
	8. доля фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото и видео фиксации от общего количества выявленных нарушений
	%
	0,360
	71
	71
	71
	71
	71
	72
	75
	 

	
	9. доля муниципальных образований, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций
	%
	0,019
	97,05

	97,05
 
	97,05
 
	97,05
 
	97,05

	97,05

	97,05

	

	
	10. среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области
	мин
	0,280
	40
	 40
	 40
	 40
	40
	40
	40
	


*- мероприятия, обеспечивающие достижение целевых индикаторов, приведены в таблице 3 Плана реализации справочно, с учётом возможности включения затрат на их реализацию при внесении изменений в Закон Новосибирской области от 12.12.2017 №234-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». В связи с этим весовые коэффициенты целевым индикаторам не присваиваются.
Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» (далее – государственная программа) на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
	Наименование целевого индикатора
	Периодичность сбора
	Вид временной характеристики
	Методика расчета 

(плановых и фактических значений)
	Источник получения данных

	1
	2
	3
	4
	5

	Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы»

	1. доля городских округов и муниципальных районов, обеспеченных техно-рабочими проектами аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (Дплан) определяется по формуле: 

Дплан = МОплан/МОобщ*100%, где:

МОплан – количество городских округов и муниципальных районов Новосибирской области, которое планируется обеспечить техно-рабочими проектами по проектированию АПК «Безопасный город» с начала реализации госпрограммы на конец планового периода;

МОобщ – общее количество городских округов и муниципальных районов Новосибирской области, которое необходимо обеспечить техно-рабочими проектами по проектированию АПК «Безопасный город» за весь период реализации государственной программы (5 городских округов и 30 муниципальных районов);

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Дфакт) определяется по формуле:

Дфакт=МОфакт/ МОобщ *100%, где:

МОфакт – количество городских округов и муниципальных районов, обеспеченных техно-рабочими проектами по проектированию АПК «Безопасный город» с начала реализации программы на конец отчетного периода;
МОобщ – общее количество городских округов и муниципальных районов Новосибирской области, которое необходимо обеспечить техно-рабочими проектами по проектированию АПК «Безопасный город» за весь период реализации государственной программы (5 городских округов и 30 муниципальных районов).
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.1.1.2 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	ведомственная информация ДИиРТТ НСО, отчеты исполнителей о реализации мероприятия

	3. доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которыми обеспечены муниципальные районы и городские округа Новосибирской области
	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (Дплан) определяется по формуле: 

Дплан = ИПСплан/ ИПСобщ *100%, где:

ИПСплан – количество информационных подсистем единой региональной интеграционной платформы, которыми планируется обеспечить МР и ГО Новосибирской области

ИПСобщ – общее количество действующих информационных подсистем-компонентов единой региональной интеграционной платформы на территории Новосибирской области;

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Дфакт) определяется по формуле:

Дфакт = ИПСфакт / ИПСобщ *100%, где:

ИПСплан – количество информационных подсистем единой региональной интеграционной платформы, которыми обеспечены МР и ГО Новосибирской области в отчетном периоде;

ИПСобщ – общее количество действующих информационных подсистем-компонентов единой региональной интеграционной платформы на территории Новосибирской области;

За единицу в качестве ИПСплан  принимается информационная подсистема, входящая в ЕРИП АПК «Безопасный город», к которой планируется подключить все МР и ГО НСО, имеющие потребность в подключении к данной информационной подсистеме.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.1.3.3 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	ведомственная информация ДИиРТТ НСО, отчеты исполнителей о реализации мероприятия

	удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе соответствующих организаций:

4.общеобразовательные организации;

5. организации, реализующие дополнительные образовательные программы
	квартальная
	нарастающим итогом
	общеобразовательные организации

1) плановые значения целевых индикаторов определяются по формуле:

Уоб.п. = (Чоб.уст.+ Чоб.п)/Коб. х 100%, где:

Уоб.п. – планируемое значение удельного веса общеобразовательных организации, имеющих системы видеонаблюдения на конец отчетного периода,

Чоб.уст. – число общеобразовательных организаций, фактически имеющих системы видеонаблюдения на начало реализации госпрограммы,

Чоб.п – число общеобразовательных организаций, которые планируется оснастить системами видеонаблюдения в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, а также в рамках текущей деятельности соответствующих органов местного самоуправления, на конец отчетного периода,

Коб. – общее количество общеобразовательных организаций в Новосибирской области на начало реализации госпрограммы (определяется на основании данных предоставленных Минобразования НСО).

2) фактические значения целевого индикатора рассчитываются по следующей формуле:

Уоб.ф. = (Чоб.уст.+ Чоб.ф)/Коб.ф. х 100%, где:

Уоб.ф. – удельный вес общеобразовательных организации, фактически имеющих системы видеонаблюдения на конец отчетного периода,

Чоб.уст. – число общеобразовательных организаций, фактически имеющих системы видеонаблюдения на начало реализации госпрограммы,

Чоб.ф – число общеобразовательных организаций, фактически оснащенных системами видеонаблюдения в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, а также в рамках текущей деятельности соответствующих органов местного самоуправления, на конец отчетного периода,

Коб.ф. – общее количество действующих общеобразовательных организаций в Новосибирской области на конец отчетного периода (определяется на основании данных предоставленных Минобразования НСО)

Организации, реализующие дополнительные образовательные программы

1) плановые значения целевых индикаторов определяются по формуле:

Удо.п. = (Чдо.уст.+ Чдо.п)/Кдо. х 100%, где:

Удо.п. – планируемое значение удельного веса организаций, реализующих дополнительные образовательные программы и имеющих системы видеонаблюдения на конец отчетного периода,

Чдо.уст. – число организаций, реализующих дополнительные образовательные программы и фактически имеющие системы видеонаблюдения на начало реализации госпрограммы,

Чдо.п – число организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, которые планируется оснастить системами видеонаблюдения в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, а также в рамках текущей деятельности соответствующих органов местного самоуправления, на конец отчетного периода,

Кдо. – общее количество организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, в Новосибирской области на начало реализации госпрограммы (определяется на основании данных предоставленных Минобразования НСО).

2) фактические значения целевого индикатора рассчитываются по следующей формуле:

Удо.ф. = (Чдо.уст.+ Чдо.ф)/Кдо.ф. х 100%, где:

Удо.ф. – удельный вес организаций, реализующих дополнительные образовательные программы и фактически имеющих системы видеонаблюдения на конец отчетного периода,

Чдо.уст. – число организаций, реализующих дополнительные образовательные программы и фактически имеющих системы видеонаблюдения на начало реализации госпрограммы,

Чдо.ф – число организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, фактически оснащенных системами видеонаблюдения в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы, а также в рамках текущей деятельности соответствующих органов местного самоуправления, на конец отчетного периода,

Кдо.ф. – общее количество действующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, в Новосибирской области на конец отчетного периода (определяется на основании данных предоставленных Минобразования НСО)
	Данные ведомственного мониторинга Минобразования НСО, сформированные на основании информации, получаемой от органов местного самоуправления

	6. охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области
	квартальная
	нарастающим итогом 
	1) плановое значение целевого индикатора (М план.) определяется по формуле:

Mплан. = (Mуст.+ М)/Ч х100%, где:

Mуст. – численность населения муниципальных районов и городских округов, в которых установлены элементы РАСЦО ГО на начало отчетного периода (с учетом результатов на начало реализации настоящей программы);

М – численность населения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, в которых за отчетный период планируется установить элементы РАСЦО;

Ч – численность населения Новосибирской области;

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (М факт.) определяется по формуле:

Mфакт. = Mохв. /Ч х100%, где:

Мохв. – численность населения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, в которых фактически установлены элементы РАСЦО ГО (с учетом результатов на начало реализации настоящей программы);

Ч – численность населения Новосибирской области.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.1.3 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	1) данные ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» о реализации мероприятий;

2) отчет исполнителей о реализации мероприятия;

3) информация Новосибирскстата о численности населения по муниципальным районам и городским округам и количестве муниципальных образований Новосибирской области на 1 января отчетного года

	7. охват населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
	квартальная
	нарастающим итогом 
	1) плановое значение целевого индикатора (X план.) определяется по формуле:

Xплан. = Xп/Ч*100%, где:

Xп – численность населения, проживающего в зонах быстроразвивающихся ЧС, на территории которых планируется установить КСЭОН;

Ч – численность населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций;

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Y факт.) определяется по формуле:

Yфакт. = Yф /Ч*100%, где:

Yф – численность населения, проживающего в зонах быстроразвивающихся ЧС, на территории которых фактически установлена КСЭОН;

Ч – численность населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций.

Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.1.4 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	1) данные ДИиРТТ НСО о реализации мероприятий 1.2.1.4 таблицы 3 плана реализации;

2) отчет исполнителей о реализации мероприятия;
3) перечень зон быстроразвивающихся ЧС, на территории которых необходимо установить КСЭОН, определяется распоряжением Губернатора

Новосибирской области

от 02.04.2013 № 68-р;

4) численность населения, проживающего в зонах быстроразвивающихся ЧС, на территории которых необходимо установить КСЭОН, определено в проектной документации по созданию КСЭОН на территории Новосибирской области

	8. доля фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото и видео фиксации, от общего количества выявленных нарушений
	квартальная
	ежегодно 
	1) плановое значение определяется Минтрансом Новосибирской области в соответствии со сметой ГКУ НСО ЦОДД, а также с учетом прогнозных данных УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области об ожидаемом количестве фактов нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах в Новосибирской области;

2) фактическое значение определяется Минтрансом Новосибирской области на основании отчетных данных УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, как отношение количества фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото и видео фиксации в отчетном периоде, к общему количеству фактов нарушений, выявленных на автомобильных дорогах в Новосибирской области в отчетном периоде, умноженное на 100%.
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.2.1 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	информация УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области по запросу Минтранса Новосибирской области

	9. доля муниципальных образований, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций
	квартальная
	нарастающим итогом
	1) плановое значение целевого индикатора (Дплан) определяется по формуле: 

Дплан= МОплан/МОобщ*100%, где:
МОплан – количество муниципальных образований, которое планирует использовать навигационную и иную информацию о транпортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций по состоянию на конец планового периода;

МОобщ – общее количество муниципальных образований Новосибирской области (в расчет берется 4 городских округа и 30 муниципальных районов, р.п. Кольцово не входит в общее количество муниципальных образований, так как не имеет собственного муниципального транспорта);

2) фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Дфакт) определяется по формуле:

Дфакт = МОфакт/ МОобщ *100%, где:

МОфакт – количество муниципальных образований, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций по состоянию на конец отчетного периода;

МОобщ – общее количество муниципальных образований Новосибирской области (в расчет берется 4 городских округа и 30 муниципальных районов, р.п. Кольцово не входит в общее количество муниципальных образований, так как не имеет собственного муниципального транспорта).
Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.2.2 таб.№ 3 плана реализации мероприятий госпрограммы
	информация ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» по запросу ДИиРТТ НСО

	10. среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области
	квартальная
	за отчетный период
	1) плановое значение на 2018-2020 годы определяется исходя из информации о поступающих вызовах с момента введения в эксплуатацию Системы-112 и с учётом рекомендованного сокращения времени реагирования для всех субъектов РФ в рамках ФЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 16.03.2013 №223.

2) фактическое значение определяется на основании данных Системы-112. Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.2.3. таб. № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы 
	Информация ГКУ НСО «Служба 112» посредством данных Системы-112


Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области 
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. рублей

	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Код бюджетной классификации
	Значение показателя на 2018 год
	Значение показателя на очередной финансовый 2018 год (поквартально)
	Значение показателя на 2019 год 
	Значение показателя на 2020 год 
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат (краткое описание) 

	
	
	ГРБС
	РЗ
	ПР
	ЦСР
	ВР
	
	1 кв.
	2 кв. 
	3 кв. 
	4 кв.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы»

	Цель 1 государственной программы – создание на территории Новосибирской области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

	Задача 1.1. государственной программы. Формирование нормативной правовой, методической и технической базы для построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

	1.1.1. Разработка техно-рабочих проектов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» *
	Количество разработанных техно-рабочих проектов
	 
	
	
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	8
	28
	 
	ДИиРТТ НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	к концу 2019 года будет создан техно-рабочий проект по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и будут обеспечены все городские округа и муниципальные районы техно-рабочими проектами, обеспечивающими создание на их территории аппаратно-программных комплексов «Безопасный город»

	
	Стоимость единицы
	 
	
	
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	областной бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	1.1.1.1. Разработка техно-рабочего проекта по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» *
	Количество разработанных техно-рабочих проектов
	 
	
	
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	
	 
	ДИиРТТ НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2018 году будет создан техно-рабочий проект по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

	
	Стоимость единицы 
	 
	
	
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	
	 
	
	

	
	областной бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	
	
	
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	
	 
	
	

	1.1.1.2. Разработка техно-рабочих проектов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на муниципальном уровне *
	Количество разработанных техно-рабочих проектов
	 
	
	
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	7
	28
	 
	ДИиРТТ НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2019 году будут обеспечены все городские округа и муниципальные районы техно-рабочими проектами, обеспечивающими создание на их территории аппаратно-программных комплексов «Безопасный город».

	
	Стоимость единицы
	 
	
	
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	областной бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	

	1.1.2. Создание нормативной правовой, методической базы, обеспечивающей функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	Кол-во утвержденных нормативных документов
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	1
	 
	ДИиРТТ НСО
	к концу 2019 года будут созданы необходимые нормативные правовые и методические основы для эффективного функционирования аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» на муниципальном и региональном уровнях

	
	Стоимость единицы 
	 
	
	
	 
	 
	
	х
	х
	х
	х
	-
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	0,0
	 
	
	

	
	областной бюджет
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	0,0
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	0,0
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	0,0
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	0,0
	 
	
	

	1.1.2.1. Разработка нормативного правового акта, определяющего требования к собственникам объектов имущества, по созданию и функционированию элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на данных объектах
	Кол-во утвержденных нормативных документов
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	
	ДИиРТТ НСО
	в 2019 году будет принят нормативный правовой акт, устанавливающий обязанность для юридических лиц, определенных в рамках технических проектов, содействовать реализации проекта «Безопасный город»

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	 
	 
	
	
	х
	х
	х
	х
	-
	
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0,0
	
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0,0
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0,0
	
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0,0
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0,0
	
	
	

	1.1.3. Создание единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
	Количество
	 
	
	
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	ДИиРТТ НСО, учреждения, подведомственные ДИиРТТ НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2018-2020 годах будут проводиться работы по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Окончательный ввод в эксплуатацию ЕРИП АПК «Безопасный город» будет произведен к концу 2021 года

	
	Стоимость единицы
	 
	
	
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	
	
	 
	 
	20 684,3
	9 990,0
	
	
	10 694,3
	20 684,3
	20 684,3
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.00.04040
	240
	20 684,3
	9 990,0
	
	
	10 694,3
	20 684,3
	20 684,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.3.2. Подготовка регламента по техническому взаимодействию существующих информационных систем, связанных с вопросами обеспечения безопасности населения, в рамках функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» *
	Количество регламентов
	 
	
	
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	ДИиРТТ НСО
	в 2018 году по итогам реализации мероприятия 1.1.1. по разработке техно-рабочих проектов будут определены единые технические форматы взаимодействия информационных систем, связанных с вопросами обеспечения безопасности населения; будет определен порядок взаимодействия между поставщиками и потребителями информации в рамках функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

	
	Стоимость единицы
	 
	
	
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	1.1.3.3. Подключение муниципальных районов и городских округов Новосибирской области к существующим информационным подсистемам региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» *
	Количество информационных подсистем, к которым подключены МР и ГО НСО
	 
	
	
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	ДИиРТТ НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	За период 2018-2020 годов МР и ГО НСО будут подключены к 3 информационным подсистемам, включенным в ЕРИП АПК «Безопасный город», что к концу 2020 года, с учетом подсистем к которым присоединены МР и ГО в 2017 году, составит 53,3% от общего количества подсистем, входящих в ЕРИП АПК «Безопасный город»

	
	Стоимость единицы
	 
	
	
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	
	0,0
	0,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.3.4. Наполнение региональной геоинформационной системы Новосибирской области пространственными данными
	Количество систем
	 
	 
	
	 
	 
	1
	 
	 
	
	1
	1
	1
	ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2018-2020 годах будет формироваться базовая инфраструктура пространственных данных региональной геоинформационной системы Новосибирской области, в том числе адресный план на территории муниципальных образований Новосибирской области

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	
	 
	 
	10 000,0
	х
	х
	х
	х
	10 000,0
	10 000,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	10 000,0
	 
	 
	
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.00.04040
	240
	10 000,0
	 
	 
	
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	 0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.3.5. Увеличение технической инфраструктуры размещения региональной геоинформационной системы Новосибирской области
	Количество систем
	 
	 
	
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	1
	ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2018-2020 годах будут увеличены мощности центра обработки системных данных в связи с ежегодным ростом объема хранимой и обрабатываемой информации в рамках функционирования региональной геоинформационной системы Новосибирской области




	
	Стоимость единицы
	 
	 
	
	 
	 
	10 684,3
	х
	х
	х
	х
	10 684,3
	10 684,3
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	10 684,3
	9 990,0 
	 
	 
	694,3
	10 684,3
	10 684,3
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.00.04040
	240
	10 684,3
	9 990,0 
	 
	 
	694,3
	10 684,3
	10 684,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.3.6. Проектирование аналитической визуальной надстройки к региональной интеграционной платформе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и обеспечение ее интеграции с единой системой распределенных ситуационных центров Российской Федерации *
	Количество проектов
	 
	 
	
	 
	 
	1
	
	
	
	1
	
	 
	ДИиРТТ НСО,

исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2018 году будет разработан проект создания ситуационного центра на базе региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» со схемой подключения к единой системе распределенных ситуационных центров Российской Федерации.

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	 
	
	

	
	областной бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	 
	
	

	Сумма затрат по Задаче 1.1. 
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	20 684,3
	9 990,0 
	 
	
	10 694,3
	20 684,3
	20 684,3
	 
	х

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0 
	 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.00.04040
	240
	20 684,3
	9 990,0  
	 
	
	10 694,3
	20 684,3
	20 684,3
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Задача 1.2. государственной программы. Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	1.2.1. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры
	Количество
	 
	 
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ДИиРТТ НСО, Минобразования НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, МЖКХиЭ НСО, учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО – исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	будет обеспечено функционирование программных и технических решений, предназначенных для обеспечения безопасности коммунальной инфраструктуры, в том числе:

в 2018 году будет доля общеобразовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения составит 100% и будет поддерживаться на достигнутом уровне до конца реализации госпрограммы;

к концу 2020 года для организаций, реализующих дополнительный образовательные программы, составит 90%,

к концу 2020 года будет увеличен охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны до 92,3%;

в 2016 году создана комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а в 2017 - 2020 годах будет осуществляться обеспечение ее функционирования 

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	55 699,9
	1 020,0
	1 830,0
	52 029,9
	820,0
	55 699,9
	55 699,9
	
	

	
	областной бюджет
	136
	07
	09
	22.0.00.04040
	240
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0
	0,0
	150,0
	150,0
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.00.04040
	610
	1 720,0
	0,0
	0,0
	1 720,0
	0,0
	1 720,0
	1 720,0
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.00.04040
	620
	2 036,2
	0,0
	0,0
	2 036,2
	0,0
	2 036,2
	2 036,2
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.00.70910
	520
	22 100,0
	0,0
	0,0
	22 100,0
	0,0
	22 100,0
	22 100,0
	
	

	
	
	210
	03
	09
	22.0.00.04040
	240
	23 030,5
	0,0
	0,0
	23 030,5
	0,0
	23 030,5
	23 030,5
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.00.04040
	240
	5 500,0
	1 020,0
	1 830,0
	1 830,0
	820,0
	5 500,0
	5 500,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	1 163,2
	0,0
	0,0
	1 163,2
	0,0
	1 163,2
	1 163,2
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.1.1. Установка и модернизация систем видеонаблюдения в государственных и муниципальных образовательных организациях НСО, государственных организациях, подведомственных Минобразования Новосибирской области
	Система видеонаблюдения (комплект)
	
	
	
	
	
	209
	
	
	209
	
	209
	209
	Минобразования НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО; государственные и муниципальные образовательные организации НСО, государственные организации, подведомственные Минобразования НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	для создания современных безопасных условий организации учебного процесса и обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций в 2018 году системы видеонаблюдения будут установлены в 2 организациях дополнительного образования и модернизированы в 207 общеобразовательных организациях Новосибирской области.

На 2019-2020 годы указаны прогнозные значения, которые будут уточнены после поступления заявок в установленные госпрограммой сроки

	
	Стоимость единицы 
	
	
	
	
	
	124,4
	х
	х
	х
	х
	124,4
	124,4
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	
	
	
	
	
	27 169,4
	 
	 
	27 169,4
	 
	27 169,4
	27 169,4
	
	

	
	областной бюджет
	136
	07
	09
	22.0.00.04040
	240
	150
	 
	 
	150
	 
	150
	150
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.00.04040
	610
	1 720,00
	 
	 
	1 720,00
	 
	1 720,00
	1 720,00
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.00.04040
	620
	2 036,2
	 
	 
	2 036,2
	 
	2 036,2
	2 036,2
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.00.70910
	520
	22 100,0
	 
	 
	22 100,0
	 
	22 100,0
	22 100,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	0,0
	
	
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	1163,2
	
	
	1163,2
	
	1163,2
	1163,2
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	
	
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.1.3. Мероприятия по обеспечению гарантированного доведения информации об угрозе возникновения или о возникновении ЧС до органов управления территориальной подсистемы РСЧС и населения Новосибирской области
	Количество населенных пунктов, в которых смонтированы системы оповещения
	 
	 
	
	 
	 
	5
	 
	 
	5
	
	5
	4
	МЖКХиЭ НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	за период 2018-2020 годов в 14 населенных пунктах будут смонтированы элементы региональной автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны Новосибирской области, в результате чего к концу 2020 года информация об угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций или чрезвычайных ситуациях будет доводиться до 92,3% населения Новосибирской области

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	
	 
	 
	3750,0 – 7124,0
	х
	х
	х
	х
	3538,2 – 7124,0
	3750,0 – 7124,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	23 030,5
	 
	 
	23 030,5
	
	23 030,5
	23 030,5
	
	

	
	областной бюджет
	210
	03
	09
	22.0.00.04040
	240
	23 030,5
	 
	 
	23 030,5
	
	23 030,5
	23 030,5
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.1.4. Обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, об угрозе возникновения или о возникновении ЧС
	Количество систем
	 
	 
	
	 
	 
	1
	 1
	1
	1
	1
	1
	1
	ДИиРТТ НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2018-2020 годах будет осуществляться обеспечение функционирования экстренного оповещения населения.

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	
	 
	 
	5 500,0
	х
	х
	х
	х
	5 500,0
	5 500,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	5 500,0
	1 020,0
	1 830,0
	1 830,0
	820.0
	5 500,0
	5 500,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	 10
	22.0.00.04040
	240
	5 500,0
	1 020,0
	1 830,0
	1 830,0
	820,0
	5 500,0
	5 500,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения транспортной безопасности
	Количество
	 
	
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ДИиРТТ НСО, 
Минтранс НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, с ГУ МВД России по НСО и с УГИБДД ГУ МВД России по НСО, 
учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО –исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	к концу 2020 года будет увеличена:

доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявляемых с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации;

доля ОМСУ, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы 

	
	Стоимость единицы 
	 
	
	
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	
	
	 
	 
	198 415,0
	44 639,78
	65 573,38
	42 290,58
	45 911,28
	241 351,8
	241 351,8
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.00.00590
	110
	31 772,4
	7 943,1
	7 943,1
	7 943,1
	7 943,1
	33 042,7
	34 364,1
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.00.04040
	240
	150 921,9
	35 634,2
	54 817,8
	31 535,0
	28 934,9
	193 580,3
	193 580,3
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.00.00590
	240
	3 903,5
	975,88
	975,88
	975,88
	975,88
	6 411,6
	5 090,2
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.00.00590
	850
	3 846,3
	86,6
	1 836,6
	1 836,6
	86,5
	346,3
	346,3
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.00.04040
	240
	7 970,9
	0,0
	0,0
	0,0
	7 970,9
	7 970,9
	7 970,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.1. Создание и обеспечение функционирования системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области
	Количество
	 
	 
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Минтранс НСО, ГКУ НСО ЦОДД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска и с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	к концу 2020 года доля фактов нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации, составит не менее 75 % от общего количества нарушений

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	190 444,1
	44 639,78
	65 573,38
	42 290,58
	37 940,38
	233 380,9
	233 380,9
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.00.00590
	110
	31 772,4
	7 943,1
	7 943,1
	7 943,1
	7 943,1
	33 042,7
	34 364,1
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.00.04040
	240
	150 921,9
	35 634,2
	54 817,8
	31 535,0
	28 934,9
	193 580,3
	193 580,3
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.00.00590
	240
	3 903,5
	975,88
	975,88
	975,88
	975,88
	6 411,6
	5 090,2
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.00.00590
	850
	3 846,3
	86,60
	1 836,6
	1 836,6
	86,5
	346,3
	346,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.1.1. Оснащение (модернизация) системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области автомобилями, в том числе проектно-изыскательские работы
	Количество комплексов
	 
	 
	
	 
	 
	52,0
	
	52
	
	
	17
	16
	Минтранс НСО, ГКУ НСО ЦОДД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска и с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	за период 2018-2020 годов будет приобретено и установлено на автодорогах в Новосибирской области 85 единиц автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, в т.ч.: 21 стационарный автоматический комплекс фото- и видеофиксации фактов нарушений ПДД, из которых 8 будут введены в эксплуатацию в 2021 году; 20 муляжей комплексов фото- и видеофиксации фактов нарушения ПДД; 44 антивандальных бокса.

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	
	 
	 
	40,5-10000,0
	х
	х
	х
	х
	3000,0-10000,0
	2920,00-10668,6
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	 
	 
	
	 
	 
	23 282,8
	 
	23 282,8
	
	
	62 880,4
	55 174,7
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.00.04040
	240
	23 282,8
	 
	23 282,8
	
	
	62 880,4
	55 174,7
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	
	 
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	
	 
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.1.2. Содержание систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
	Количество комплексов
	 
	 
	
	 
	 
	123
	123
	123
	123
	123
	131
	148
	Минтранс НСО, 
ГБУ НСО СМЭУ,
 ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2018 году планируется содержание 123 комплексов систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, из которых 102 комплекса действовавших в 2017 году, 8 единиц комплексов приобретённых в 2017 году и введённых в эксплуатацию в 2018, в т.ч. 1 стационарный КФВФ, 2 мобильных КФВФ, 5 муляжей; а также 13 безвозмездно переданных в 2018 году КФВФ (от мэрии г. Новосибирска -9 комплексов; от г. Бердска, г.Искитима-4 комплекса).

В 2019 году планируется содержание 131 комплекса, из которых 123 комплекса действовавших в 2018 году, 8 единиц комплексов, приобретённых в 2018 году и введённых в эксплуатацию в 2019, в т.ч. 4 КФВФ и 4 муляжа.

В 2020 году планируется содержание 148 комплексов, из которых 131 комплекс, действующий в 2019 году, 17 единиц комплексов, приобретённых в 2019 году и введённых в эксплуатацию в 2020, в т.ч. 9 КФВФ и 8 муляжей КФВФ.

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	
	 
	 
	154,4
	х
	х
	х
	х
	175,5
	168,9
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	 
	 
	
	 
	 
	19 000,0
	4 750,0
	4 750,0
	4 750,0
	4 750,0
	23 000,0
	25 000,0
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.00.04040
	240
	19 000,0
	4 750,0
	4 750,0
	4 750,0
	4 750,0
	23 000,0
	25 000,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.1.3.  Организация использования передвижных и мобильных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области с привлечением организаций на договорной основе без участия экипажей дорожно-постовой службы ГИБДД
	Количество используемых комплексов
	 
	 
	
	 
	 
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	В 2018-2020 годах количество используемых без участия экипажей дорожно-постовой службы ГИБДД передвижных и мобильных систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД составит 62, из которых 54 – используемых в 2017 году и 8 ед. комплексов, безвозмездно переданных в 2018 году от ЦАФАП ОД Д ГИБДД ГУ МВД России по НСО.

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	
	 
	 
	780,1

	х
	х
	х
	х
	802,3

	802,3

	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	 
	 
	
	 
	 
	48 369,1
	6 916,7
	13 817,5
	13 817,5
	13 817,4
	49 742,9
	49 742,9
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.00.04040
	240
	48 369,1
	6 916,7
	13 817,5
	13 817,5
	13 817,4
	49 742,9
	49 742,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0


	0,0


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.1.4. Оформление материалов и рассылка почтовых отправлений и СМС-сообщений об уплате штрафов за нарушения законодательства Российской Федерации в области дорожного движения, выявленные на территории Новосибирской области с помощью специальных технических средств фото- и видеофиксации и взыскиваемых органами, уполномоченными в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе приобретение бумаги и иной печатной продукции для обеспечения оформления и отправки постановлений и материалов по делам об административных правонарушениях в области обеспечения безопасности дорожного движения
	Комплекс мероприятий
	 
	 
	
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, во взаимодействии с ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	за период 2018-2020 годов общий объем пересылаемых почтовых отправлений об уплате штрафов за нарушение законодательства РФ в области дорожного движения составит не менее 4303000 единиц. 

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	
	 
	 
	51 370,0
	х
	х
	х
	х
	57 057,0
	62 762,7
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	 
	 
	
	 
	 
	51 370,0
	15 967,5
	12 967,5
	12 967,5
	9 467,5
	57 057,0
	62 762,7
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.00.04040
	240
	51 370,0
	15 967,5
	12 967,5
	12 967,5
	9 467,5
	57 057,0
	62 762,7
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.1.5.

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения»
	Количество учреждений
	 
	 
	
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД
	обеспечение деятельности ГКУ НСО ЦОДД для эффективного и оперативного реагирования на складывающуюся дорожно-транспортную ситуацию

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	
	 
	 
	39 522,20
	х
	х
	х
	х
	39 800,60
	39 800,60
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	 
	 
	
	 
	 
	39 522,20
	9 005,58
	10 755,58
	10 755,58
	9 005,48
	39 800,60
	39 800,60
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.00.00590
	110
	31 772,40
	7 943,10
	7 943,10
	7943,10
	7943,10
	33 042,70
	34 364,10
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.00.00590
	240
	3 903,50
	975,88
	975,88
	975,88
	975,88
	6 411,60
	5 090,20
	
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.00.00590
	850
	3 846,30
	86,60
	1 836,60
	1 836,60
	86,5
	346,3
	346,3
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.1.6. Приобретение (модернизация) программно-аппаратных комплексов для обеспечения хранения данных с комплексов фото- и видеофиксации и мониторинга технических средств системы фото-, видеофиксации административных правонарушений правил дорожного движения на территории Новосибирской области, включая обеспечение их функционирования
	Количество программно- аппаратных комплексов
	 
	 
	
	 
	 
	2
	 1
	 
	 
	1
	 
	 
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2018 году будут увеличены мощности ЦОД в связи с ежегодным увеличением количества комплексов фото- и видеофиксации и данных, поступивших с них. Необходимость в реализации мероприятия в 2019-2020 годах будет рассмотрена в конце 2018 года, исходя из складывающейся дорожно-транспортной ситуации.

Приобретение программного обеспечения приведет к повышению эффективности мониторинга правонарушений.

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	
	 
	 
	8 200,0
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	 
	 
	
	 
	 
	8 200,0
	8 000,0 
	 
	 
	200,0
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.00.04040
	240
	8 200,0
	 8 000,0
	 
	 
	200,0
	 
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	
	0,0
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	
	0,0
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	
	0,0
	 
	 
	
	

	1.2.2.1.7. Приобретение комплексов защиты информации, получаемой с комплексов фото- и видеофиксации по выявлению нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, а также обеспечение их технического сопровождения
	Количество комплексов защиты информации
	 
	 
	
	 
	 
	10
	
	
	
	10
	15
	25
	Минтранс НСО, 
ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2018 году будет приобретено и установлено 10 приборов защиты информации для 10 комплексов фото- и видеофиксации. 

В 2019 году запланировано техническое сопровождение 15 приборов, защиты информации, приобретенных в 2017 году (с учетом годового срока гарантийного облуживания, не требующего дополнительного финансирования).

В 2020 году будет обеспечиваться техническое сопровождение 25 приборов защиты информации, в том числе 15 приборов, приобретенных в 2017 году и 10 приборов, приобретенных в 2018 году (с учетом годового срока гарантийного облуживания, не требующего дополнительного финансирования).

	
	Стоимость единицы
	 
	 
	
	 
	 
	70,00
	х
	х
	х
	х
	60,0
	60,0
	
	

	
	Сумма затрат всего, в том числе
	 
	 
	
	 
	 
	700,0
	
	
	
	700,0
	900,0
	900,0
	
	

	
	областной бюджет
	176
	04
	09
	22.0.00.04040
	240
	700,0
	
	
	
	700,0
	900,0
	900,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.2. Техническое обслуживание, сопровождение и комплексное развитие (модернизация, доработка) региональной навигационно-информационной системы Новосибирской области (РНИС НСО)
	Количество систем
	 
	 
	
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2018-2020 годах будет обеспечиваться работоспособность серверного оборудования, бортового оборудования транспортных средств, включая оперативное сопровождение на базе ГЛОНАСС технологий и программного обеспечения, подсистем РНИС НСО

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	
	 
	 
	7 970,9
	х
	х
	х
	х
	7 970,9
	7 970,9
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	7 970,9
	 
	 
	 
	7 970,9
	7 970,9
	7 970,9
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.00.04040
	240
	7 970,9
	 
	 
	 
	7 970,9
	7 970,9
	7 970,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3. Реализация мер, направленных на координацию работы и взаимодействие служб и ведомств, ответственных за обеспечение общественной безопасности
	Количество
	 
	 
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ДИиРТТ НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, МС НСО, учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО – исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2018-2020 годах года будет обеспечиваться бесперебойное функционирование «Системы 112» и информационной системы «Единый центр оперативного реагирования» в круглосуточном режиме на территории Новосибирской области

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	156 445,4
	51 070,65
	29 840,85
	38 954,25
	36 579,7
	156 095,4
	156 095,4
	
	

	
	областной бюджет
	194
	03
	09
	22.0.00.00590
	110
	78 373,8
	19 593,45
	19 593,45
	19 593,45
	19 593,45
	81 504,3
	84 760,1
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.00.00590
	240
	11 471,0
	2 659,1
	3 272,4
	2 385,8
	3 153,7
	11 471,2
	11 471,3
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.00.00590
	850
	3 910,9
	985,9
	975,0
	975,0
	975,0
	3 910,9
	3 910,9
	
	

	
	
	124
	04
	10
	22.0.00.04040
	410
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.00.04040
	240
	62 339,7
	27 832,2
	6 000,0
	16 000,0
	12 507,5
	59 209,0
	55 953,1
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.1. Эксплуатация, сопровождение и развитие «Системы 112», обеспечение функционирования ГКУ НСО «Служба 112»
	Количество
	 
	 
	
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО «Служба 112», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2018-2020 годах будет обеспечиваться бесперебойное функционирование «Системы 112» в круглосуточном режиме на территории Новосибирской области, а также деятельность ГКУ НСО «Служба 112»

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	
	 
	 
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	156 095,4
	51 070,65
	29 840,85
	38 954,25
	36 229,65
	156 095,4
	156 095,4
	
	

	
	областной бюджет
	194
	03
	09
	22.0.00.00590
	110
	78 373,8
	19 593,45
	19 593,45
	19 593,45
	19 593,45
	81 504,3
	84 760,1
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.00.00590
	240
	11 471,0
	2 659,1
	3 272,4
	2 385,8
	3 153,7
	11 471,2
	11 471,3
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.00.00590
	850
	3 910,9
	985,9
	975,0
	975,0
	975,0
	3 910,9
	3 910,9
	
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.00.04040
	240
	62 339,7
	27 832,2
	6 000,0
	16 000,0
	12 507,5
	59 209,0
	55 953,1
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.1.1. Содержание ГКУ НСО «Служба 112»
	Количество учреждений
	 
	 
	
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО «Служба 112»
	в 2018-2020 годах будет обеспечиваться содержание ГКУ НСО «Служба 112», созданного для организации работы по функционированию и развитию «Системы 112», формированию и поддержанию единого информационного пространства для всех участников «Системы 112», координации, управлению и поддержке межведомственного взаимодействия в чрезвычайных ситуациях при реагировании на вызовы, поступившие по номеру «112», требующих участия нескольких оперативных служб

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	
	 
	 
	93755,7
	х
	х
	х
	х
	96886,4
	100142,3
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	93755,7
	23238,45
	23 840,85
	22 954,25
	23722,15
	96886,4
	100142,3
	
	

	
	областной бюджет
	194
	03
	09
	22.0.00.00590
	110
	78373,8
	19593,45
	19593,45
	19593,45
	19593,45
	81504,3
	84 760,10
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.00.00590
	240
	11471
	2659,1
	3272,4
	2385,8
	3153,7
	11471,2
	11471,3
	
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.00.00590
	850
	3910,9
	985,9
	975,0
	975,0
	975,0
	3910,9
	3910,9
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.1.2. Информирование населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	Комплекс мероприятий
	 
	 
	
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	
	1
	1
	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО «Служба 112», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2018-2020 годах будет происходить подготовка и размещение рекламных и информационных материалов (статьи, буклеты, видеоматериалы и др.) в целях повышения уровня осведомленности населения Новосибирской области о функционировании «Системы 112»

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	
	 
	 
	400,0
	х
	х
	х
	х
	400,0
	400,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	400,0
	 
	200,0
	200,0
	
	400,0
	400,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.00.04040
	240
	400,0
	 
	200,0
	200,0
	
	400,0
	400,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.1.3. Сопровождение и модернизация учебных комплексов «Системы 112» Новосибирской области, организация обучения и повышения квалификации специалистов «Системы 112» Новосибирской области
	Комплекс мероприятий
	 
	 
	
	 
	 
	1
	
	1
	1
	
	1
	1
	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО «Служба 112», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2018-2020 годах будет проходить обучение (инструктажи, семинары, тренинги и др.), повышение квалификации специалистов «Системы 112»

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	
	 
	 
	300,0
	х
	х
	х
	х
	300,0
	300,0
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	300,0
	
	200,0
	100,0
	
	300,0
	300,0
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.00.04040
	240
	300,0
	
	200,0
	100,0
	
	300,0
	300,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.1.4. Эксплуатация «Системы 112». Обеспечение информационной безопасности «Системы 112»
	Количество систем
	 
	 
	
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО «Служба 112», 
ГБУ НСО «ЦИТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2018-2020 годах в постоянном режиме будет обеспечиваться бесперебойная работа «Системы 112», в том числе выполнены требования действующего законодательства в области защиты информации

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	
	 
	 
	61 639,70
	х
	х
	х
	х
	58 509,0
	55 253,1
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	61 639,70
	27 832,2
	5 600,0
	15 700,00
	12 507,50
	58 509,0
	55 253,1
	
	

	
	областной бюджет
	194
	04
	10
	22.0.00.04040
	240
	61 639,70
	27832,20
	5 600,0
	15 700,00
	12 507,50
	58509
	55 253,1
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.2. Реконструкция здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова, 14 для размещения центра обработки вызовов «112»
	Количество реконструируемых зданий
	 
	 
	
	 
	 
	1
	 
	 
	   
	1
	 
	 
	МС НСО, ГКУ НСО «УКС», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
	в 2018 году предусмотрено финансовое обеспечение работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств здания к электрическим сетям.

	
	Стоимость единицы 
	 
	 
	
	 
	 
	350,0
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	350,0
	 
	 
	 
	350,0
	 
	 
	
	

	
	областной бюджет
	124
	04
	10
	22.0.00.04040
	410
	350,0
	 
	 
	 
	350,0
	 
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	Сумма затрат по Задаче 1.2.
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	410 560,3
	96 730,4
	97 244,2
	133 274,7
	83 310,9
	453 147,1
	453 147,1
	 
	х

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	х

	
	областной бюджет, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	409 397,1
	96 730,4
	97 244,2
	132 111,5
	83 310,9
	451 983,9
	451 983,9
	 
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.00.04040
	240
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0
	0,0
	150,0
	150,0
	 
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.00.04040
	610
	1 720,0
	0,0
	0,0
	1 720,0
	0,0
	1 720,0
	1 720,0
	 
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.00.04040
	620
	2 036,2
	0,0
	0,0
	2 036,2
	0,0
	2 036,2
	2 036,2
	
	х

	
	
	136
	07
	09
	22.0.00.70910
	520
	22 100,0
	0,0
	0,0
	22 100,0
	0,0
	22 100,0
	22 100,0
	 
	х

	
	
	210
	03
	09
	22.0.00.04040
	240
	23 030,5
	0,0
	0,0
	23 030,5
	0,0
	23 030,5
	23 030,5
	 
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.00.00590
	110
	31 772,4
	7 943,1
	7 943,1
	7 943,1
	7 943,1
	33 042,7
	34 364,1
	 
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.00.04040
	240
	150 921,9
	35 634,2
	54 817,8
	31 535,0
	28 934,9
	193 580,3
	193 580,3
	 
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.00.00590
	240
	3 903,5
	975,9
	975,9
	975,9
	975,9
	6 411,6
	5 090,2
	 
	х

	
	
	176
	04
	09
	22.0.00.00590
	850
	3 846,3
	86,6
	1 836,6
	1 836,6
	86,5
	346,3
	346,3
	 
	х

	
	
	194
	03
	09
	22.0.00.00590
	110
	78 373,8
	19 593,5
	19 593,5
	19 593,5
	19 593,5
	81 504,3
	84 760,1
	 
	х

	
	
	194
	03
	09
	22.0.00.00590
	240
	11 471,0
	2 659,1
	3 272,4
	2 385,8
	3 153,7
	11 471,2
	11 471,3
	 
	х

	
	
	194
	03
	09
	22.0.00.00590
	850
	3 910,9
	985,9
	975,0
	975,0
	975,0
	3 910,9
	3 910,9
	 
	х

	
	
	124
	04
	10
	22.0.00.04040
	410
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0
	 
	х

	
	
	194
	04
	10
	22.0.00.04040
	240
	75 810,6
	28 852,2
	7 830,0
	17 830,0
	21 298,4
	72 679,9
	69 424,0
	 
	х

	
	местные бюджеты
	 
	 
	
	 
	 
	1 163,2
	0,0
	0,0
	1 163,2
	0,0
	1 163,2
	1 163,2
	 
	х

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	х

	Сумма затрат по государственной программе Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы»
	Сумма затрат, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	431 244,6
	106 720,4
	97 244,2
	133 274,7
	94 005,2
	473 831,4
	473 831,4
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	

	
	областной бюджет, в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	430 081,4
	106 720,4
	97 244,2
	132 111,5
	94 005,2
	472 668,2
	472 668,2
	 
	

	
	Министерство строительства Новосибирской области
	124
	04
	10
	22.0.00.04040
	410
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0
	 
	

	
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	 
	 
	
	 
	 
	190 444,1
	44 639,8
	65 573,4
	42 290,6
	37 940,4
	233 380,9
	233 380,9
	 
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.00.00590
	110
	31 772,4
	7 943,1
	7 943,1
	7 943,1
	7 943,1
	33 042,7
	34 364,1
	 
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.00.04040
	240
	150 921,9
	35 634,2
	54 817,8
	31 535,0
	28 934,9
	193 580,3
	193 580,3
	 
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.00.00590
	240
	3 903,5
	975,9
	975,9
	975,9
	975,9
	6 411,6
	5 090,2
	 
	

	
	
	176
	04
	09
	22.0.00.00590
	850
	3 846,3
	86,6
	1 836,6
	1 836,6
	86,5
	346,3
	346,3
	 
	

	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
	210
	03
	09
	22.0.00.04040
	240
	23 030,5
	0,0
	0,0
	23 030,5
	0,0
	23 030,5
	23 030,5
	 
	

	
	Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
	 
	 
	
	 
	 
	190 250,6
	62 080,7
	31 670,9
	40 784,3
	55 714,9
	190 250,6
	190 250,6
	 
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.00.00590
	110
	78 373,8
	19 593,5
	19 593,5
	19 593,5
	19 593,5
	81 504,3
	84 760,1
	 
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.00.00590
	240
	11 471,0
	2 659,1
	3 272,4
	2 385,8
	3 153,7
	11 471,2
	11 471,3
	 
	

	
	
	194
	03
	09
	22.0.00.00590
	850
	3 910,9
	985,9
	975,0
	975,0
	975,0
	3 910,9
	3 910,9
	 
	

	
	
	194
	04
	10
	22.0.00.04040
	240
	96 494,9
	38 842,2
	7 830,0
	17 830,0
	31 992,7
	93 364,2
	90 108,3
	 
	

	
	Министерство образования Новосибирской области
	
	
	
	
	
	26 006,2
	0,0
	0,0
	26 006,2
	0,0
	26 006,2
	26 006,2
	 
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.00.04040
	240
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0
	0,0
	150,0
	150,0
	 
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.00.04040
	610
	1 720,0
	0,0
	0,0
	1 720,0
	0,0
	1 720,0
	1 720,0
	 
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.00.04040
	620
	2 036,2
	0,0
	0,0
	2 036,2
	0,0
	2 036,2
	2 036,2
	
	

	
	
	136
	07
	09
	22.0.00.70910
	520
	22 100,0
	0,0
	0,0
	22 100,0
	0,0
	22 100,0
	22 100,0
	 
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	1 163,2
	0,0
	0,0
	1 163,2
	0,0
	1 163,2
	1 163,2
	 
	

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	


	
	*- количественные показатели и ожидаемые результаты приведены справочно, с учётом возможности включения затрат на реализацию мероприятия при внесении изменений в Закон Новосибирской области от 12.12.2017 №234-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Применяемые сокращения:

АПК «Безопасный город» – аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»;

ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области» – Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области»;

ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр навигационных и геоинформационных технологий Новосибирской области»;

ГБУ НСО СМЭУ – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»;

ГКУ НСО «Служба 112» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Служба 112»;

ГКУ НСО «УКС» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства»;

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области»;

ГКУ НСО ЦОДД – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр организации дорожного движения»;

ГО и МР – городской округ и муниципальный район;

ГУ МВД России по НСО – Главное управление Министерства внутренних дел России по Новосибирской области;

ГУ МЧС России по НСО – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области;

ДИиРТТ НСО – департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба;

КСЭОН – Комплексная система экстренного оповещения населения;

МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;

Минтранс НСО – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

МО – муниципальное образование;

МС НСО – министерство строительства Новосибирской области;

НСО – Новосибирская область;

ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы власти Новосибирской области;

ОМС НСО – органы местного самоуправления Новосибирской области;

РАСЦО – Региональная автоматизированная система централизованного оповещения;

РНИС НСО – региональная навигационно-информационная система;

«Система 112» – система обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112»;

УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области – Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел по Новосибирской области;

ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по НСО – Центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области;

ЧС – чрезвычайная ситуация;

ЕРИП – единая региональная интеграционная платформа;

КФВФ – комплекс фото и видеофиксации.                                            
__________».


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области

от 07.05.2018 № 2-НПА
«Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы 

Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» на очередной 2018 год
	Наименование основного мероприятия (детализированного мероприятия)
	Код наказа
	Содержание наказа избирателей
	Наименование мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области на 2018 год
	Объем и источники финансирования

на 2018 год, (тыс. руб.)
	Главные распорядители бюджетных средств, ответственные исполнители
	Комментарии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2.1.1. Установка и модернизация систем видеонаблюдения в государственных и муниципальных образовательных организациях НСО, государственных организациях, подведомственных Минобразования Новосибирской области
	23-166
	Установка системы видеонаблюдения в здании детского сада № 491 (Заельцовский район)
	В рамках государственной программы НСО «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» планируются мероприятия по установке системы видеонаблюдения в здании детского сада № 491
	Итого, в том числе:
	350,00
	Министерство образования Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска
	Мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области на 2018 год в сфере действия государственной программы в полном объеме учтены в Плане реализации мероприятий государственной программы на 2018-2020 годы

	
	
	
	
	Областной бюджет
	320,00
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	30,00
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	30-136
	Установка системы видеонаблюдения в здании детского сада № 176 (Ленинский район)
	В рамках государственной программы НСО «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» установка видеонаблюдения в детском саду №176.  
	Итого, в том числе:
	380,00
	Министерство образования Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	350,00
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	30,00
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	31-082
	Установка системы видеонаблюдения в МКОУ СОШ №66, по адресу ул. Хилокская, 4 (Ленинский район)
	Установка видеонаблюдения в рамках государственной программы НСО «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» в МКОУ СОШ №66
	Итого, в том числе:
	500,00
	Министерство образования Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	500,00
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	01-049
	Предусмотреть в областном бюджете денежные средства на программу «Безопасность образовательных учреждений», включающую средства системы видеонаблюдения и «тревожную кнопку». На территории района 25 образовательных учреждений нуждаются в этой программе. (с. Кыштовка)
	В рамках государственной программы НСО «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» Кыштовскому району выделено 200 тыс. рублей для установки систем видеонаблюдения.
	Итого, в том числе:
	210,53
	Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	200,00
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	10,53
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	


__________».
