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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ 
государственной программы Новосибирской области
«Цифровая трансформация Новосибирской области»

[bookmark: P435]1. Основные положения

	Куратор государственной программы Новосибирской области
	Кудрявцев Максим Георгиевич – заместитель Губернатора Новосибирской области

	Ответственный исполнитель государственной программы Новосибирской области
	Цукарь Сергей Сергеевич – министр цифрового развития и связи Новосибирской области

	Период реализации государственной программы Новосибирской области
	Этап I: 2020-2023 годы
Этап II: 2024-2030 годы

	[bookmark: P444]Цели государственной программы Новосибирской области
	К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, достигнет 100 процентов.
К 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в Новосибирской области в
электронном виде, до 95 процентов.
Рост доли домохозяйств Новосибирской области, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов в 2030 году.
Обеспечено увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных
технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года (в 2019 г. - 100%)

	[bookmark: P447]Задачи (направления) государственной программы Новосибирской области
	1. Содействие внедрению отечественных цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы Новосибирской области на основе устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 
2. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти.
3. Развитие инфраструктуры связи.

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации 
	33 457 459,2 тыс рублей

	[bookmark: P452]Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации/
Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 
	Цифровая трансформация / Показатель «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления» / Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» / Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года / Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде



2. Показатели государственной программы Новосибирской области и ее структурных элементов

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	(по ОКЕИ)
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	
	
	
	 
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Цель государственной программы Новосибирской области «К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления достигнет 100 процентов»

	1
	Достижение «цифровой
зрелости» ключевых
отраслей экономики и
социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и
образования, а также
государственного
управления
	ГП РФ
ВДЛ
	процент
	68,4
	2023
	75,2
	80,8
	86,8
	92,9
	99,4
	99,7
	100
	Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474.
	Минцифра НСО
	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
	ГИС НСО «ПЦУ НСО»

	Цель государственной программы Новосибирской области «К 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в Новосибирской области в электронном виде, до 95 процентов»

	2
	Увеличение доли
массовых социально
значимых услуг,
доступных в электронном
виде, до 95 процентов
	ГП РФ  
	процент
	95
	2023
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474.
	Минцифра НСО
	Увеличение
доли массовых
социально
значимых
услуг,
доступных в
электронном
виде, до 95
процентов
	ГИС НСО «ПЦУ НСО»,
 ГИИС «Электронный бюджет»

	3
	Уровень
удовлетворенности
качеством
предоставления массовых
социально значимых
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде с
использованием Единого
портала государственных
и муниципальных услуг
	ФП в НП
	процент
	4
	2023
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,5
	4,6
	4,7
	Протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 29.10.2020 №11
	Минцифра НСО
	Увеличение
доли массовых
социально
значимых
услуг,
доступных в
электронном
виде, до 95
процентов
	ГИС НСО «ПЦУ НСО»,
 ГИИС «Электронный бюджет»

	Цель государственной программы Новосибирской области «Рост доли домохозяйств Новосибирской области, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов в 2030 году»

	4
	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов
	ГП РФ
	процент
	91,9
	2023
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474.
	Мин-цифра НСО
	Рост доли домо-хозяйств, которым обеспечена возможность широкополосно-го доступа к ин-формационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», до 97 процентов
	ГИС НСО «ПЦУ НСО»,
 ГИИС «Электронный бюджет»

	5
	Доля населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек, на территории которых обеспечено оказание услуг подвижной радиотелефонной связи в части услуг связи по передаче данных
	ГП РФ
	процент
	82,27
	2023
	92
	96
	97
	100
	100
	100
	100
	 
	Мин-цифра НСО
	Рост доли домо-хозяйств, которым обеспечена возможность широкополосно-го доступа к ин-формационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», до 97 процентов
	ГИС НСО «ПЦУ НСО»,
 ГИИС «Электронный бюджет»

	Цель государственной программы Новосибирской области «Обеспечено увеличение  вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года (в 2019 г. - 100%)»

	6
	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий
	ГП РФ
	процент
	 59
	 2021
	 62
	 65
	 65
	 68
	 68
	 70
	 70
	Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474.
	Мин-цифра НСО
	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года
	ГИС НСО «ПЦУ НСО»,
 ГИИС «Электронный бюджет»

	Задача (направление) государственной программы Новосибирской области «Содействие внедрению отечественных цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы Новосибирской области на основе устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»

	Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

	7
	 
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
	ФП в НП
	тысяча человек
	648,39
	2023
	753,81
	768,89
	784,26
	799,95
	815,95
	832,27
	848,91
	Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р.
	Минцифра НСО
	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
	ГИС НСО «ПЦУ НСО»,
 ГИИС «Электронный бюджет»

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем, развития ИТ-отрасли»

	8
	Доля российского серверного оборудования и российских систем хранения данных, установленных в ЦОД НСО, не менее
	-
	процент
	66
	2023
	71
	76
	81
	86
	91
	96
	100
	 
	Минцифра НСО
	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года
	ГИС НСО «ПЦУ НСО»

	Задача (направление) государственной программы Новосибирской области «Цифровизация сфер государственного управления и оказания государственных услуг на территории Новосибирской области»

	Региональный проект «Цифровое государственное управление»

	9
	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ
	ФП в НП
	процент
	50
	2023
	60
	61
	62
	63
	64
	64,5
	65
	Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474.

	Минцифра НСО
	Увеличение
доли массовых
социально
значимых
услуг,
доступных в
электронном
виде, до 95
процентов
	ГИС НСО «ПЦУ НСО»,
 ГИИС «Электронный бюджет»

	Задача (направление) государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры связи»

	Региональный проект «Информационная инфраструктура»

	10
	Доля населенных пунктов Новосибирской области с численностью населения от 100 человек, обеспеченных услугами сотовой связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет»
	ФП в НП
	процент
	88,89
	2023
	94,61
	97,3
	100
	100
	100
	100
	100
	Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р.
	Минцифра НСО
	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов
	ГИС НСО «ПЦУ НСО»,
 ГИИС «Электронный бюджет»

	11
	Доля населенных пунктов Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек, домохозяйства которых имеют возможность пользоваться услугами проводного широкополосного доступа к сети «Интернет» посредством распределительных волоконно-оптических линий связи, не менее
	ФП в НП
	процент
	20,07
	2023
	20,25
	26,04
	31,83
	37,61
	43,4
	49,18
	54,97
	Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р.
	Минцифра НСО
	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов
	ГИС НСО «ПЦУ НСО»,
 ГИИС «Электронный бюджет»




3. Структура государственной программы Новосибирской области

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от  реализации задачи структурного
элемента
	Связь
с показателями 

	1
	2
	3
	4

	1. Цель государственной программы Новосибирской области «К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления достигнет 100 процентов»

	2. Цель государственной программы Новосибирской области «К 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в Новосибирской области в электронном виде, до 95 процентов»

	3. Цель государственной программы Новосибирской области «Рост доли домохозяйств Новосибирской области, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов в 2030 году»

	4. Цель государственной программы Новосибирской области «Обеспечено увеличение  вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года (в 2019 г. - 100%)»

	1.
	Задача 1. Содействие внедрению отечественных цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы Новосибирской области на основе устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

	1.1
	Региональный проект «Информационная безопасность»
(Кудрявцев Максим Георгиевич  - куратор)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
	Срок реализации: 2019-2023

	1.1.1
	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов
	Создана технологическая, методологическая и организационная инфраструктура, обеспечивающая повышение уровня защищенности информации объектов, функционирующих в информационных системах субъектов критической информационной инфраструктуры
	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде 

	1.1.2.
	Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности
	Оказано содействие органам государственной власти Новосибирской области, органам местного самоуправления и организациям, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения

	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года

	1.2.
	Региональный проект «Цифровые технологии»
(Кудрявцев Максим Георгиевич - куратор)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
	Срок реализации: 2019-2024

	1.2.1.
	Обеспечено участие компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета
	Оказано содействие в информационном сопровождении компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Новосибирской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта.
	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года

	1.3.
	Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»
(Кудрявцев Максим Георгиевич - куратор)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
	Срок реализации: 2019-2024

	1.3.1
	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.
	В медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивающие информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.
100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.
Функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения второго и третьего уровней.
Реализована система электронных рецептов.
	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления.

	1.3.2.
	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: 
- управления отраслью, 
- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, 
- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, 
- управления персоналом и кадрового обеспечения, 
- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, 
- контрольно-надзорной деятельности.
	Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения.
100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления.

	1.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем, развития ИТ-отрасли»
(Кудрявцев Максим Георгиевич - куратор)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
	Срок реализации: 2024-2030 годы

	1.4.1.
	Поддержание работоспособности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Новосибирской области
	Реализован комплекс мер, направленных на функционирование территориальной информационной системы Новосибирской области и инфраструктуры информационного общества
	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления.

	1.4.2.
	Создание, развитие и обеспечение функционирования информационных систем
	Обеспечено функционирование информационных систем
	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления.

	1.4.3.
	Развитие ИТ-отрасли Новосибирской области
	Обеспечено проведение конгрессно-выставочных мероприятий в сфере цифрового развития и связи Новосибирской области.
Обеспечена информационная поддержка предоставления налоговых льгот ИТ-организациям по налогу на имущество и  инвестиционному налоговому вычету, возможности применения пониженной налоговой ставки при применении упрощенной системе налогообложения.
	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления.
Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года

	2.
	Задача 2. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти.

	2.1.
	Региональный проект «Цифровое государственное управление»
(Кудрявцев Максим Георгиевич - куратор)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
	Срок реализации: 2019-2024

	2.1.1.
	Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных и муниципальных услуг и исполнение государственных и муниципальных функций в электронном виде
	Обеспечено выполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Обеспечено сопровождение и развитие информационных систем инфраструктуры электронного правительства.
Обеспечено функционирование официальных интернет-ресурсов Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области.
Обеспечено развитие цифровых сервисов, направленных на оптимизацию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Обеспечено выполнение требований действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации.
	Увеличение доли
массовых социально
значимых услуг,
доступных в электронном
виде, до 95 процентов.
Уровень
удовлетворенности
качеством
предоставления массовых
социально значимых
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде с
использованием Единого
портала государственных
и муниципальных услуг

	2.1.2.
	Внедрение цифровых технологий в сферы государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг
	Гражданам и организациям Новосибирской области обеспечен доступ к предоставлению массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг с учетом достижения целей цифровой трансформации: повышения удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе цифровыми, и снижения издержек бизнеса при взаимодействии с государством
	Увеличение доли
массовых социально
значимых услуг,
доступных в электронном
виде, до 95 процентов.
Уровень
удовлетворенности
качеством
предоставления массовых
социально значимых
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде с
использованием Единого
портала государственных
и муниципальных услуг

	2.1.3.
	Повышение качества взаимодействия граждан и организаций с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления области, государственными и муниципальными учреждениями, осуществляющими публично значимые функции
	Обеспечено использование платформы обратной связи как одного из механизмов общественного контроля в целях отслеживания запросов населения, повышения эффективности работы органов власти, повышения удовлетворенности граждан работой органов власти
	Увеличение доли
массовых социально
значимых услуг,
доступных в электронном
виде, до 95 процентов.
Уровень
удовлетворенности
качеством
предоставления массовых
социально значимых
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде с
использованием Единого
портала государственных
и муниципальных услуг

	2.1.4.
	Обеспечение информирования и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов
	Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе посредством доработки информационных систем, приобретения программно-аппаратных комплексов; информирование граждан о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе проведение конкурсов, выпуск агитационных и информационных материалов, подготовка видеоматериалов, освещение в СМИ и т.д., в целях повышения уровня осведомленности, информационной грамотности, готовности населения и хозяйствующих субъектов Новосибирской области к использованию преимуществ информационного общества.
	Увеличение доли
массовых социально
значимых услуг,
доступных в электронном
виде, до 95 процентов.
Уровень
удовлетворенности
качеством
предоставления массовых
социально значимых
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде с
использованием Единого
портала государственных
и муниципальных услуг

	2.1.5.
	Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях
	Обеспечена внутренняя автоматизация документооборота и делопроизводства областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, а также создано единое пространство электронного документооборота в регионе, в рамках которого реализуется возможность информационного взаимодействия Губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибирской области, органов государственной власти и других участников электронного  взаимодействия, в том числе, органов местного самоуправления Новосибирской области. 
Обеспечено техническое сопровождение системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Новосибирской области (СЭДД). 
Обеспечено выполнение требований действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации
	Увеличение доли
массовых социально
значимых услуг,
доступных в электронном
виде, до 95 процентов.
Уровень
удовлетворенности
качеством
предоставления массовых
социально значимых
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде с
использованием Единого
портала государственных
и муниципальных услуг

	3.Задача «Развитие инфраструктуры связи»

	3.1.
	Региональный проект «Информационная инфраструктура»
(Кудрявцев Максим Георгиевич  - куратор)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
	Срок реализации: 2019-2024

	3.1.1
	Развитие телекоммуникационной инфраструктуры для
Обеспечения устойчивой сотовой связью и возможностью 
широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в населенных пунктах Новосибирской области
	Созданы условия для оказания и обеспечения доступности универсальных услуг связи в соответствии с требованиями Федерального закона «О связи»
	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов
Количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Доля населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек, на территории которых обеспечено оказание услуг подвижной радиотелефонной связи в части услуг связи по передаче данных





4. Финансовое обеспечение государственной
программы Новосибирской области

	Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2024
	2026
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Государственная программа Новосибирской области "Цифровая трансформация Новосибирской области" (всего), 
в том числе:
	3 589 732,5
	2 804 333,3
	2 806 225,9
	2 806 225,9
	2 806 225,9
	2 806 225,9
	2 806 225,9
	20 425 195,3

	Областной бюджет Новосибирской области
	3 587 567,6
	2 802 481,3
	2 803 883,9
	2 803 883,9
	2 803 883,9
	2 803 883,9
	2 803 883,9
	20 409 468,4

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	126 383,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	126 383,2

	в том числе межбюджетные трансферты иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	145 855,1
	114 000,0
	114 000,0
	114 000,0
	114 000,0
	114 000,0
	114 000,0
	829 855,1

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	2 164,9
	1 852,0
	2 342,0
	2 342,0
	2 342,0
	2 342,0
	2 342,0
	15 726,9

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем налоговых расходов Новосибирской области (справочно)
	32 853,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	32 853,0

	Региональный проект "Информационная инфраструктура" (всего), в том числе:
	148 020,0
	115 852,0
	116 342,0
	116 342,0
	116 342,0
	116 342,0
	116 342,0
	845 582,0

	Областной бюджет Новосибирской области
	145 855,1
	114 000,0
	114 000,0
	114 000,0
	114 000,0
	114 000,0
	114 000,0
	829 855,1

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	145 855,1
	114 000,0
	114 000,0
	114 000,0
	114 000,0
	114 000,0
	114 000,0
	829 855,1

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	2 164,9
	1 852,0
	2 342,0
	2 342,0
	2 342,0
	2 342,0
	2 342,0
	15 726,9

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект "Цифровое государственное управление"  (всего), в том числе:
	112 635,4
	59 683,1
	55 483,1
	55 483,1
	55 483,1
	55 483,1
	55 483,1
	449 734,0

	Областной бюджет Новосибирской области
	112 635,4
	59 683,1
	55 483,1
	55 483,1
	55 483,1
	55 483,1
	55 483,1
	449 734,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения Новосибирской области (Цифровой контур здравоохранения НСО)" (всего), в том числе:
	665 076,6
	551 766,2
	551 766,2
	551 766,2
	551 766,2
	551 766,2
	551 766,2
	3 975 673,8

	Областной бюджет Новосибирской области
	665 076,6
	551 766,2
	551 766,2
	551 766,2
	551 766,2
	551 766,2
	551 766,2
	3 975 673,8

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	123 015,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	123 015,9

	в том числе межбюджетные трансферты иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем, развития ИТ-отрасли"  (всего), в том числе:
	2 664 000,5
	2 077 032,0
	2 082 634,6
	2 082 634,6
	2 082 634,6
	2 082 634,6
	2 082 634,6
	15 154 205,5

	Областной бюджет Новосибирской области
	2 664 000,5
	2 077 032,0
	2 082 634,6
	2 082 634,6
	2 082 634,6
	2 082 634,6
	2 082 634,6
	15 154 205,5

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	3 367,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 367,3

	в том числе межбюджетные трансферты иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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