
	П А С П О Р Т

	государственной программы

	«Цифровая трансформация Новосибирской области»

	
	

	1. Основные положения

	
	

	Куратор государственной программы
	Петухов Юрий Федорович

	Ответственный исполнитель государственной программы
	Цукарь Сергей Сергеевич

	
	

	Период реализации государственной программы
	Этап I: 2020 - 2023
Этап II: 2024 - 2030

	Цели государственной программы
	Цель 1 "К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, достигнет 100 процентов."

	
	Цель 2 "К 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в Новосибирской области в электронном виде, до 95 процентов."

	
	[bookmark: _GoBack]Цель 3 "Рост доли домохозяйств Новосибирской области, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов в 2030 году."

	
	Цель 4 "Обеспечено увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в Новосибирской области до 72 процентов к 2030 году."

	Направления (подпрограммы) государственной программы
	Направление (подпрограмма) 1 "Содействие внедрению отечественных цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы Новосибирской области на основе устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры."

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	18 871 425,01 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации
	Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы

	
	



	2. Показатели государственной программы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель государственной программы «К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, достигнет 100 процентов.»

	1.
	«Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
	ГП, ВДЛ
	Возрастание
	Процент
	91,2
	2023
	91,7
	90,7
	92,7
	89,9
	93,4
	96,7
	100
	Указ "
О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" от 21.07.2020 № 474
	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления.

	Цель государственной программы «К 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в Новосибирской области в электронном виде, до 95 процентов.»

	1.
	Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде
	ГП
	Возрастание
	Процент
	95
	2023
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	Указ "О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" от 21.07.2020 № 474
	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов.

	2.
	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
	ГП
	Возрастание
	Балл
	4,14
	2023
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,5
	4,6
	4,7
	 "Протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам " от 29.10.2020 № 11
	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов.

	Цель государственной программы «Рост доли домохозяйств Новосибирской области, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов в 2030 году.»

	1.
	Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	ГП
	Возрастание
	Процент
	91,9
	2023
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	 "Протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам " от 20.10.2020 № 11
	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов.

	2.
	Доля населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек, на территории которых обеспечено оказание услуг подвижной радиотелефонной связи в части услуг связи по передаче данных
	ГП
	Возрастание
	Процент
	82,27
	2023
	92
	96
	97
	100
	100
	100
	100
	
	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов.

	Цель государственной программы «Обеспечено увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в Новосибирской области до 72 процентов к 2030 году.»

	1.
	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий
	ГП
	Возрастание
	Единица
	65
	2023
	65
	65
	68
	68
	70
	70
	72
	Указ "О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" от 21.07.2020 № 474
	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2024 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам/месяцам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	дек.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Цели/показатели государственной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Цель государственной программы «К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, достигнет 100 процентов.»

	1.1.
	«Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
	ГП, ВДЛ
	Процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	91,7

	2.
	Цель государственной программы «К 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в Новосибирской области в электронном виде, до 95 процентов.»

	2.1.
	Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде
	ГП
	Процент
	X
	X
	95
	X
	X
	95
	X
	X
	95
	X
	X
	95

	2.2.
	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
	ГП
	Балл
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4,1
	4,1
	4,2
	4,2
	4,3
	4,4

	3.
	Цель государственной программы «Рост доли домохозяйств Новосибирской области, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов в 2030 году.»

	3.1.
	Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	ГП
	Процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	97

	3.2.
	Доля населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек, на территории которых обеспечено оказание услуг подвижной радиотелефонной связи в части услуг связи по передаче данных
	ГП
	Процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	92

	4.
	Цель государственной программы «Обеспечено увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в Новосибирской области до 72 процентов к 2030 году.»

	4.1.
	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий
	ГП
	Единица
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	50
	50
	60
	65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	4. Структура государственной программы

	
	
	
	
	

	№
п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых
эффектов от реализации задачи
структурного элемента
	Связь
с показателями

	1
	2
	3
	4

	1
	Направление (подпрограмма) "Содействие внедрению отечественных цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы Новосибирской области на основе устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры."

	1.1
	Региональный проект "Информационная инфраструктура (Новосибирская область)"
Петухов Юрий Федорович

	
	Ответственный за реализацию:
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Срок реализации:
2019 - 2024

	1.1.1
	Развитие телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения устойчивой сотовой связью и возможностью  широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в населенных пунктах Новосибирской области
	Обеспечен доступ к современным услугам связи сельских жителей Новосибирской области
	Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Доля населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек, на территории которых обеспечено оказание услуг подвижной радиотелефонной связи в части услуг связи по передаче данных

	1.2
	Региональный проект "Информационная безопасность (Новосибирская область)"
Цукарь Сергей Сергеевич

	
	Ответственный за реализацию:
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Срок реализации:
2019 - 2024

	1.2.1
	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов Новосибирской области
	Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра для информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Новосибирской области.
Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра для информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Новосибирской области.
Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Новосибирская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ.
Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Новосибирской области. Проведено проектирование и обоснование создания регионального центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Новосибирской  области.
Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Новосибирской области и муниципальной собственности Новосибирской области
	«Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

	1.3
	Региональный проект "Цифровые технологии (Новосибирская область)"
Цукарь Сергей Сергеевич

	
	Ответственный за реализацию:
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Срок реализации:
2018 - 2024

	1.3.1
	Применение перспективных "сквозных" цифровых технологий в области цифровой экономики
	Проведена информационная кампания о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Новосибирской области.
Оказано содействие в информационном сопровождении компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Новосибирской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта
	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий

	1.4
	Региональный проект "Цифровое государственное управление (Новосибирская область)"
Петухов Юрий Федорович

	
	Ответственный за реализацию:
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Срок реализации:
2018 - 2024

	1.4.1
	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ 
	Обеспечены информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.
	Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде
Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

	1.4.2
	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
	Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных и муниципальных услуг и исполнение государственных и муниципальных функций в электронном виде.
Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде.
Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи.
	Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде
Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

	1.4.3
	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти
	Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг.
Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях.
Обеспечена автоматизация контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора).
	Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде
Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

	1.5
	Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Новосибирская область)"
Петухов Юрий Федорович

	
	Ответственный за реализацию:
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Срок реализации:
2019 - 2024

	1.5.1
	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения,  - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности 
	Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Новосибирской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).
Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Новосибирской области.
100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
	«Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

	1.5.2
	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.
	100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.
В Новосибирской области функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Новосибирской области второго и третьего уровней.
Реализована система электронных рецептов.
Реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.
	«Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

	1.6
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем, развития ИТ-отрасли"

	
	Ответственный за реализацию:
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	-

	1.6.1
	Поддержание работоспособности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Новосибирской области
	Обеспечено функционирование территориальной информационной системы Новосибирской области и инфраструктуры информационного общества
	«Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

	1.6.2
	Создание, развитие и обеспечение функционирования информационных систем
	Обеспечено функционирование и развитие информационных систем
	«Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

	1.6.3
	Развитие ИТ-отрасли Новосибирской области
	Обеспечено проведение конгрессно-выставочных мероприятий в сфере цифрового развития и связи Новосибирской области.
Обеспечена информационная поддержка предоставления налоговых льгот ИТ-организациям.
	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий

	
	
	
	
	



	5. Финансовое обеспечение государственной программы
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Государственная программа "Цифровая трансформация Новосибирской области" (всего), в том числе:
	3 648 010,61
	2 842 376,50
	2 846 817,90
	2 293 973,20
	2 353 715,40
	2 415 005,80
	2 477 884,50
	18 877 783,91

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	3 645 845,71
	2 840 524,50
	2 844 475,90
	2 293 973,20
	2 353 715,40
	2 415 005,80
	2 477 884,50
	18 871 425,01

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	108 125,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	108 125,70

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	145 855,10
	114 000,00
	114 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	373 855,10

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	148 020,00
	115 852,00
	116 342,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	380 214,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объемы налоговых расходов
	32 853,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32 853,00

	Региональный проект "Информационная инфраструктура (Новосибирская область)" (всего), в том числе:
	148 020,00
	115 852,00
	116 342,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	380 214,00

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	145 855,10
	114 000,00
	114 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	373 855,10

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	145 855,10
	114 000,00
	114 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	373 855,10

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	148 020,00
	115 852,00
	116 342,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	380 214,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект "Информационная безопасность (Новосибирская область)" (всего), в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект "Цифровые технологии (Новосибирская область)" (всего), в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект "Цифровое государственное управление (Новосибирская область)" (всего), в том числе:
	79 790,40
	26 838,10
	22 638,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129 266,60

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	79 790,40
	26 838,10
	22 638,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129 266,60

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Новосибирская область)" (всего), в том числе:
	692 404,87
	551 766,20
	551 766,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 795 937,27

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	692 404,87
	551 766,20
	551 766,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 795 937,27

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	104 758,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104 758,40

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем, развития ИТ-отрасли" (всего), в том числе:
	2 727 795,34
	2 147 920,20
	2 156 071,60
	2 293 973,20
	2 353 715,40
	2 415 005,80
	2 477 884,50
	16 572 366,04

	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	2 727 795,34
	2 147 920,20
	2 156 071,60
	2 293 973,20
	2 353 715,40
	2 415 005,80
	2 477 884,50
	16 572 366,04

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	3 367,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 367,30

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный резерв
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации/ местного бюджета

	
	
	

	Наименование структурного элемента
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем, развития ИТ-отрасли"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект "Информационная безопасность (Новосибирская область)"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект "Информационная инфраструктура (Новосибирская область)"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Новосибирская область)"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект "Цифровые технологии (Новосибирская область)"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

	
	
	
	

	Наименование муниципального образования
	Базовое значение
	Значения показателей по годам

	
	значение
	год
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	



