| П А С П О Р Т |  |
| --- | --- |
| государственной программы |  |
| «Цифровая трансформация Новосибирской области» |  |
| 1. Основные положения |  |
| Куратор государственной программы | Петухов Юрий Федорович |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Цукарь Сергей Сергеевич |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2020 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 |
| Цели государственной программы | Цель 1 "К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, достигнет 100 процентов." |
|  | Цель 2 "К 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в Новосибирской области в электронном виде, до 95 процентов." |
|  | Цель 3 "Рост доли домохозяйств Новосибирской области, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов в 2030 году." |
|  | Цель 4 "Обеспечено увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в Новосибирской области до 72 процентов к 2030 году." |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Содействие внедрению отечественных цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы Новосибирской области на основе устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры." |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 18 871 425,01 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, достигнет 100 процентов.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления | ГП, ВДЛ | Возрастание | Процент | 91,2 | 2023 | 91,7 | 90,7 | 92,7 | 89,9 | 93,4 | 96,7 | 100 | Указ " О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" от 21.07.2020 № 474 | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. |
| Цель государственной программы «К 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в Новосибирской области в электронном виде, до 95 процентов.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде | ГП | Возрастание | Процент | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Указ "О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" от 21.07.2020 № 474 | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов. |
| 2. | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | ГП | Возрастание | Балл | 4,14 | 2023 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | "Протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам " от 29.10.2020 № 11 | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов. |
| Цель государственной программы «Рост доли домохозяйств Новосибирской области, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов в 2030 году.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ГП | Возрастание | Процент | 91,9 | 2023 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | "Протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам " от 20.10.2020 № 11 | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов. |
| 2. | Доля населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек, на территории которых обеспечено оказание услуг подвижной радиотелефонной связи в части услуг связи по передаче данных | ГП | Возрастание | Процент | 82,27 | 2023 | 92 | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов. |
| Цель государственной программы «Обеспечено увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в Новосибирской области до 72 процентов к 2030 году.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий | ГП | Возрастание | Единица | 65 | 2023 | 65 | 65 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | Указ "О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" от 21.07.2020 № 474 | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года. |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, достигнет 100 процентов.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления | ГП, ВДЛ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 91,7 |
| 2. | Цель государственной программы «К 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в Новосибирской области в электронном виде, до 95 процентов.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде | ГП | Процент | X | X | 95 | X | X | 95 | X | X | 95 | X | X | 95 |
| 2.2. | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | ГП | Балл | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
| 3. | Цель государственной программы «Рост доли домохозяйств Новосибирской области, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов в 2030 году.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 97 |
| 3.2. | Доля населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек, на территории которых обеспечено оказание услуг подвижной радиотелефонной связи в части услуг связи по передаче данных | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 92 |
| 4. | Цель государственной программы «Обеспечено увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в Новосибирской области до 72 процентов к 2030 году.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий | ГП | Единица | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 65 |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Содействие внедрению отечественных цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы Новосибирской области на основе устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры." |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект "Информационная инфраструктура (Новосибирская область)" Петухов Юрий Федорович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 1.1.1 | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения устойчивой сотовой связью и возможностью широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в населенных пунктах Новосибирской области | Обеспечен доступ к современным услугам связи сельских жителей Новосибирской области |  | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Доля населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек, на территории которых обеспечено оказание услуг подвижной радиотелефонной связи в части услуг связи по передаче данных |
| 1.2 | Региональный проект "Информационная безопасность (Новосибирская область)" Цукарь Сергей Сергеевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 1.2.1 | Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов Новосибирской области | Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра для информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Новосибирской области. Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра для информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Новосибирской области. Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Новосибирская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ. Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Новосибирской области. Проведено проектирование и обоснование создания регионального центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Новосибирской области. Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Новосибирской области и муниципальной собственности Новосибирской области |  | «Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| 1.3 | Региональный проект "Цифровые технологии (Новосибирская область)" Цукарь Сергей Сергеевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2018 - 2024 |  |
| 1.3.1 | Применение перспективных "сквозных" цифровых технологий в области цифровой экономики | Проведена информационная кампания о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Новосибирской области. Оказано содействие в информационном сопровождении компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Новосибирской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта |  | Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий |
| 1.4 | Региональный проект "Цифровое государственное управление (Новосибирская область)" Петухов Юрий Федорович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2018 - 2024 |  |
| 1.4.1 | Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ | Обеспечены информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов. |  | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг |
| 1.4.2 | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных и муниципальных услуг и исполнение государственных и муниципальных функций в электронном виде. Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде. Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи. |  | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг |
| 1.4.3 | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти | Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг. Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях. Обеспечена автоматизация контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора). |  | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг |
| 1.5 | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Новосибирская область)" Петухов Юрий Федорович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 1.5.1 | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности | Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Новосибирской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Новосибирской области. 100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. |  | «Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| 1.5.2 | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов. | 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. В Новосибирской области функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Новосибирской области второго и третьего уровней. Реализована система электронных рецептов. Реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. |  | «Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| 1.6 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем, развития ИТ-отрасли" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 1.6.1 | Поддержание работоспособности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Новосибирской области | Обеспечено функционирование территориальной информационной системы Новосибирской области и инфраструктуры информационного общества |  | «Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| 1.6.2 | Создание, развитие и обеспечение функционирования информационных систем | Обеспечено функционирование и развитие информационных систем |  | «Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Новосибирской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| 1.6.3 | Развитие ИТ-отрасли Новосибирской области | Обеспечено проведение конгрессно-выставочных мероприятий в сфере цифрового развития и связи Новосибирской области. Обеспечена информационная поддержка предоставления налоговых льгот ИТ-организациям. |  | Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Цифровая трансформация Новосибирской области" (всего), в том числе: | 3 648 010,61 | 2 842 376,50 | 2 846 817,90 | 2 293 973,20 | 2 353 715,40 | 2 415 005,80 | 2 477 884,50 | 18 877 783,91 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 3 645 845,71 | 2 840 524,50 | 2 844 475,90 | 2 293 973,20 | 2 353 715,40 | 2 415 005,80 | 2 477 884,50 | 18 871 425,01 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 108 125,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 125,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 145 855,10 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 855,10 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 148 020,00 | 115 852,00 | 116 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 214,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 32 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 853,00 |
| Региональный проект "Информационная инфраструктура (Новосибирская область)" (всего), в том числе: | 148 020,00 | 115 852,00 | 116 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 214,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 145 855,10 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 855,10 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 145 855,10 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 855,10 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 148 020,00 | 115 852,00 | 116 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 214,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Информационная безопасность (Новосибирская область)" (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Цифровые технологии (Новосибирская область)" (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Цифровое государственное управление (Новосибирская область)" (всего), в том числе: | 79 790,40 | 26 838,10 | 22 638,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 266,60 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 79 790,40 | 26 838,10 | 22 638,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 266,60 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Новосибирская область)" (всего), в том числе: | 692 404,87 | 551 766,20 | 551 766,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 937,27 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 692 404,87 | 551 766,20 | 551 766,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 937,27 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 104 758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 758,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем, развития ИТ-отрасли" (всего), в том числе: | 2 727 795,34 | 2 147 920,20 | 2 156 071,60 | 2 293 973,20 | 2 353 715,40 | 2 415 005,80 | 2 477 884,50 | 16 572 366,04 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 727 795,34 | 2 147 920,20 | 2 156 071,60 | 2 293 973,20 | 2 353 715,40 | 2 415 005,80 | 2 477 884,50 | 16 572 366,04 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 3 367,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации/ местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем, развития ИТ-отрасли" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Информационная безопасность (Новосибирская область)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Информационная инфраструктура (Новосибирская область)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Новосибирская область)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Цифровые технологии (Новосибирская область)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |
|  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |