ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Министерства цифрового развития

и связи Новосибирской области

от 10.03.2023 № 69/1-Д (в ред. приказа от 24.05.2023 № 159-Д, от 11.07.2023 № 213-Д, от 28.07.2023 № 237-Д)

План реализации мероприятий
государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области»

на очередной 2023 год

(на основании государственной программы

в редакции постановления Правительства Новосибирской области

от 11.07.2023 № 297-п)

Таблица № 1

Целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области 
«Цифровая трансформация Новосибирской области» 
на очередной 2023 год

(в ред. приказа от 14.09.2023 № 306-Д)

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора на очередной финансовый 2023 год, в том числе |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 12 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы – создание условий для масштабного применения цифровых технологий в социально-экономической деятельности, осуществляемой на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений | Процент | 0,250 | - | 68,4 |  |
| Задача 1 государственной программы. Создание и развитие устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных на территории Новосибирской области | 8. Доля населенных пунктов Новосибирской области с численностью населения от 500 человек, обеспеченных услугами сотовой связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет» | Процент | 0,025 | - | 100 | РП |
|  | 8.1. Доля населенных пунктов Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек, обеспеченных услугами сотовой связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет» | Процент | 0,030 | - | 71,68 | РП |
|  | 9. Доля домохозяйств в населенных пунктах Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек, имеющих возможность пользоваться услугами проводного широкополосного доступа к сети Интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи, не менее | Процент | 0,030 | - | 7,45 | РП |
|  | 10. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | Процент | - | - | 100 | РП |
|  | 11. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi | Процент | - | - | 82,0 | РП |
|  | 11.1. Количество комплектов российского серверного оборудования и модулей российских систем хранения данных, приобретенных в ЦОД НСО, не менее | ед. | 0,094 | - | 90 |  |
|  | 11.2. Уровень обновления компьютерного парка и оргтехники областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, не менее | Процент | 0,048 | - | 20 |  |
| Задача 2 государственной программы. Цифровизация сфер государственного управления и оказания государственных услуг на территории Новосибирской области | 14. Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в субъекте Российской Федерации1 | Процент | 0,022 | - | 25 | ЦЗ1 |
|  | 15. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | Процент | 0,025 | 95 | 95 | РП |
|  | 16. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | Балл | 0,025 | 4,0 | 4,0 | РП |
|  | 17. Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством | Условная единица | 0,025 | - | 3 | РП |
|  | 18. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | Процент | 0,025 | 50 | 50 | РП |
|  | 19. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Процент | 0,110 | - | 77 |  |
|  | П1. Доля областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области - государственных заказчиков государственных программ Новосибирской области, использующих государственную информационную систему Новосибирской области «Программно-целевое управление в Новосибирской области» от общего числа областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области - государственных заказчиков государственных программ Новосибирской области | Процент | 0,009 | 100 | 100 |  |
| Задача 3 государственной программы. Содействие внедрению цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы Новосибирской области | 26. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | Тысяча человек | 0,041 | - | 648,39 | РП |
|  | 27. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения | Процент | 0,041 | - | 100 | РП |
|  | 28. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Процент | 0,041 | - | 100 | РП |
|  | 30. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных услуг | Процент | 0,041 | - | 56 | РП |
|  | 31. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период | Процент | 0,041 | - | 71 | РП |
|  | 32. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период | Процент | 0,041 | - | 80 | РП |
|  | 35.1. Количество настольных приложений в составе региональной геоинформационной системы Новосибирской области, находящихся на технико-консультационной поддержке и техническом сопровождении | ед. | 0,018 |  | 6 |  |
| Задача 4 государственной программы. Создание условий для развития отечественных цифровых технологий на территории Новосибирской области | 60. Количество конгрессно-выставочных мероприятий, нацеленных на развитие IT-отрасли Новосибирской области, ежегодно | ед. | 0,008 | 1 | 3 |  |
| Задача 5 государственной программы. Создание условий для подготовки кадров для цифровой трансформации на территории Новосибирской области | 61. Число занятых в ИКТ-секторе цифровой индустрии Новосибирской области | Тысяча человек | 0,010 | - | 31,5 | Индикатор восстановлен с 2023 года |

1 - наименование показателя приведено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 г. № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915» в соответствии с требованиями федеральных органов исполнительной власти в части соблюдения соответствия в наименовании.

Применяемые сокращения:

РП - региональный проект;

ЦЗ1 - индикатор характеризует достижение показателя «цифровая зрелость» органов государственной власти Новосибирской области органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений;

ЦОД НСО – единый центр обработки данных Правительства Новосибирской области, включающий в себя основной и резервный центры обработки данных Правительства Новосибирской области.

_________

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) 
плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области 
«Цифровая трансформация Новосибирской области» на очередной 2023 год

(в ред. приказа от 11.07.2023 № 213-Д)

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа «Цифровая трансформация Новосибирской области» |  |  |  |  |
| Цель государственной программы - создание условий для масштабного применения цифровых технологий в социально-экономической деятельности, осуществляемой на территории Новосибирской области |  |  |  |  |
| 1. «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений | годовая | ежегодно | 1) плановое значение определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 №542; 2) фактическое значение (YЦЗО) определяется по формуле: где: ИЦЗО1, ИЦЗО2, ИЦЗО3, ИЦЗО4 - индекс, характеризующий показатель органов и организаций одной из следующих отраслей экономики и социальной сферы: здравоохранение; образование; городское хозяйство и строительство; общественный транспорт; ИГО - индекс, характеризующий показатель государственного управления органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций субъектов Российской Федерации; 5 - количество индексов, характеризующих показатель органов и организаций 4 отраслей экономики и социальной сферы (здравоохранение, образование, городское хозяйство и строительство, общественный транспорт), а также государственного управления, участвующих в расчете. 6. Индекс, характеризующий отношение значения показателя органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций одной из отраслей экономики и социальной сферы (здравоохранение, образование, городское хозяйство и строительство, общественный транспорт) либо государственного управления к целевому значению в 2030 году (ИЦЗОi или ИГО), определяется по формуле: где: ИЦЗОi - индекс, используемый в целях расчета показателя органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, одной из отраслей экономики и социальной сферы (здравоохранение, образование, городское хозяйство и строительство, общественный транспорт); ИГО - индекс, используемый в целях расчета показателя государственного управления органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций; Уij - фактическое значение j-го индикатора показателя i-й отрасли экономики и социальной сферы либо государственного управления за отчетный период (j принимает значение от 1 до n); Zij - целевое значение в 2030 году j-го индикатора показателя i-й отрасли экономики и социальной сферы либо государственного управления (j принимает значение от 1 до n); n - количество индикаторов, входящих в оценку показателя i-й отрасли экономики и социальной сферы либо государственного управления. Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основных мероприятий 1.1.2., 1.2.1., 1.3.1., 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы. | Минцифра НСО |
| Задача 1 государственной программы. Создание и развитие устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных на территории Новосибирской области |  |  |  |  |
| 8. Доля населенных пунктов Новосибирской области с численностью населения от 500 человек, обеспеченных услугами сотовой связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет» | годовая | нарастающим итогом | 1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регионального проекта «Информационная инфраструктура (Новосибирская область)» № D2-50 (далее – регпроект «ИИ»); 2) фактическое значение определяется по формуле: N=НП1 / НП2 х 100 %, где НП1 – число населенных пунктов Новосибирской области с численностью населения от 500 человек, обеспеченных услугами сотовой связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет» (с учетом населенных пунктов, обеспеченных услугами сотовой связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет» в отчетном периоде); НП2 – общее число населенных пунктов Новосибирской области с численностью населения от 500 человек; Методика расчета показателей приведена в соответствии с паспортом регионального проекта «Информационная инфраструктура (Новосибирская область)» № D2-50 Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.1.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Минцифра НСО |
| 8.1. Доля населенных Пунктов Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек, обеспеченных услугами сотовой связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет» | годовая | нарастающим итогом | 1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регионального проекта «Информационная инфраструктура (Новосибирская область)» № D2-50; 2) фактическое значение определяется по формуле: N=НП1 / НП2 х 100 %, где НП1 – число населенных пунктов Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек, обеспеченных услугами сотовой связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет» (с учетом населенных пунктов, обеспеченных услугами сотовой связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет» в отчетном периоде); НП2 – общее число населенных пунктов Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек. Методика расчета показателей приведена в соответствии с паспортом регионального проекта «Информационная инфраструктура (Новосибирская область)» № D2-50. Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.1.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Минцифра НСО |
| 9. Доля домохозяйств в населенных пунктах Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек, имеющих возможность пользоваться услугами проводного широкополосного доступа к сети Интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи, не менее | годовая | нарастающим итогом | 1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регионального проекта «Информационная инфраструктура (Новосибирская область)» № D2-50, как отношение количества домохозяйств в населенных пунктах Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек, на территории которых запланировано проведение мероприятий по обеспечению населения фиксированным широкополосным доступом к сети Интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи в рамках государственной программы: - в населенных пунктах, вошедших в состав федерального проекта по устранению цифрового неравенства, реализуемого единым оператором универсальных услуг связи; - в населенных пунктах, вошедших в состав федерального проекта по подключению к сети Интернет социально-значимых объектов; - в населенных пунктах, не участвующих в федеральных проектах по устранению цифрового неравенства и подключению к сети Интернет социально значимых объектов, но при этом в которых отсутствуют волоконно-оптические распределительные сети – к общему числу домохозяйств в населенных пунктах Новосибирской области с численностью жителей от 100 до 500 человек, умноженное на 100%; 2) фактическое значение определяется как отношение количества домохозяйств в населенных пунктах Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек, которым обеспечено доведение распределительных волоконно-оптический линий связи в ходе реализации мероприятий в рамках государственной программы (с учетом населенных пунктов, которым обеспечено доведение распределительных волоконно-оптический линий связи в отчетном периоде): - в населенных пунктах, вошедших в состав федерального проекта по устранению цифрового неравенства, реализуемого единым оператором универсальных услуг связи; - в населенных пунктах, вошедших в состав федерального проекта по подключению к сети Интернет социально-значимых объектов; - в населенных пунктах, не участвующих в федеральных проектах по устранению цифрового неравенства и подключению к сети Интернет социально значимых объектов, но при этом в которых отсутствуют волоконно-оптические распределительные сети – к общему числу домохозяйств в населенных пунктах Новосибирской области с численностью жителей от 100 до 500 человек, умноженное на 100%. Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.1.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Минцифра НСО |
| 10. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | годовая | ежегодно | 1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регпроекта «ИИ»; 2) фактическое значение определяется по формуле: СЗО=(ФАПi+ООi+ОГВi)/(ФАПx+ООx+ОГВx)*100 где: СЗО - доля социально значимых объектов Новосибирской области, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, процент; ФАПi - количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Новосибирской области, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО, единица; OOi - количество государственных (муниципальных) образовательных организаций Новосибирской области, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО, единица; OГВi - количество органов государственной власти и местного самоуправления Новосибирской области, пожарных частей и пожарных постов Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальных избирательных комиссий, расположенных на территории Новосибирской области, и избирательных комиссий Новосибирской области, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО, единица; ФАПх - общее количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в Новосибирской области, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО, единица; ООх - общее количество государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования в Новосибирской области, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО, единица; ОГВх - общее количество органов государственной власти и местного самоуправления Новосибирской области, пожарные части и пожарные посты Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России, участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения (органы) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальные избирательные комиссии, расположенные на территории Новосибирской области, и избирательные комиссии Новосибирской области, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО, единица. Методика расчета показателей приведена в соответствии с паспортом регионального проекта «Информационная инфраструктура (Новосибирская область)» № D2-50 Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.1.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Минцифра НСО |
| 11. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi | квартальная | нарастающим итогом | 1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регпроекта «ИИ»; 2) фактическое значение определяется по формуле: ООвн= ООвнi / ООвнx*100 где: ООвн - доля государственных и муниципальных образовательных организаций Новосибирской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной «Интернет» по технологии WiFi, процент; ООвнi - количество государственных и муниципальных образовательных организаций Новосибирской области, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной «Интернет» по технологии WiFi на конец отчетного периода, в соответствии со Стандартом, единица; ООвнx - общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций Новосибирской области на конец отчетного периода, единица. Методика расчета показателей приведена в соответствии с паспортом регионального проекта «Информационная инфраструктура (Новосибирская область)» № D2-50 Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.1.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Минцифра НСО |
| 11.1. Количество комплектов российского серверного оборудования и систем хранения данных, приобретенного в ЦОД НСО, не менее | годовая | нарастающим итогом | 1) плановое значение определяется как количество комплектов российского серверного оборудования и систем хранения данных, планируемого к приобретению для центра обработки данных Новосибирской области (с учетом приобретенного оборудования в отчетном периоде); 2) фактическое значение определяется как количество комплектов российского серверного оборудования и систем хранения данных, приобретенного для центра обработки данных Новосибирской области в соответствующем году (с учетом приобретенного оборудования в отчетном периоде); Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.1.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦИТ НСО» |
| 11.2. Уровень обновления компьютерного парка и оргтехники областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, не менее | годовая | ежегодно | 1) плановое значение определяется исходя из анализа ежегодной потребности ОИОГВ НСО в замене персональных компьютеров и оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств, сканеров, копировальных аппаратов) с учетом данных подсистемы «Мониторинг состава аппаратно-технического комплекса и программного обеспечения» регионального сегмента государственной автоматизированной системы «Управление» (далее – РС ГАСУ), в соответствии с заявками ОИОГВ НСО и с учетом возможностей областного бюджета Новосибирской области; 2) фактическое значение определяется как отношение количества приобретенных для нужд ОИОГВ НСО (находящихся на обслуживании в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области, перечень которых ежегодно утверждается приказом министерства) персональных компьютеров и оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств, сканеров, копировальных аппаратов) в рамках реализации госпрограммы в отчетном году, к среднегодовому (от количества на начало и конец года) количеству персональных компьютеров и оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств, сканеров, копировальных аппаратов) в ОИОГВ НСО (находящихся на обслуживании в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области, перечень которых ежегодно утверждается приказом министерства) с учетом данных подсистемы «Мониторинг состава аппаратно-технического комплекса и программного обеспечения» РС ГАСУ, умноженное на 100%. Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.1.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | ГБУ НСО «ЦИТ НСО», Минцифра НСО, ФЗ - ОИОГВ НСО |
| Задача 2 государственной программы. Цифровизация сфер государственного управления и оказания государственных услуг на территории Новосибирской области |  |  |  |  |
| 14. Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в субъекте Российской Федерации | годовая | ежегодно | 1) плановое значение определяется в соответствии со Стратегией в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Новосибирской области, утвержденной Губернатором Новосибирской области А.А. Травниковым 16 августа 2021 года; 2) фактическое значение определяется по формуле: где: Dэд =. Dэд – доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации, %; Кроив – общее количество органов исполнительной власти Новосибирской области (далее также – РОИВ), ед.; Кроив_мэдо – количество РОИВ из числа учтенных в Кроив, имеющих СЭДД и подключенных к системе МЭДО 2.7.1, ед.; Крег_уч𝑖 – общее количество государственных учреждений в собственности Новосибирской области (бюджетных, автономных, казенных), подведомственных i-ому РОИВ, суммирование ведется по каждому РОИВ, ед.; Крег_уч_мэдо𝑖 – количество учреждений из числа учтенных в Крег_уч𝑖, имеющих СЭДД и подключенных к системе МЭДО 2.7.1, ед; Комсу – общее количество органов местного самоуправления в Новосибирской области (далее также – ОМСУ), ед.; Комсу_мэдо – количество ОМСУ из числа учтенных в Комсу, имеющих СЭДД и подключенных к системе МЭДО 2.7.1, ед.; Кмун_уч𝑗 – общее количество муниципальных учреждений в Новосибирской области (бюджетных, автономных, казенных), подведомственных j-ому ОМСУ, суммирование ведется по каждому ОМСУ, ед. (); Кмун_уч_мэдо𝑗 – количество учреждений из числа учтенных в Кмун_уч𝑗, имеющих СЭД и подключенных к системе МЭДО 2.7.1, ед.. МЭДО – система межведомственного электронного документооборота (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.09.2009 № 754 (ред. от 16.03.2019) «Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного документооборота»). При расчете показателя учитывается подключение к системе МЭДО формата 2.7.1 (в соответствии с Приказом Минцифры России, ФСО от 04.12.2020 № 667/233 «Об утверждении Требований к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций»)5. РОИВ, ОМСУ, учреждение считается подключенным к МЭДО в том числе в случаях отсутствия собственного узла МЭДО, если возможность передачи электронных документов посредством системы МЭДО реализована через подключение к узлу МЭДО иного (вышестоящего) органа власти, ОМСУ (оператора информационного взаимодействия). Формула расчета показателя приведена в соответствии с проектом методических указаний Минцифры России (направленным письмом от 05.07.2021 №НЯ-П13-070-26993) для расчета отраслевых индексов, характеризующих цифровую зрелось отраслей экономики и социальной сферы. Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.2.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Минцифра НСО |
| 15. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | квартальная | ежегодно | 1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регионального проекта «Цифровое государственное управление (Новосибирская область)» № D6-50 (далее – регпроект «ЦГУ»); 2) фактическое значение определяется по формуле: Д_эл_рег = (К_эл_рег / К_рег_МСЗУ) х 100%, где: Д_эл_рег - доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, в Новосибирской области, процент; К_эл_рег - количество региональных услуг из Перечня в субъекте Российской Федерации, отвечающих критериям доступности в электронном виде, единица; К_рег_МСЗУ - общее количество региональных услуг из Перечня, предоставляемых в субъекте Российской Федерации, единица. ПЦ - показатель цифровизации услуги (1 - полная цифровизация), ПЦ = МСЗУэл / МСЗУобщ МСЗУэл - общее количество органов, оказывающих массовую социально значимую услугу в Новосибирской области; МСЗУобщ - общее количество органов, оказывающих массовую социально значимую услугу в Новосибирской области. В расчете Дэл_региональная услуга учитывается при показателе ПЦ не менее 0,95 в 2023 году. Методика расчета показателя приведена в соответствии с паспортом регпроекта «ЦГУ» (утв. в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»). Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.2.1., 1.2.3. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Минцифра НСО |
| 16. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | квартальная | ежегодно | 1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регпроекта «ЦГУ»; 2) фактическое значение определяется по формуле: Оц = (Σ i=1К_ЕПГУ Оц_i) / К_ЕПГУ, где: Оц - уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в Новосибирской области, балл; Оц_i - средняя оценка качества предоставления i-й услуги с использованием ЕПГУ за период с начала отчетного года по отчетный квартал (если услуга реализована на ЕПГУ в течении отчетного года - то с момента такой реализации), балл; К_ЕПГУ - количество региональных массовых социально значимых услуг из регионального Перечня, предоставляемых в Новосибирской области и доступных в электронном виде на ЕПГУ, по состоянию на начало отчетного месяца, единица. Методика расчета показателя приведена в соответствии с паспортом регпроекта «ЦГУ» (утв. в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»). Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.2.1., 1.2.3. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Минцифра НСО |
| 17. Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством | квартальная | ежегодно | 1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регпроекта «ЦГУ»; 2) фактическое значение определяется по формуле: К_ВС_он = К_ВС_вит, где: К_ВС_он - количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, единица; К_ВС_вит - количество видов сведений, опубликованных органами государственной власти Новосибирской области на ведомственных витринах данных и доступных для пользователей данных посредством СМЭВ по состоянию на конец отчетного периода, единица. Методика расчета показателя приведена в соответствии с паспортом регпроекта «ЦГУ» (утв. в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»). Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.2.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Минцифра НСО |
| 18. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | квартальная | ежегодно | 1) плановое значение определяется в соответствии с паспортом регпроекта «ЦГУ»; 2) фактическое значение определяется по формуле: Д_польз = (К_пз / К_пв), где: Д_польз – доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, %; К_пв – общее количество граждан в Новосибирской области, зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих ключ простой электронной подписи, выданный при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ № 33, по состоянию на конец отчетного месяца, чел. (данные отчёта «Еженедельный рейтинг регионов ЕСИА» Федерального ситуационного центра электронного правительства); К_пз – количество граждан, использовавших сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде хотя бы один раз в течение отчетного года (из числа граждан, входящих в расчет компоненты К_пв) в Новосибирской области, чел.; Методика расчета показателя приведена в соответствии с паспортом регпроекта «ЦГУ» (утв. в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»). Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.2.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Минцифра НСО |
| 19. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | годовая | ежегодно | 1) плановое значение определяется в соответствии с Приложением № 8 Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п; 2) фактическое значение определяется по данным Федеральной службы государственной статистики, размещаемым в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятий 1.1.2., 1.2.1. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Федеральная служба государственной статистики |
| П1. Доля областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области - государственных заказчиков государственных программ Новосибирской области, использующих государственную информационную систему Новосибирской области «Программно-целевое управление в Новосибирской области» от общего числа областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области - государственных заказчиков государственных программ Новосибирской области | квартальная | за отчетный период | 1) плановое значение определяется как использование государственной информационной системы Новосибирской области «Программно-целевое управление в Новосибирской области» всеми (100%) областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области – государственными заказчиками государственных программ Новосибирской области; 2) фактическое значение определяется как отношение количества областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области - государственных заказчиков государственных программ Новосибирской области, использующих государственную информационную систему Новосибирской области «Программно-целевое управление в Новосибирской области» к общему количеству областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области – государственных заказчиков государственных программ Новосибирской области, умноженное на 100; Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации мероприятия 1.2.2.1 таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Минцифра НСО |
| Задача 3 государственной программы. Содействие внедрению цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы Новосибирской области |  |  |  |  |
| 26. Число граждан в Новосибирской области, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | годовая | ежегодно | 1) плановое значение определяется в соответствии с федеральным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 2) фактическое значение определяется по формуле: Dобщ = (Dп + Dраспр) / 1 000 где: Dобщ – число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, млн. чел.; Dп – число граждан Новосибирской области, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, тыс. чел.; Dраспр – число распределенных граждан на i-ый субъект Российской Федерации, не отнесенных ни к одному субъекту, воспользовавшихся (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, тыс. чел. Dраспр = Снеопр * Dп / (Собщее – Снеопр) где: Снеопр – количество граждан Российской Федерации, не отнесенных ни к одному субъекту Российской Федерации, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, тыс. чел.; Собщее – количество граждан Российской Федерации (в том числе не отнесенных ни к одному субъекту Российской Федерации), воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, тыс. чел.; Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Минцифра НСО, ФЗ - Минздрав НСО |
| 27. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Новосибирской области, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения | годовая | ежегодно | 1) плановое значение определяется в соответствии с федеральным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 2) Индикатор рассчитывается, как соотношение количества территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения и передающих информацию в подсистемы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ): «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, сведения о которых содержатся в подсистеме ЕГИСЗ «федеральный реестр медицинских организаций», в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ в процентах, по следующей формуле: Ds=Dфэр*50%+Dиэмк*50%, где: Ds – доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ в % по Новосибирской области; Dфэр – отношение количества территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, передающих информацию в подсистему ЕГИСЗ «Федеральная электронная регистратура» к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь, осуществляющих оформление медицинской документации; Dфэр =Cфакт-фэр/ Cплан-фэр где: Cфакт-фэр – количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, передающих информацию в подсистему ЕГИСЗ «Федеральная электронная регистратура»; Cплан-фэр - общее количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь и осуществляющих оформление медицинской документации, сведения о которых содержатся в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр медицинских организаций» в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ в части подсистемы ЕГИСЗ «Федеральная электронная регистратура»; Dиэмк – отношение количества территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, передающих информацию в подсистему ЕГИСЗ «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь, осуществляющих оформление медицинской документации; Dиэмк = Cфакт-иэмк / Cплан-иэмк где: Cфакт-иэмк – количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, передающих информацию в подсистему ЕГИСЗ «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта»; Cплан-иэмк - общее количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь и осуществляющих оформление медицинской документации, сведения о которых содержатся в подсистеме ЕГИСЗ: «Федеральный реестр медицинских организаций» в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ в части подсистемы ЕГИСЗ «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта». 3. Источником информации для расчета Показателя являются данные подсистем ЕГИСЗ: «Федеральный реестр медицинских организаций», «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта». Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Минцифра НСО, ФЗ - Минздрав НСО |
| 28. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | годовая | ежегодно | 1) плановое значение определяется в соответствии с федеральным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 2) фактическое значение определяется по формуле: Ds = (Dуп +Dсмп +Dлло +Dапт)*12,5%+(Dиэмк+Dцами +Dлис)*10%+ (Dбер+Dонко+Dдисп+Dбск+Dтмк)*4%, где: Dуп - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Новосибирской области, передающих информацию в подсистему «управление потоками пациентов» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области от общего количества территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара; Dсмп - доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Новосибирской области, передающих информацию в подсистему «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области от общего количества территориально-выделенных структурных подразделений Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), а также в неотложной форме; Dлло - доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, подключенных и передающих информацию в подсистему «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области от общего количества территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, осуществляющих назначение лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании первичной медико-санитарной помощи; Dапт - доля аптечных пунктов аптечных организаций Новосибирской области, осуществляющих выдачу гражданам, имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании первичной медико-санитарной помощи лекарственных препаратов (далее - льготных лекарственных препаратов), на основе выписанных рецептов в форме электронных документов, передающих информацию в подсистему «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области, к общему числу таких аптечных пунктов, функционирующих на территории Новосибирской области; Dиэмк – доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, передающих информацию в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области, к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь; Dцами – доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, передающих информацию в подсистему «Центральный архив медицинских изображений» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь в части инструментальной диагностики, за исключением фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, а также территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих скорую и паллиативную медицинскую помощь; Dлис – доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, передающих информацию в подсистему «Лабораторные исследования» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь в части клинической-лабораторной диагностики, за исключением скорой и паллиативной медицинской помощи; Dбер – доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, подключенных и передающих информацию в подсистему «организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, подлежащих подключению к данной подсистеме; Dонко – доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, передающих информацию в подсистему «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и стационарную медицинскую помощь по профилю «Онкология»; Dдисп – доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Новосибирской области, передающих информацию в подсистему «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих профилактическую медицинскую помощь; Dтмк – доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказывающих медицинскую помощь, в части консультаций с применением телемедицинских технологий, передающих информацию в подсистему «Телемедицинские консультации» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Новосибирской области. Источником информации для расчета Показателя являются данные подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр медицинских организаций», подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ. Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Минцифра НСО, ФЗ - Минздрав НСО |
| 30. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных услуг | годовая | ежегодно | 1) плановое значение определяется в соответствии с федеральным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 2) фактическое значение рассчитывается как отношение количества записей на прием к врачу в рамках обязательного медицинского страхования в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) по всем источникам записи (за исключением регистратуры) в отчетном периоде, к общему количеству посещений, получаемых из государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (далее – ГИС ОМС), в отчетном периоде, в процентах, по формуле: Dдистз =(Сфэрз/Сомсз) ×100%, где: Dдистз – доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных услуг, проценты; Cфэрз – количество записей на прием к врачу в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ по всем источникам записи (за исключением регистратуры) в отчетном периоде, единица. При расчете учитываются записи на прием к врачу по всем источникам записи («ЕПГУ», «РПГУ» (региональный портал государственных услуг), «Инфомат», «Call-центр», «Другие») за исключением источника «Регистратура», в рамках оказания плановой медицинской помощи; Cомсз – общее количество посещений, получаемых из ГИС ОМС, в отчетном периоде, единица. Источником данных компоненты Cфэрз является подсистема «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ. Источником данных компоненты Cомсз является ГИС ОМС. Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Минцифра НСО, ФЗ - Минздрав НСО |
| 31. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период | годовая | ежегодно | 1) плановое значение определяется в соответствии с федеральным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 2) фактическое значение рассчитывается как отношение количества граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, по которым в результате обращений за медицинской помощью в рамках ОМС зарегистрированы электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», к общему количеству граждан, являющихся пользователями Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, получивших медицинскую помощь в рамках ОМС за период в процентах, по следующей формуле: Dгражд_рэмд = Сфакт-гражд_рэмд*100%/ Сфакт_гражд_ЕПГУ где: Dгражд_рэмд – доля граждан Новосибирской области, являющихся пользователями ЕПГУ, по которым в результате обращений за медицинской помощью в рамках ОМС зарегистрированы электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», к общему количеству граждан, являющихся пользователями Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, получивших медицинскую помощь в рамках ОМС за период. Сфакт-гражд_рэмд - количество граждан Новосибирской области, являющихся пользователями ЕПГУ, по которым в результате обращений за медицинской помощью в рамках ОМС зарегистрированы электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов». Сфакт_гражд_ЕПГУ - общее количество граждан Новосибирской области, являющихся пользователями Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, получивших медицинскую помощь в рамках ОМС за период. Источником информации для расчета Показателя являются данные подсистем ЕГИСЗ: «Федеральный реестр медицинских организаций», «Федеральный реестр электронных медицинских документов», сведения, сформированные автоматически средствами единого портала государственных и муниципальных услуг и функций, предоставленные Министерству здравоохранения Российской Федерации Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и государственная информационная система обязательного медицинского страхования Федерального фонда обязательного медицинского страхования - ГИС ОМС ФОМС. Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы. | Минцифра НСО, ФЗ - Минздрав НСО |
| 32. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период | годовая | ежегодно | 1) плановое значение определяется в соответствии с федеральным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 2) фактическое значение рассчитывается как отношение количества электронных медицинских документов, зарегистрированных в подсистемах «Федеральный реестр электронных медицинских документов» и «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ к общему количеству случаев оказания медицинской помощи получаемых из государственной информационной системы обязательного медицинского страхования Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ГИС ОМС ФОМС), по каждому субъекту Российской Федерации, в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ, по следующей формуле: Dмп = Nэмд*100%/Nобщ, где: Dмп – доля случаев оказания медицинской помощи Новосибирской области, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ, %; Nэмд i – количество электронных медицинских документов Новосибирской области, зарегистрированных в подсистемах «Федеральный реестр электронных медицинских документов» и «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ; Nобщ i – общее количество случаев оказания медицинской помощи Новосибирской области получаемых из ГИС ОМС ФОМС в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ. Источником информации для расчета Показателя являются данные подсистем ЕГИСЗ: «Федеральный реестр электронных медицинских документов», «Интегрированная электронная медицинская карта» и ГИС ОМС ФОМС. Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.3.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы. | Минцифра НСО, ФЗ - Минздрав НСО |
| 35.1. Количество настольных приложений в составе региональной геоинформационной системы Новосибирской области, находящихся на технико-консультационной поддержке и техническом сопровождении | годовая | за отчетный период | 1) плановое значение определяется оценочно с учетом заявок от областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, а также с учетом планируемых к реализации работ в рамках мероприятия; 2) фактическое значение определяется по количеству настольных приложений в составе региональной геоинформационной системы Новосибирской области, по которым осуществлялась технико-консультационная поддержка и техническое сопровождение; Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.3.3. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | ГКУ НСО «ЦЦТ НСО» посредством данных РГИС НСО |
| Задача 4 государственной программы. Создание условий для развития отечественных цифровых технологий на территории Новосибирской области |  |  |  |  |
| 60. Количество конгрессно-выставочных мероприятий, нацеленных на развитие IT-отрасли Новосибирской области, ежегодно | квартальная | за отчетный период | 1) плановое значение определяется как количество конгрессно-выставочных мероприятий, нацеленных на развитие IT-отрасли Новосибирской области, планируемых к проведению; 2) фактическое значение определяется как количество конгрессно-выставочных мероприятий, нацеленных на развитие IT-отрасли Новосибирской области, проведение которых организовано в отчетном периоде; Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.4.2. таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Минцифра НСО |
| Задача 5 государственной программы. Создание условий для подготовки кадров для цифровой трансформации на территории Новосибирской области |  |  |  |  |
| 61. Число занятых в ИКТ-секторе цифровой индустрии Новосибирской области | годовая | нарастающим итогом | 1) плановое значение определяется оценочно исходя из статистических данных по числу занятых в ИКТ-секторе цифровой индустрии 2020-2022 годов и с учетом прогнозируемого увеличения удельного веса занятых в секторе ИКТ в общей численности занятого населения в 2023 году. Число занятых в ИКТ-секторе цифровой индустрии Новосибирской области определяется в соответствии со статистическими данными и включает следующие коды ОКВЭД2: 26.2; 26.3; 46.5; 47.4; 53; 58.2; 61; 62; 63; 95.11; 95.12.; 2) фактическое значение определяется по данным Федеральной службы государственной статистики, размещаемым в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Достижение целевого индикатора осуществляется в рамках реализации основного мероприятия 1.5.1 таблицы № 3 плана реализации мероприятий госпрограммы | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области |

Применяемые сокращения:

ГКУ НСО «ЦЦТ НСО» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр цифровой трансформации Новосибирской области»;

Минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;

Минцифра НСО – министерство цифрового развития и связи Новосибирской области;

ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы власти Новосибирской области;

ФЗ – функциональный (-ые) заказчик (-и);

ЦОД НСО – единый центр обработки данных Правительства Новосибирской области, включающий в себя основной и резервный центры обработки данных Правительства Новосибирской области.

_________

Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области 
«Цифровая трансформация Новосибирской области» 
на очередной 2023 год

(в ред. приказов от 24.05.2023 № 159-Д, от 11.07.2023 № 213-Д, от 28.07.2023 № 237-Д)

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Значение показателя на очередной финансовый 2023 год, в том числе |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 6 месяцев | 12 месяцев |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель государственной программы - создание условий для масштабного применения цифровых технологий в социально-экономической деятельности, осуществляемой на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 государственной программы. Создание и развитие устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Региональный проект «Информационная инфраструктура» | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минцифра НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, с ФЗ | Обеспечение сельских жителей Новосибирской области доступом к современным услугам связи |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 99 557,6 | 120 000,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 99 557,6 | 114 000,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.D2.70570 | 520 | 99 557,6 | 114 000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 6 000,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.1. Обеспечение технической возможности оказания услуг связи на территории муниципальных образований Новосибирской области | Количество МО, получивших субсидии (шт.) |  |  |  |  |  | - | 20 | Минцифра НСО, ОМСУ НСО | Обеспечение сельских жителей Новосибирской области доступом к современным услугам связи, в том числе в 2023 году будут обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 200 домохозяйств в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек, и 7,2 тыс. сельских жителей дополнительно обеспечены доступом к услугам сети мобильной связи и мобильного широкополосного доступа к сети «Интернет» в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 жителей |
|  | Стоимость единицы (размер субсидии) |  |  |  |  |  | - | 1311,0-10374,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 99 557,6 | 120 000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.D2.70570 | 520 | 99 557,6 | 114 000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 6 000,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.2. Реализация комплекса мер, направленных на функционирование территориальной информационной системы Новосибирской области и инфраструктуры информационного общества | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦИТ НСО», ГБУ НСО «ЦЗИ НСО», ГКУ НСО «ЦЦТ НСО» | Обеспечение работоспособности, повышение производительности и устойчивости функционирования ЦОД НСО, программно-аппаратных комплексов и других объектов ТИС НСО; подключение объектов социальной инфраструктуры к ГИСПД НСО; выполнение требований действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации1; обеспечение услугами фиксированной телефонной связи, доступом к сети Интернет, а также программным обеспечением участников взаимодействия в рамках ТИС НСО; обеспечение технической поддержки информационных систем; обеспечение устойчивого функционирования инфраструктуры информационного общества |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 986 154,8 | 2 180 112,7 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 986 154,8 | 2 180 112,7 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 110 | 23 716,2 | 75 322,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 240 | 5 841,7 | 101 774,6 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 850 | 15,9 | 136,7 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 610 | 805 269,0 | 1 732 547,5 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.03250 | 240 | 151 312,0 | 270 331,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.2.1. Предоставление субсидии ГБУ НСО «ЦИТ НСО» | Количество учреждений |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦИТ НСО» | Содержание материально-технической базы ГБУ НСО «ЦИТ НСО», обеспечение работоспособности, повышение производительности и устойчивости функционирования ЦОД НСО, программно-аппаратных комплексов и иных объектов ТИС НСО, сопровождение и расширение ГИСПД НСО, техническое сопровождение коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла Правительства Новосибирской области; обслуживание участников взаимодействия в рамках ТИС, в части обеспечения компьютерной, организационной техникой, комплектующими и расходными материалами, программным обеспечением |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | 1 360 608,6 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 688 523,0 | 1 360 608,6 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 610 | 688 523,0 | 1 360 608,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2.2. Предоставление субсидии ГБУ НСО «ЦЗИ НСО» | Количество учреждений |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦЗИ НСО» | Содержание материально-технической базы ГБУ НСО «ЦЗИ НСО», обеспечивающего в том числе функционирование защищенных сетей Правительства НСО и ОИОГВ НСО; обеспечение функции доверенного лица государственного удостоверяющего центра ОИОГВ НСО и ОМС НСО; обеспечение технического сопровождения системы защиты информации в ЦОД НСО; обеспечение безопасности информации ТИС НСО |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | 365 661,6 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 110 468,7 | 365 661,6 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 610 | 110 468,7 | 365 661,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2.3. Обеспечение функционирования ГКУ НСО «ЦЦТ НСО» | Количество учреждений |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО, ГКУ НСО «ЦЦТ НСО» | Содержание материально-технической базы ГКУ НСО «ЦЦТ НСО» (до 25.01.2023 ГБУ НСО "ЦЦТ НСО"), обеспечивающего техническую поддержку информационных систем, сопровождение сервисов голосового и текстового самообслуживания граждан на основе информационных систем искусственного интеллекта, а также координацию процессов цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | 183 510,6 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 35 851,1 | 183 510,6 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 35 851,1 | 183 510,6 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 610 | 6 277,3 | 6 277,3 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 110 | 23 716,2 | 75 322,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 240 | 5 841,7 | 101 774,6 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 850 | 15,9 | 136,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2.4. Обеспечение функционирования защищенной сети Правительства НСО, ТИС НСО, в том числе организация и сопровождение систем защиты и аттестации по требованиям к безопасности информации государственных информационных систем и иных информационных систем в рамках ТИС НСО (проект "Информационная безопасность") | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | - | 4 | Минцифра НСО | Выполнение требований действующего законодательства в области защиты информации 1 (в том числе выполнение работ по техническому сопровождению, обеспечению работоспособности и расширению защищенной сети Правительства НСО, ТИС НСО, электронной почты) |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | 40 866,1 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 114 593,0 | 163 464,3 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.03250 | 240 | 114 593,0 | 163 464,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2.5. Сопровождение, развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры ТИС НСО, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области и других участников взаимодействия в рамках ТИС НСО. Обеспечение информационного обмена участников взаимодействия в рамках ТИС НСО | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | - | 3 | Минцифра НСО | Обеспечение технической возможности передачи данных посредством ГИСПД НСО при взаимодействии в рамках ТИС НСО; обеспечение услугами фиксированной телефонной связи, доступом к сети Интернет, а также программным обеспечением участников взаимодействия в рамках ТИС НСО; аренда каналов связи; обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационного оборудования |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | 11 631,3 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 18 926,7 | 34 893,9 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.03250 | 240 | 18 926,7 | 34 893,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2.6. Обеспечение информационной инфраструктуры Новосибирской области серверными мощностями | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО | Приобретение услуг по предоставлению дополнительных вычислительных мощностей ЦОД в сторонних организациях |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | 71 973,7 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 17 792,3 | 71 973,7 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.03250 | 240 | 17 792,3 | 71 973,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.3. Региональный проект «Информационная безопасность» | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минцифра НСО, ГБУ НСО «ЦЗИ НСО» | Формирование региональной нормативно-правовой базы в области защиты информации ограниченного доступа; приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие требованиям федерального законодательства |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.3.1. Приведение уровня информационной безопасности региональных типовых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в соответствие с требованиями законодательства | Количество заседаний совета по информационной безопасности |  |  |  |  |  | 1 | 2 | Минцифра НСО | Организовано методическое сопровождение мероприятий, направленных на приведение уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Сумма затрат по Задаче 1 государственной программы. Создание и развитие устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных на территории Новосибирской области | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 1 085 712,4 | 2 300 112,7 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1 085 712,4 | 2 294 112,7 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.D2.70570 | 520 | 99 557,6 | 114 000,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 110 | 23 716,2 | 75 322,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 240 | 5 841,7 | 101 774,6 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 850 | 15,9 | 136,7 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 610 | 805 269,0 | 1 732 547,5 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.03250 | 240 | 151 312,0 | 270 331,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 6 000,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. Задача 2 государственной программы. Цифровизация сфер государственного управления и оказания государственных услуг на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Региональный проект «Цифровое государственное управление» | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг, информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, в том числе информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 31 425,6 | 151 432,7 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 31 425,6 | 151 432,7 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.23600 | 240 | 21 300,4 | 81 332,7 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.23600 | 610 | 1 850,0 | 4 000,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.22300 | 240 | 0,0 | 600,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.22700 | 240 | 8 275,2 | 65 500,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.1. Сопровождение и доработка государственной информационной системы Новосибирской области «Межведомственная автоматизированная информационная система», создание, сопровождение и доработка иных информационных систем (подсистем) Новосибирской области, обеспечивающих оказание государственных и муниципальных услуг и исполнение функций в электронном виде, межведомственное взаимодействие и интеграцию с ЕПГУ. Организация системы защиты информации и проведение аттестации по требованиям безопасности информации указанных информационных систем. (Проект "Внедрение цифровых технологий в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг") | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 6 | Минцифра НСО | Выполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Развитие цифровых сервисов, направленных на оптимизацию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения функций органов власти. Выполнение требований действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации1 |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 7 767,7 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 12 796,1 | 46 606,3 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.23600 | 240 | 12 796,1 | 46 606,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.2. Сопровождение и доработка государственной информационной системы Новосибирской области «Центр приема государственных услуг» (для нужд ГАУ НСО «МФЦ»). Организация системы защиты информации и проведение аттестации по требованиям безопасности информации указанной информационной системы. (Проект "Внедрение цифровых технологий в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг") | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Обеспечение бесперебойной работы информационной системы в режиме 24*7 и доработка системы в целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в части организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО МФЦ. Выполнение требований действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации1 |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 17 382,7 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 1 998,5 | 17 382,7 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.23600 | 240 | 1 998,5 | 17 382,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.3. Проект "Создание цифровой платформы "Гостех" | Количество информационных систем и сервисов |  |  |  |  |  | - | 2 | Минцифра НСО | Формирование единой архитектуры стандартов разработки и эксплуатации, единой методологии создания государственных информационных систем. Использование Новосибирской областью платформы "ГосТех" , (включающей, в том числе, платформу разработки, производственный конвейер и систему управления размещенными информационными системами) для разработки/ доработки, размещения и функционирования систем и сервисов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.1.4. Проект "Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид" | Количество услуг |  |  |  |  |  | - | - | Минцифра НСО | Проект реализован в 2022 году. При внесении изменений в Стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Новосибирской области проект будет исключен из Плана реализации мероприятий государственной программы |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.1.5. Проект "Создание единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО | Создание общедоступной и бесплатной для всех органов государственной власти и органов местного самоуправления платформы, позволяющей самостоятельно переводить в электронный вид существующие услуги, предоставляемые в бумажном виде. Новосибирская область выступает как пользователь платформы |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | - | * |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.1.6. Проект "Пилотный проект по созданию региональной витрины данных" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО | Обеспечение создания в Новосибирской области витрин данных. Повышение качества оказания государственных услуг и выполнения государственных функций за счет систематизации и гармонизации государственных данных и сокращения времени их предоставления пользователю. Проект реализуется в рамках мероприятия 1.2.1.1. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.1.7. Создание, сопровождение, модернизация и развитие государственных информационных интернет-ресурсов | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | ГБУ НСО ЦИТ НСО | Обеспечение эксплуатации и сопровождение ГИС «Единая платформа официальных сайтов НСО» и информационных ресурсов, взаимосвязанных с ГИС «Единая платформа официальных сайтов НСО. Соблюдение требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 4 000,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 1 850,0 | 4 000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.23600 | 610 | 1 850,0 | 4 000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.8. Сопровождение, доработка и развитие государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Новосибирской области, создание цифровой архивной платформы. Организация системы защиты информации и проведение аттестации по требованиям безопасности информации указанных информационных систем. (Проект «Развитие системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Новосибирской области») | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО | Обеспечение внутренней автоматизации документооборота и делопроизводства ОИОГВ НСО, администрации Губернатора НСО и Правительства НСО, а также расширение единого пространства электронного документооборота в регионе, в рамках которого реализуется возможность информационного взаимодействия Губернатора НСО, Правительства НСО, органов государственной власти и других участников электронного взаимодействия, в том числе, ОМС НСО. Обеспечение технического сопровождения системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства НСО (СЭДД). Обеспечение ведомственного хранения электронных документов, образующихся в СЭДД, автоматизация их передачи на постоянное хранение в государственный и муниципальные архивы НСО с дальнейшим обеспечением юридической значимости документооборота, обеспечение электронного хранения, комплектования, учета и использования архивных документов и архивных фондов подведомственных архивных учреждений (государственных архивов) НСО, архивных документов относящихся к государственной собственности Новосибирской области и находящихся на территории муниципальных образований Новосибирской области; информационное обеспечение в электронном виде граждан, органов государственной власти, ОМС НСО, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Новосибирской области и других архивных документов. Выполнение требований, действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации 1 |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 65 500,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 8 275,2 | 65 500,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.22700 | 240 | 8 275,2 | 65 500,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.9. Проект "Центр хранения электронных документов (ЦХЭД)" | Количество ИС | - | - | - | - | - | - | 1 | Минцифра НСО | Будет реализована возможность постоянного и временного архивного хранения электронных архивных документов (ЭАД) в государственных архивах с сохранением аутентичности, целостности и пригодности ЭАД для использования на протяжении всего срока хранения. |
|  | Стоимость единицы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: | - | - | - | - | - | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.10. Сопровождение, доработка и развитие государственной информационной системы Новосибирской области «Кадровый учет государственных гражданских служащих Новосибирской области». Организация системы защиты информации и проведение аттестации по требованиям безопасности информации указанной информационной системы | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО | Обеспечение внутренней автоматизации кадрового учета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. Выполнение требований, действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации 1 |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 17 343,7 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 6 505,8 | 17 343,7 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.23600 | 240 | 6 505,8 | 17 343,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.11. Обеспечение информирования и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе посредством доработки информационных систем, приобретения программно-аппаратных комплексов; информационное обеспечение реализации мероприятий государственной программы (в том числе проведение конкурсов, выпуск агитационных и информационных материалов, подготовка видеоматериалов, освещение в СМИ и т.д.) в целях повышения уровня осведомленности, информационной грамотности, готовности населения и хозяйствующих субъектов Новосибирской области к использованию преимуществ информационного общества |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 600,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,0 | 600,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.22300 | 240 | 0,0 | 600,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.12. Проект "Центры управления регионов"2 | Количество ЦУР |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО, ГКУ НСО «ЦЦТ НСО» | Обеспечение функционирования единого центра обработки обращений и сообщений (жалоб) от жителей, поступающих в исполнительные органы государственной власти Новосибирской области и органы местного самоуправления. .Проект реализуется в рамках мероприятия 1.1.2.3. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 6 859,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 3 751,9 | 6 859,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.005902 | 610 | 644,7 | 644,7 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.005902 | 240 | 3 107,2 | 6 214,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.1.13. Реализация комплекса мер по автоматизации контрольной-надзорной деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора). (Проект "Государственная информационная система "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности") | Количество видов контроля |  |  |  |  |  | - | 26 | Минцифра НСО, ГКУ НСО «ЦЦТ НСО» | Разработка новых и корректировка существующих бизнес-процессов для 26 региональных видов контроля (надзора) в ГИС ТОР КНД; расширение состава семантических моделей реестров субъектов и объектов; корректировка существующих и настройка новых печатных и (или) отчетных форм; расширение функционала интерфейса за счет использования конструктора экранных форм; доработка и наполнение справочников ГИС ТОР КНД. Внедрение механизма присвоения объектам категорий риска (классов опасностей); отслеживание результатов автоматизации деятельности контрольных (надзорных) органов. Выполнение технического обеспечения работы ГИС ТОР КНД или ВИС КНО, а также сотрудников контрольных (надзорных) органов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 258,8 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 3 680,0 | 6 727,6 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.005902 | 610 | 632,4 | 632,4 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.005902 | 240 | 3 047,6 | 6 095,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.2. Реализация комплекса мер, направленных на функционирование государственных информационных систем автоматизации управленческой деятельности органов государственной власти | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минцифра НСО | Обеспечение бесперебойного функционирования государственных информационных систем автоматизации управленческой деятельности ОИОГВ НСО |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,0 | 5 196,8 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.02.03250 | 240 | 0,0 | 5 196,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.2.1. Создание, сопровождение и доработка государственных информационных систем автоматизации управленческой деятельности органов государственной власти | Количество информационных систем |  |  |  |  |  | - | 2 | Минцифра НСО | Техническое сопровождение и доработка отдельных подсистем регионального сегмента государственной автоматизированной системы «Управление» Новосибирской области, техническое сопровождение и доработка ГИС "Программно-целевое управление в Новосибирской области" на основе программного комплекса «Региональный электронный бюджет. Бюджетное планирование» (ПК "Веб Планирование") |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 291,4 - 4905,4 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,0 | 5 196,8 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.02.03250 | 240 | 0,0 | 5 196,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.3. Реализация региональных проектов в сфере информационных технологий | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минцифра НСО | Обеспечение взаимодействия государственных информационных систем Новосибирской области с федеральной государственной информационной системой «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» области с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,0 | 4 358,3 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.06.R0280 | 240 | 0,0 | 958,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.06.R0280 | 240 | 0,0 | 3 399,4 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.3.1. Модернизация государственных информационных систем Новосибирской области с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов (Проект "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий") | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО | Обеспечение взаимодействия государственных информационных систем Новосибирской области с федеральной государственной информационной системой «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» области с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 4 358,3 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,0 | 4 358,3 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.06.R0280 | 240 | 0,0 | 958,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.06.R0280 | 240 | 0,0 | 3 399,4 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| Сумма затрат по Задаче 2 государственной программы. Цифровизация сфер государственного управления и оказания государственных услуг на территории Новосибирской области | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 31 425,6 | 160 987,8 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 31 425,6 | 157 588,4 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.23600 | 240 | 21 300,4 | 81 332,7 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.23600 | 610 | 1 850,0 | 4 000,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.22300 | 240 | 0,0 | 600,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.22700 | 240 | 8 275,2 | 65 500,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.02.03250 | 240 | 0,0 | 5 196,8 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.06.R0280 | 240 | 0,0 | 958,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.06.R0280 | 240 | 0,0 | 3 399,4 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3. Задача 3 государственной программы. Содействие внедрению цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Ведомственная информатизация органов государственной власти Новосибирской области и подведомственных им сфер, внедрение типовых элементов ведомственной информационно-технологической инфраструктуры | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Обеспечение технической поддержки и работоспособности разработанных (приобретенных) и внедренных программно-аппаратных комплексов, включая обеспечение информационной безопасности, сопровождение и развитие процессов информатизации в областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области и подведомственных им учреждениях (в соответствии с поступающими в Минцифру НСО заявками ОИОГВ НСО, в том числе посредством специализированных информационных систем) |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 19 241,5 | 87 386,9 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.03.03250 | 240 | 19 241,5 | 87 386,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.1.1. Цифровизация в сфере образования | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минобразования НСО, Минцифра НСО | Обеспечение технической поддержки и работоспособности разработанных (приобретенных) и внедренных программно-аппаратных комплексов, их доработка, включая обеспечение информационной безопасности, сопровождение и развитие процессов информатизации в сфере образования Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 9 899,0 | 38 059,6 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.03.03250 | 240 | 9 899,0 | 38 059,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.1.1.1. Модернизация, развитие и сопровождение информационных систем в сфере дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования Новосибирской области. Организация системы защиты информации и проведение аттестации по требованиям безопасности информации информационных систем в сфере дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования Новосибирской области в образовательных организациях Новосибирской области (в том числе муниципальных). (Проект "Внедрение цифровых технологий в сфере образования Новосибирской области") | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 3 | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программной части информационных систем в сфере дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования Новосибирской области в режиме 24*7. Обеспечение возможности оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с федеральным законодательством. Выполнение требований законодательства РФ в сфере защиты информации1 |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 12 686,5 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 9 899,0 | 38 059,6 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.03.03250 | 240 | 9 899,0 | 38 059,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.1.1.2. Проект "Цифровое портфолио ученика" | Количество цифровых сервисов |  |  |  |  |  | - | 1 | Минобразования НСО, Минцифра НСО | Формирование цифровых портфолио учеников, включающих все академические и личностные достижения; обеспечение возможности использования цифровыхо портфолио для поступления в организации среднего профессионального образования, ВУЗы, а также при трудоустройстве |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | * |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.1.3. Проект "Цифровой помощник ученика" | Количество цифровых сервисов |  |  |  |  |  | - | 1 | Минобразования НСО, Минцифра НСО | В общеобразовательных организациях Новосибирской области будет внедрен сервис, позволяющий с учетом подборки верифицированного цифрового образовательного контента выстраивать индивидуальный план обучения в соответствии с интересами и способностями обучающегося, а также управлять образовательной траекторией в соответствии с уровнем подготовки и интересами |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | * |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.1.4. Проект "Библиотека цифрового образовательного контента" | Количество цифровых сервисов |  |  |  |  |  | - | 1 | Минобразования НСО, Минцифра НСО | Обучающиеся и учителя общеобразовательных организаций Новосибирской области будут обеспечены бесплатным доступом к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | * |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.1.5. Проект "Система управления в образовательной организации" | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | - | 1 | Минобразования НСО, Минцифра НСО | Построение системы управления образовательной организацией направлено на расширение возможности принятия управленческих решений на основе анализа больших данных |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | * |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.1.6. Проект "Цифровой помощник родителя" | Количество цифровых сервисов |  |  |  |  |  | - | 1 | Минобразования НСО, Минцифра НСО | Родителям учеников образовательных организаций Новосибирской области предоставлена возможность для «организации образовательной жизнедеятельности ребенка» автоматизированный сервис записи в школу, а также на обучение по программам дополнительного образования, система мгновенного обмена оперативными запросами и информацией между школой и родителями |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | * |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.1.7. Проект "Цифровой помощник учителя" | Количество цифровых сервисов |  |  |  |  |  | - | 1 | Минобразования НСО, Минцифра НСО | Педагогическим работникам общеобразовательных организаций Новосибирской области будет предоставлена возможность автоматизированного планирования рабочих программ, автоматизированной проверки домашних заданий, автоматизированного планирования повышения квалификации |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | * |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.2. Цифровизация в сфере городского хозяйства | Количество |  |  |  |  |  | - | - | МЖКХиЭ НСО, Минцифра НСО | Обеспечение технической поддержки и работоспособности разработанных (приобретенных) и внедренных программно-аппаратных комплексов, их доработка, включая обеспечение информационной безопасности, сопровождение и развитие процессов информатизации в сфере городского хозяйства Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 3 907,1 | 11 227,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.03.03250 | 240 | 3 907,1 | 11 227,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.1.2.1. Создание, модернизация, развитие и сопровождение государственных информационных систем Новосибирской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 2 | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Формирование и расширение функциональных возможностей единой базы информационных ресурсов об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения на основе интеграции сведений из разрозненных локальных и ведомственных баз данных; возможность информационного взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации с порталом государственных и муниципальных услуг, с информационной системой ФСТ РФ, с государственной информационной системой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; обеспечение федеральных требований по раскрытию информации в сфере управления многоквартирными домами |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 4528,7-4875,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 3 907,1 | 11 227,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.03.03250 | 240 | 3 907,1 | 11 227,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.1.2.2. Проект "Развитие клиентоцентричной системы управления ЖКХ на базе ГИС ЖКХ" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | МЖКХиЭ НСО, Минцифра НСО | Наполнение данными ГИС ЖКХ. Информирование населения о возможностях ГИС ЖКХ. Перевод всех мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, в электронный вид и оказание указанных мероприятий посредством ЕПГУ (РПГУ) проактивно с применением реестровой модели оказания государственных и муниципальных услуг в субъектах Российской Федерации в соответствии с типовыми административными регламентами государственных и муниципальных услуг |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.2.3. Проект "Развитие цифровой экосистемы формирования комфортной городской среды - быстрый качественный ритм для жизни здесь и сейчас" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | МЖКХиЭ НСО, Минцифра НСО | Информирование населения о возможности голосования на платформе (Сбор общественного мнения, голосования, решение коллективных вопросов средствами ГИС ЖКХ. Новые сервисы в ЖКХ и повышение качества жизни. Контроль и гарантии соблюдения условий по договорам с поставщиками и качество оказанных услуг. Обеспечение принципа однократного размещения информации в государственных системах и сохранение преемственности управления (передача эксплуатационной документации между управляющими компаниями). Проведение общих собраний собственников в электронном виде, контроль стандартов качества коммунальных услуг - внедрение системы обратной связи. Ведение технического учета, учета инфраструктуры и планирования операций. Контроль состояния устройств и управление технической инфраструктурой |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.3. Цифровизация в сфере транспорта и дорожного хозяйства | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | - | Минтранс НСО, Минцифра НСО | Обеспечение технической поддержки и работоспособности разработанных (приобретенных) и внедренных программно-аппаратных комплексов, их доработка, включая обеспечение информационной безопасности, сопровождение и развитие процессов информатизации в сфере городского хозяйства Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.3.1. Проект "Цифровые двойники автомобильных дорог Новосибирской области" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | Минтранс НСО, ГКУ НСО "ТУАД НСО" Минцифра НСО | Создание 3D-моделей автомобильных дорог (облака точек лазерного сканирования). Создание информационного ресурса, содержащего 3D-модели автомобильных дорог, на основе пространственных баз данных |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.3.2. Проект "Цифровое управление транспортным комплексом РФ" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | Минтранс НСО, Минцифра НСО | Создание единого центра управления транспортным комплексом, а также развитие системы моделирования транспортных потоков с применением технологий искусственного интеллекта |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.3.3. Проект "Цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | Минтранс НСО, Минцифра НСО | Запуск системы контроля дорожных фондов, создание 3D-моделей (трехмерного представления) всех объектов транспортной инфраструктуры, разработка информационной системы учета и планирования работ (затрат) на проектирование, строительство, ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры. Создание мобильных измерительных лабораторий, а также внедрение технологии информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.3.4. Проект "Зеленый цифровой коридор пассажира" | Количество сервисов |  |  |  |  |  | - | 1 | Минтранс НСО, Минцифра НСО | Создание единого цифрового инструмента оплаты проезда для всех видов транспорта (с применением биометрии), цифрового профиля пассажира, а также сервиса построения оптимального маршрута поездки (MaaS, Mobilityas-a-Service) |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.4. Цифровизация в сфере труда, занятости и социальной защиты населения Новосибирской области | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минтруда и соцразвития НСО, Минцифра НСО | Обеспечение бесперебойного функционирования разработанного (приобретенного) и внедренного программного обеспечения в сфере труда, занятости и социальной защиты населения Новосибирской области, включая обеспечение информационной безопасности, цифровизация процессов в указанной сфере |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 3 556,1 | 15 250,2 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.03.03250 | 240 | 3 556,1 | 15 250,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.1.4.1. Проект "Цифровизация процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Количество проектов |  |  |  |  |  | - | - | Минтруда и соцразвития НСО, Минцифра НСО | Проект реализован в 2022 году. При внесении изменений в Стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Новосибирской области проект будет исключен из Плана реализации мероприятий государственной программы |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.4.2. Проект "Использование подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки) Единой государственной информационной системы социального обеспечения для оказания государственных услуг, включая предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта" | Количество проектов |  |  |  |  |  | - | 1 | Минтруда и соцразвития НСО, Минцифра НСО | Обеспечение интеграции ведомственной информационной системы с ЕГИССО в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. Обеспечение учета сведений о заключенных социальных контрактах и программах социальной адаптации, о результатах мониторинга исполнения программы социальной адаптации и расторжения социального контракта |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | * |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.4.3. Сопровождение государственной информационной системы Новосибирской области «Программный комплекс «Катарсис», Интерактивного портала службы занятости населения Новосибирской области, ГИС НСО «Платформа прогнозирования региональной кадровой потребности и планирования объема подготовки кадров по программам среднего профессионального образования и высшего образования» | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 2 | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Обеспечение бесперебойной работы государственной информационной системы Новосибирской области «Программный комплекс «Катарсис», Интерактивного портала службы занятости населения Новосибирской области, ГИС НСО «Платформа прогнозирования региональной кадровой потребности и планирования объема подготовки кадров по программам среднего профессионального образования и высшего образования», обеспечивающих возможность оказания государственных услуг в сфере труда и занятости населения в электронной форме с использованием межведомственного взаимодействия |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 1250,0-4258,1 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 2 129,1 | 5 508,1 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.03.03250 | 240 | 2 129,1 | 5 508,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.1.4.4. Сопровождение и доработка информационных систем автоматизации процесса предоставления услуг в сфере социальной защиты и обслуживания граждан в Новосибирской области | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Доработка и обеспечение бесперебойной работы государственной информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и типизированное хранилище данных Новосибирской области» в режиме 24*7 в целях обеспечения возможности оказания государственных услуг в сфере социальной защиты и обслуживания граждан в Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 9 742,1 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 1 427,0 | 9 742,1 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.03.03250 | 240 | 1 427,0 | 9 742,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.1.4.5. Проект "Перевод мер социальной поддержки в формат "Социального казначейства" | Количество мероприятий проекта |  |  |  |  |  | - | 5 | Минтруда и соцразвития НСО, Минцифра НСО | Реализация перехода на предоставление мер социальной поддержки на основании только заявления с выводом на ЕПГУ; обеспечение привязки региональных и муниципальных мер социальной поддержки в ЕГИССО к жизненным событиям для обеспечения проактивного информирования граждан о положенных им мерах; осуществлление перевода в проактивный (беззаявительный) формат предоставления мер социальной поддержки регионального и муниципального уровня |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.4.6. Проект "СЗН 2.0 (Модернизации государственной службы занятости населения)" | Количество проектов |  |  |  |  |  | - | 1 | Минтруда и соцразвития НСО, Минцифра НСО | Реализация предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в области содействия занятости населения в электронном виде посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | * |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.4.7. Проект "Создание информационной системы "Единый контакт ̶ центр взаимодействия с гражданами" | Количество проектов |  |  |  |  |  | - | - | Минцифра НСО, Минтруда и соцразвития НСО | Проект реализован в 2022 году. При внесении изменений в Стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Новосибирской области проект будет исключен из Плана реализации государственной программы |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.5. Цифровизация в сфере агропромышленного комплекса | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минсельхоз НСО, Минцифра НСО | Обеспечение технической поддержки и работоспособности разработанных (приобретенных) и внедренных программно-аппаратных комплексов, их доработка, включая обеспечение информационной безопасности, сопровождение и развитие процессов информатизации в сфере агропромышленного комплекса Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 756,1 | 4 821,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.03.03250 | 240 | 756,1 | 4 821,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.1.5.1. Сопровождение и доработка информационных систем в сфере агропромышленного комплекса Новосибирской области. Организация системы защиты информации и проведение аттестации по требованиям безопасности информации информационных систем в сфере агропромышленного комплекса Новосибирской области (Проект "Развитие ГИС НСО "Господдержка АПК НСО") | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Обеспечение автоматизации процесса предоставления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области, обеспечение возможности подачи заявлений на предоставление государственной поддержки в электронном виде, управление эффективностью государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий. Выполнение требований законодательства РФ в сфере защиты информации1 |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 4 821,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 756,1 | 4 821,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.03.03250 | 240 | 756,1 | 4 821,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.1.5.2. Проект "Цифровые компетенции АПК и РХК НСО" | Количество сотрудников |  |  |  |  |  | - | 550 | Минсельхоз НСО | В 2023 году 550 руководителей и специалистов организаций агропомышленного и рыбохозяйственного комплексов повысят квалификацию по образовательным программам, включающим программы освоения цифровых компетенций. Реализация мероприятия будет осуществляться в рамках детализированного мероприятия 1.1.1.1.1.1.25. основного мероприятия "1.1.1.1.1.1. Стимулирование по отдельным направлениям сельхозтоваропроизводителей в повышении эффективности сельскохозяйственного производства" государственной программы Новосибирской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.6. Проект "Создание и развитие "Озера данных" регионального уровня в рамках РСЧС" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 3 | Минцифра НСО во взаимодействии с ГУ МЧС РФ по НСО | Информационное взаимодействие органов управления территориальных подсистем РСЧС будет осуществляться в цифровом формате. Работа ЕДДС для координации действий на муниципальном уровне будет осуществляться посредством личного кабинета. Планируется к передаче: - данные из региональной подсистемы видеонаблюдения и видеоаналитики; - данные с датчиков контроля параметров состояния ПДК (предельно-допустимая концентрация) АХОВ (аварийно-химически опасных веществ) потенциально опасных объектов, датчики состояния уровня воды (КСЭОН (комплексная системы экстренного оповещения населения); - данные с автономных дымовых пожарных извещателей с GSM модулем. Также планируется расширение направлений взаимодействия в рамках Соглашения о сотрудничестве Минцифры НСО с ГУ МЧС России по НСО |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.7. Цифровизация в сфере экологии и природопользования | Количество |  |  |  |  |  |  |  | МПР НСО, Минцифра НСО | Обеспечение развития процессов информатизации в сфере экологии и природопользования Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.7.1. Проект "Федеральная государственная информационная система "Автоматизированная система лицензирования недропользования" (ФГИС "АСЛН")" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | МПР НСОО | Оперативное ведение централизованной базы данных системы осуществляется совместно территориальными органами Роснедр и ТФГИ, а также государственными органами власти субъектов Российской Федерации (в части лицензий ОПИ и ПВ на участках местного значения) в удаленном online-режиме. ФГИС "АСЛН" интегрирована с порталом государственных услуг (функций) Роснедр и "Личным кабинетом недропользователя". В ФГИС "АСЛН", для целей автоматизированной реализации государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых, органами власти субъектов Российской Федерации будут вноситься и актуализироваться следующие сведения: сведения об участках недр местного значения и лицензиях на пользование участками недр местного значения; сведения о границах площадей залегания полезных ископаемых, запасы которых поставлены на Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации (в части полномочий субъектов Российской Федерации) |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.7.2. Проект "ФГИС "Единый фонд геологической информации о недрах" (ФГИС "ЕФГИ")" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | МПР НСОО | Обеспечение приема геологической информации и отчетности в электронном виде, формирования государственного баланса полезных ископаемых в электронном виде. Обеспечение доступности геологической информации о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.7.3. Проект "Система управления ООПТ" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | МПР НСОО | Повышение эффективности управления особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), развитие экологического туризма |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.7.4. Проект "Система управления лесным комплексом" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | - | МПР НСОО | Реализация проекта запланирована на 2025 год |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.7.5.Проект "Внедрение платформы региональной контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии на базе ТОР КНД " | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | МПР НСО, Минцифра НСО | Перевод документов, составляемых при проведении контрольных мероприятий, и их результатов в электронный вид; дистанционное проведение контрольно-надзорной деятельности, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.7.6. Проект "Федеральная государственная информационная система "Государственный охотхозяйственный реестр" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | МПР НСОО | Сбор, обобщение и анализ документированной информации государственного охотхозяйственного реестра (реестр выданных и аннулированных охотничьих билетов единого федерального образца, реестр недобросовестных лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения, и участников аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения и иные реестры, формируемые в соответствии с Законом об охоте, предоставление такой информации заинтересованным лицам, а также в целях выявления изменений состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания под воздействием природных и (или) антропогенных факторов, оценки и прогноза этих изменений и организации рационального использования охотничьих ресурсов, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.7.7. Проект "Приведение сведений государственного лесного реестра в соответствие со сведениями Единого государственного реестра недвижимости" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | МПР НСОО | Приведение сведений государственного лесного реестра (ГЛР) в соответствие с ЕГРН позволит сократить время обработки данных и предоставления государственной услуги |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.7.8. Проект "Предоставление выписки из государственного лесного реестра" | Количество дней |  |  |  |  |  | - | 1 | МПР НСОО | Сокращение времени получения услуги, повышение качества и доступности госуслуг путем модернизации государственной услуги "предоставление выписки из государственного лесного реестра" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.7.9. Проект "Цифровая обработка административного штрафа по постановлению (взыскиваемого в рамках охраны окружающей среды)" | Количество мероприятий проекта |  |  |  |  |  | - | 1 | МПР НСОО | Информирование граждан и организаций о наличии и возможности оплатить административный штраф, полученный при осуществлении федеральных и региональных государственных видов контроля (надзора); оптимизация процесса оплаты штрафов; создание реестра административных производств; повышение показателя взыскаемости административных штрафов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.7.10. Проект "Мониторинг пожарной обстановки" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | МПР НСОО | Информирование органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (населения) о пожароопасной обстановке. Мониторинг, визуализация и агрегация данных о термических точках |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.7.11. Проект "Выдача электронного разрешения на охоту на добычу водоплавающей дичи" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | МПР НСО, Минцифра НСО | Замена бумажного разрешения на электронное, при помощи портала Госуслуг, специальных программ (подсистема "Охота", мобильные приложения "iЕгерь" и "iХантер") охотник без посещения ведомства может получить электронное разрешение на охоту. Повышение качества и доступности предоставления госуслуг (24 на 7), обеспечение возможности анализа и обобщения информации Проект реализуется в рамках мероприятия 1.2.1.1. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.8. Цифровизация в сфере физической культуры и спорта (Проект "Государственная информационная система Новосибирской области "Единая цифровая платформа сферы физической культуры и спорта Новосибирской области "Статспорт") | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Обеспечение автоматизации процесса по ведению единых реестров и баз данных, содержащих информацию в области физической культуры и спорта Новосибирской области. Выполнение требований законодательства РФ в сфере защиты информации1 |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 2 190,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 1 008,0 | 2 190,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.03.03250 | 240 | 1 008,0 | 2 190,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.1.9. Приобретение программного обеспечения для нужд ОИОГВ НСО, необозначенных в мероприятиях 1.3.1.1. – 1.3.1.8, а также разработка и внедрение комплексных решений, интегрированных с государственными информационными системами Новосибирской области и иными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающих цифровизацию текущей деятельности (бизнес-процессов) ОИОГВ НСО, направленной на взаимодействие с гражданами | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минцифра НСО во взаимодействии с ответственными ОИОГВ НСО, ГКУ НСО "ЦЦТ НСО" | Обеспечение ОИОГВ НСО и подведомственных им учреждений программным обеспечением; комплексное развитие государственной информационной системы Новосибирской области "Карта жителя Новосибирской области" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 96,1 | 15 131,6 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.03.03250 | 240 | 96,1 | 15 131,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.1.9.1. Приобретение программного обеспечения для нужд ОИОГВ НСО, обеспечение его функционирования | Количество комплектов |  |  |  |  |  | - | 2 | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Обеспечение ОИОГВ НСО программным обеспечением, его техническое и информационное сопровождение |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 1131,6-7000,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 96,1 | 8 131,6 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.03.03250 | 240 | 96,1 | 8 131,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.9.2. Проект "Карта жителя Новосибирской области" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО во взаимодействии с ответственными ОИОГВ НСО, ГКУ НСО "ЦЦТ НСО" | Обеспечение комплексного развития государственной информационной системы Новосибирской области "Карта жителя Новосибирской области" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 7000,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,0 | 7 000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.03.03250 | 240 | 0,0 | 7 000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 3 | 0,0 3 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.1.10. Организация, сопровождение и доработка (модернизация) систем защиты и проведение аттестации и ежегодного контроля по требованиям информационной безопасности информационных систем, эксплуатируемых в ОИОГВ НСО и подведомственных им учреждениях, территориальных органах ОИОГВ НСО, отделах и учреждениях курируемой сферы | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Выполнение требований действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации1 |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 707,5 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 19,1 | 707,5 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.03.03250 | 240 | 19,1 | 707,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.2. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения Новосибирской области (Цифровой контур здравоохранения НСО)» | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | - | - | Минцифра НСО, Минздрав НСО, ГКУ НСО "ЦЦТ НСО" | Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения Новосибирской области (Цифровой контур здравоохранения НСО)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и развития государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения в 2023 году составляет 100%. Выполнение мер по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 155 675,6 | 814 679,3 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 111 255,1 | 551 672,7 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.N7.03960 | 240 | 109 404,2 | 540 714,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.N7.51140 | 240 | 1 850,9 | 10 958,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.N7.51140 | 240 | 44 420,5 | 263 006,6 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.2.1. Разработка (приобретение), внедрение, сопровождение и развитие (модернизация, доработка) программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих процессы цифровизации Минздрава НСО, учреждений сферы здравоохранения Новосибирской области. (Проект "Внедрение цифровых технологий в сфере здравоохранения") | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО, Минздрав НСО, ГКУ НСО "ЦЦТ НСО" | Создание, обеспечение технической поддержки, работоспособности и развития информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, а также на основе цифровых инноваций, реализуемых в рамках Программы экспериментального правового режима; оснащение учреждений здравоохранения и медицинских организаций Новосибирской области техническими средствами и программным обеспечением, необходимыми для эксплуатации информационных систем в сфере здравоохранения, внедрение в 20% учреждений здравоохранения и медицинских организациях Новосибирской области безбумажного документооборота |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 780 268,6 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 130 210,7 | 780 268,6 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 85 790,2 | 517262 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.N7.03960 | 240 | 83 939,3 | 506 303,3 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.N7.51140 | 240 | 1 850,9 | 506 303,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.N7.51140 | 240 | 44 420,5 | 263 006,6 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.2.2. Осуществление мероприятий по защите информации для нужд Минздрава НСО, учреждений сферы здравоохранения Новосибирской области. (Проект "Внедрение цифровых технологий в сфере здравоохранения") | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО, Минздрав НСО | Выполнение требований действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации1 |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 23 233,5 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 23 040,5 | 23 233,5 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 23 040,5 | 23 233,5 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.N7.03960 | 240 | 23 040,5 | 23 233,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.2.3. Обеспечение информационного обмена между участниками сферы здравоохранения Новосибирской области. Технологическое обеспечение функционирования единого call-центра электронной регистратуры | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | - | 2 | Минцифра НСО, Минздрав НСО | Обеспечение возможности передачи данных при взаимодействии информационных систем сферы здравоохранения; обеспечение услуг телефонной связи, в том числе возможности записи на прием к врачу посредством звонка в единый call-центр для жителей Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 5 588,6 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 2 424,4 | 11177,2 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 2 424,4 | 11177,2 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.N7.03960 | 240 | 2 424,4 | 11177,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.2.4. Проект "Создание медицинских платформенных решений федерального уровня (ВИМИС)" | Количество ВИМИС |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО, Минздрав НСО | Расширение возможностей информационного взаимодейтсвия медицинской информационной системы со специализированными вертикально интегрированными медицинскими информационными системами по профилям оказания медицинской помощи (в том числе по онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, профилактической медицине, акушерству и гинекологии, инфекционным заболеваниям), осуществление цифровой трансформации процессов оказания медицинской помощи, координации профильной медицинской деятельности и организационно-методического руководства. Реализация проекта осуществляется в рамках мероприятий 1.3.2.1. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.2.5. Проект "Внедрение технологий искусственного интеллекта в отрасли здравоохранения" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО | Обеспечение функционирования единой системы голосового самообслуживания. Увеличение количества применяемых медицинскими организациями государственной и муниципальной форм собственности ИИ-решений и медицинских изделий с применением технологий искусственного интеллекта для здравоохранения и обеспечение необходимого качества их работы. Проект реализуется в рамках мероприятия 1.2.1.1. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.3. Сопровождение и развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности на территории Новосибирской области | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минцифра НСО | Обеспечение сопровождения, модернизации, развития и внедрения подсистем РГИС НСО, в том числе с целью расширения возможностей использования системы для ОИОГВ НСО, а также ОМСУ НСО в части создания инструментов сбора информации |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,0 | 20 577,2 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 20 577,2 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.04.03250 | 240 | 0,0 | 20 577,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.3.1. Организация сопровождения и комплексного развития геоинформационной системы Новосибирской области, включая обеспечение информационной безопасности | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО | Сопровождение, развитие и внедрение подсистем РГИС НСО, в том числе с целью расширения возможностей использования системы для ОИОГВ НСО, а также ОМСУ НСО в части создания инструментов сбора информации. Выполнение требований действующих федеральных нормативных правовых актов в области защиты информации1 |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 20 577,2 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,0 | 20 577,2 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.04.03250 | 240 | 0,0 | 20 577,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.4. Региональный проект «Умный регион» | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минцифра НСО во взаимодействии с ответственными ОИОГВ НСО | Реализация комплекса организационных, методических и технологических мероприятий, направленных на ускоренную и эффективную цифровую трансформацию сферы городского хозяйства. Реализация мероприятия осуществляется рамках текущей деятельности и не требует дополнительного финансирования |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.4.1. Разработка системы мер для обеспечения организационных и управленческих основ реализации проектом «Умный регион» | Количество документов (дорожных карт) |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Минцифра НСО во взаимодействии с ответственными ОИОГВ НСО | Обеспечена разработка дорожной карты по достижению целевых показателей цифровизации городского хозяйства ведомственного проекта Минстроя России «Умный город» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.5. Разработка и интеграция региональных (ведомственных) проектов, нацеленных на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в ряд социально-значимых сфер жизнедеятельности | Количество проектов |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Разработка и интеграция региональных (ведомственных) проектов: «Цифровая культура», «Цифровое строительство», «Цифровая промышленность», «Цифровая энергетика», «Цифровая образовательная среда» и др |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.5.1. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 4 | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | - | 1 | Минобразования НСО, ОМС НСО, государственные (муниципальные) образовательные организации, расположенные на территории Новосибирской области, государственные организации Новосибирской области, подведомственные Минобразования НСО | в 2023 году запланировано обновление материально-технической базы целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации в 2023 году будет обеспечена деятельность 5 центров цифрового образования детей "IT-куб" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 201 633,7 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 28 582,5 | 201 633,7 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 28 582,5 | 74 158,0 |  |  |
|  |  | 136 | 07 | 09 | 070E452103 | 520 | 28 582,5 | 44 915,1 |  |  |
|  |  | 136 | 07 | 09 | 070E404820 | 240 | 0,0 | 24 000,0 |  |  |
|  |  | 136 | 07 | 09 | 070E452131 | 240 | 0,0 | 5 242,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 136 | 07 | 09 | 070E452131 | 240 | 0,0 | 125 828,9 |  |  |
|  | местные бюджеты | 136 |  |  |  |  | 0,0 | 1 646,8 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.5.2. Региональная составляющая федерального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Новосибирская область)" национального проекта "Культура" 4 | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | - | - | Минкультуры НСО | Подготовка технических решений в целях определения стоимости проекта "Цифровая библиотека региона "НовоСибирь" - создание региональной электронной библиотеки Новосибирской области". Реализация мероприятия планируется в рамках текущей деятельности |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | 131 |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.5.2.1. Проект "Цифровая библиотека региона "НовоСибирь" - создание региональной электронной библиотеки Новосибирской области" | Количество мероприятий проекта |  |  |  |  |  | - | 4 | Минкультуры НСО | В 2023 году планируется подготовить технические решения по: - определению стоимости комплекса оборудования для модернизации оснащения сети центра оцифровки библиотечного фонда на базе центральной библиотеки субъекта федерации; – определению стоимости комплекса оборудования для создания 3-х дополнительных зональных центров оцифровки в регионе; – определению стоимости комплекса оборудования для создания центра цифрового микрофильмирования и хранения микрофильмов на базе центральной библиотеки субъекта федерации; – проектированию и разработке архитектуры комплекса, а также проведение предварительной оценки бюджета проекта для развертывания программной платформы и создания электронной библиотеки Новосибирской области для цифровых ресурсов библиотек, музеев, архивов, домов творчества |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | х |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.5.2.2. Проект "Развитие региональной сети виртуальных концертных залов Новосибирской области" | Количество мероприятий проекта |  |  |  |  |  | - | - | Минкультуры НСО | В 2023 году реализация мероприятия не планируется в связи с ограниченными возможностями областного бюджета Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | х |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.5.3. Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)" 4 | Техническая готовность интеллектуальной транспортной системы, % |  |  |  |  |  | - | 68,4 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ЦОДД, мэрия г. Новосибирска | Внедрение модуля конфигурации сценарных планов управления движением, внедрение подсистемы метеомониторинга и экологических параметров и интеграция в неё данных от существующих метеостанций Новосибирской области, установка 29-ти комплексов периферийного оборудования инструментальных подсистем, внедрение подсистемы диспетчерского управления транспортом служб содержания дорог, модуля управлением движением общественного транспорта, подсистемы обеспечения приоритетного проезда. Также в целях реализации муниципального сегмента ИТС Новосибирской агломерации мэрией г. Новосибирска должны быть выполнены работы по созданию (внедрению) ИТС |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | 152 314,7 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,0 | 152314,7 |  |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 151 045,9 |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 61.0.R2.54180 | 520 | 0,0 | 30 451,9 |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 61.0.R2.54180 | 240 | 0,0 | 120 594,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | 176 | - | - | - | - | 0,0 | 1 268,8 |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.5.4. Техническое обслуживание, сопровождение и комплексное развитие (модернизация, доработка) региональной навигационно-информационной системы Новосибирской области (РНИС НСО) (Проект "Удаленный мониторинг и управление общественным транспортом Новосибирской области") 4 | Количество систем |  |  |  |  |  | - | 1 | Минцифра НСО, ГКУ НСО «ЦЦТ НСО», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | Будет проведена доработка программного обеспечения РНИС НСО и ее функциональных подсистем в соответствии с потребностями ОИОГВ НСО |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 5 679,8 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 3 000,0 | 5 679,8 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 22.0.04.03250 | 240 | 3 000,0 | 5 679,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.5.5. Цифровая промышленность 4 | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минпромторг НСО | Развитие цифровых технологий в сфере промышленности Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.5.5.1. Проект "Формирование на платформе ГИСП цифровых паспортов промышленных предприятий | Количество мероприятий проекта |  |  |  |  |  | - | 1 | Минпромторг НСО | Обеспечение формирования на платформе государственной информационной системы промышленности (ГИСП) "цифровых паспортов" крупных и средних предприятий обрабатывающих отраслей промышленности Новосибирской области; обеспечение возможности проведения мониторинга и аналитики всех этапов управления мерами поддержки, а также автоматизации процессов сбора, обработки информации, необходимой для обеспечения реализации промышленной политики. Для реализации данного проекта финансирование не требуется |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.5.5.2. Проект "Содействие внедрению отечественных технологических решений в производство промышленной продукции" | Количество проектов (решений) |  |  |  |  |  | - | 1 | Минпромторг НСО | Поддержка проектов промышленных предприятий, направленных на повышение уровня цифровизации производственных процессов, внедрение отечественных технологических решений в производство промышленной продукции, за счет средств Фонда развития промышленности Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.5.6. Цифровая энергетика 4 | Количество |  |  |  |  |  | - | - | МЖКХиЭ НСО | Развитие цифровых технологий в сфере энергетики Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.5.6.1. Проект "Активный потребитель " | Количество проектов (решений) |  |  |  |  |  | - | 1 | МЖКХиЭ НСО | Повышения эффективности и снижения затрат на оплату электроэнергии при участии в управлении спросом на электрическую энергию |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.5.7. Цифровое строительство 4 | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минстрой НСО | Развитие цифровых технологий в сфере строительства Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,00 | 20 000,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 05 | 05 | 99.0.00.00190 | 240 | 0,00 | 20 000,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.5.7.1. Проект "Развитие применения Технологии информационного моделирования (ТИМ) на всех этапах жизненного цикла ОКС и инфраструктуры" | Количество мероприятий проекта |  |  |  |  |  | - | 3 | Минстрой НСО | Осуществление мероприятий по внедрению технологии информационного моделирования (ТИМ); формирование базовых элементов цифровой экосистемы; осуществление обучения государственных и муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений, специалистов проектных, экспертных, строительных организаций, студентов образовательных организаций высшего образования, колледжей и учащихся старших классов общеобразовательных организаций вопросам использования ТИМ; обеспечение развития отечественных программных продуктов для ТИМ |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.5.7.2. Проект "Создание цифровой вертикали градостроительных решений (пространственного развития)" | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | Минстрой НСО | Развитие и внедрение в регионах ГИСОГД. Осуществление перевода всех мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, в электронный вид и оказание указанных мероприятий посредством ЕПГУ (РПГУ) проактивно с применением реестровой модели оказания государственных и муниципальных услуг в соответствии с типовыми административными регламентами государственных и муниципальных услуг |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 11 250,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 2 250,00 | 11 250,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 04 | 12 | 41.1.03.02730 | 610 | 2 250,00 | 11 250,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.5.7.3. Проект "Цифровые сервисы ценообразования " | Количество ИС |  |  |  |  |  | - | 1 | Минстрой НСО | Обеспечение возможности перехода на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | ** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.5.7.4. Проект "Внедрение информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства" | Количество ИС |  |  |  |  |  | х | 1,0 | Минстрой НСО | Осуществление мероприятий по внедрению информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП); осуществление взаимодействия органов исполнительной государственной власти, государственных муниципальных заказчиков, проектировщиков, подрядчиков; перевод технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в электронный вид |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 20 000,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,00 | 20 000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 05 | 05 | 99.0.00.00190 | 240 | 0,00 | 20 000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Сумма затрат по Задаче 3 государственной программы. Содействие внедрению цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы Новосибирской области | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 174 917,1 | 922 643,4 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 130 496,6 | 659 636,8 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.03.03250 | 240 | 19 241,5 | 87 386,9 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.N7.51140 | 240 | 1 850,9 | 10 958,7 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.N7.03960 | 240 | 109 404,2 | 540 714,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.04.03250 | 240 | 0,0 | 20 577,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.N7.51140 | 240 | 44 420,5 | 263 006,6 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4. Задача 4 государственной программы. Создание условий для развития отечественных цифровых технологий на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Региональный проект «Цифровые технологии» | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Содействие участию компаний, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4.1.1. Повышение информированности ИТ-компаний Новосибирской области о мерах государственной поддержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» (Проект "Проведение информационной кампании о действующих мерах государственной поддержки разработки и внедрения ИТ-проектов, реализуемых на федеральном уровне") | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | - | 5 | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Оказание содействия участию ИТ-компаний Новосибирской области в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии». Организован отбор региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий, для участия проектов в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий. Реализация мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности и не требует дополнительного финансирования |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4.2. Реализация комплекса мер по регулированию и развитию IT-отрасли Новосибирской области | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минцифра НСО | Организация мероприятий по оказанию содействия развитию ИТ-отрасли Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 1 598,0 | 12 701,3 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.05.02570 | 240 | 1 598,0 | 12 701,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | 0,0 | 103 817,0 |  |  |
| 1.4.2.1. Организация проведения конгрессно-выставочных мероприятий, нацеленных на развитие IT-отрасли Новосибирской области | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | - | 3 | Минцифра НСО | Обеспечение проведения конгрессно-выставочных мероприятий в сфере цифрового развития и связи Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | 600-9000 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 1 598,0 | 12 701,3 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.05.02570 | 240 | 1 598,0 | 12 701,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.4.2.2. Информационная поддержка предоставления налоговых льгот ИТ-организациям по налогу на имущество и иинвестиционному налоговому вычету, возможности применения пониженной налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения в порядке и пределах, установленных Налоговым кодексом РФ и Законом Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков Новосибирской области» | Количество компаний, не менее |  |  |  |  |  |  | 15 | Минцифра НСО | Повышение инвестиционной привлекательности Новосибирской области для ИТ-бизнеса, для инвесторов в ИТ-бизнес, что способствует развитию IT-отрасли, в том числе росту числа ИТ-компаний в регионе |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | х | х |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 103 817,0 |  |  |
| Сумма затрат по Задаче 4 государственной программы. Создание условий для развития отечественных цифровых технологий на территории Новосибирской области | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 1 598,0 | 12 701,3 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 04 | 10 | 23.0.05.02570 | 240 | 1 598,0 | 12 701,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | 0,0 | 103 817,0 |  |  |
| 1.5. Задача 5 государственной программы. Создание условий для подготовки кадров для цифровой трансформации на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» | Количество |  |  |  |  |  | - | - | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Содействие в организации мероприятий, способствующих повышению кадрового потенциала в сфере цифровизации и связи в Новосибирской области, а также в обеспечении профориентационной деятельности среди обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования в соответствии с Типовой формой популяризации ИТ-специальностей |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.5.1.1. Оказание содействия по организации мероприятий, способствующих повышению кадрового потенциала в сфере цифровизации и связи в Новосибирской области, повышению уровня цифровой грамотности граждан Новосибирской области | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | - | 5 | Минцифра НСО во взаимодействии с ФЗ | Содействие в организации конкурса «Цифровой прорыв» на территории Новосибирской области, содействие в организации мероприятий «Цифровой диктант», «Урок цифры», информационная поддержка указанных мероприятий, содействие в организации обучения по программам повышения цифровой грамотности, информирование организаций и предприятий ИТ-отрасли о мероприятиях в сфере цифровизации (выставочных мероприятиях, конференциях, семинарах, обучении). Реализация мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности и не требует дополнительного финансирования |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.5.1.2. Организация обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления в Центре ПРЦТ ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (Проект "Обучение государственных служащих компетенциям в сфере цифровой трансформации госуправления") | Количество программ |  |  |  |  |  | - | - | ДОУ и ГГС администрации Губернатора НСО и Правительства НСО, Минцифра НСО | с 01.01.2023 обязательства субъектов РФ по достижению декомпозированного показателя федерального проекта по количеству обученных сотрудников ИОГВ, ОМСУ, учреждений прекращаются в связи с тем, что Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» не предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации результата и соответствующего показателя по обучению государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного управления федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.5.1.3. Проект "Обеспечение профориентационной деятельности и популяризации ИТ-специальностей" | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | - | 1 | Минобразования НСО, Минцифра НСО | Обеспечение профориентационной деятельности среди обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования в соответствии с Типовой формой популяризации ИТ-специальностей |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| Сумма затрат по Задаче 5 государственной программы. Создание условий для подготовки кадров для цифровой трансформации на территории Новосибирской области | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе «Цифровая трансформация Новосибирской области» | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 1 293 653,1 | 3 396 445,2 |  |  |
|  | областной бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 1 249 232,6 | 3 124 039,2 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.D2.70570 | 520 | 99 557,6 | 114 000,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 110 | 23 716,2 | 75 322,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 240 | 5 841,7 | 101 774,6 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 850 | 15,9 | 136,7 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.00590 | 610 | 805 269,0 | 1 732 547,5 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.01.03250 | 240 | 151 312,0 | 270 331,9 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.23600 | 240 | 21 300,4 | 81 332,7 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.23600 | 610 | 1 850,0 | 4 000,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.22300 | 240 | 0,0 | 600,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.D6.22700 | 240 | 8 275,2 | 65 500,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.02.03250 | 240 | 0,0 | 5 196,8 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.03.03250 | 240 | 19 241,5 | 87 386,9 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.N7.51140 | 240 | 1 850,9 | 10 958,7 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.N7.03960 | 240 | 109 404,2 | 540 714,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.04.03250 | 240 | 0,0 | 20 577,2 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.05.02570 | 240 | 1 598,0 | 12 701,3 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.06.R0280 | 240 | 0,0 | 958,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 44 420,5 | 266 406,0 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.06.R0280 | 240 | 0,0 | 3 399,4 |  |  |
|  |  | 194 | 04 | 10 | 23.0.N7.51140 | 240 | 44 420,5 | 263 006,6 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 6 000,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы | 194 | 04 | 10 | - | - | 0,0 | 103 817,0 |  |  |

1 - Выполнение требований следующих нормативных правовых актов: Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлений Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», приказов ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

2 - Проект приводится справочно в мероприятии "Региональный проект «Цифровое государственное управление» соответствии со структурой Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Новосибирской области, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 31.08.2022 № 161 (Стратегия ЦТ);

3 – Объём финансирования приведен справочно, не учитывается в общем объеме ассигнований на реализацию государственной программы;

4 - Мероприятие справочное, реализуется в соответствии с одноименным региональным проектом (мероприятием госпрограммы, проектом Стратегии ЦТ), приведено в целях обобщения сведений по направлениям цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Финансирование мероприятия приводится справочно, не учитывается в общем объеме ассигнований на реализацию государственной программы и требует ежегодного уточнения;

* Типовое решение внедряется федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации (ФОИВ) бесплатно для региона.

** Для реализации проекта необходимо утверждение соответствующих требований на федеральном уровне, после чего будут определены состав работ, объемы и источники финансирования.

Применяемые сокращения:

АИС ГИА – автоматизированная информационная система «Государственная (итоговая) аттестация»;

ВИМИС - вертикально-интегрированная медицинская информационная система;

ГАУ НСО «МФЦ» – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»;

ГБУ НСО «ЦИТ НСО» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр информационных технологий Новосибирской области»;

ГБУ НСО «ЦЗИ НСО» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр защиты информации Новосибирской области»;

ГКУ НСО «ЦЦТ НСО» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр цифровой трансформации Новосибирской области»;

ГИС – государственная информационная система;

ГИСОГД - государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности;

ГИСПД НСО – государственная инфокоммуникационная сеть передачи данных Новосибирской области;

ГКУ НСО ТУАД – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»;

ДОУ и ГГС администрации Губернатора НСО и Правительства НСО - департамент организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области;

ЕДДС - единая дежурная диспетчерская служба;

ЕГИССО - единая государственная информационная система социального обеспечения;

ЕПГУ – единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);

ИИ - искусственный интеллект;

ИС – информационная система;

КИИ - региональные объекты критической информационной инфраструктуры;

Минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;

Минкультуры НСО – министерство культуры Новосибирской области;

Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;

Минпромторг НСО – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

Минсельхоз НСО – министерство сельского хозяйства Новосибирской области;

Минстрой НСО – министерство строительства Новосибирской области;

Минцифра НСО – министерство цифрового развития и связи Новосибирской области;

Минтруда и соцразвития НСО - министерство труда и социального развития Новосибирской области;

МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

ММЦ НСО – межшкольные методические центры Новосибирской области;

МО – муниципальное образование;

МПР НСО – министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области;

МФЦ - многофункциональный центр;

НСО – Новосибирская область;

ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

ОМС НСО – органы местного самоуправления в Новосибирской области;

ППЭ – пункт проведения экзаменов;

РГИС НСО – региональная геоинформационная система Новосибирской области;

РПГУ – региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций);

РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

ССТУ Правительства НСО – справочный сетевой телефонный узел Правительства Новосибирской области;

ТИС НСО – территориальная информационная система Новосибирской области;

ФГБОУ ВО - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования;

ФГИС – федеральная государственная информационная система;

ФЗ – функциональный (-ые) заказчик (-и);

Центр ПРЦТ - Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации высшей школы государственного управления;

ЦОД НСО – единый центр обработки данных Правительства Новосибирской области, включающий в себя основной и резервный центры обработки данных Правительства Новосибирской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства цифрового развития

и связи Новосибирской области

от 10.03.2023 № 69/1-Д

Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» на 2023 год

| Наименование основного мероприятия (детализированного мероприятия) | Код наказа | Содержание наказа избирателей | Наименование мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области на 2023 год | Объем и источники финансирования на 2023 год, (тыс. руб.) |  | Главные распорядители бюджетных средств, ответственные исполнители | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1.1.1. Региональный проект «Информационная инфраструктура» (1.1.1.1. Обеспечение технической возможности оказания услуг связи на территории муниципальных образований Новосибирской области) | 01-147 | Установить сотовую связь в пос. Сибирский (пос. Сибирский Сибирский сельский совет) | Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта Сибирский Купинского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» | Итого, в том числе: | 4 500,0 | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Купинского района Новосибирской области |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4 275,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 225,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |
|  | 01-251 | Подключение д. Камышинка и д. Ивановка к оптоволокну (д. Камышинка, Верх-Майзасский сельский совет) | Оказание услуг по обеспечению технической возможности доступа к сети «Интернет» посредством распределительных волоконно-оптических линий связи для домохозяйств д. Камышинка Кыштовского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» | Итого, в том числе: | 2 040,0 | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Кыштовского района Новосибирской области |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 938,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 102,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |
|  | 01-217 | Проведение оптоволокна, с доступом к высокоскоростному интернету (Березовский сельсовет, с. Березовка) | Оказание услуг по обеспечению технической возможности доступа к сети «Интернет» посредством распределительных волоконно-оптических линий связи для домохозяйств д. Камышинка Кыштовского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» | Итого, в том числе: | 1 560,0 | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Кыштовского района Новосибирской области |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 482,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 78,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |
|  | 01-418 | Улучшить качество сотовой связи (Мегафон), слабый интернет (п. Юрки Блюдчанский сельский совет) | Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта Юрки Чановского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» | Итого, в том числе: | 4 500,0 | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Чановского района Новосибирской области |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4 275,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 225,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |
|  | 03-010 | Улучшение качества представления услуги сети интернет в п. Среднеичинский, с. Останинка и д. Ударник (с. Северное) | Оказание услуг по обеспечению технической возможности доступа к сети «Интернет» посредством распределительных волоконно-оптических линий связи для домохозяйств д. Ударник Северного района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» | Итого, в том числе: | 2 520,0 | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Северного района Новосибирской области |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2 394,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 126,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |
|  | 03-011 | Обеспечение сотовой связью в селах Чебаки и Остяцк, д. Витинск (с. Северное) | Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта Витинск Северного района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» | Итого, в том числе: | 4 500,0 | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Северного района Новосибирской области |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4 275,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 225,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |
|  | 04-197 | Решить вопрос об улучшении телефонной связи и доступности сети интернет (Межозерный сельсовет, п. Дунаевка) | Оказание услуг по обеспечению технической возможности доступа к сети «Интернет» посредством распределительных волоконно-оптических линий связи для домохозяйств п. Дунаевка Барабинского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» | Итого, в том числе: | 1 380,0 | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Барабинского района Новосибирской области |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 311,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 69,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |
|  | 05-065 | Обеспечение стабильной сотовой связью д. Петровка (д. Петровка) | Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта Петровка Купинского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» | Итого, в том числе: | 4 500,0 | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Купинского района Новосибирской области |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4 275,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 225,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |
|  | 07-071 | Решить вопрос по обеспечению качественной сотовой связи и интернета на территории Нижнекаменкого, Спиринского, д. Черемшанка, д. Новокузьминка, д. Малый Чик, д. Малоирменка, п. Степной, д. Поперечное, п. Петровский, п. Чернаково (Ордынский район) | Оказание услуг по обеспечению технической возможности доступа к сети «Интернет» посредством распределительных волоконно-оптических линий связи для домохозяйств д. Малый Чик Ордынского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» | Итого, в том числе: | 2 100,0 | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Ордынского района Новосибирской области |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 995,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 105,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |
|  | 08-010 | Строительство вышки сотовой связи (поселок Баган) | Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта Баган Доволенского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» | Итого, в том числе: | 4 500,0 | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Доволенского района Новосибирской области |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4 275,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 225,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |
|  | 08-144 | Строительство вышки сотовой связи в с. Борисоглебка (село Борисоглебка) | Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта Борисоглебка Убинского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» | Итого, в том числе: | 4 500,0 | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Убинского района Новосибирской области |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4 275,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 225,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |
|  | 09-711 | Улучшение сотовой связи в п. Горный (п. Горный Новомошковский сельсовет) | Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта Горный Мошковского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» | Итого, в том числе: | 4 500,0 | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Мошковского района Новосибирской области |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4 275,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 225,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |
|  | 15-168 | Обеспечение стационарной и сотовой связью с возможностью подключения к высокоскоростной оптоволоконной сети Интернет (д. Долгово, Сурковский сельсовет) | Оказание услуг по обеспечению технической возможности доступа к сети «Интернет» посредством распределительных волоконно-оптических линий связи для домохозяйств д. Долгово Тогучинского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» | Итого, в том числе: | 2 580,0 | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, администрация Тогучинского района Новосибирской области |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2 451,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 129,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |

______________